 MINISTERIO DEL INTERIOR

 Gerencia Área Logística
___________________________________________________________________________________________
PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES

GERENCIA ÁREA LOGÍSTICA
DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES
# Mercedes 993 – Telefax: 152.4107
Tel.: 152.4149
INCISO: 04
Unidad Ejecutora: 01
COMPRA DIRECTA POR EXCEPCIÓN N° 31/2016

El Ministerio del Interior convoca a la presentación de ofertas para la “Remodelación del edificio para U.E.V.D.G. en la ciudad de Rocha”.

ARTICULO 1.OBJETO DEL LLAMADO
Se convoca a la COMPRA DIRECTA POR EXCEPCION, amparada en el Articulo 33 literal C numeral 2 del TOCAF para la presentación de ofertas para la “Remodelación del edificio para U.E.V.D.G. en la ciudad de Rocha”.
Los detalles técnicos de la obra surgen de la Memoria Descriptiva y Constructiva.

NOTA 1: REQUISITO DE ADMISIBILIDAD: A efectos de la presentación de ofertas, el oferente deberá estar registrado en el Registro Único de Proveedores del Estado (RUPE), conforme a lo dispuesto por el Decreto del Poder Ejecutivo N° 155/013 de 21 de mayo de 2013.
Los estados admitidos para aceptar ofertas de proveedores son: EN INGRESO, EN INGRESO (SIIF) y ACTIVO.

Visita Obligatoria: Se hará una visita de obra única y obligatoria al predio que se realizará el día lunes 31 de octubre a la hora 11. Se expedirá comprobante de visita que será requerido como documentación a presentar junto con la oferta.

ARTÍCULO 2. ACLARACIONES
Las empresas interesadas podrán solicitar aclaraciones y consultas, así como solicitar prórroga del Acto de Apertura si las razones de servicio lo permiten y le es autorizado.
Las mismas deberán realizarse por escrito, dirigidas al Departamento de Adquisiciones de esta Secretaría de Estado, o comunicándose al telefax: 152.4149, en un plazo de hasta 5 días calendario con antelación a la fecha de apertura.
Las evacuaciones y comunicaciones, sin perjuicio de la noticia personal, se publicitarán a través de la pagina web www.comprasestatales.gub.uy dentro del procedimiento correspondiente.

ARTICULO 3. OFERTAS
Las propuestas deberán presentarse en papel membretado, firmada por el oferente, en original y dos copias en papel simple, en sobre cerrado y una copia en formato digital. Asimismo, se admitirá la presentación de las mismas por fax, correo electrónico y en línea a través del sitio www.comprasestatales.gub.uy. Las que deberán tener obligatoriamente anexadas la oferta económica y técnica. Asimismo, se controlará la presentación de los demás documentos exigidos en los presentes pliegos. No obstante, la Administración se reserva la facultad de aplicar el Artículo 65 del Decreto 150/012 de fecha 11 de marzo del año 2012. En los casos de presentarse la oferta por algunos de los medios citados, el oferente deberá ratificar los mismos mediante la presentación de la oferta original, cumpliendo con lo establecido en el presente Artículo.
Todos los documentos de la propuesta deberán ser cuidadosamente redactados sin borrones, raspaduras, o enmiendas, anuladas en el reverso si la misma es en hoja simple y numeradas correlativamente por el proponente al pie de éstas.
Las ofertas, salvo en aquellos aspectos técnicos en que se utilizan universalmente aceptados vocablos en inglés, deberán ser realizadas en idioma español así como toda la información inherente a la propuesta.
No se tendrán en cuenta las ofertas que no cumplan con los requisitos que anteceden.
Toda oferta ambigua, imprecisa, contradictoria u oscura a criterio de la Administración, se entenderá en el sentido más favorable a ésta.

ARTICULO 4.INTEGRACION DE LA PROPUESTA
La oferta deberá contener información completa según el siguiente detalle:
1. La propuesta deberá presentarse mediante planilla de cotización discriminando por rubros de obra, conteniendo en forma clara el precio total de la oferta, impuestos que correspondan especificados e incluidos, Monto de Imprevistos (3%), Monto Imponible de la oferta y Monto Imponible de los Imprevistos (50% del monto de imprevistos).
2. No se autorizarán “adicionales de obra”.
3. En cuanto “imprevistos”, en la oferta deberá incluirse dicho rubro al cual corresponde un 3% del total de los trabajos sin impuestos, que los manejará el Supervisor de obra a su criterio. Asimismo, se deberá cotizar el Monto Imponible de éstos calculado en 50% de su total.
4. Se deberá respetar estrictamente lo establecido en las Memorias Descriptivas Constructivas de las Obras y Planos.
5. Todo oferente deberá indicar en su propuesta el término estimado para culminar y entregar en forma la obra adjuntando cronograma de obra.
6. La empresa adjudicataria deberá contar con un representante técnico (arquitecto o ingeniero), quien será solidariamente responsable con la primera del buen cumplimiento de los trabajos, así como garantía de los mismos.
7. El oferente deberá presentar una Declaración en la cual indicará que está en condiciones de contratar con el Estado y también constituirá domicilio electrónico a los efectos de todas las notificaciones (Anexo I).

ARTICULO 5	. PRECIO
Los oferentes deberán cotizar los trabajos en Moneda Nacional, con su rubrado correspondiente de acuerdo a la Memoria Descriptiva discriminado el precio total. Estos comprenderán la totalidad de los costos (es decir mano de obra, jornales, impuestos, seguros, etc.), que le pudieran corresponder; lo que deberá explicitarse por escrito en la oferta. Si no se especificaran los costos aludidos que pudieran corresponder en el valor cotizado, se entenderán y considerarán incluidos en el precio ofrecido.
Los oferentes deberán cotizar importes con los impuestos que correspondan, discriminándose separadamente los correspondientes al MONTO IMPONIBLE para el cálculo de las Leyes Sociales, siendo el pago de éstas de cargo de la Administración.
Se deberá incluir en la oferta el rubro imprevistos del 3% del total de los trabajos y su Monto Imponible respectivo, que los manejará la Supervisor de obra a su criterio.
Dicho precio no podrá estar sujeto a confirmación, ni condicionado en forma alguna.
Ajuste de precio: Junto a cada certificado de avance de obra se realizará el cálculo de ajuste de precio que le corresponda de acuerdo a la variación del I.C.C. (índice de costo de la construcción parcial sin impuestos del INE) calculado entre el índice correspondiente al mes anterior a la Licitación y el correspondiente al mes anterior al avance certificado. La aplicación de dichos ajustes solo serán procedentes durante el tiempo de ejecución de la obra establecido en los presentes Pliegos.

ARTICULO 6. PLAZO DE MANTENIMIENTO DE LA PROPUESTA
Las propuestas serán válidas y obligarán a los proponentes hasta 120 días desde la fecha del Acto de Apertura. Vencido dicho plazo se entenderá que el mismo se prorroga automáticamente y así sucesivamente, de no mediar comunicación escrita en contrario o retiro de la propuesta por el interesado con diez días hábiles de antelación.

ARTICULO 7. PRESENTACION DE LAS PROPUESTAS
La recepción de las propuestas se efectuará en la Sala de Licitaciones de esta Secretaría el mismo día y hora fijada para la celebración del Acto de Apertura.

ARTICULO 8. FECHA DE APERTURA DE LAS PROPUESTAS
El Acto de Apertura de las propuestas se realizará en la Sala de Licitaciones de esta Secretaría, el día 9 de noviembre de 2016 a la hora 11, en presencia de los interesados que concurran al acto, no admitiéndose posteriormente a éste ninguna nueva oferta ni modificación en aquéllas presentadas.

ARTICULO 9. DOCUMENTOS A PRESENTAR
  El oferente deberá presentar un sobre con la oferta técnica y económica, adjuntándose:

1. Formulario de Identificación del Oferente y Declaraciones (Anexo 1).
2. Constancia de visita al lugar donde se realiza la obra.
3. Certificado vigente habilitante para ofertar y contratar expedido por el Registro Nacional de Empresas Constructoras de Obras Públicas (Decreto N° 208/009).
4. Recaudos proporcionados por el Área de Infraestructura (Planos), Rubrado de Obra y Cronograma de Obra, validados con firma del oferente, según se indica en la Memoria Descriptiva.
5. Respaldo digital de la documentación gráfica.
6. Antecedentes de comercialización en plaza de la empresa.
7. Muestra de membrana asfáltica cotizada con los documentos emitidos por los laboratorios del LATU.

Se reserva sólo al Oferente que resultare adjudicatario la carga administrativa de la demostración de estar en condiciones formales de contratar. A tales efectos oportunamente se verificará si los documentos que se detallan a continuación están consignados en el Registro Único de Proveedores del Estado:
1. Certificado Notarial original (o fotocopia con exhibición del original) que acredite la personería jurídica y representación, si correspondiere, con una vigencia no mayor a treinta días. Aquellos documentos esenciales para el valor jurídico de la contratación como estatutos, contratos sociales, poderes y similares deberán estar debidamente legalizados si provienen del extranjero. La acreditación de los representantes de las firmas oferentes podrá hacerse mediante la presentación de: a) Poder General o Especial. b) Carta Poder con firmas certificada por Escribano Público.
2. Los representantes de firmas extranjeras o sean aquellas personas físicas o jurídicas domiciliadas en el país que en forma habitual y autónoma presten servicios consistentes en preparar, proveer, facilitar o perfeccionar la transferencia de bienes o servicios que ofrezcan las firmas extranjeras, percibiendo una comisión o porcentaje a cargo del comitente, deberán estar inscriptos en el Registro Nacional de Representantes de Firmas Extranjeras del Ministerio de Economía y Finanzas.(Ley 16.497).
Nota 1: La Administración podrá otorgar a los oferentes un plazo máximo de 2 (dos) días hábiles para salvar defectos, carencias formales o errores evidentes o de escasa importancia.
Nota 2:	Serán desestimadas las propuestas cuando contengan cláusulas abusivas, entendiéndose por éstas aquellas que por su contenido o su forma, contradiga las exigencias del Pliego y determine obligaciones en perjuicio de la Administración, así como toda aquella que viole la obligación de actuar de buena fe.
Nota 3: Aquellos Oferentes que deseen suscribir el Acta de Apertura o dejar constancias en la misma, tener anexado al Registro antes mencionado la representación que invocan mediante la exhibición de la cédula de identidad.

ARTICULO 10. RESERVA
Si se presentaren dos o más ofertas que reciban calificación similar o tengan precio similar según cual sea el criterio de evaluación aplicado, la Administración se reserva el derecho de ejercer las facultades otorgadas por el Art. 66 del TOCAF.
Asimismo, la Administración se reserva el derecho de hacer uso de las facultades otorgadas por el Art. 74 del TOCAF.

ARTICULO 11. REGIMEN DE PREFERENCIA PARA LAS MIPYMES
PREFERENCIA A LA INDUSTRIA NACIONAL: Será de aplicación lo establecido en el art.58 del TOCAF, y demás normas que rijan la materia.
PREFERENCIA A LAS MIMPYES: Se deberá tener en cuenta lo establecido en el Art. 44 de la Ley 18.362 de 6 de octubre de 2008 reglamentado por el Decreto del Poder Ejecutivo No. 371/010 de 14 de diciembre de 2010 y disposiciones concordantes y/o complementarias. Para la aplicación del beneficio, el oferente deberá presentar conjuntamente con su oferta:
a)Certificado expedido por DINAPYME que acredite su condición de MIPYME y la participación en el Subprograma de Contratación para el Desarrollo otorgado al amparo del Art. 4 y concordantes del Decreto 371/010.
 La no acreditación de la condición de MIPYME y la correspondiente participación en el referido subprograma mediante el mencionado certificado, implicará el no otorgamiento de dicho beneficio hacia la empresa oferente, considerando a la misma como no MIPYME.
b) A los efectos de obtener la preferencia, el proponente deberá obligatoriamente presentar una Declaración Jurada que acredite el porcentaje de mano de obra nacional y materiales nacionales que componen la oferta conforme a lo dispuesto en el Art. 8 del Decreto Nº 371/010.
De no brindarse la información requerida, la Administración no aplicará la preferencia.
Dada la naturaleza del objeto no se admitirán cotizaciones en Modalidad de Reserva de Mercado al amparo de lo previsto en el Art. 11 del Decreto Nº 371/010.

ARTÍCULO 12. ADJUDICACION
La Administración se reserva el derecho de adjudicar el objeto de la presente licitación a la/s oferta/s que considere más conveniente/s para sus intereses, y también de rechazar a su exclusivo juicio, la totalidad de las mismas.
Se tendrá en cuenta al momento de la valoración y comparación de las ofertas los siguientes criterios de ponderación: PRECIO 65%, CALIDAD DE LA OFERTA 30% ANTECEDENTES DE LA EMPRESA 5%.
Una vez notificado el acto de adjudicación al oferente adjudicatario, y sin perjuicio de lo establecido en el Art. 73 del TOCAF, se tendrá por perfecto y eficaz el negocio, no siendo preceptiva la suscripción de contrato documental alguno, debiendo la Administración y el adjudicatario ceñirse para su ejecución: a) a lo establecido en los presentes Pliegos de Condiciones Particulares, y b) a lo ofertado.
Todos los datos indicados por el proponente referidos a los elementos contenidos en la oferta, tendrán carácter de compromiso, y si se verifica que no responden estrictamente a lo establecido en la propuesta, la Administración podrá rechazarlos de plano, rescindiendo el contrato respectivo sin que ello de lugar a reclamación de clase alguna.
Nota 1: Recibirán menor puntaje en la ponderación correspondiente empresas que presenten antecedentes de sanciones VIGENTES inscriptas en el Registro Único de Proveedores del Estado, reservándose la Administración la facultad de no contratar cuando considere un incumplimiento sea grave y pueda afectar el servicio.-
Nota 2: Se tendrá presente lo dispuesto en el artículo 6 de la Ley No. 17.957 (Registro de Deudores Alimentarios) y Ley No. 18.244, en lo pertinente.
Nota 3: Se verificará la inscripción de los oferentes en Registro Único de Proveedores del Estado, así como la información que sobre el mismo se encuentre registrada, la ausencia de elementos que inhiban su contratación y la existencia de sanciones según corresponda.
A efectos de la adjudicación, el oferente que resulte seleccionado, deberá haber adquirido el estado de “ACTIVO” en el RUPE.
Si al momento de la adjudicación, el proveedor que resulte adjudicatario no hubiese adquirido el estado de "ACTIVO" en RUPE, se le otorgará un plazo de 2 días hábiles contados a partir del día siguiente a la notificación de la adjudicación, a fin de que el mismo adquiera dicho estado, bajo apercibimiento de adjudicar este llamado al siguiente mejor oferente en caso de no cumplirse este requerimiento en el plazo mencionado.
Nota 4: en los antecedentes de la empresa oferente se valoraran certificados de calidad que tenga la misma. Para ser considerados los certificados deberán ser acreditados mediante fotocopia y deberán estar vigentes.

ARTICULO 13. CUMPLIMIENTO DE NORMAS EN MATERIA LABORAL Y DE SEGURIDAD SOCIAL
El jornal que la empresa abone a sus operarios no podrá ser inferior al homologado en el seno de los Consejos de Salarios para la respectiva rama de actividad, o aquél que fije en su defecto el Poder Ejecutivo.
El Ministerio del Interior podrá exigir mensualmente la presentación de la documentación o declaración jurada que acredite que el adjudicatario da cumplimiento a las normas vigentes en materia laboral y de seguridad social, con respecto al personal en relación de dependencia, tales como pago de remuneraciones, entrega de recibos de sueldos, comprobante de inscripción de la planilla de trabajo en el MTSS, comprobante de pago al BPS, comprobante de pago del seguro contra accidentes de trabajo, enfermedades profesionales, el cumplimiento de normas de seguridad e higiene y demás que correspondieren. El incumplimiento por parte de la empresa adjudicataria en el pago de las retribuciones antes mencionadas será causal de rescisión del contrato.
Asimismo semestralmente se podrá requerir Certificado Contable que acredite la situación de regularidad en la totalidad de las obligaciones laborales y de seguridad social de la empresa para con sus dependientes.
El Ministerio del Interior tiene la potestad de retener de los pagos debidos en virtud del contrato, los créditos laborales a los que tengan derecho los trabajadores de la empresa contratada (Ley 18.098 de 27 de diciembre de 2006, Ley 18.099 de 10 de Enero de 2007 y Ley 18.251 de 6 de enero de 2008).
En caso de incumplimiento de las obligaciones mencionadas anteriormente el Ministerio del Interior se reserva el derecho de aplicar las disposiciones del Decreto Nº 475/005 de fecha 14 de noviembre de 2005 y de las citadas normas, como así rescindir la presente contratación, con pérdida del depósito en garantía por cumplimiento de contrato, sin perjuicio de las acciones civiles y penales que pudieren corresponder.
El Ministerio del Interior se reserva el derecho de realizar dichos controles respecto al adjudicatario, durante la vigencia de la contratación.

ARTICULO 14. CONDICIONES DE EJECUCIÓN DE LA OBRA
I) El adjudicatario está obligado a dar cumplimiento en forma personal a todas las obligaciones que asume, no pudiendo delegarlas ni delegar responsabilidades en subcontratistas, así como transferir contratos o realizar cualquier otro tipo de operación que directa o indirectamente procure dicho fin, salvo autorización expresa del Ministerio del Interior.
II) El contratista se obliga a ejecutar todos los trabajos estipulados en su propuesta, y por la cantidad establecida en la misma, dicha cantidad comprenderá el importe de todos los tributos vigentes que las leyes establezcan.
III) Las obras se realizarán teniendo en cuenta los plazos establecidos de acuerdo al cronograma de obras presentado por el oferente, y debiendo respetarse el plazo máximo establecido en el mismo, siendo preceptivo que este sea indicado en dicho cronograma. El plazo comprende la terminación total y definitiva de todos los trabajos dejando las obras en condiciones de ser habilitadas para su destino. Los plazos son improrrogables salvo causales de fuerza mayor debidamente justificadas. Una vez terminados todos los trabajos, el arquitecto a cargo de la obra designado por este Ministerio, verificará la calidad del mismo y controlará el cumplimiento de dicho plazo, pudiendo determinar en cada caso las pruebas y ensayos adicionales necesarios para la recepción de los trabajos.
IV) Los certificados de leyes sociales deberán presentarse en un plazo de 5 días hábiles contados a partir del último día de cada mes en la propia Unidad Ejecutora.
V) Se deberá dar cumplimiento por la adjudicataria a lo preceptuado en el inciso 1º del Art. 14 de le Ley No. 17.897 de 14 de setiembre de 2005: “…las empresas que resulten adjudicatarias de las mismas deberán contratar personas liberadas registradas en la Bolsa de Trabajo del Patronato Nacional de Encarcelados y Liberados, entre los trabajadores afectados a las tareas licitadas. Estos trabajadores deberán representar un mínimo equivalente al 5% del personal afectado a tareas de peón o similar, lo que se establecerá atendiendo a las categorías laborales correspondientes al Grupo de Actividad al que pertenezca la empresa contratada.”
La Administración a efectos de controlar el cumplimiento de esta obligación exigirá oportunamente la presentación de una constancia expedida por el Patronato Nacional de Encarcelados y Liberados que acredite que se contrató personal registrado en la correspondiente Bolsa de Trabajo. El no cumplimiento por el adjudicatario de la presente obligación facultará a la Administración a comunicar dicha situación a la Inspección General del Trabajo y Seguridad Social a los efectos pertinentes.
VI)Asimismo, en virtud de lo dispuesto por el Art. 11 de la Ley 18.516 de 26 de junio de 2009, el adjudicatario deberá tomar personal a que refiere el artículo 2 de la citada ley en los términos y condiciones por dicha norma prevista, así como por sus concordantes y reglamentarias. Se dará cumplimiento a lo dispuesto en las Leyes Nº 18.098, 18.099, 18.251 y 18.244 modificativa de la Ley No. 17.957 en lo que correspondieren.

ARTICULO 15. PROYECTO EJECUTIVO
El adjudicatario deberá entregar los planos y demás recaudos correspondientes al Proyecto Ejecutivo tal cual lo indica el ANEXO II.
El Departamento de Proyectos del Ministerio del Interior, deberá recibir y aprobar el Proyecto Ejecutivo, para poder dar comienzo de la Obra.
El plazo para la entrega del Proyecto Ejecutivo será de 10 días calendario, independientes de los plazos de obra y se computarán a partir de los 10 (diez) días de la notificación de la adjudicación de la obra o de la firma del contrato si corresponde.
Vencido el plazo de entrega del Proyecto Ejecutivo, y si el mismo no está terminado y aprobado, se comenzará a computar el plazo de obra, pero la misma NO podrá ser comenzada hasta que se apruebe el Proyecto Ejecutivo.

ARTICULO 16. PLAZO DE OBRA
El plazo máximo de obra se establece en 60 días calendario.
El plazo es improrrogable salvo causales de fuerza mayor debidamente justificadas. No se contabilizarán dentro del plazo de la OBRA, los días de paro de la construcción, feriados no laborables y los períodos de la licencia de la construcción.
La firma del Acta de Inicio de las obras y el comienzo de las mismas deberá ser dentro los 10 días de terminado y aprobado el proyecto ejecutivo.
Previamente a la suscripción del Acta de Inicio de Obra, el contratista deberá tener aprobados los recaudos complementarios, entregar las constancias del registro de la Obra en MTSS y BPS (Ley Nº 14.411), y comunicar por escrito la designación del Director de Obra.

ARTICULO 17.CRONOGRAMA DE OBRA
El oferente deberá hacer constar en su oferta un cronograma de obras donde queden establecidas las fechas de realización de las tareas. Dicho cronograma integrará el contrato de obra.
ARTICULO 18.SUPERVISIÓN DE OBRA
El adjudicatario recibirá las indicaciones técnicas y organizativas que correspondan únicamente de la supervisión Técnica designada por el Departamento de Obras de la Gerencia del Área de Infraestructura del Ministerio del Interior.

ARTICULO 19. REPRESENTANTE TECNICO Y DIRECTOR DE OBRA
El Representante Técnico y/o el Director de Obra (Arquitecto o Ingeniero Civil) entenderán en todas las cuestiones de carácter técnico y administrativo que se planteen durante la ejecución de las obras, así como en todas las gestiones de la misma índole que realice el Contratista.	Todas las comunicaciones de carácter técnico y administrativo que planteen ambas partes contratantes durante la ejecución de la obra, deben realizarse por intermedio del Representante Técnico, el Director de la Obra y el Supervisor de Obra, además de las vías normales de comunicación en estos casos.
El Director de Obra deberá concurrir periódicamente a la obra y toda vez que la Supervisión de obra lo requiera.
Sin perjuicio de ello, los funcionarios del Ministerio del Interior o aquellos que esta institución determine podrán ejercer los procedimientos de inspección de las obras y/o de los centros de producción, a su mejor conveniencia, obligándose el Contratista o proveedor a otorgar las facilidades necesarias para el desarrollo de dichas tareas.
Si durante la ejecución de las obras, la Administración considera necesario requerir del Contratista la sustitución del Representante Técnico y/o del Director de Obra, podrá hacerlo y desde ese momento se entenderá que ha cesado en aquel cargo la persona que lo ocupaba, debiendo el Contratista designar de inmediato otro en su lugar.

ARTICULO 20.RECEPCION PROVISORIA
La recepción provisoria, se deberá efectuar dentro de los plazos previstos en el cronograma de obras presentado. Cuando se hayan finalizado las obras, el Ministerio del Interior extenderá un certificado, previa inspección y aceptación de las mismas, y se labrará un Acta de Recepción Provisoria.
Asimismo, y previo a la recepción provisoria, el adjudicatario entregará al Ministerio del Interior la documentación que acredite la habilitación final de todas las instalaciones.

ARTICULO 21. RECEPCION DEFINITIVA
La recepción definitiva se realizará al finalizar el plazo de garantía de 6 meses a partir de la recepción provisoria, siempre y cuando el adjudicatario haya subsanado las deficiencias que se hubieran indicado en el Acta de Recepción Provisoria, las que pudieran aparecer durante el plazo entre ambas recepciones y que tengan origen en su error, culpa o negligencia a juicio de la Administración.
Condiciones para la recepción definitiva:
Vencido el plazo de garantía de 6 meses previsto precedentemente, el adjudicatario podrá solicitar la Recepción Definitiva, previa acreditación de los siguientes requisitos:
1. Constancia de haber subsanado las observaciones indicadas en el Acta de Recepción Provisoria y las que pudieran surgir durante dicho plazo, provengan o no de su incumplimiento; y
2. Constancia de haber obtenido el cierre de obra en el Banco de Previsión Social.

ARTICULO 22.PAGO
El pago será a 60 días de la fecha de conformación de la factura, a través del SIIF, en Moneda Nacional (Pesos Uruguayos). En caso de ser presentada una Cesión de Crédito dicho plazo se prorrogará automáticamente hasta la aprobación de la misma.
Se emitirán certificados mensuales de avance de obra hasta completar el total licitado con la conformidad del Técnico Director que avalará su contenido. Junto a cada certificado de avance de obra se realizará el cálculo de ajuste de precio que le corresponda de acuerdo a la variación del índice de costo de la construcción parcial sin impuestos del INE calculado entre el índice correspondiente al mes anterior a la Licitación y el correspondiente al mes anterior al avance certificado.

ARTICULO 23. CESIÓN DE CRÉDITO:
 En el caso de que el Adjudicatario pretenda ceder su crédito deberá cumplir conjuntamente con el cesionario, las siguientes condiciones:
- No se abonará el crédito hasta tanto dicha cesión sea aprobada desde el punto de vista formal y sustancial por esta Secretaría.
- Durante el plazo que media entre la notificación de la cesión de crédito y la resolución por la cual se aprueba la misma, los créditos cedidos no devengarán interés alguno.
- No se aceptarán cesiones de créditos que no vengan acompañadas del título que lleve anotado el traspaso del derecho con la designación del cesionario y bajo firma del cedente (Artículo 1757 del Código Civil)
- No se aceptarán cesiones de créditos que no tengan individualizados en forma precisa el crédito cedido y su monto, ni de créditos futuros que no estén suficientemente determinados o puedan ser determinados o puedan ser determinables o de facturas que no estén debidamente conformadas.
- Estando las facturas priorizadas en el SIIF, las mismas se considerarán pagas.
- Una vez que un crédito fue cedido no se aceptarán notas de crédito o cambio de facturas del mismo, si no es por expresa solicitud de esta secretaría.
- No se aceptarán cesiones de créditos que deban abonarse en una moneda distinta al crédito cedido.

Estas condiciones deberán ser aceptadas expresamente por el cedente y cesionario en el documento de cesión de crédito a notificar.
Sin perjuicio de las condiciones exigidas anteriormente esta Secretaría no consentirá ninguna cesión que le fuera notificada, a los solos efectos de preservar el derecho a la interposición de excepciones personales.
Una vez aprobada la cesión de crédito la misma no supondrá pronunciamiento alguno respecto de la existencia del crédito cedido. La existencia y cobro de los créditos dependerá y se podrá hacer efectiva en la forma y en la medida que sean exigibles según el presente Pliego.
En caso de corresponder el pago del crédito al cesionario en lugar del cedente ellos jamás importará renuncia alguna a oponer excepciones reales fundadas en la existencia, validez o eficacia del crédito y/o la excepciones personales.
La notificación de dicha cesión a esta Secretaría deberá:
a)ser presentada ante Secretaría General; b)debe ser presentada con su original y una copia autenticada por Escribano Público o por el funcionario receptor de la misma; c) testimonio por exhibición con copia autenticada del título que lleve anotado el traspaso del derecho con la designación del cesionario y bajo firma del cedente (Artículo 1757 del Código Civil); d)Deberán estar inscriptos en RUPE tanto el cedente como el cesionario.

ARTICULO 24. CONTROL DE CALIDAD
De corresponder, la Administración se reserva el derecho a efectuar los controles de calidad que sean pertinentes, los que serán con cargo a la firma adjudicataria. Para el caso concreto de los trabajos de impermeabilización se exigirá que el oferente presente junto a la oferta, muestra de membrana asfáltica cotizada. Se deberán presentar además los documentos emitidos por los laboratorios del LATU, que avalan la calidad del material (resultado de los ensayos a los que se sometió). En caso de que algún elemento no cumpla con lo solicitado, el proveedor a su costo y dentro de un plazo de 5 (cinco) días hábiles deberá sustituirlo por el adecuado, no dándose trámite a la recepción hasta que no haya cumplido la exigencia precedente, sin perjuicio de la aplicación de las multas correspondientes.
   Si vencido dicho plazo el proveedor no hubiese hecho la sustitución, ni justificado a satisfacción de la Administración la demora originada, perderá la Garantía de Fiel Cumplimiento del Contrato.

ARTICULO 25.CONSTITUCIÓN DE GARANTÍA
GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO DE CONTRATO
Siempre que el monto total de lo adjudicado supere el 40 % del tope de la Licitación Abreviada, el adjudicatario podrá constituir una garantía equivalente al 5% del monto de la adjudicación, dentro de los 5 días hábiles siguientes a la notificación de la misma. En caso de no hacer uso de la opción y de verificarse incumplimiento se aplicará la multa establecida en el Artículo 64 del TOCAF.
El documento justificativo de la constitución de garantía deberá contener necesariamente el número de la licitación.
Para la realización del Depósito de Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato, no se admitirán cheques en ninguna de sus modalidades, ni garantías personales. En el caso de garantías en efectivo deben ser depositadas previamente en las cuentas del BROU que se detallan a continuación: DÓLARES 152-30961 - PESOS 152-26950; una vez efectuado el mismo deberá presentarse en el Departamento de Tesorería donde se expedirá la constancia respectiva.

ARTICULO 26. MORA
El adjudicatario caerá en mora de pleno derecho por el solo vencimiento de los plazos pactados o por la realización u omisión de cualquier acto o hecho que se traduzca en hacer o no hacer algo contrario a lo estipulado, sin necesidad de interpelación judicial o extrajudicial de especie alguna.

ARTICULO 27. MULTA
La falta de cumplimiento por parte del adjudicatario en los plazos o condiciones estipuladas, generará una multa de 2º/00 (dos por mil) por cada día de retraso, calculado sobre la obra no ejecutada según grado de avance comunicada por Gerencia de Infraestructura. Para el ajuste se tomara el monto histórico de la obra no cumplida y se reajustara por el Índice de la Construcción.
Excedido 30 días, la Administración podrá revocar la adjudicación, con la consiguiente pérdida de la garantía constituida.

ARTICULO 28. PENALIDADES
Sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos anteriores, la falta de cumplimiento o la demora en el cumplimiento de cualquiera de las obligaciones, por causa imputable al oferente o adjudicatario, en su caso, podrá dar mérito a la aplicación de las siguientes medidas, no siendo las mismas excluyentes:
a) Advertencia.
b) Suspensión por un período a determinar en cada caso.
c) Aplicación de la multa señalada en el Art. 27
Todo ello, sin perjuicio de las comunicaciones a efectuar al SIIF, y la publicidad que corresponda.

ARTICULO 29 NOTIFICACIONES
   Se establecen como medios válidos de notificación todas las formas establecidas por las normas administrativas (por ejemplo enviadas vía fax, etc.).

ARTICULO 30. RESCISION DEL CONTRATO
La Administración podrá rescindir unilateralmente la relación contractual por incumplimiento total o parcial del adjudicatario, debiendo previamente notificar al mismo. No obstante la misma se producirá de pleno derecho por la inhabilitación superviniente.
La rescisión por incumplimiento del adjudicatario aparejará su responsabilidad por los daños y perjuicios ocasionados a la Administración, y la ejecución de la garantía de fiel cumplimiento del contrato sin perjuicio del pago de la multa correspondiente.

ARTICULO 31. EXENCION DE RESPONSABILIDAD
La Administración podrá desistir del llamado en cualquier etapa de su realización, ó desestimar todas las ofertas. Ninguna de estas decisiones generará derecho alguno de los participantes a reclamar por gastos, honorarios o indemnizaciones por daños y perjuicios.

ARTÍCULO 32. CONDICIONES GENERALES
La sola circunstancia de presentarse a la Licitación implica que el oferente conoce y acepta las condiciones y requerimientos establecidos en estos Pliegos de Condiciones Particulares, así como el Pliego Único de Bases y Condiciones Generales para Contratos de Obras Públicas(Decreto 257/2015 de fecha 23/9/2015).
Salvo indicación expresa formulada en la oferta, se entiende que ésta se ajusta las condiciones, y que el proponente queda comprometido a su total cumplimiento.

ARTICULO 33. JURISDICCION COMPETENTE
    Por el solo hecho de presentarse a Licitación, se entenderá que el oferente hace expreso reconocimiento y manifiesta su voluntad de someterse a las Leyes y Tribunales de la República Oriental del Uruguay.

ARTICULO 34. NORMATIVA APLICABLE
Este procedimiento se enmarca en lo pertinente, en todas las normas que regulan las contrataciones del Estado, y aquéllas del Derecho común que le sean aplicables.

ANEXO I

# FORMULARIO DE IDENTIFICACION DEL OFERENTE y DECLARACIONES

COMPRA DIRECTA POR EXCEPCIÓN N° 31 /2016

RAZON SOCIAL

DE LA EMPRESA

NOMBRE COMERCIAL

DE LA EMPRESA

R.U.T.:

DECLARO ESTAR EN CONDICIONES DE CONTRATAR CON EL ESTADO Y CONSTITUYO
DOMICILIO ELECTRÓNICO A LOS EFECTOS DE TODAS LAS NOTIFICACIONES:

---------------------------------------------

FIRMA:……………………………….………………………………………………...

ACLARACIÓN DE FIRMA:…………………………………………………………..