LABORATORIO DORREGO

DEPARTAMENTO DE COMPRAS

Dirección: BVAR. ARTIGAS 3223 esq. Cufré, entrada por Cufré 3089

Teléfono.22003584, 22090125 INT. 212. Fax INT. 237

Horario de atención de 9 a 14 hs.

CONTRATO Nº 9/2018 (Licitación Abreviada)

APERTURA: 6 de Febrero de 2018

HORA: 10.00

EL LABORATORIO DORREGO LLAMA A INTERESADOS PARA LA PROVISIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA:

ELABORACIÓN DEL PROYECTO DE PREVENCIÓN Y DEFENSA CONTRA INCENDIO, LOS RECAUDOS CORRESPONDIENTES PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS NECESARIAS, LAS MEMORIAS PARA LA ADQUISICIÓN DE LAS MEDIDAS DE DEFENSA Y EQUIPAMIENTO, EL PLAN DE EVACUACIÓN Y LA TRAMITACIÓN DE LA HABILITACIÓN ANTE LA DIRECCIÓN NACIONAL DE BOMBEROS HASTA LA OBTENCIÓN DEL CERTIFICADO CORRESPONDIENTE.

1) OBJETO DEL LLAMADO:

El objeto de la presente Licitación es la contratación de un técnico o equipo profesional habilitado por la Dirección Nacional de Bomberos (DNB) para:

ITEM 1

- La elaboración de un proyecto ejecutivo de prevención y defensa contra incendios (con sus memorias, planos, formularios y documentos de acuerdo a los Instructivos técnicos vigentes exigidos por la DNB y al estado del arte de normas internacionales razonablemente exigibles).

- La presentación de los recaudos para las obras de adecuación o renovación de los sistemas instalados y las memorias, descripción y especificación del equipamiento y los insumos necesarios para los procedimientos de compra que realizará el Laboratorio Dorrego.

- La gestión ante la Dirección Nacional de Bomberos de la Habilitación del Laboratorio Dorrego.

- La presentación del proyecto técnico y la obtención del Certificado de Habilitación de Bomberos.

ITEM 2 (OPCIONAL)

- La elaboración del plan de evacuación.

2) DESCRIPCIÓN (GUÍA NO EXHAUSTIVA) DE LAS TAREAS POR ETAPAS Y PRINCIPALES ENTREGABLES CORRESPONDIENTES:

ITEM 1:

A) RELEVAMIENTO

- Determinación del área y destino de los locales, incluyendo inventarios de materiales peligrosos. Entregable: listados y categorización fundamentada.

- Relevamiento de las instalaciones, medidas y sistemas de protección existentes en el laboratorio Dorrego. Se incluirán entre otras la instalación eléctrica y la hidráulica, los detectores, alarmas, luminarias de seguridad, señalética, etc. Entregable: Informes y planillas.

- Actualización de los planos generales sobre la base de los que serán suministrados por la División de Arquitectura de ASSE. Entregable: nuevos planos en formato digital y papel.

El oferente deberá declarar el plazo de la etapa. La Administración establece un plazo máximo de 2 meses.

B) PROYECTO EJECUTIVO, MEMORIAS Y RECAUDOS

- Elaboración del Proyecto ejecutivo de defensa y prevención contra incendios, incluyendo planos, documentos y memorias técnicas (incluyendo hidráulica). Todos estos documentos que no sean los definitivos tendrán formato de propuesta. Entregable: Proyecto ejecutivo (este es el antecedente del Proyecto Técnico a ser presentado a la DNB).

- Elaboración de los recaudos para las obras de adecuación, reacondicionamiento o renovación de los sistemas instalados de protección y combate de incendio para ser usados en los procedimientos de compra que realizará el Laboratorio Dorrego. Entregable: recaudos.

- Elaboración de las memorias técnicas, descripción y especificación, homologables por la DNB, del equipamiento y medidas necesarias para ser usados en los procedimientos de compra que realizará el Laboratorio Dorrego. Entregable: memorias.

El oferente deberá declarar el plazo de la etapa. La Administración establece un plazo máximo de 2 meses.

La Dirección del Laboratorio Dorrego evaluará los entregables de esta etapa con la asesoría de la División Arquitectura de ASSE.

C) IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS

- Realizar el seguimiento de la implementación de las nuevas medidas y adecuaciones de los sistemas. Verificar las mismas. En caso de obra civil se incluirá la dirección correspondiente.

- Asegurar la entrega al Laboratorio Dorrego de los documentos “Conforma a obra” que incluya entre ellos guías para el mantenimiento de los equipos instalados.

El plazo de la etapa dependerá de los procedimientos de compra y de la ejecución de las obras necesarias. Se requiere del oferente el asesoramiento en general, el conocimiento de proveedores del mercado para invitar a cotizar y la mayor colaboración posible tanto en la elaboración como en el seguimiento activo de los procedimientos de compra para lograr la mayor eficiencia posible. Es de común interés que esta etapa sea lo más breve posible. A los efectos del cobro la Administración establece un plazo máximo de 9 meses desde la finalización de la etapa anterior a partir de la aprobación de la Dirección.

D) PROYECTO TÉCNICO

- Elaboración del Proyecto Técnico a ser presentado a la DNB, incluyendo formulario de seguridad, planos, documentos y memorias técnicas incluyendo el cálculo hidráulico firmado por ingeniero competente y demás documentos de A.T.R. como la declaración jurada por Técnico Electricista. Entregable: Proyecto Técnico y totalidad de los documentos a presentar.

NOTA: Entre los documentos que se exigen en la presentación de la oferta para esta licitación se deberá incluir un modelo de propuesta de proyecto técnico con los ítems y las referencias de los instructivos o decretos vigentes.

El oferente deberá declarar el plazo de la etapa.

E) GESTIÓN HASTA OBTENCIÓN DEL CERTIFICADO DE HABILITACIÓN

Implican todas las acciones necesarias para el ingreso y seguimiento del expediente de habilitación ante la DNB, hasta la obtención del certificado correspondiente. Entre ellas se mencionan a continuación a modo de ejemplo y sin orden:

- Ingreso de la solicitud en la Dirección Nacional de Bomberos con la firma autorizada correspondiente.

- Coordinación con los responsables de las áreas y sectores del Laboratorio Dorrego en relación a las tareas necesarias para la habilitación.

- Presentación del Proyecto Técnico.

- Coordinación de los cursos de capacitación para los funcionarios del Laboratorio que no los hayan cursado y que eventualmente sean requeridos.

- Elaboración y presentación de la información complementaria que sea requerida por la DNB, según corresponda.

- Ingreso del trámite de certificación.

- Coordinación de la inspección para la certificación por parte de la DNB.

- Realizar todos los trámites o cualquier otra tarea relacionada con el proceso de Habilitación de la DNB.

- OBTENCIÓN DEL CERTIFICADO DE HABILITACIÓN

ITEM 2 (Opcional):

PLAN DE EVACUACIÓN

- La coordinación para solicitar el Plan de Evacuación a elaborar por la DNB se realizará, si es exigible, de acuerdo a la normativa vigente considerando las alturas, cantidad de personal, etc. Este asesoramiento también deberá ser realizado por el oferente dentro de su gestión.

- En caso que la DNB no lo exija, el diseño del Plan de Evacuación para el Laboratorio Dorrego, la capacitación y entrenamiento del personal deberá estar alineado con las pautas de la DNB. NOTA: este plan será necesario si la DNB no lo elabora y deberá estar disponible para ser usado por el Laboratorio Dorrego.

3) REQUISITOS DE CALIFICACIÓN DE LOS POSTULANTES (excluyente):

  - Podrá presentarse un profesional debidamente habilitado por la Dirección Nacional de Bomberos para realizar las tareas solicitadas, estudios profesionales o empresas, siendo en cada caso de su estricta responsabilidad y costo la subcontratación de otros profesionales o técnicos en caso de ser necesario.

  - Documentación que avale la experiencia en relación al objeto del llamado.

La inscripción se tomará como NOTIFICACIÓN, siendo responsable el aspirante de la veracidad de la información necesaria.

4)  REMUNERACIÓN

El oferente deberá proponer el monto del objeto de la presente Licitación, en el Anexo II, de acuerdo al siguiente plan de pagos:

A) 10 % del monto total – Etapa RELEVAMIENTO. Contra presentación de entregables: Listados y categorización fundamentada; Informes y planillas; nuevos planos en formato digital y papel.

B) 40 % del monto total – Etapa PROYECTO EJECUTIVO, MEMORIAS Y RECAUDOS. Contra presentación y aprobación por parte de la Dirección General del Laboratorio del proyecto ejecutivo de defensa y protección de incendios, memorias y recaudos para la confección de los pliegos de las licitaciones para la adquisición del equipamiento y dispositivos de defensa contra incendios planteados en el proyecto.

C) 20 % del monto total – Etapa IMPLEMENTACIÓN. Aprobación por parte de la Dirección General del Laboratorio de las obras realizadas, recepción del equipamiento y la instalación de los dispositivos de defensa contra incendios planteados en el proyecto.

D) 10 % del monto total – Etapa PROYECTO TÉCNICO. Ingreso del mismo ante la Dirección Nacional de Bomberos junto con los demás documentos.

E) 20 % del monto total - Contra Entrega del Certificado de Habilitación de Bomberos,

Las tasas a abonar a la DNB serán de cargo del laboratorio Dorrego.

5) DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR:

- Plan de trabajo, usando como base las etapas descriptas en el punto 2 (Folio 2). Indicando plazos. Entre los documentos que se exigen en la presentación de la oferta para esta licitación se deberá incluir un modelo de propuesta de proyecto técnico con los ítems y las referencias de los instructivos o decretos vigentes.

- Currículum Vitae de los técnicos, incluyendo fotocopias de los diplomas relacionados.

- Título de los técnicos intervinientes. (fotocopias. Los originales podrán ser solicitados por la comisión asesora de evaluación)

- Constancia que acredite que los técnicos y profesionales están habilitados por la Dirección Nacional de Bomberos para habilitar un edificio de las características del Laboratorio Dorrego.

- Antecedentes del oferente, del titular o del equipo (en caso de estudios o empresas) en la realización de servicios similares, así como usuarios a contactar, con los cuales se pueda informar acerca de los servicios prestados, referencias y toda la información que a su juicio sea necesario para la evaluación de lo ofertado (este punto no es excluyente, pero se valorará en el apartado de “Evaluación de las ofertas y Adjudicación”).

- Los 3 formularios completos correspondientes a los Anexos I, II y III.

6) INSCRIPCIONES

Apertura del llamado: día 9 de Febrero 2018 Hora 10.00.

Recepción de las inscripciones:  según lo indicado en el apartado de “Presentación de la Oferta”.

Cierre del llamado: día 6 de febrero de 2018 Hora 10.00.

CONDICIONES GENERALES

PRESENTACIÓN DE LA OFERTA.

Las ofertas deberán entregarse en el Departamento de Compras, con original y copia firmada y sellada por el representante del oferente, en sobre cerrado en cuyo exterior se establecerá el nombre del oferente, el número y objeto de la licitación. El horario de entrega de ofertas es de 9 a 14 hs. en días hábiles, de lunes a viernes hasta el día hábil anterior a la Apertura, y, en ese día, hasta la hora de Apertura de Ofertas (HORA 10.00) fuera de este horario, no se reciben ofertas).

Horario de entrega de ofertas en los días previos a la Apertura del Llamado: de 9 a 14 hrs. en días hábiles, de lunes a viernes, hasta el día hábil anterior al día de Apertura.

Entrega de Ofertas el día de la Apertura:  hasta la hora  10.00 (pasada esta hora, no se reciben ofertas).

Se deberá completar además el FORMULARIO DE COTIZACIÓN (Anexo II)

En caso de no poder presentar personalmente la oferta, también podrá hacerlo según las tres opciones siguientes:

a) por correo electrónico, debiendo registrar sus expresiones en un documento que deberá incluir la firma autógrafa, luego escanearlo y enviarlo por correo electrónico, hasta el día fijado para la apertura y hasta la hora indicada para dicho acto.

b) por fax, hasta el día fijado para la apertura y hasta la hora indicada para dicho acto.

c) en línea, solicitando clave de ingreso al Programa de Compras Estatales.

El Acto de Apertura se realizará en día y hora fijados, llevándose a cabo cualquiera sea el número de ofertas presentadas. En dicho acto, se presentará el original de la documentación y se validará con sello COPIA FIEL DEL ORIGINAL y firma de funcionaria de Compras.

En caso de haber presentado oferta por fax, correo electrónico, o en línea, se deberá cumplir con la presentación, dentro de los dos días hábiles siguientes a la apertura, de los originales de la oferta (incluyendo el FORMULARIO DE COTIZACIÓN (Anexo II), de la documentación que se detalla en el apartado de documentación, y de las copias.

RUPE

A efectos de la presentación de ofertas, el oferente deberá estar registrado en el Registro Único de Proveedores del Estado, conforme a lo dispuesto por el Decreto del Poder Ejecutivo Nº 155/2013 de 21 de mayo de 2013. Los estados admitidos para aceptar ofertas de proveedores son: EN INGRESO, EN INGRESO (SIIF) Y ACTIVO.

En virtud de lo establecido en los art. 9 y siguientes del Decreto mencionado, el registro en RUPE se realiza directamente por el proveedor vía internet, por única vez, quedando el mismo habilitado para ofertar en los llamados convocados por todo el Estado. Podrá obtenerse la información necesaria para dicho registro en www.comprasestatales.gub.uy bajo el menú Proveedores/RUPE/Guías para la inscripción en RUPE.

Para culminar el proceso de inscripción, según lo dispuesto en la normativa referida, el interesado deberá exhibir la documentación correspondiente en forma presencial, para lo cual deberá asistir a un punto de atención personalizada (ver lista de puntos de atención personalizada). El proceso culmina con la validación de la documentación aportada por el proveedor, por parte de un Escribano Público del Estado y la consiguiente obtención del estado “ACTIVO” en RUPE.

DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR CONJUNTAMENTE CON LA OFERTA:

a) Formulario de identificación del oferente el que deberá consignar el domicilio actual con todos los datos necesarios para su ubicación, firmado por la misma persona que firma la cotización. (Ver Formulario Anexo I).

b) Constancia de visita al Laboratorio que acredite que el oferente ha examinado el edificio y conoce las tareas objeto de esta contratación.

c) La documentación solicitada en el punto 5 de este pliego (Folio 3).

d) Formulario de cotización (Ver Formulario Anexo II).

e) Lista de verificación (Ver Formulario Anexo III).

f) Declaración jurada del oferente de no ingresar en la incompatibilidad prevista en el Artículo 46 del TOCAF, respecto a su capacidad para contratar con el Estado, específicamente respecto a posibles conflictos de intereses en situaciones de contratación con A.S.S.E., que involucren a trabajadores dependientes de la misma y que asimismo desarrollen actividad en el ámbito privado.

De acuerdo a lo establecido en el Art. 65 del TOCAF y en las condiciones establecidas por el mismo, los oferentes contarán con un plazo de dos días hábiles, a partir de la notificación al proveedor omiso, para salvar defectos, carencias formales o errores evidentes o de escasa importancia. No serán consideradas las ofertas que vencido el plazo no hubieran subsanado dichos errores, carencias u omisiones.

Se aclara que todo tipo de nota enviada dentro de este plazo deberá venir debidamente firmada por la persona que firma la oferta.

PREFERENCIA PARA SERVICIOS NACIONALES Y MIPYMES.

Serán de aplicación, cuando corresponda:

A) El régimen de preferencia previsto para bienes, servicios y obras públicas que califiquen como nacionales por el artículo 499 de la Ley No 15.903 de 10 de noviembre de 1987, en la redacción dada por el artículo 41 de la Ley No 18.362 de 6 de octubre del 2008 y su Decreto No 13/009 de 13 de enero de 2009; y

B) El régimen de preferencia para las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas incluído el Subprograma de Contratación Pública para el Desarrollo de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas, será aplicado de acuerdo a lo previsto en el artículo 44 de la Ley No 18.362 de 6 de octubre de 2008, el Decreto No 371/010 de 14 de diciembre de 2010 y demás normas correspondientes.

A) Referente a empresas oferentes que deseen acogerse a los beneficios o márgenes de preferencia para bienes/servicios nacionales

Suministro de Servicios:

La empresa deberá solicitar dichos beneficios en forma escrita acreditando en su oferta, que los servicios califican como nacionales de conformidad con lo dispuesto en  el artículo 8o del Decreto No13/009, a través de la presentación de Certificado que  acredite el carácter nacional de los servicios, de conformidad con lo previsto en los  artículos 10o y siguientes del Decreto No13/009 mencionado.

Cuando el servicio incluya suministro de bienes:

1) el oferente deberá desagregar del precio del servicio, la participación (%) que cada uno de los bienes tiene sobre el mismo;

2) a los efectos de la aplicación de la preferencia, sólo se considerarán los bienes que califiquen como nacionales, certificados de conformidad con lo dispuesto en los artículos 10o y siguientes del Decreto No13/009.

B) Referente a empresas oferentes que deseen acogerse a los beneficios o márgenes de preferencia para las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas.

Referente a empresas oferentes que deseen acogerse a los beneficios y/o márgenes de preferencia para bienes/servicios nacionales de MIPYMES

Las MIPYMES deberán presentar conjuntamente con su oferta, en todos los casos,

Certificado emitido por la DINAPYME que acredite que cumple las condiciones previstas en las normas vigentes.

Suministro de Servicios:

Cuando el servicio incluya suministro de bienes, a los efectos de la aplicación de la preferencia, sólo se considerarán los bienes que califiquen como nacionales certificados de conformidad con lo dispuesto por el artículo 5 y siguientes del Decreto No 371/010 de 14 de diciembre de 2010.

Forma de Cotizar-

Presentar la oferta en el formulario de cotización (aNEXO ii)

COTIZAR EN MONEDA NACIONAL, de acuerdo a lo siguiente:

ItemS 1 y 2: Se deberá cotizar en moneda nacional, indicando el precio POR LA contratación discriminando impuesto y monto total, con impuesto incluido.

Se deben incluir las condiciones comerciales: mantenimiento de oferta, plazo de entrega, forma de pago y actualización de precios, de acuerdo a lo solicitado en el llamado.

NO SE ACEPTARÁN OFERTAS QUE ESTABLEZCAN INTERÉS POR MORA.

Los oferentes podrán proponer variantes a las condiciones que figuran en este pliego reservándose la Administración el derecho de aceptarlas total o parcialmente o rechazarlas.

ACLARACIONES Y PRORROGA

Se podrá solicitar por escrito dirigido a este Departamento aclaración respecto al Pliego hasta tres días hábiles antes de la fecha de apertura, teniendo la Administración un plazo de cuarenta y ocho horas para evacuar las mismas.

Para solicitar prórroga de la fecha de apertura, los interesados deberán presentar la solicitud por escrito con una antelación mínima de tres días hábiles a la fecha fijada para la apertura, acompañada de un depósito a favor de LABORATORIO DORREGO equivalente a 10 Unidades Reajustables. La prórroga será resuelta por la Administración según su exclusivo criterio.

EVALUACION DE LAS OFERTAS Y ADJUDICACION:

Se verificará en el RUPE la inscripción de los oferentes en dicho Registro, así como la información que sobre el mismo se encuentra registrada, la ausencia de elementos que inhiban su contratación y la existencia de sanciones según corresponda.

A efectos de la adjudicación, el oferente que resulte seleccionado, deberá haber adquirido el estado de “ACTIVO” en el RUPE, tal como surge de la Guía para Proveedores del RUPE, a la cual podrá accederse en www.comprasestatales.gub.uy bajo el menú Proveedores/RUPE/Manuales y videos.

Si al momento de la adjudicación, el proveedor que resulte adjudicatario no hubiese adquirido el estado de “ACTIVO” en RUPE, se otorgará un plazo de 2 días hábiles contados a partir del día siguiente a la notificación de la adjudicación, a fin de que el mismo adquiera dicho estado, bajo apercibimiento de adjudicar este llamado al siguiente mejor oferente en caso de no cumplirse este requerimiento en el plazo mencionado.

La adjudicación del Servicio se realizará atendiendo fundamentalmente al cumplimiento de todos los requisitos de este Pliego, teniendo en cuenta los siguientes factores de ponderación:

| FACTOR | PUNTAJE TOTAL | DETALLE |
| --- | --- | --- |
| RECURSOS HUMANOS |  |  |
| FORMACIÓN PROFESIONAL Y ESPECÍFICA EN LA MATERIA DEL EQUIPO TÉCNICO | 10 puntos (MÁXIMO) | Aparte del REQUISITO excluyente establecido de contar con profesional debidamente habilitado por la Dirección Nacional de Bomberos para realizar las tareas solicitadas se evaluará: Calificación de los recursos humanos asignados a la tarea (títulos, diplomas, certificados de estudios, etc.) en instituciones reconocidas por el organismo regulador del Estado. Tanto de sus profesionales, técnicos o de los de las empresas subcontratadas. Experiencia y formación específica en la materia. En particular Ingeniero Industrial Hidráulico y Técnico Electricista certificado. |
| ANTECEDENTES Y EXPEREINCIA |  |  |
| EXPERIENCIA COMPROBABLE | 10 puntos (MÁXIMO) | Se debe presentar lista de empresas a las cuales se le realizó trabajo relevante coincidente con el objeto de este llamado Ítem 1 (e ítem 2 opcional), la descripción del mismo, con una referencia indicando nombre, cargo y teléfono de contacto, |
| OFERTA TÉCNICA |  |  |
| Claridad de la propuesta y adecuación a los objetivos solicitados. | 25 puntos (MÁXIMO) | Presentación de la empresa. Certificaciones. Detalle de los servicios que tenga incluidos. Propuesta de trabajo ítem 1 (e ítem 2 opcional). Etapas y plazos. Presentación de los documentos informativos sugeridos en el pliego en punto 5. |
| PRECIO/OFERTA ECONÓMICA | 55 puntos (MÁXIMO) | Las ofertas serán comparadas en base al precio de cada ítem. La evaluación de la oferta económica se realizará otorgando 55 puntos a la oferta viable que resulte con menor costo y a las restantes se le asignará un puntaje inversamente proporcional a esa relación. |
| TOTAL | 100 |  |

El respaldo documentado de los distintos elementos presentados y la facilidad de verificación de la información son necesarios para la evaluación de las ofertas. La Administración podrá verificar la exactitud de la información aportada por los oferentes.

El Laboratorio Dorrego se reserva el derecho de evaluar ofertas teniendo en cuenta la viabilidad de las mismas en cuanto a costos del servicio.

La adjudicación se realizará a la oferta que haya obtenido el mayor puntaje ponderado total POR ITEM.

NEGOCIACIONES:

En caso de que se presentaran ofertas similares (de acuerdo al Artículo 66 del TOCAF), la Comisión Asesora de Adjudicaciones o el Ordenador del Gasto podrá entablar negociaciones con los respectivos oferentes a efectos de obtener mejores condiciones técnicas, de calidad o precio.

Asimismo el Ordenador del Gasto, o la Comisión Asesora debidamente autorizada por éste, podrán realizar negociaciones tendientes a la mejora de ofertas en los casos de precios manifiestamente inconvenientes.

EL LABORATORIO DORREGO se reserva el derecho de adjudicar total o parcialmente el llamado o dejar sin efecto el mismo en cualquier etapa del procedimiento según se estime conveniente a los intereses de esta Administración.

OBLIGACIONES DEL ADJUDICATARIO:

El adjudicatario dispondrá de cinco días hábiles desde la recepción de la notificación, para presentar la siguiente documentación:

Depósito de garantía de fiel cumplimiento del contrato en caso de corresponder, de acuerdo a lo establecido en la cláusula relativa a GARANTIAS.

El adjudicatario deberá ajustar los salarios del personal según lo que se acuerde para el Grupo de actividad en el que se encuentra inscripto, de acuerdo con la legislación laboral vigente. El adjudicatario deberá estar inscripto en el grupo al que pertenece la actividad licitada.

El adjudicatario deberá observar el respeto irrestricto de los derechos sindicales de agremiación y promover ámbitos de acuerdo referidos al normal desenvolvimiento de las relaciones laborales.

La conducta y actitudes del personal serán de entera responsabilidad de la adjudicataria.

En caso de roturas o daños a bienes de la Administración producidos en el cumplimiento del servicio, el adjudicatario deberá proceder a la reposición de los mismos o estos le serán facturados a la Empresa por los importes correspondientes a su valor de reposición o reparación.

MANTENIMIENTO DE OFERTA: 150 días. Vencido dicho plazo la vigencia de las ofertas se considerará automáticamente prorrogada, salvo manifestación expresa en contrario por parte de los oferentes.

ACTUALIZACION DE PRECIOS:

Los precios se actualizarán semestralmente, el 1º de Enero y 1º de Julio de cada año, a través de la siguiente paramétrica:

P 1= PO * [(0.3 * (A1 / A0) + 0.3 * (B1/B0) + 0.4 * (C1/C0)]

siendo:

P0= precio cotizado en la propuesta

P1= precio actualizado de la propuesta

A0 = Índice de Precios al Consumo (IPC) al mes anterior a la fecha de la apertura de ofertas.

A1 = Índice de Precios al Consumo (IPC) del mes del ajuste.

B0 = Cotización del Dólar interbancario vendedor al último día hábil del mes anterior a la fecha de la apertura de ofertas.

B1 = Cotización del Dólar interbancario vendedor al momento del ajuste.

C0= Índice Medio de Salarios (IMS) al mes anterior a la fecha de la apertura de ofertas.

C1= Índice Medio de Salarios (IMS) publicado y vigente al momento del ajuste.

En el caso del primer ajuste, se considerará el período transcurrido entre el último día del mes anterior al de la apertura y el 31 de diciembre o 30 de junio, según sea el caso.

La Administración se reserva el derecho de renegociar el contrato si el índice tuviera una variación mayor al 10% anual.

PERIODO:

El presente llamado se realiza para cubrir las necesidades del Establecimiento respecto a lo solicitado. Su ejecución comenzará luego de la notificación al adjudicatario de la Resolución de adjudicación intervenida por la Auditoría Delegada del Tribunal de Cuentas de la República, y se extenderá hasta que se cumpla con todos los puntos referidos en el objeto del llamado, salvo manifestación en contrario de cualquiera de las partes notificada a la otra parte con una antelación no menor de treinta días corridos a la fecha de vencimiento del plazo de vigencia del contrato, mediante telegrama colacionado, carta con aviso de retorno o cualquier otro medio fehaciente.

En oportunidad de la finalización de la relación contractual, la firma adjudicataria deberá acreditar fehacientemente haber dado cumplimiento a sus obligaciones laborales y de previsión social respecto de la totalidad de los trabajadores, autorizándose el pago de las facturas pendientes y liberándose las garantías constituidas una vez cumplido dicho requisito.

SISTEMA DE PAGO:

Item 1:  Mediante el S.I.I.F.  plazo estimado de pago a los 60 días contados a partir de aprobado el trabajo en cada etapa y conformado el mismo.

Item 2:  Mediante el S.I.I.F.  plazo estimado de pago a los 60 días contados a partir de aprobado el trabajo y conformado el mismo.

No se aceptarán facturas en que se establezcan intereses por mora o ajustes por pago fuera de fecha. Si la factura contuviera impresa alguna referencia a esos extremos, por el solo hecho de presentar oferta, se entiende que las firmas aceptan que la Administración anule dicha referencia mediante sello u otro medio similar en forma previa a su tramitación.

GARANTIAS:

Para el caso que el monto de la adjudicación supere el monto establecido por el artículo 64 del TOCAF 2012 (40% del tope establecido para las Licitaciones Abreviadas, valor tope actual $ 8.199.000,00), el adjudicatario deberá presentar depósito de fiel cumplimiento del contrato  por un valor equivalente al 5 % de la adjudicación, dentro del plazo de 5 días hábiles siguientes a la notificación de la resolución de adjudicación definitiva.

Los depósitos de fiel cumplimiento del contrato deberán efectuarse mediante depósito en efectivo, avales bancarios o póliza del Banco de Seguros del Estado, a favor de LABORATORIO DORREGO, o certificación bancaria de que en la Institución existen fondos depositados en moneda nacional o en dólares americanos, a la orden de la Administración. Los documentos expedidos por bancos privados deberán venir con firmas certificadas por Escribano Público.

En los casos que los documentos de depósito establezcan fecha de vencimiento la misma no deberá ser inferior a un año a contar de la fecha de la notificación. En caso de prórroga del contrato deberá presentarse nuevo depósito de garantía con una vigencia mínima de un año, con una antelación de treinta días al vencimiento del plazo original del contrato, bajo apercibimiento de rescisión del mismo.

Los documentos de depósito deben ser únicos y particulares para el presente llamado.

El depósito de garantía de fiel cumplimiento del contrato garantizará además del cumplimiento de las obligaciones contractuales relativas al servicio, el cumplimiento de las obligaciones laborales que contraiga el adjudicatario con el personal que contrate, o con los organismos de previsión social y Banco de Seguros del Estado, de las cuales la Administración sea subsidiaria o solidariamente responsable de acuerdo a lo establecido por la Ley No.18099 (Ley de Tercerizaciones). De tratarse de un documento expedido por una Institución Bancaria debe contener la expresa constancia de garantizar dichas obligaciones.

INCUMPLIMIENTOS:

El Laboratorio no pagará por servicios no prestados.

En caso que no se cumpla con las condiciones establecidas en el Pliego, se aplicarán los siguientes descuentos:

Primer incumplimiento: un descuento equivalente del 10% del importe de la factura.

Segundo incumplimiento:  un descuento equivalente del 15% del importe de la factura.

Tercer incumplimiento: un descuento equivalente del 20% del importe de la factura, quedando la Administración habilitada para rescindir el contrato, ejecutar el depósito de garantía y convocar por orden a los siguientes oferentes según el puntaje obtenido en la evaluación de ofertas(ranking).

SIN PERJUICIO DE LO ANTERIOR LA ADMINISTRACION SE RESERVA LA FACULTAD DE RESCINDIR EL CONTRATO EN CUALQUIER MOMENTO, EN CASO QUE LA FIRMA ADJUDICATARIA INCURRA EN CUALQUIER INSTANCIA DEL CONTRATO, EN TRES INCUMPLIMIENTOS SUCESIVOS O NO, DEBIDAMENTE DOCUMENTADOS O UN INCUMPLIMIENTO DE SUMA GRAVEDAD, QUE IMPIDA UN NORMAL FUNCIONAMIENTO DEL AREA A LA QUE ESTA AFECTADO EL SERVICIO LICITADO.

PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO (Art. 69 TOCAF 2012):

El contrato se perfeccionará con la notificación al oferente del acto de adjudicación dictado por el ordenador competente, previo cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 211, literal B) de la Constitución de la República, sin perjuicio de que en los pliegos de bases y condiciones generales y particulares o en la resolución de adjudicación, se establezca la forma escrita o requisitos de solemnidad  a cumplir con posterioridad al dictado del mencionado acto o existan otras condiciones suspensivas que obsten a dicho perfeccionamiento.

EVALUACION DEL SERVICIO:

Sin perjuicio de las evaluaciones del servicio que se realicen durante la vigencia del presente contrato, al finalizar el mismo, la Dirección de la Unidad Ejecutora o quien esta disponga, realizará un informe de evaluación detallado y fundamentado del servicio contratado, el que se comunicará por escrito al adjudicatario.

RIGEN PARA ESTE LLAMADO:

1) el decreto 150/012 de 11 de mayo de 2012 (TOCAF 2012)

2) el Decreto 131/014 de 28 de mayo de 2014 (Pliego único de Bases y Condiciones Generales)

3) las disposiciones del presente Pliego Particular.

_________________________________________________________________________________

RETIRO DE PLIEGO: hasta el último día hábil anterior a la Apertura de 9.00 a 16.00 horas en la Oficina de Compras. Se aclara que el retiro del Pliego es opcional, ya que el mismo se encuentra publicado en la página de Compras Estatales.

            - PLAZO ÚLTIMO PARA EL RETIRO DEL PRESENTE PLIEGO DE LA OFICINA DE COMPRAS:  5 de Febrero, en las condiciones indicadas.

DIRECCIÓN DEL LABORATORIO DORREGO: BVAR. ARTIGAS 3223 ESQ. CUFRÉ, ÚNICA ENTRADA POR PORTÓN AZUL DE LA CALLE CUFRÉ (Nº 3089)

_________________________________________________________________________________

SE DEBERÁ COORDINAR LA VISITA CON LA OFICINA DE COMPRAS, al correo compras.dorrego@asse.com.uy, o a los tel. 2200 9054, 2200 3584 int. 212, de 9 a 14 hrs días hábiles.

Por Consultas sobre documentación: En Oficina de Compras, e-mail: compras.dorrego@asse.com.uy Tel.2200 9054, 2200 3584 int. 212 de lunes a viernes de 9 a 14 hrs. FAX: INTERNO 237

Las consultas por correo electrónico deberán realizarse registrando sus expresiones en un documento que deberá incluir la firma autógrafa, luego escanearlo y enviarlo por correo electrónico.

Montevideo, Enero 2018

A N E X O  I

FORMULARIO DE IDENTIFICACIÓN DEL OFERENTE

LICITACIÓN ABREVIADA Nº..............................................

RAZON SOCIAL

DE LA EMPRESA

NOMBRE COMERCIAL

DE LA EMPRESA

R.U.T.

DOMICILIO A LOS EFECTOS DE LA PRESENTE LICITACIÓN

Calle:..................................................................................................................Nº...................................

Entre....................................................y ...................................................................................................

Localidad:.................................................................................................................................................

Código Postal:..........................................................................................................................................

País:.........................................................................................................................................................

Teléfono:...................................................................................................................................................

Fax:...........................................................................................................................................................

E-mail:......................................................................................................................................................

Declaro estar en condiciones legales de contratar con el Estado.

FIRMA/S  .................................................................................................................................................

Aclaración de firma/s................................................................................................................................

A N E X O  II

FORMULARIO DE COTIZACIÓN

| N° Ítem | Descripción | Moneda | Sistema de pago | Plan de pagos | Precio | Impuestos (IVA) | Total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Etapa A | Pesos uy | Crédito SIIF | 10.00% |  |  |  |
|  | Etapa B | Pesos uy | Crédito SIIF | 40.00% |  |  |  |
|  | Etapa C | Pesos uy | Crédito SIIF | 20.00% |  |  |  |
|  | Etapa D | Pesos uy | Crédito SIIF | 10.00% |  |  |  |
|  | Etapa E | Pesos uy | Crédito SIIF | 20.00% |  |  |  |
|  |  | Pesos uy | Crédito SIIF | Total Ítem |  |  |  |
| 2 |  | Pesos uy | Crédito SIIF | Total Ítem |  |  |  |
| Monto total ofertado |  |  |

Firma:...............................................................................................

Aclaración de firma:..........................................................................

A N E X O  III

Control de documentación y requisitos del pliego:

|  | Campos a completar por la empresa | Control Adminis tración |
| --- | --- | --- |
| Descripción | Solicitado en pliego | Ofertado por la empresa (Nombre de la empresa) | N° de foja de la oferta en la que se especifica | Cumple SI/NO |
| Formulario de identificación del oferente (Anexo I) | si |  |  |  |
| Formulario de cotización (Anexo II) | si |  |  |  |
| Constancia de visita | si |  |  |  |
| Contar con profesional debidamente habilitado por la DNB para realizar tareas solicitadas en el objeto de este llamado. | si |  |  |  |
| Calificación (títulos, diplomas, cursos, etc.), capacitación y experiencia documentada de los recursos humanos asignados a la tarea y de los asesores. En particular Ingeniero Industrial Hidráulico y Técnico Electricista certificado. | si |  |  |  |
| Lista de trabajos realizados relevantes coincidentes con el objeto de este llamado Ítem 1 (ítem 2 opcional). Descripción de los mismos y referencia indicando nombre, cargo de los responsables para contacto. | si |  |  |  |
| Oferta técnica Ítem 1 (ítem 2 opcional). Presentación de la empresa. Certificaciones. Detalle de los servicios que incluya. Propuesta de trabajo. Etapas y plazos. Presentación de los documentos sugeridos en el pliego. | si |  |  |  |
| Declaración Jurada si se ampara a las normas de protección a la industria nacional. | si |  |  |  |
| Declaración Jurada no incompatibilidad (Artículo 46 del TOCAF) |  |  |  |  |
| Depósito de garantía de mantenimiento de oferta en caso de superar el límite de la LA | si |  |  |  |
| Lista de verificación completa (Anexo III) | si |  |  |  |

Firma:...............................................................................................

Aclaración de firma:..........................................................................

# Text boxes

## LISTA DE VERIFICACIÓN