Obras Sanitarias del Estado

SOLICITUD DE COTIZACIÓN

ACONDICIONAMIENTO CONTENEDOR

Localidad Caraguatá - Área Comercial Operativa

Departamento de Tacuarembó

Fecha de apertura: 25-04-2024

Hora: 11:00

# INDICE

INDICE	2

1.	OBJETO DE LLAMADO	3

2.	CONDICIONES DE CONTRATACIÓN Y OFERTA	3

2.1.	DEL PERIODO DE CONTRATACIÓN	3

2.2.	DE LAS CONDICIONES PARA LA PRESENTACIÓN DE LAS OFERTAS	3

2.3.	DE LOS REQUISITOS DE VALIDEZ DE LAS PROPUESTAS	4

2.4.	DE LA MONEDA DE COTIZACIÓN	4

2.5.	DE LA FORMA DE COTIZAR	4

2.6.	DEL MANTENIMIENTO DE OFERTA	5

2.7.	DEL PRECIO DE LA OFERTA	5

2.8.	DEL AJUSTE DE PRECIOS	6

2.9.	DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	6

2.10.	DE LA EVALUACIÓN	6

2.11.	DE LA COMPARACIÓN Y ADJUDICACION	6

2.12.	DEL REPRESENTANTE LEGAL Y TÉCNICO	7

2.13.	PERSONAL EN OBRA, CAPATAZ	7

2.14.	VISITA AL SITIO DE LAS OBRAS	7

2.15.	PLAZO DE EJECUCIÓN	7

2.16.	PAGOS	7

2.17.	LEYES SOCIALES (APORTES A B.P.S.)	8

2.18.	MULTAS POR ATRASOS	9

3.	OBLIGACIONES DEL ADJUDICATARIO	9

3.1.	OBLIGACIONES GENÉRICAS	9

3.2.	CUMPLIMIENTO DE DISPOSICIONES NACIONALES Y MUNICIPALES	9

3.3.	SEGURIDAD EN OBRA	10

3.4.	INSTALACIONES EXISTENTES	10

3.5.	SUMINISTRO DE MATERIALES, EQUIPOS Y ACCESORIOS	11

3.6.	LIMPIEZA	11

CAPITULO UNICO

# OBJETO DE LLAMADO

El objeto de la presente solicitud es la ejecución de las obras en el predio perteneciente a O.S.E, ubicado en un predio de OSE en Toscas de Caraguatá, Departamento de Tacuarembó (32°10'57.4"S 55°00'33.6"W).

Los trabajos a realizar comprenden la realización de techado liviano con estructura asociada, una vereda perimetral exterior, escalera metálica y rampa de acceso para salvar desnivel, los que se deberán realizar en un todo de acuerdo al presente Pliego de Condiciones y recaudos anexos (Memorias técnicas y gráficos).

Los trabajos se realizarán a satisfacción de la Dirección de Obra de OSE, la que podrá ordenar rehacer cualquier tarea que considere mal ejecutada o no ajustada a los términos de las especificaciones, sin que esto de derecho al adjudicatario a reclamación alguna.

No podrá considerarse concluida ninguna de las tareas sin la expresa aprobación de la Dirección de Obra, que tendrá potestad para indicar la ejecución de todo lo que no se haya realizado de acuerdo con las presentes especificaciones.

Todas las medidas indicadas en los planos deberán ser verificadas por los oferentes, así como ratificadas en obra.

# CONDICIONES DE CONTRATACIÓN Y OFERTA

## DEL PERIODO DE CONTRATACIÓN

El periodo de la contratación será hasta la finalización de la obra y recibida por parte de la Dirección de obra.

## DE LAS CONDICIONES PARA LA PRESENTACIÓN DE LAS OFERTAS

- A efectos de la presentación de las propuestas, los oferentes deberán estar registrados en el RUPE (Registro Único de Proveedores del Estado, Decreto del Poder Ejecutivo Nº 155/13). Los estados admitidos para aceptar ofertas de proveedores son: EN INGRESO y ACTIVO.

- A los efectos de la adjudicación, los oferentes que no estuvieran registrados en forma definitiva, la Administración otorgará un plazo de 5 (cinco) días hábiles a partir de la comunicación a fin de que el mismo adquiera dicho estado. Se propondrá adjudicar el llamado al siguiente mejor oferente en caso de no cumplirse este requerimiento en el plazo mencionado.

- Las propuestas deberán presentarse en sobre cerrado y lacrado, en las oficinas de la Jefatura Comercial Departamental (18 de Julio N° 333, Tacuarembó) o enviarse por Correo electrónico a comprastacuarembocomercial@ose.com.uy , y/o al Jefe Comercial Operativo Departamental de Tacuarembó, Sr. Antonio Maria Pereira Portela (antonio.portela@ose.com.uy).

- A los oferentes que no se presenten en tiempo no les serán recibidas sus ofertas.

- Las propuestas deberán ceñirse a las condiciones y formas que establece la presente especificación, pudiéndose agregar cualquier información complementaria pero sin omitir las exigencias requeridas (Art. 54 del T.O.C.A.F.)

- Deberá tener vigente el Seguro contra Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales (Art. 61 de la Ley Nro. 16.074, de fecha 10/10/89).

- La oferta deberá estar firmada por el representante de la empresa.

- La oferta si es enviada por correo electrónico, deberá ser en un archivo único y deberá ser foliada en el formato: página 1 de página xxx.

## DE LOS REQUISITOS DE VALIDEZ DE LAS PROPUESTAS

Sólo se considerarán ofertas válidas aquellas que acrediten los requisitos exigidos e incluyan la siguiente información y/o documentos:

- Nombre, razón social, contrato de sociedad, domicilio legal, teléfono, fax y correo electrónico.

- La empresa deberá presentar la documentación que demuestre que tienen experiencia en obras de naturaleza y complejidad similares. A efectos de evaluar tal experiencia se exige, como mínimo que se documente haber realizado en los últimos 3 años al menos 4 obras de características similares al presente llamado, indicando dirección de las obras y teléfono o correo electrónico de contacto en cada lugar.

- Datos del representante técnico y teléfono celular habilitado para las comunicaciones entre éste y OSE.

## DE LA MONEDA DE COTIZACIÓN

Las ofertas deberán cotizarse necesariamente en Moneda Nacional, no admitiéndose otra moneda.

## DE LA FORMA DE COTIZAR

Los oferentes deberán presentar planilla de cotización según modelo adjunto. La cotización se realizará en pesos uruguayos, por precios unitarios en los diferentes rubros incluidos en la planilla anexa. Los costos de traslado del personal, materiales y equipos deberán incluirse en el precio de los diferentes rubros.

Los oferentes deberán realizar el metraje de los distintos rubros en base al material gráfico entregado y a las mediciones que efectúen en la visita de obra. El precio se considerará en forma global, por lo que el Adjudicatario no tendrá derecho a reclamos por ejecución de trabajos no incluidos en la planilla de cotización. Se podrán realizar las consultas que se entiendan pertinentes en el período y al correo que la administración estipule en la página de compras estatales.

El precio de cada uno de los rubros cotizados debe incluir todos los costos implicados (la totalidad de materiales a utilizar, la mano de obra, el beneficio de la empresa, los costos de traslado de materiales, equipos y desechos y cualquier otro costo asociado). No se abonarán costos extraordinarios por tareas que no hayan sido presupuestadas.

La comparación de ofertas se realizará en base al precio global resultante de la sumatoria de los precios de comparación de los diferentes rubros incluidos en la planilla, más el impuesto al valor agregado (I.V.A.), más la sumatoria de los importes de las leyes sociales de cada rubro (a los efectos de la comparación se considerará que equivalen al 75% del monto imponible unitario declarado para el rubro).

O.S.E. se reserva el derecho de adjudicar parcialmente las obras, o no adjudicarlas, sin que esto genere derechos a los oferentes.

Se debe cotizar según el rubrado, los rubros opcionales que la administración tomará de referencia y podrá adjudicar parcialmente si así lo considera.

## DEL MANTENIMIENTO DE OFERTA

El plazo de mantenimiento de oferta mínimo será de 60 días a partir de la apertura de la Compra.

En caso que el oferente no tenga interés en mantener su oferta por un plazo superior al fijado, deberá presentar nota manifestando el retiro de la oferta

## DEL PRECIO DE LA OFERTA

- Los precios de las ofertas deberán realizarse en condiciones de pago a 60 días de la fecha de factura y no podrán estar sujetos a confirmación ni condicionados en forma alguna.

- Todos los tributos que legalmente corresponden al contratista por el cumplimiento del contrato se consideraran incluidos en los precios cotizados.

- Las creaciones, supresiones o modificaciones de los tributos que gravan la última etapa de la comercialización de los bienes o prestación de servicios serán reconocidas en todos los casos a favor del adjudicatario o de la Administración según corresponda. (Artº 9.4 del Decreto 53/993).

- La Administración rechazará las ofertas que establezcan traslados tributarios diferentes a lo dispuesto por dicha norma.

## DEL AJUSTE DE PRECIOS

En virtud de los plazos del presente llamado no corresponde la inclusión de ajustes de pecios, no obstante, si la fecha de presentación es cercana a la determinación de índices que puedan afectar el precio ofertado el oferente deberá estimarlos a efectos de cotizar al firme.

## DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO

Se indicará si corresponde Impuesto al Valor Agregado y porcentaje del mismo, de no indicarse se considerará incluido en el precio cotizado.

## DE LA EVALUACIÓN

- Se analizarán las propuestas para determinar si están completas y si en general se ajustan esencialmente a lo establecido en el Pliego de la Compra. La Administración podrá pedir aclaraciones o informaciones complementarias a cualquiera de los Oferentes sobre sus Ofertas, sin perjuicio de la que éstos tienen que suministrar en ocasión de la presentación de las propuestas.

- Si la Administración determina que la Oferta no se ajusta en lo esencial a los documentos de la Compra o resulta incompleta, la rechazará y el defecto no podrá ser subsanado con posterioridad por el oferente.

- Una vez que la Jefatura Comercial Operativa de Tacuarembó haya determinado que las Ofertas se ajustan a los documentos de la Compra, se procederá a la evaluación de las mismas. A los efectos de la evaluación de las propuestas, la Administración verificará el cumplimiento de los requisitos establecidos en cuanto a la Experiencia del Oferente en trabajos similares debidamente documentados y avalados, Experiencia del Representante Técnico y los requerimientos de equipos solicitados como así también la antigüedad de la empresa en trabajos similares en OSE.

## DE LA COMPARACIÓN Y ADJUDICACION

- El procedimiento de comparación será por factor precio sobre el conjunto de ofertas válidas, adjudicándose a la oferta válida de menor precio de comparación, sin perjuicio de lo dispuesto por el TOCAF respecto a la mejora de ofertas.

- Si la oferta evaluada más baja fuera seriamente desbalanceada en su estructura de precios (precios cotizados, mano de obra declarada, etc.), con relación a la estimación de la Administración del costo real de la obra, ésta podrá rechazarla.

- O.S.E. se reserva el derecho de adjudicar el servicio solicitado, en forma total y/o parcial, así como también rechazar todas las ofertas.

## DEL REPRESENTANTE LEGAL Y TÉCNICO

- Los oferentes deberán declarar en su oferta los nombres y datos personales de su representante legal, indicando su cargo o rol dentro de la empresa, y de su representante técnico, indicando su formación y experiencia en trabajos similares. El representante técnico deberá ser egresado de UdelaR u otra universidad autorizada por el MEC, con título de Arquitecto.

- El representante legal declarado en la oferta será el único interlocutor válido frente a O.S.E. para representar a la empresa en asuntos administrativos y/o legales. El representante técnico declarado en la oferta será el único interlocutor válido frente a O.S.E. para representar a la empresa en asuntos técnicos. Se admitirá que se presente un solo representante que cumpla ambos roles.

## PERSONAL EN OBRA, CAPATAZ

La empresa deberá contar en obra con capataz, siendo este personal idóneo en lectura de planos, conocimiento general de la obra y manejo del personal. Se deberá anexar su curriculum como parte del llamado. En caso de no cumplir los requisitos la Administración podrá pedir cambio del mismo.

## VISITA AL SITIO DE LAS OBRAS

Los oferentes deberán visitar el sitio de las obras en la fecha y horario que se les comunicará oportunamente en la página de compras estatales.

## PLAZO DE EJECUCIÓN

El plazo máximo para la realización de los trabajos contratados será de 180 días calendario desde la emisión de la Orden de Compra por OSE.

Dado que parte de las obras son al aire libre, el Adjudicatario podrá solicitar, durante el transcurso de la ejecución de las obras, extensión del plazo establecido en un día calendario por cada día de lluvia. En estos casos el Adjudicatario deberá comunicar a la Dirección de Obra, en el mismo día en que se produzca la lluvia, la imposibilidad de trabajar. La Dirección de Obra será quien decida si la jornada se considera día de lluvia a efectos de la posible extensión del plazo de obra.

La Empresa adjudicada deberá entregar un cronograma con el plazo de obra ajustado al inicio de la misma, la cual deberá ser aprobada por la Dirección de Obra de O.S.E. No se podrá dar inicio a la misma, sin la aprobación del mismo.

## PAGOS

Para el cobro de los trabajos realizados el Adjudicatario deberá emitir una única factura a mes terminado, previa aprobación por parte de la Dirección de Obra, del avance del certificado que deberá ser elevado por la Empresa el último día de cada mes.

De constatarse que en la documentación presentada por la empresa se facturan trabajos no ejecutados, además del rechazo del certificado, O.S.E. podrá anotar una amonestación al Adjudicatario en su Registro de Proveedores, e incluso rescindir otros contratos que estén en vigencia.

O.S.E. se reserva el derecho, previo a realizar los pagos, de exigir a la empresa adjudicataria que exhiba documentación que acredite el pago de salarios y demás rubros emergentes de la relación laboral, estar al día en el pago de la póliza contra accidentes de trabajo y/o estar al día en el pago de sus de obligaciones tributarias nacionales, departamentales y con el B.PS.

## LEYES SOCIALES (APORTES A B.P.S.)

Los oferentes deberán declarar en sus ofertas el monto imponible de mano de obra a efectos de realizar el cálculo de los aportes por leyes sociales a realizar. Asimismo el importe de las leyes sociales será considerado a los efectos de la comparación de precios de las ofertas.

El Adjudicatario deberá suministrar toda la información necesaria a efectos de que O.S.E realice la inscripción de la obra ante el Banco de Previsión Social (ATyR), de acuerdo a la Ley 14.411, como obra pública, así como las declaraciones de cambio de estado y/o fin de obra en los plazos establecidos.

Conjuntamente con el avance de las obras se evaluará el total de jornales empleados. Si el mismo supera al monto imponible declarado en la oferta, los aportes excedentes serán de cuenta del Adjudicatario, para lo cual se descontará el monto correspondiente de los pagos que O.S.E. deba efectuarle.

Dentro de los primeros 3 (tres) días hábiles de cada mes el Adjudicatario deberá presentar al Director de Obra copia de la Planilla N° 1300 de ATyR nominada Declaración de Personal y Actividad (correspondiente a los aportes sociales según la Ley N° 14.411) de las obras ejecutadas el mes anterior, para su certificación.

O.S.E. comunicará la aprobación de la planilla presentada o realizará las observaciones que correspondan dentro de los 3 días hábiles siguientes. El Adjudicatario deberá presentar la referida planilla a ATyR dentro del plazo estipulado por dicha oficina. Dentro de los siguientes 3 (tres) días hábiles a la realización de esta gestión, el Adjudicatario deberá presentar en O.S.E la factura correspondiente, generada por BPS, a los efectos de gestionar el pago de los aportes. También deberá presentar copia de la liquidación mensual de haberes del personal afectado a la Obra, correspondiente al mes anterior, firmada de conformidad por éstos.

Si por atraso en el cumplimiento de los plazos indicados, el B.P.S. aplicase multas y recargos a O.S.E., la parte porcentual del atraso que fuera imputable al Adjudicatario le será descontada de la próxima factura a pagar.

En caso de suspensión de la obra por cualquier motivo, el Adjudicatario deberá comunicar inmediatamente la situación a la Dirección de Obra, a efectos de gestionar frente a ATyR el cambio de estado. Asimismo, al finalizar las obras el Adjudicatario deberá informar inmediatamente a O.S.E., Y dar la baja al personal en las fechas establecidas por el BPS. Si el incumplimiento de lo establecido precedentemente implicara multas o recargos a O.S.E., ésta los trasladará al Adjudicatario.

## MULTAS POR ATRASOS

En caso de atraso en la finalización los trabajos encomendados al adjudicatario, el mismo deberá indemnizar a O.S.E. por daños y perjuicios abonando una multa por un monto equivalente al precio de media jornada de trabajo por cada día de retraso de la fecha de finalización con respecto a la fecha prevista.

A los efectos de la aplicación de multas, el precio de la jornada de trabajo se calculará dividiendo el precio total del trabajo encomendado (precio de empresa, sin leyes sociales) entre el plazo estimado, expresado en días hábiles.

O.S.E. podrá deducir las multas aplicadas y otras indemnizaciones que corresponda pagar al Adjudicatario de los pagos que se le adeudaren.

# OBLIGACIONES DEL ADJUDICATARIO

## OBLIGACIONES GENÉRICAS

Son obligaciones genéricas del Adjudicatario:

- cumplir con el salario, respetar las horas de trabajo y demás condiciones de empleo fijadas en leyes, laudos y/o convenios colectivos vigentes para la industria de la construcción;

- respetar las normas de seguridad e higiene establecidas para la industria de la construcción;

- comunicar a O.S.E. los datos personales de los trabajadores afectados a las obras, así como los eventuales cambios en la planilla de sus trabajadores.

El Adjudicatario deberá reparar económicamente los daños y perjuicios que, a consecuencia de la realización de las Obras, ocasione a instalaciones de O.S.E. así como a terceros; quedando comprendidos en este concepto bienes, personas e instalaciones, siendo de su exclusivo cargo todas las reclamaciones y demandas que se entablaren por las causas indicadas.

## CUMPLIMIENTO DE DISPOSICIONES NACIONALES Y MUNICIPALES

El adjudicatario deberá dar cumplimiento estricto a las disposiciones legales, ordenanzas municipales y reglamentaciones vigentes que impliquen de alguna manera a las personas empleadas en los trabajos, a los equipos e instalaciones que utilice, y a la forma de llevar a cabo la Obra.

El Adjudicatario será responsable del cumplimiento de todas las leyes, decretos y normas que rigen para el trabajo del personal obrero y de la seguridad del mismo, particularmente el decreto No 406/88 (Prevención de Accidentes de Trabajo).

El adjudicatario deberá obtener de las autoridades competentes todos los permisos y autorizaciones que sean necesarios para la ejecución de las obras, y dará los avisos requeridos por las leyes, decretos, ordenanzas y reglamentos vigentes.

La Administración, así como sus funcionarios, no tendrá responsabilidad alguna por cualquier reclamación o sanción a que diera lugar por violación de las leyes, ordenanzas o reglamentaciones vigentes durante el transcurso de las obras. El adjudicatario deberá corregir, a su costo, cualquier apartamiento de estas disposiciones, y se hará cargo de las multas y/o sanciones que por ese motivo correspondan.

Será de cargo del adjudicatario también abonar los gastos que originen las referidas gestiones, trámites, permisos y autorizaciones. Si algunas de estas obligaciones fueran de cargo directo de la Administración el adjudicatario tendrá derecho a que se le reembolse su pago, debiendo justificar plenamente tal extremo.

Se deberán respetar, en todo lo aplicable y correspondiente, las siguientes normas:

Decreto Nº 103/96 – Homologación de normas técnicas, relativas a salud e higiene en el trabajo.

Decreto Nº 179/2001 – Prevención de riesgos eléctricos

Ley Nº 16074 – Seguro de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales

Ley Nº 17283- Protección del Medio Ambiente

## SEGURIDAD EN OBRA

El adjudicatario atenderá todas las disposiciones vigentes contenidas en la Ley de Prevención de accidentes de Trabajo, normas resueltas por el Ministerio de Trabajo, reglamento del Banco de Seguros del Estado, Ordenanzas Municipales en la materia.

El personal de obra deberá respetar todas las disposiciones vigentes de seguridad en obra, lo que será condición indispensable para su permanencia en la misma.

La obra se conservará en orden, manteniendo adecuadamente resguardados los distintos materiales, equipos y herramientas, particularmente los que puedan implicar algún riesgo para los operarios.

El adjudicatario deberá mantener vallada la zona de trabajo durante las tareas de izaje del contenedor y colocación del mismo sobre las bases. El sistema de vallado deberá asegurar que ninguna persona ajena al personal del adjudicatario pueda aproximarse al área de trabajo.

Será de responsabilidad del adjudicatario responder a las demandas administrativas y/o judiciales por daños personales al personal de OSE o a terceros, que se produjeran a causa de estas tareas, así como por daños a la propiedad de terceros.

## INSTALACIONES EXISTENTES

Todas las instalaciones existentes que aparecieran en la zona de trabajo, deberán ser rigurosamente resguardadas por el adjudicatario, que será el único responsable por cualquier daño ocasionado por haber sido insuficientes las medidas de precaución. En caso de rotura será responsable por la reparación con los materiales.

El Adjudicatario tomará todas las providencias del caso para evitar perjuicios o deterioros en las instalaciones de UTE, ANTEL, OSE. Deberá obtener de las autoridades competentes todos los permisos y autorizaciones que sean necesarios para la ejecución de las obras. Deberá reparar a la brevedad y a su costo los desperfectos de cualquier índole que ocasione a los diferentes servicios públicos y privados al ejecutar los trabajos.

## SUMINISTRO DE MATERIALES, EQUIPOS Y ACCESORIOS

El adjudicatario suministrará la totalidad de los materiales, máquinas, herramientas y todos los elementos que fueran necesarios para la completa realización del objeto de la cotización, de acuerdo a los documentos que rigen la misma.

El adjudicatario tendrá a su cargo la totalidad de los suministros, incluyendo el transporte de los mismos hasta el predio y dentro del mismo. El adjudicatario cuidará que todos los suministros cumplan con las especificaciones requeridas en los recaudos motivos del llamado.

La carga, transporte, descarga e instalación de todo suministro deberá realizarse teniendo en cuenta todas las precauciones establecidas por el fabricante, las normas nacionales e internacionales correspondientes y las indicaciones de la Dirección de Obras de OSE.

## LIMPIEZA

El adjudicatario será responsable de la limpieza de la obra y las zonas aledañas a la misma durante el transcurso de los trabajos. La Dirección de Obra podrá exigir al adjudicatario en cualquier momento que disponga del personal necesario para ejecutar las tareas de limpieza de la zona.