concurso de precios AMPLIADO

Nº20004614

Pliego Único de Bases y Condiciones

PROYECTO DE AMPLIACIÓN Y MEJORAS DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE EFLUENTES DE EL TESORO

UGD-OSE, Maldonado

Fecha de apertura: 08/05/2024

Hora: 13:00

# Contenido

Contenido	1

1. 	Disposiciones Generales	3

1.1	Ámbito de Aplicación	3

1.2	Jerarquía de las Normas	3

1.3 	Cómputo de Plazos	3

1.4 	Notificaciones	3

1.5 	Comunicaciones	3

1.6	Jurisdicción competente	3

2 	Publicación del llamado	3

3 	Aclaraciones de los Pliegos	3

4 	Modificación del Pliego Particular	4

5 	Solicitud de prórroga de apertura de ofertas	4

6 	Reserva de la Administración	4

7 	Normalización de artículos	4

8 	Requisitos Formales de las Ofertas	5

8.1 	Redacción	5

8.2 	Domicilio	5

8.3 	Identificación	5

8.4 	Cumplimiento de requisitos formales	5

9 	Requisitos para la presentación de las ofertas	5

9.1 	Documentos integrantes de la oferta	5

9.2 	Requisitos previos a la presentación de la oferta	5

10 	Validez de las ofertas	6

10.1 	Consideraciones generales	6

10.2 	Objeto	6

10.3 	Precio y cotización	6

10.3.1 Discrepancias	7

10.3.2 Actualización de precios.	7

10.4 	Tributos	7

10.5	 Regímenes de preferencia	8

10.5.1 Régimen general	8

10.5.2 Regímenes especiales incluidos en el Programa de Contratación Pública para el Desarrollo	9

11	Garantía de mantenimiento de oferta	11

11.1	 Ejecución	11

11.2	 Aplicación de multa	12

12 	Presentación, Confidencialidad y Apertura de ofertas	12

12.1	 Presentación	12

12.2	 Confidencialidad	12

12.3	 Apertura	12

13	 Defectos, carencias o errores en las ofertas.	13

13.1 	Comisión Asesora de Adjudicaciones	13

13.2	 Admisibilidad de las ofertas	13

13.3	 Evaluación	13

13.4 	Mejora de ofertas	14

13.5	 Negociaciones	14

13.6 	Precio Manifiestamente Inconveniente	14

13.7	 Vista de las actuaciones	14

14 	Adjudicación	15

14.1 	Dictado del acto	15

14.2	 Requisitos formales	15

15 	Aumento o disminución de contrato	15

16 	Notificación	15

17 	Devolución de las garantías de mantenimiento de oferta	15

18 	Perfeccionamiento del contrato	16

19 	Garantía de fiel cumplimiento del contrato	16

19.1 	Constitución	16

19.2	 Opción de no presentación de la garantía	16

19.3	 Falta de constitución de la garantía	17

19.4 	Ejecución de garantía	17

20	Control de calidad	17

21	Cumplimiento personal de las obligaciones	17

22 	Mora	17

23 	Penalidades	17

24 	Importación	18

25	Recepción	18

26	Rescisión	18

27 	Devolución de la garantía de fiel cumplimiento de contrato	18

28 	Pagos	18

ANEXO III	22

Pliego de Bases y Condiciones Particulares	21

ANEXO IV	32

Carta Poder	32

ANEXO V	33

Formulario de la oferta	33

ANEXO VI	34

Formato de Currículum para el personal técnico	34

ANEXO VII	35

Formularios Art. 10.1 a) I) - Sección II	35

Experiencia General	35

ANEXO VII	36

Formularios Art. 9.1 a) II) - Sección II	36

Experiencia del Proveedor	36

ANEXO VIII	37

Especificaciones Técnicas Particulares	37

ANEXO IX	47

Declaración igualdad de género	47

Pliego Único de Bases y Condiciones Generales para Contratos de Obras Públicas

# 1. 	Disposiciones Generales

## 1.1	Ámbito de Aplicación

Las normas contenidas en el presente reglamento constituyen el Pliego Único de Bases y Condiciones Generales (en adelante, Pliego Único) para los Contratos de Suministros y Servicios No Personales, en los casos de las contrataciones cuyos montos superen el límite establecido en el Artículo 47 del TOCAF, salvo los procedimientos que requieran reglamentación especial.

## 1.2	Jerarquía de las Normas

El Pliego de Bases y Condiciones Particulares (en adelante, Pliego Particular) sólo podrá modificar las disposiciones del presente Pliego que éste expresamente autorice.

## 1.3 	Cómputo de Plazos

Los términos fijados en el presente reglamento se computarán en días hábiles, y no se computará el día de la notificación, citación o emplazamiento.

## 1.4 	Notificaciones

Toda notificación que realice la Administración se hará en forma personal, telegrama colacionado, fax, correo electrónico, u otro medio hábil de comunicación de acuerdo a los datos proporcionados en el Registro Único de Proveedores del Estado.

## 1.5 	Comunicaciones

Todas las comunicaciones se efectuarán en el domicilio o a través de los medios que se indicaren en el Pliego Particular.

## 1.6	Jurisdicción competente

Por el sólo hecho de presentarse, se entenderá que el oferente hace expreso reconocimiento y manifiesta su voluntad de someterse a las Leyes y Tribunales de la República Oriental del Uruguay.

# 2 	Publicación del llamado

Es obligatoria la publicación de la convocatoria a procedimientos competitivos y el Pliego Particular en el sitio web de Compras y Contrataciones Estatales, cumpliendo con la antelación suficiente en casos de corresponder, sin perjuicio de otros medios que la Administración Pública estime conveniente.

En los casos de licitaciones públicas, se deberá dar cumplimiento a la normativa específica en la materia, efectuando asimismo la publicación de la convocatoria en el Diario Oficial.

# 3 	Aclaraciones de los Pliegos

Las solicitudes de aclaración podrán ser formuladas por los adquirentes del Pliego Particular mediante comunicación escrita dentro del plazo que fije el mismo y por los medios que establezca. Vencido dicho término no será obligatorio proporcionar más datos aclaratorios.

Las consultas deberán ser específicas y deberán ser evacuadas por la Administración dentro del plazo que establezca el Pliego Particular, comunicando las mismas a todos los interesados a través de su publicación en el sitio web de Compras y Contrataciones Estatales.

En los casos que el Pliego Particular hubiera sido adquirido, la evacuación de la consulta se comunicará asimismo en forma personal tanto al eventual oferente que la realice, como a todos aquellos que hayan adquirido dicho recaudo.

# 4 	Modificación del Pliego Particular

La Administración podrá, antes que venza el plazo para la presentación de ofertas, modificar el Pliego Particular ya sea por iniciativa propia o en atención a una consulta u observación formulada por un particular. Todos los interesados serán notificados de las modificaciones introducidas, en un plazo no menor a 2 días antes del término límite para la recepción de las ofertas, personalmente al interesado que formuló la observación como a los que hayan adquirido pliegos y comunicado a los demás interesados a través del sitio web de Compras y Contrataciones Estatales.

La Administración tendrá la facultad discrecional de prorrogar la fecha u hora de apertura del procedimiento de contratación, a fin de dar a los posibles oferentes tiempo adicional para la preparación de sus ofertas, debiendo comunicarse en la forma señalada en el párrafo anterior.

# 5 	Solicitud de prórroga de apertura de ofertas

Cualquier proveedor podrá solicitar prórroga de la Apertura de Ofertas. La misma se presentará a través de los medios que se indicaren en el Pliego Particular y dentro del plazo que fije el mismo.

La prórroga será resuelta por la Administración según su exclusivo criterio, y deberá notificarse personalmente al interesado. En caso de disponerse la prórroga de la Apertura, además deberá comunicarse personalmente a los que hayan adquiridos pliegos y publicarse la nueva fecha para conocimiento de los demás interesados en el sitio web de Compras y Contrataciones Estatales.

# 6 	Reserva de la Administración

La Administración podrá prorrogar la Apertura, o dejar sin efecto el llamado en cualquier momento.

En los casos de prórroga de la Apertura, la Administración procederá a publicar la nueva fecha en el sitio web de Compras y Contrataciones Estatales, y en su caso, se comunicará personalmente a quienes hayan adquirido Pliegos; asimismo deberá devolver las garantías de mantenimiento de ofertas y el importe de los Pliegos a solicitud de los interesados que, ante dicha prórroga, desistan de presentar propuestas.

En caso de dejar sin efecto el Llamado, se procederá a publicar inmediatamente lo resuelto en el sitio web de Compras y Contrataciones Estatales, y en su caso, se comunicará personalmente a quienes hayan adquirido Pliegos. Consecuentemente, la Administración procederá a devolver de oficio el importe de los Pliegos y las garantías depositadas, si correspondiere.

# 7 	Normalización de artículos

Cuando un bien o servicio se encuentre normalizado, la referencia a las normas estandarizadas de calidad que apliquen, incluidas en el Pliego Particular, hará obligatorio el cumplimiento de las mismas por parte de los oferentes y su control de calidad se efectuará en la forma prevista en ellas y en dicho Pliego.

# 8 	Requisitos Formales de las Ofertas

## 8.1 	Redacción

Las ofertas deberán ser redactadas en forma clara y precisa, en idioma español y conforme lo dispuesto por el artículo 63 del TOCAF.

El Pliego Particular podrá autorizar la presentación de folletos, catálogos, etc. en idioma extranjero, reservándose la Administración el derecho de exigir en cualquier momento su traducción al idioma español.

## 8.2 	Domicilio

Las firmas proponentes deberán constituir domicilio a los efectos del procedimiento y actos posteriores al mismo.

Cuando se presenten empresas extranjeras, las firmas que no se encuentren instaladas en el país, podrán actuar por medio de representante, en cuyo caso el mismo deberá estar inscripto en el Registro Nacional de Representantes de Firmas Extranjeras, creado por la Ley No. 16.497 de 15 de junio de 1994 y, en caso de ser adjudicatarias, deberán constituir domicilio en el mismo.

## 8.3 	Identificación

Las firmas proponentes deberán indicar los nombres de los titulares que la componen en caso de ser sociedades personales o de sus representantes autorizados, en caso de ser sociedades anónimas.

En los casos de aplicación del presente Pliego Único, las sociedades anónimas deberán agregar la nómina de los integrantes de los directorios.

## 8.4 	Cumplimiento de requisitos formales

Para la valoración del cumplimiento de los requisitos formales se aplicarán los principios establecidos en el Art. 149 del TOCAF.

# 9 	Requisitos para la presentación de las ofertas

El Pliego Particular no podrá imponer al oferente ningún requisito que no esté directamente vinculado a la Consideración del objeto de la contratación y a la evaluación de la oferta, reservándose sólo al oferente que resulte adjudicatario la carga administrativa de la demostración de estar en condiciones formales de contratar, sin perjuicio de las responsabilidades penales, civiles o administrativas que pudieran corresponder.

El Pliego Particular no podrá exigir documentación a la que se pueda acceder a través del RUPE o cualquier sistema de información de libre acceso.

## 9.1 	Documentos integrantes de la oferta

La oferta constará de los siguientes documentos:

a. Antecedentes del oferente, de acuerdo con lo que establezca el Pliego Particular, tanto respecto de la empresa como del objeto licitado.

b. La propuesta en todo lo que corresponda al objeto del procedimiento de contratación, incluyendo la declaración exigida en el punto 10.5.

c. Documentos requeridos en el Pliego Particular.

## 9.2 	Requisitos previos a la presentación de la oferta

Cuando corresponda el oferente deberá:

a. Depositar la garantía de mantenimiento de oferta cuando la Administración declare la obligatoriedad de la misma de acuerdo a lo establecido por el art. 64 del TOCAF.

b. Adquirir el Pliego, cuando el mismo tenga costo.

# 10 	Validez de las ofertas

## 10.1 	Consideraciones generales

Los oferentes deberán presentar sus propuestas de acuerdo con lo establecido en el presente reglamento y en las condiciones y forma que se establezcan en el Pliego Particular, pudiendo agregar cualquier otra información complementaria, pero sin omitir ninguna de las exigencias esenciales requeridas.

A estos efectos se consideran esenciales sólo aquellos aspectos cuya omisión pueda alterar o impedir la debida igualdad de los oferentes o la consideración de las propuestas, de acuerdo con los principios establecidos en el Art. 149 del TOCAF.

La admisión inicial de una propuesta no será obstáculo para su invalidación posterior si se constataren luego, defectos que violen los requisitos legales o aquellos esenciales contenidos en el Pliego respectivo.

Las ofertas que contengan apartamientos sustanciales a dichas exigencias no podrán ser consideradas.

Salvo indicación en contrario formulada en la oferta, se entiende que ésta se ajusta a las condiciones contenidas en los Pliegos, y que el proponente queda comprometido a su total cumplimiento, sin perjuicio de la facultad de la Administración de establecer en las bases del llamado exigencias de manifestación expresa por parte de los oferentes, en cuyo caso los mismos deberán cumplir con dicho requisito.

## 10.2 	Objeto

Las ofertas deberán ajustarse razonablemente a la descripción del objeto requerido, teniendo en cuenta la complejidad técnica del mismo. Se considerará que las condiciones técnicas establecidas en los Pliegos tienen un carácter indicativo para la consecución del objeto del llamado.

Si el Pliego Particular lo autoriza, podrán presentarse modificaciones, soluciones alternativas, así como variantes, inclusive sin presentarse la propuesta básica.

Se considerará que una oferta es:

a) Una modificación cuando, manteniendo la identidad del objeto licitado y presentando apartamientos no sustanciales, igualmente permite satisfacer los requerimientos que originaron el llamado.

b) Una solución alternativa cuando, tratándose de una opción, permite igualmente satisfacer los requerimientos que originaron el llamado, siempre que no menoscabe los principios imperantes en materia de contratación pública.

c) Una variante cuando, la misma presente variedad o diferencia, pero manteniendo la identidad del objeto licitado.

## 10.3 	Precio y cotización

El Pliego Particular establecerá las condiciones de compra en plaza, en el exterior o indistintamente, rigiendo las cláusulas INCOTERMS - Cámara de Comercio Internacional (CCI) - aplicables en la versión vigente a la fecha de la convocatoria en lo que corresponda.

El oferente indicará los precios de los bienes y servicios que propone suministrar en las condiciones comerciales establecidas en el Pliego Particular.

Dichos precios no podrán estar sujetos a confirmación ni condicionados en forma alguna. En el caso en que el Pliego Particular no determine precisamente la cantidad a comprar, los oferentes podrán proponer precios distintos por cantidades diferentes de unidades que se adjudiquen.

El oferente indicará los precios de los bienes y servicios que propone suministrar en las condiciones comerciales establecidas en el Pliego Particular, el que establecerá el o los tipos de moneda en que deberá cotizarse y los instrumentos de pago que pueden utilizarse.

### 10.3.1 Discrepancias

Si en la oferta hubiera discrepancia entre los precios unitarios y los totales, valdrá lo establecido en los precios unitarios.

Cuando exista diferencia entre la cantidad escrita en números y en letras, valdrá la escrita en letras. Todo ello sin perjuicio de la facultad de la Administración de otorgar un plazo máximo de dos días hábiles en los casos en que se producen discrepancias que se deben a errores evidentes o de escasa importancia, la que operará siempre que no se altere la igualdad de los oferentes, conforme lo preceptuado por el artículo 65 inciso 7 del TOCAF.

### 10.3.2 Actualización de precios.

La obligación de cotizar precio firme sin ajustes, o de fórmulas paramétricas de actualización de precios, será incluida en las cláusulas del Pliego Particular.

A falta de especificación en el Pliego Particular los oferentes que coticen precios reajustables, deberán establecer una fórmula paramétrica que refleje la estructura de costos del producto o del servicio ofrecido, del tipo siguiente:

P1 = P0 (aA1/A0 + bB1/B0 + … + mM1/M0 + n)

Donde:

P0 = monto de la propuesta

P1 = monto actualizado de la propuesta

a, b, m, n = coeficientes de incidencia de los parámetros. La suma de dichos coeficientes deberá ser igual a 1.

n = coeficiente que representa el componente de la oferta cuyo precio no está sujeto a ajuste.

A, B, ...M = parámetros o índices de los principales componentes de los costos del oferente.

Los parámetros con subíndice 0 toman el valor vigente al último día hábil o mes anterior a la fecha de apertura de la oferta, y los parámetros con subíndice 1 toman, para suministros, el valor vigente al día o mes anterior a la fecha de la entrega total o parcial de los bienes y, para la prestación de servicios, el promedio ponderado del valor del parámetro en el período de facturación.

Cuando la entrega se realice dentro del plazo contractual, el ajuste del precio se calculará a entrega real. Si la referida entrega se realizara fuera de dicho plazo por razones imputables al proveedor o a sus subcontratistas, el ajuste de precio se calculará tomando como fecha de entrega la contractualmente convenida. Sin embargo, si esto implica una erogación mayor para la Administración, se ajustará a entrega real.

Podrá aplicarse la misma fórmula paramétrica para el caso de demora en el pago.

Los valores de todos los parámetros contenidos en la fórmula de ajuste deberán estar documentados por publicaciones oficiales o que merezcan la confianza de la Administración. Dichas publicaciones deberán estar claramente definidas en la oferta y, en caso de ser extranjeras, se incluirá una copia de las mismas.

En el caso de suministros tarifados oficialmente en el País, la Administración no pagará precios o aumentos mayores a los decretados por la autoridad competente, aun cuando la fórmula paramétrica eleve éstos a un valor superior.

Asimismo, cuando existan disposiciones conteniendo cláusulas que limiten el traslado de los aumentos a los precios, las mismas serán tenidas en cuenta.

## 10.4 	Tributos

Todos los tributos que legalmente corresponden al contratista por el cumplimiento del contrato se considerarán incluidos en los precios cotizados.

El oferente, cuando corresponda, desglosará el importe de aquellos tributos en los que la administración sea agente de retención (Impuesto al Valor Agregado, IRNR u otro tributo vigente) del precio global de la oferta. Cuando el oferente no deje constancia expresa al respecto, se considerará dichos tributos incluidos en el monto de la oferta.

Las creaciones, supresiones o modificaciones de los tributos que graven la última etapa de la comercialización de los bienes o prestación de servicios serán reconocidos en todos los casos a favor del adjudicatario o de la Administración según corresponda.

## 10.5	 Regímenes de preferencia

### 10.5.1 Régimen general

El margen de preferencia a los productos que califican como nacionales frente a los que no califican, establecido en el art. 58 del TOCAF, modificativas y concordantes, tendrá el alcance, naturaleza y procedimientos de cálculo siguientes:

i) Será aplicable en los casos de licitaciones públicas y licitaciones abreviadas, así como en los casos de compras por excepción en las que dicha preferencia resulte procedente, cuando el monto supere el establecido para la obligatoriedad del presente Pliego Único. Dicho monto es el estimado por la Administración al aprobar la convocatoria.

ii) Será aplicable siempre que exista paridad de calidad o de aptitud. Se considera que existe paridad de calidad o aptitud entre ofertas cuando las mismas cumplan los requisitos técnicos exigidos en el Pliego Particular.

No será aplicable en las contrataciones y adquisiciones de bienes o servicios, realizadas por los Entes Autónomos y Servicios Descentralizados del dominio industrial, comercial y financiero del Estado, destinadas a servicios que se encuentren de hecho o de derecho en regímenes de libre competencia.

Bienes.

El margen de preferencia a los bienes que califiquen como nacionales será del 8% en el precio respecto de los que no califiquen como nacionales, de acuerdo con los criterios de evaluación que se determinan en el Pliego Particular.

Los oferentes que deseen acogerse al presente beneficio deberán formular una declaración jurada detallando los bienes a proveer que califican como nacionales (Anexo I), debiendo quien resulte adjudicatario, en aplicación del citado beneficio, presentar el certificado de origen respectivo emitido por las Entidades Certificadoras, en un plazo no mayor a 15 días hábiles contados a partir de la notificación de la resolución de adjudicación.

En ausencia de declaración a los efectos del presente régimen los bienes serán considerados como no nacionales.

En caso de que el certificado no fuera presentado en el plazo previsto o fuera denegado, se dejará sin efecto la adjudicación la cual recaerá en la siguiente mejor oferta.

Servicios.

El margen de preferencia a los servicios que califiquen como nacionales será del 8% en el precio respecto de los que no califiquen como nacionales de acuerdo con los criterios de evaluación que se determinan en el Pliego Particular. Cuando el servicio incluya el suministro de bienes, el monto sobre el que se aplicará el margen de preferencia no considerará el precio de aquellos bienes que no califiquen como nacionales. A estos efectos, el oferente deberá declarar el porcentaje del precio del servicio correspondiente a bienes que no califican como nacionales (Anexo II).

En caso de ausencia de declaración del mencionado porcentaje no será aplicable el presente beneficio.

Fórmulas de cálculo

Los precios comparativos de los productos y servicios que califiquen como nacionales y los que no califiquen como tales se evaluarán de acuerdo con las fórmulas siguientes, sin perjuicio de la consideración de los demás criterios de evaluación de ofertas:

A) Bienes y servicios que no incluyan bienes

PCN = PN - (PN x 0,08)

PCNN = PNN

B) Servicios que incluyan bienes

PCN = PN - PN x (1 - % BNN) x 0,08

Donde:

PCN = precio comparativo del producto nacional con la aplicación de la preferencia a la industria nacional.

PCNN = precio comparativo del producto que no califica como nacional

PN = precio del producto nacional puesto en almacenes del comprador

PNN = precio del producto que no califica como nacional puesto en almacenes del comprador

%BNN = porcentaje del precio del servicio que representan los bienes que no califican como nacionales (declarado por el oferente)

Cuando los demás criterios de evaluación, establecidos en el Pliego Particular, tengan asignada una cuantificación monetaria, la misma se sumará al precio comparativo.

En el caso de los bienes, la comparación de precios entre los productos que califiquen como nacionales y los que no califiquen, sean éstos cotizados en plaza o a importar, se efectuará considerando, sea en forma real o ficta, todos los gastos requeridos para colocar los productos en almacenes del comprador y en igualdad de condiciones.

Se considerarán almacenes del comprador a todos los recintos habituales de recepción de mercaderías de acuerdo con las características de éstas, inclusive los obradores.

En esta comparación se deberán incluir todos los tributos que correspondan (aranceles generales, aranceles de acuerdos de integración, etc.), aún aquellos de los cuales la Administración se encuentre exonerada.

No se incluirán en los precios comparativos los importes correspondientes al Impuesto al Valor Agregado.

### 10.5.2 Regímenes especiales incluidos en el Programa de Contratación Pública para el Desarrollo

##### 11.5.2.1 Subprograma de Contratación Pública para el Desarrollo de las MIPYME

La promoción a los productos que califican como nacionales frente a los que no califican, establecida en los arts. 59 y 60 lit. A del TOCAF, modificativas y concordantes, tendrá el alcance, naturaleza y procedimientos de cálculo siguientes:

b1) Preferencia en el precio

i) Será aplicable cuando intervengan micro, pequeñas y medianas empresas (en adelante MIPYME) con bienes de su producción, así como con servicios prestados o ejecutados directamente por ellas, que califiquen como nacionales. A los efectos de ampararse en el referido subprograma, las empresas deberán estar incluidas en alguna de las categorías previstas en el Decreto No. 504/007 de 20 de diciembre de 2007 y ajustarse a lo dispuesto en el Decreto No. 371/010 de 14 de diciembre de 2010.

ii) Será aplicable siempre que exista paridad de calidad o de aptitud.

Se considera que existe paridad de calidad o aptitud entre ofertas cuando las mismas cumplan los requisitos técnicos exigidos en el Pliego Particular. No será aplicable en las contrataciones y adquisiciones de bienes o servicios, realizadas por los Entes Autónomos y Servicios Descentralizados del dominio industrial, comercial y financiero del Estado, destinadas a servicios que se encuentren de hecho o de derecho en regímenes de libre competencia.

iii) El margen de preferencia a los productos y servicios que califiquen como nacionales de micro y pequeñas empresas será del 8% y para medianas empresas del 4% cuando compitan entre sí o bien cualquiera de las categorías o todas ellas frente a productos o servicios nacionales que no califiquen como MIPYME, y siempre que no existan ofertas de productos o servicios que no califiquen como nacionales.

iv) El margen de preferencia a los productos y servicios que califiquen como nacionales de micro y pequeñas empresas será del 16% y para medianas empresas del 12% en cualquier circunstancia en que participe un producto o servicio que no califique como nacional y su oferta sea válida.

v) El monto sobre el que se aplicará el margen de preferencia a los servicios de micro, pequeñas y medianas empresas que califiquen como nacionales y que incluya el suministro de bienes, no considerará el precio de aquellos bienes que no califiquen como nacionales. A estos efectos, la Administración tendrá en cuenta los porcentajes establecidos en el certificado de participación en el programa de contratación pública para el desarrollo de las MIPYME emitido por la DINAPYME.

vi) En el caso de los bienes, la comparación de precios entre los productos ofrecidos por empresas que califiquen como MIPYME y los que no califiquen, sean éstos cotizados en plaza o a importar, se efectuará considerando, sea en forma real o ficta, todos los gastos requeridos para colocar los productos en almacenes del comprador y en igualdad de condiciones.

Se considerarán almacenes del comprador a todos los recintos habituales de recepción de mercaderías de acuerdo con las características de éstas, inclusive los obradores.

En esta comparación se deberán incluir todos los tributos que correspondan (aranceles generales, aranceles de acuerdos de integración, etc.), aún aquellos de los cuales la Administración se encuentre exonerada.

No se incluirán en los precios comparativos los importes correspondientes al Impuesto al Valor Agregado.

vii) Los precios comparativos de los productos y servicios ofrecidos por empresas que califiquen como MIPYME y los que no califiquen como tales se evaluarán de acuerdo con las fórmulas siguientes, sin perjuicio de la consideración de los demás criterios de evaluación de ofertas:

A) Bienes y servicios que no incluyan bienes, proporcionados por MIPYME

PCM = PM - (PM x B)

B) Servicios que incluyan bienes, proporcionados por MIPYME

PCM = PM - PM x (1 - % BNN) x B

Donde:

PCM = precio comparativo del producto MIPYME con la aplicación de la preferencia.

PM = precio del producto MIPYME puesto en almacenes del comprador.

%BNN = porcentaje del precio del servicio que representan los bienes que no califican como nacionales de acuerdo con el certificado del Art. 5 del Decreto No. 371/010.

B = preferencia de acuerdo con los numerales iii) y iv) precedentes.

Cuando los demás criterios de evaluación, establecidos en el Pliego, tengan establecida una cuantificación monetaria, la misma se sumará al precio comparativo.

En caso de ausencia de declaración del mencionado porcentaje no será aplicable el presente beneficio.

b2) Reserva de mercado para MIPYME

i) Las empresas que cumplan los requisitos previstos en los numerales i) y ii), del precedente b1) podrán presentarse a la contratación o adquisición invocando explícitamente el mecanismo de Reserva de Mercado.

ii) Mediante este mecanismo la empresa deberá ofertar una cantidad igual al 10% del total del quantum previsto por la contratación o adquisición.

iii) La empresa que invoque este mecanismo no podrá presentar, dentro de la misma licitación, otra oferta o propuesta.

iv) Sin perjuicio de lo dispuesto en el numeral siguiente, se deberá adjudicar a la mejor de las ofertas que invoque el mecanismo de Reserva de Mercado, el 10% del quantum total del objeto licitado. La parte restante se asignará a la mejor oferta.

v) Este mecanismo no aplica en los siguientes casos:

a) cuando resulte ganadora una empresa por aplicación del régimen previsto en el precedente b1.

b) cuando la mejor oferta que se ampara en el mecanismo de Reserva de Mercado supera en 16% o más a la mejor de las ofertas que se presentan por el total del monto licitado. Se entiende por mejor de las ofertas la de menor precio o la que obtenga la mejor calificación según corresponda, sin perjuicio de que por aplicación de la Preferencia a la Industria Nacional (PIN) pueda resultar ganadora otra oferta.

c) en aquellas excepciones en que el ordenador del gasto correspondiente considere impracticable o inconveniente la aplicación del mecanismo de Reserva de Mercado, en cuyo caso deberá:

- Establecer esta excepción en el Pliego Particular, y

- Fundamentar su decisión en todos los casos, quedando dicha fundamentación a disposición de cualquier interesado a partir de la fecha de publicación del Pliego.

d) cuando se trate de una compra realizada al amparo del literal B y literal C, numerales 1, 3 y siguientes del art. 33 del TOCAF.

vi) No serán de aplicación a las ofertas que se amparen al mecanismo de Reserva de Mercado las demás preferencias en precio previstas en el presente numeral 10.5.1 y 10.5.2.1.

# 11	Garantía de mantenimiento de oferta

El oferente podrá constituir la garantía mediante depósito en efectivo o en valores públicos, fianza o aval bancario, o póliza de seguro de fianza, por un valor fijo en moneda nacional o extranjera que se determinará en el Pliego Particular.

El mismo Pliego podrá establecer la obligatoriedad de su constitución.

En caso contrario el oferente podrá optar por constituirla o no.

En ningún caso podrán exigirse garantías por ofertas cuyos montos sean inferiores al tope de la licitación abreviada.

El Pliego Particular podrá establecer garantías diferentes o exonerar al oferente de su constitución cuando ello resulte conveniente a la Administración.

## 11.1	 Ejecución

La garantía podrá ser ejecutada:

a) Cuando el oferente desista de su oferta durante su período de mantenimiento.

b) Cuando el adjudicatario no constituya en tiempo y forma la garantía de fiel cumplimiento del contrato, cuando corresponda.

c) Cuando el adjudicatario se niegue o no concurra a firmar el contrato, habiendo sido notificado para ello.

## 11.2	 Aplicación de multa

En el caso en que el oferente opte por no constituir la garantía de mantenimiento de oferta, en las mismas hipótesis del numeral anterior, se aplicará una multa del 5% del monto máximo de su oferta. El acto administrativo o resolución que imponga la multa será título ejecutivo, sin perjuicio del resarcimiento de los eventuales daños y perjuicios que dicho incumplimiento pueda haber causado a la Administración, y la comunicación del hecho al RUPE.

# 12 	Presentación, Confidencialidad y Apertura de ofertas

## 12.1	 Presentación

La presentación de las ofertas podrá realizarse personalmente contra recibo, o por correo, fax, en línea a través de los sitios web de Compras y Contrataciones Estatales u otros medios remotos de comunicación electrónica según lo disponga el llamado, no siendo de recibo las que llegaren fuera de las condiciones establecidas en el Pliego Particular.

El resguardo de las ofertas, en todos los casos, será responsabilidad de la Administración contratante, asegurando su confidencialidad e inviolabilidad hasta el momento de la apertura.

## 12.2	 Confidencialidad

El oferente podrá declarar con carácter confidencial, especificándolo debidamente, la siguiente información:

- la relativa a sus clientes;

- la que puede ser objeto de propiedad intelectual;

- la que refiera al patrimonio del oferente;

- la que comprenda hechos o actos de carácter económico, contable, jurídico o administrativo, relativos al oferente, que pudiera ser útil para un competidor;

- la que esté amparada en una cláusula contractual de confidencialidad;

- y aquella de naturaleza similar de acuerdo con lo que establezca el Pliego Particular.

La información declarada en tal carácter deberá presentarse en forma separada del resto de la oferta, en sobre o en archivo digital. En todos los casos deberá identificarse como “Información Confidencial”.

El oferente que presente información confidencial deberá presentar en la oferta un “resumen no confidencial” de dicha información, que sea breve y conciso (Decreto No. 232/010 de 2 de agosto de 2010).

No se considerarán confidenciales los precios, las descripciones de bienes y servicios ofertados, ni las condiciones generales de la oferta.

## 12.3	 Apertura

La apertura de las ofertas se hará en forma pública en el lugar, día y hora fijados en las publicaciones, en presencia de los funcionarios que designe al efecto la Administración Pública licitante y de los oferentes o sus representantes que deseen asistir. En caso de apertura electrónica, ésta se efectuará en forma automática y el acta se remitirá a la dirección electrónica de los oferentes.

En dicho acto no se podrá rechazar la presentación de ninguna propuesta sin perjuicio de su invalidación posterior, y se controlará si se ha constituido la garantía, cuando ello correspondiera.

La admisión inicial de una propuesta no será obstáculo a su rechazo si se constataren luego defectos que violen los requisitos legales o aquellos sustanciales contenidos en el respectivo Pliego.

Se considerarán apartamientos sustanciales aquellos que no pueden subsanarse sin alterar materialmente la igualdad de los oferentes.

Los oferentes podrán requerir a la Administración que le facilite copia o archivo electrónico de las ofertas presentadas para su análisis. El costo será de cargo del solicitante.

Abierto el acto no podrá introducirse modificación alguna en las propuestas, pudiendo, no obstante, los oferentes o sus representantes formular las manifestaciones, aclaraciones o salvedades que deseen.

Finalizado el acto se labrará acta circunstanciada que será firmada por los funcionarios actuantes y los oferentes que hubieren consignado constancias en la misma, así como por los demás oferentes que lo deseen hacer.

# 13	 Defectos, carencias o errores en las ofertas.

La Administración podrá otorgar a los proponentes un plazo máximo de dos días para salvar los defectos, carencias formales o errores evidentes o de escasa importancia; este plazo podrá ampliarse para proveedores del exterior y en ese caso se aplicará a todos los oferentes.

El plazo antes mencionado no se otorgará cuando a juicio de la Administración se altere materialmente la igualdad de los oferentes, o cuando se presuma la existencia de alguna maniobra destinada a obtener una ventaja indebida.

## 13.1 	Comisión Asesora de Adjudicaciones

Las ofertas serán estudiadas por una Comisión Asesora de Adjudicaciones, a la que le compete informar fundadamente acerca de la admisibilidad y conveniencia de las ofertas.

A los efectos de producir su informe la Comisión Asesora de Adjudicaciones podrá:

1. Solicitar a cualquier oferente las aclaraciones necesarias, no pudiendo pedir ni permitir que se modifique el contenido de la oferta.

2. Recabar otros asesoramientos dejando expresa constancia que aquellos que intervengan en tal calidad deberán excusarse cuando medie cualquier circunstancia comprobable que pueda afectar su imparcialidad.

Finalmente, la Comisión Asesora de Adjudicaciones emitirá su informe que deberá contener los fundamentos que respalden su juicio de admisibilidad y su opción por la oferta más conveniente, exponiendo las razones de la misma.

El pronunciamiento deberá recaer sobre cada ítem, salvo que en el Pliego Particular se establezca un criterio diferente.

El dictamen de la Comisión Asesora de Adjudicaciones no genera ningún derecho a favor de los oferentes.

## 13.2	 Admisibilidad de las ofertas

La Administración actuante efectuará el análisis de admisibilidad de las propuestas, lo que implica determinar si las ofertas presentadas cumplen con la normativa vigente en la materia, lo que comprende, entre otras, las disposiciones del Texto Ordenado de Contabilidad y Administración Financiera del Estado vigentes, así como las contenidas en el Pliego Único aplicable y en los Pliegos de Condiciones Particulares que rijan en el procedimiento de que se trate.

## 13.3	 Evaluación

En el Pliego de Condiciones Particulares se deberán establecer los criterios de evaluación, conforme a uno de los siguientes sistemas:

a) Determinación del o los principales factores (cuantitativos y/o cualitativo) que se tendrán en cuenta para evaluar las ofertas, así como la ponderación de cada uno a efectos de determinar la calificación asignada a cada oferta, en su caso (Arts. 48 Lit. C y 65 final del TOCAF).

b) Utilización del factor precio en forma exclusiva, u otro elemento cuantitativo, el que será aplicado únicamente respecto de quienes cumplan con los requisitos mínimos previstos en las bases del llamado (Art. 68 inciso 3º del TOCAF).

## 13.4 	Mejora de ofertas

Si en la comparación efectuada se encuentran dos o más ofertas que reciban calificación similar o que tengan precio similar, según sea el criterio de evaluación aplicado, la Comisión Asesora de Adjudicaciones, o el ordenador, en su caso, podrá invitar a los oferentes respectivos a mejorar sus ofertas, otorgándoles un plazo no menor a dos días para presentarlas.

Se considerarán ofertas con calificación similar aquellas que no difieran en más de un 5% (cinco por ciento) de la mejor calificada conforme a los criterios cuantificados definidos en los Pliegos de

Condiciones. Se considerarán ofertas con precio similar a aquellas que no difieran en más del 5% (cinco por ciento) del precio de la menor.

En caso de que, como resultado de la mejora de ofertas, dos ofertas o más resultaran iguales en valor, se podrá promover una puja a la baja de precios entre ellas, dividir la adjudicación entre dos o más oferentes o efectuar un sorteo.

## 13.5	 Negociaciones

El Pliego Particular podrá establecer que en caso de existir ofertas similares en los términos definidos por el art. 66 del TOCAF, se podrán entablar negociaciones con los respectivos oferentes, a fin de obtener mejores condiciones técnicas, de calidad o de precio.

Se considerará similares las ofertas cuando su calificación es similar o su precio es similar, según los criterios de evaluación previstos en las bases del llamado.

## 13.6 	Precio Manifiestamente Inconveniente

Si los precios de la o las ofertas recibidas son considerados manifiestamente inconvenientes, el ordenador o en su caso la Comisión Asesora de Adjudicaciones debidamente autorizada por este, podrá solicitar directamente mejoras en sus condiciones técnicas, de precio, plazo o calidad.

## 13.7	 Vista de las actuaciones

En todo procedimiento competitivo de contratación cuyo valor supere el cuádruple del monto máximo para la licitación abreviada correspondiente al organismo, una vez obtenido el pronunciamiento de la Comisión Asesora de Adjudicaciones y antes de la adjudicación o rechazo de las ofertas por apartamiento de las normas o condiciones preestablecidas, la Administración deberá dar vista del expediente a los oferentes, excepto de aquella información de carácter confidencial contenida en las ofertas respecto de la cual se haya dado cumplimiento a la normativa vigente en la materia para ser considerada como tal (Ley No. 18.381 y Arts. 28 a 32 del Decreto No. 232/010) debiendo haber sido presentadas en ese carácter (Art. 10 Ley No. 18.381).

A tales efectos, se pondrá el expediente de manifiesto por el término de cinco días, notificándose a los interesados dentro de las veinticuatro horas de dispuesto el trámite aludido.

Los oferentes podrán formular por escrito, dentro del plazo establecido en el inciso precedente, las consideraciones que les merezca el proceso cumplido hasta el momento y el dictamen o informe de la Comisión Asesora de Adjudicaciones. No será necesario esperar el transcurso de este plazo si los interesados expresaran que no tienen consideraciones que formular.

Los escritos o impugnaciones que se formulen en esta etapa por los interesados serán considerados por la Administración como una petición, de acuerdo con lo dispuesto por los artículos 30 y 318 de la Constitución Vigente de la República a tener en cuenta al momento de dictar la resolución de adjudicación, y respecto de cuya petición debe existir informe fundado.

El interesado remitirá copia del escrito o impugnación presentada al Tribunal de Cuentas, disponiendo de un plazo de cuarenta y ocho horas a tales efectos.

# 14 	Adjudicación

## 14.1 	Dictado del acto

Recibido el informe de la Comisión Asesora de Adjudicaciones y cumplida la vista, en su caso, el ordenador competente dispondrá del plazo tentativo establecido en los procedimientos de contratación del organismo dentro del cual deberá adjudicar, declarar desierto o rechazar todas las ofertas, lo que deberá publicarse en el sitio web de Compras y Contrataciones Estatales, así como solicitar ampliación de información o seguir otros cursos de acción por razones de buena administración.

El ordenador efectuará la adjudicación a la oferta más conveniente a los intereses de la Administración Pública y las necesidades del servicio, apreciando el dictamen de la Comisión Asesora de Adjudicaciones. En caso de apartarse del mismo, deberá dejarse expresa constancia de los fundamentos por los cuales se adopta resolución divergente.

## 14.2	 Requisitos formales

Una vez dictado el acto de adjudicación y previo a su notificación se le solicitará al adjudicatario, en el plazo en que la administración disponga, la presentación de todos los requisitos formales que corresponda para acreditar que se encuentra en condiciones de contratar con el Estado.

En ningún caso se podrá solicitar aquella documentación a la que se pueda acceder a través del RUPE o cualquier sistema de información de libre acceso.

# 15 	Aumento o disminución de contrato

La Administración se reserva el derecho de aumentar o disminuir unilateralmente las prestaciones objeto de la contratación hasta un máximo de 20% y 10%, respectivamente, respetando las condiciones y modalidades originales.

También podrán aumentarse o disminuirse en mayores proporciones a las indicadas, previo consentimiento del adjudicatario, respetando las condiciones que rigen la contratación.

En ningún caso los aumentos podrán exceder el 100% del objeto del contrato.

Los porcentajes referidos precedentemente se aplican sobre cada una de las prestaciones objeto del contrato.

Las resoluciones de ampliación de contrato deberán publicarse en el sitio web de Compras y Contrataciones Estatales.

# 16 	Notificación

El acto administrativo que disponga la adjudicación o el rechazo de ofertas será notificado a todos los oferentes.

# 17 	Devolución de las garantías de mantenimiento de oferta

Cuando se hayan rechazado todas las ofertas, se procederá a la devolución de las garantías de mantenimiento de oferta constituidas.

Adjudicada una propuesta y perfeccionado el contrato en los términos del art. 69 del TOCAF, se procederá a la devolución de las garantías de mantenimiento de oferta constituidas a los restantes oferentes.

Al adjudicatario se le devolverá su garantía de mantenimiento de oferta una vez que se haya perfeccionado el contrato y se hubiere constituido la garantía de fiel cumplimiento del contrato, de corresponder su constitución.

# 18 	Perfeccionamiento del contrato

El contrato se perfeccionará con la notificación al oferente del acto que disponga su adjudicación dictado por el ordenador competente, previa intervención del Tribunal de Cuentas de la República.

La administración podrá establecer en los Pliegos Particulares o en la resolución de adjudicación, la forma escrita o requisitos de solemnidad a cumplir con posterioridad al dictado del mencionado acto o existan otras condiciones suspensivas que obsten para el perfeccionamiento del contrato.

Cuando el monto básico adjudicado -sin IVA ni Leyes Sociales - supere el tope de la Licitación Abreviada del artículo 33 lit. A) del TOCAF, el adjudicatario deberá presentar para el perfeccionamiento del contrato el certificado habilitante para contratar expedido por el RNEOP, de acuerdo a lo establecido el artículo 77 del TOCAF.

Toda obra pública de construcción, arquitectura, ingeniería civil y sus derivaciones, -que tenga una duración que supere los treinta jornales de ejecución- deberá inscribirse por el titular de los derechos reales de la obra, en el Registro Nacional de Obras de Construcción del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social y su trazabilidad, según lo establecido en los artículos 356 a 363 de la ley 18.362 de 6 de octubre de 2008 y su reglamentación el decreto 481/009 de 19 de octubre de 2009.

# 19 	Garantía de fiel cumplimiento del contrato

## 19.1 	Constitución

Cuando el monto total adjudicado supere el 40% del tope de la licitación abreviada establecida en el Art. 33 del TOCAF, el adjudicatario constituirá una garantía equivalente al 5% del monto de la adjudicación. Esta garantía se podrá acrecer con una retención de los sucesivos pagos, lo que deberá estar establecido en el Pliego Particular.

El adjudicatario constituirá la garantía mediante depósito en efectivo o en valores públicos, fianza o aval bancario, o póliza de seguro de fianza.

La Administración podrá establecer en el Pliego Particular, garantías o montos diferentes a lo expresado precedentemente, determinar que sean obligatorias cuando la contratación lo justifique o exonerar de la presentación cuando ello le resulte conveniente.

A efectos de determinar el monto de la garantía los valores públicos serán considerados por su valor nominal, excepto que la Administración considere que éste es sustancialmente superior a su valor de mercado.

Cuando la garantía se constituya en moneda extranjera, se tomará el tipo de cambio interbancario vendedor y arbitraje, vigente al cierre de la Mesa de Cambios del Banco Central del Uruguay del día anterior al de la constitución de la garantía.

## 19.2	 Opción de no presentación de la garantía

El Pliego Particular podrá establecer el derecho de los adjudicatarios a optar por no presentar garantía. En caso de hacer uso de este derecho, el incumplimiento del contrato se sancionará con una multa equivalente al 10% (diez por ciento) de la adjudicación.

## 19.3	 Falta de constitución de la garantía

La falta de constitución de la garantía de fiel cumplimiento del contrato en tiempo y forma, en los casos que sea exigible, hará caducar los derechos del adjudicatario, pudiendo la Administración hacer uso de la facultad establecida en el inciso final del art. 70 del TOCAF.

## 19.4 	Ejecución de garantía

La garantía de fiel cumplimiento del contrato podrá ser ejecutada en caso de que el adjudicatario no dé cumplimiento a las obligaciones contractuales.

# 20	Control de calidad

La Administración Pública podrá efectuar, directamente o a través de organismos de normalización y certificación, controles de calidad de los productos ofertados o contratados.

En los casos en que la Agencia de Compras y Contrataciones del Estado desarrolle normas de calidad de productos y servicios, las mismas deberán ser consideradas.

# 21	Cumplimiento personal de las obligaciones

El contratista deberá cumplir por sí las obligaciones asumidas.

Sólo podrá verificarse la cesión del contrato a solicitud fundada del contratista y con el consentimiento por escrito del organismo contratante, previa demostración de que el cesionario brinda las mismas seguridades de cumplimiento, registrándose el hecho en el RUPE.

En todos los casos el cesionario deberá probar que tiene capacidad para contratar con el Estado y que reúne los requisitos exigidos para contratar con el mismo.

También se requerirá la autorización del organismo contratante para subcontratar total o parcialmente.

# 22 	Mora

La mora se configura por el incumplimiento de las obligaciones contractuales y se producirá de pleno derecho por el solo vencimiento de los términos establecidos, sin necesidad de interpelación judicial o extrajudicial alguna.

# 23 	Penalidades

Las penalidades por mora podrán ser:

A) un porcentaje del monto total del contrato, o de la cuota parte correspondiente, por el incumplimiento.

B) un porcentaje de dicho monto o cuota parte, proporcional al período de incumplimiento. El Pliego Particular determinará dichos porcentajes y su límite máximo.

C) suma fija.

Las penalidades por mora se aplicarán con independencia de la indemnización que por daños y perjuicios pudiera corresponder.

En caso que la Administración establezca en el Pliego Particular el derecho de los adjudicatarios a optar por no presentar garantía de fiel cumplimiento de contrato, y se incumpliera el contrato, el acto administrativo que imponga la multa será título ejecutivo, sin perjuicio del resarcimiento de los eventuales daños y perjuicios que dicho incumplimiento pueda haber causado a la Administración y la comunicación del hecho al RUPE.

# 24 	Importación

En caso de bienes a ser importados por la Administración, se establecerá en el Pliego Particular las condiciones y requisitos a cumplir por los oferentes y adjudicatarios.

# 25	Recepción

El adjudicatario deberá efectuar la entrega de bienes o la prestación de servicios en las condiciones y plazos previstos en la contratación.

La Administración efectuará los controles de calidad que sean pertinentes. En caso de que algún elemento no cumpla con lo solicitado, el proveedor, a su costo y dentro del plazo que fije el Pliego Particular deberá sustituirlo por el adecuado, no dándose trámite a la recepción hasta que no haya cumplido la exigencia precedente, sin perjuicio de la aplicación de las multas correspondientes.

Si vencido dicho plazo el proveedor no hubiese hecho la sustitución, ni justificado a satisfacción de la Administración la demora originada, se podrá ejecutar la Garantía de Fiel Cumplimiento del Contrato o si el adjudicatario hubiera optado por no presentar garantía, conforme lo dispuesto en el Art. 64 inciso 4º del TOCAF, aplicar la multa prevista en el citado artículo, comunicándose al RUPE.

# 26	Rescisión

La Administración podrá rescindir unilateralmente el contrato por incumplimiento grave del adjudicatario, debiendo notificarlo de ello. No obstante, la misma se producirá de pleno derecho por la inhabilitación superviniente por cualquiera de las causales previstas en la ley.

La rescisión por incumplimiento del contratista, aparejará su responsabilidad por los daños y perjuicios ocasionados a la Administración y la ejecución de la garantía de fiel cumplimiento del contrato o la aplicación de la multa dispuesta en el art. 64 inciso 4º del TOCAF, en caso en que el oferente hubiera optado por no presentar garantía, sin perjuicio del pago de las demás multas que corresponda, efectuándose la comunicación al RUPE.

En caso de rescisión del contrato antes de iniciarse su ejecución material, el ordenador podrá efectuar la adjudicación al siguiente mejor oferente de ese procedimiento de compra, previa aceptación de éste. En caso de no aceptación se podrá continuar con el orden de prelación resultante de la evaluación de las ofertas.

# 27 	Devolución de la garantía de fiel cumplimiento de contrato

La garantía de fiel cumplimiento de contrato será devuelta de oficio por la Administración, una vez verificado el cumplimiento de todas las obligaciones contractuales.

# 28 	Pagos

El Pliego Particular establecerá las condiciones y formas de pago.

En todos los pagos la Administración podrá deducir del monto a pagar, la suma correspondiente a cualquier deuda que el contratista mantenga con el organismo contratante, relativa al contrato

ANEXO I

# Modelo de Declaración para BIENES que califican como nacionales

El que suscribe (NOMBRE DE QUIEN FIRME Y TENGA PODERES SUFICIENTES PARA REPRESENTAR A LA EMPRESA OFERENTE) en representación de (NOMBRE DE LA EMPRESA OFERENTE) declara que los bienes integrantes de la oferta que se detallan a continuación, califican como nacionales de acuerdo a la normativa vigente.

Por lo tanto, solicita la aplicación del beneficio que consagra el art. 58 del TOCAF.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Firma autorizada

ANEXO II

# Modelo de Declaración para SERVICIOS (CON Suministro de bienes) que califican como nacionales (Decreto No. 13/009)

El que suscribe (NOMBRE DE QUIEN FIRME Y TENGA PODERES SUFICIENTES PARA REPRESENTAR A LA EMPRESA OFERENTE) en representación de (NOMBRE DE LA EMPRESA OFERENTE) declara que su oferta califica como nacional de acuerdo a lo dispuesto en el art. 8 del Decreto No. 13/009.

Declara, asimismo, que el/los servicio/s que ofrece incluye/n el suministro de bienes y los que NO CALIFICAN COMO NACIONALES representan el XX % del precio ofrecido (si se trata de varios servicios ofrecidos se deberá detallar el porcentaje en cada caso).

Por lo tanto, solicita la aplicación del beneficio que consagra el Art. 58 del TOCAF.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Firma autorizada

ANEXO III

# Pliego de Bases y Condiciones Particulares

| 1.B) | Glosario Licitante, Contratante o Administración: Administración de las Obras Sanitarias del Estado u OSE, indistintamente. Contraparte del Proyecto: OSE designará un equipo técnico como contraparte del Anteproyecto de Ingeniería. El mismo estará conformado por técnicos y asistentes del Organismo, y se encargará de realizar el estudio y aprobación de la información técnica presentada por el Contratista. |
| --- | --- |
| 1.5 | Comunicaciones Se agrega: Comunicaciones a OSE – UGD Las comunicaciones a OSE se realizarán a la Oficina de Licitaciones de OSE-UGD Maldonado. Personalmente en la calle Ledesma y Sarandí, Maldonado - Uruguay Teléfono: 42 240910 Correo electrónico comprasugd@ose.com.uy Comunicaciones de OSE-UGD. Las comunicaciones que realice OSE–UGD, las enviará al correo electrónico que figure en el RUPE. |
| 1.6 | Competencia Judicial Para todos los efectos judiciales o extrajudiciales que tengan relación con el presente Pliego, el proceso licitatorio que el mismo forma parte, así como la relación contractual que se perfeccionará en la forma establecida en el Artículo 69 del TOCAF, se establece que cualquier trámite o proceso judicial que se inicie, se someterá a los Tribunales de Justicia Ordinaria del Departamento de Montevideo que, por turno y materia, corresponda. La presentación de una oferta implicará indefectiblemente la aceptación de la presente prórroga de competencia, así como todas las condiciones establecidas en este Pliego. |
| 3. | Aclaraciones de los Pliegos Se agrega: Las solicitudes de aclaración al pliego, podrán ser formuladas por cualquier particular con una antelación mínima de hasta 3 (tres) días hábiles, antes de la fecha fijada para la apertura, mediante comunicación escrita dirigida a la Oficina de Licitaciones, por los siguientes medios: Personalmente: Oficina Calle Ledesma y Sarandí, Maldonado - Uruguay Correos electrónicos: comprasugd@ose.com.uy, indicando claramente en el Asunto “ACLARACIÓN”, y el Número de Concurso de Precios Ampliado. Ejemplo: ACLARACION CPA200000XX/2024 Este plazo se computará a partir del día siguiente al de presentación de la solicitud. Vencido el mismo no será obligatorio proporcionar más datos aclaratorios. Las respuestas a las consultas efectuadas serán publicadas en la página de la Agencia Reguladora de Compras Estatales, en un plazo de hasta 2 días previos al acto de apertura. |
| 5. | Solicitud de prórroga de apertura de ofertas Se agrega: La prórroga de la fecha de la apertura de la licitación podrá ser solicitada por cualquier proveedor, debiendo hacerlo por escrito dirigido a la Oficina de Licitaciones de OSE, con una antelación mínima de hasta 3 (tres) días hábiles de la fecha fijada para ese acto. Los medios para solicitarla son los que se indican: Oficina de Licitaciones: Calle Ledesma y Sarandí, Maldonado - Uruguay Correo electrónico: comprasugd@ose.com.uy, indicando claramente en el Asunto “SOLICITUD DE PRORROGA” y el Número del Concurso de Precios Ampliado. Ejemplo: SOLICITUD DE PRORROGA CPA200000XX/2024. |
| 9.1 a) | Documentos integrantes de la oferta Se agrega: Toda la información solicitada a ser presentada por los oferentes, deberá estar ordenada e indizada, según el orden de solicitud del Pliego de Condiciones, y con indicación expresa de los artículos a que la misma da cumplimiento. Experiencia General de la Empresa Proveedora del Servicio. El oferente deberá demostrar haber ejecutado en lo últimos 10 años, al menos: Dos (2) contratos, consistentes en proyectos ejecutivos o a nivel de anteproyecto de plantas depuradoras de aguas residuales de origen doméstico o industrial, de capacidades iguales o superiores a 400m3/h (caudal medio diario) o 1000 kg DBO5/d (carga orgánica por día); Dos (2) contratos, consistentes en proyectos ejecutivos o a nivel de anteproyecto de plantas depuradoras de aguas residuales domésticas o industriales, de capacidades iguales o superiores a 50m3/h (caudal medio diario) o 240 kg DBO5/d (carga orgánica por día), en los que se haya utilizado la tecnología MBR (por su sigla en inglés Membrane Bio-Reactor o en español, Bio-Reactor de Membrana, siendo ésta una tecnología que combina un lodo activado con una unidad de filtración por membranas). Dichos contratos deberán haber finalizado satisfactoriamente, contando con la conformidad escrita de los clientes. Si el oferente fuera un Consorcio, la experiencia del oferente será la suma de las experiencias de cada uno de los integrantes del Consorcio. Experiencia Particular de la Empresa Proveedora del Servicio. El oferente deberá acreditar que las dos plantas depuradoras con tecnología MBR presentadas como experiencia general, fueron construidas, y que se alcanzaron los objetivos de calidad previstos en el diseño. Esta experiencia se acreditará mediante presentación de la recepción provisoria de las obras sin observaciones (o la recepción definitiva), o carta del propietario de las instalaciones en las que manifieste su conformidad, y adjuntando análisis de laboratorio confirmatorios de los resultados obtenidos. Esta Información deberá presentarse completando el formulario de experiencia particular (Anexo VII) y acreditarse de la siguiente forma: Si los antecedentes refieren a servicios realizados para administraciones públicas, se deberá incluir en la oferta copia de las recepciones provisorias correspondientes; Si los antecedentes refieren a clientes privados, se deberán incluir en la oferta los comprobantes emitidos por el/los referidos clientes. En caso de no presentar copia de las recepciones o comprobantes emitidos por los clientes, cualquiera sea el caso, los antecedentes no serán tenidos en cuenta, y la Oferta será rechazada a sólo juicio de la Administración. Si el oferente fuera un Consorcio, la capacidad del oferente a los efectos de la acreditación de la capacidad técnica, será igual a la suma de las capacidades declaradas de cada uno de los integrantes del Consorcio. |
| 9.1 b) | Documentos integrantes de la oferta Se agrega: Se deberá presentar: La Oferta Redactada conforme establece el Anexo V y declaraciones de MYPYMES y bienes de calificación nacional (si correspondiese). Plan de Trabajo: Plan de Trabajo que detalle la planificación de los trabajos en las distintas disciplinas, a los efectos de abordar las actividades descriptas en el Anexo VIII, que deberá incluir la descripción detallada del enfoque técnico, la metodología de trabajo, el equipo de trabajo, la organización y dotación de personal, todo ello aplicado al objeto del presente Concurso de Precios Ampliado, no admitiéndose descripciones generales, en cuyo caso podría dar motivo al rechazo de la oferta. Cronograma de trabajo: El oferente presentará un Cronograma de Trabajo en el que detallará las fechas de entrega de los informes de avance parciales, incluyendo un cuadro en el que se especifique la cantidad de meses-hombre y/o horas-hombre dedicadas a cada actividad por cada uno de los miembros del equipo, y el lugar físico donde las realizará. El cronograma de trabajo deberá formularse teniendo en cuenta las fechas establecidas en el Art. 10.2 del presente Pliego. Este punto, así como los miembros del equipo de trabajo, será objeto de control por parte de OSE, debiendo coincidir en todos los aspectos con la propuesta presentada. Experiencia del personal técnico: Currículum firmado del jefe de proyecto y de los miembros del equipo técnico de trabajo, incluyendo las fechas de obtención de los títulos universitarios o últimos años aprobados de la Universidad (cuando corresponda), años de experiencia en la profesión, y en particular la experiencia específica en el diseño de plantas depuradoras en los que se haya empleado tecnología de membranas (MBR). Los currículums deberán estar firmados con fecha menor a los 30 días de la fecha de apertura del Concurso de Precios Ampliado, y en el formato establecido en el Anexo XI. Durante toda la ejecución del Contrato, la empresa de ingeniería que resulte adjudicataria, deberá poner a disposición de este contrato todos los especialistas propuestos. En caso que deba procederse a la sustitución de un postulante de la nómina definitiva por razones de fuerza mayor, como licencias médicas o rechazo del personal por parte de OSE, su reemplazo deberá cumplir como mínimo con las Calificaciones Técnicas de los Postulantes (CTP) a suplir o a completar, de acuerdo a la Nómina de Postulantes Definitivos que componen el Equipo de Trabajo declarados en la oferta, y con los requerimientos exigidos en el presente Pliego. Su aceptación quedará sujeta al solo juicio de la Administración. No poder cumplir con esta condición será motivo de rechazo de la oferta o recisión de Contrato. La empresa de ingeniería desarrollará sus tareas en permanente contacto con la Gerencia de Ingeniería de UGD-OSE, o quien ésta designe, y con las otras áreas de OSE vinculadas a tareas necesarias para el cumplimiento del objeto de la presente licitación. |
| 9.1 c) | Documentos integrantes de la oferta Se agrega: Consorcios. Las empresas podrán participar del Concurso de Precios Ampliado en Consorcio. Se deberán tener especialmente en cuenta los siguientes requisitos: Presentación del acta de intención de consorciarse o contrato de consorcio en su caso. En cualquiera de los dos casos, con certificación notarial de firmas, y en su contenido un detalle de los suministros y/o servicios que tomará a su cargo cada integrante del consorcio, estableciéndolo en forma porcentual. La oferta deberá incluir toda la información requerida en el pliego para cada uno de los integrantes del consorcio. Todos los integrantes que manifiesten la voluntad de consorciarse deberán estar inscriptos en el Registro de Proveedores de OSE. Se designará en la oferta uno de los miembros como responsable autorizado para contraer obligaciones y recibir instrucciones para y en representación de todos y cada uno de los miembros del consorcio. Deberá resultar del acta de intención y posteriormente del contrato de consorcio, que sus integrantes serán solidariamente responsables de las obligaciones contraídas en el marco de la licitación de que se trata. El acta de intención o contrato constitutivo deberá contener la indivisibilidad de las obligaciones contraídas ante OSE y la no modificación del acta o contrato sin la previa aprobación expresa y por escrito de OSE. Asimismo, se deberá dar cumplimiento al Art. 52 del Decreto Nº 208/09 del 14/V/09, y Art. 502 de la Ley Nº 16.060 de Sociedades Comerciales, a saber, a título indicativo: Plazo de vigencia de Consorcio (al menos hasta la recepción definitiva); Determinación de la participación de cada contratante, así como de sus obligaciones específicas y responsabilidades; Individualización de sus representantes legal y técnico; Declaración de solidaridad entre las partes e indivisibilidad de las obligaciones, etc. No será permitida la participación de una empresa en más de un consorcio, ni en Consorcio y como oferente independiente. |
| 9.2 | Requisitos previos a la presentación de la oferta. Se agrega: Para presentar la propuesta los oferentes deberán: Estar registrados en el RUPE (Registro Único de Proveedores del Estado, Decreto del Poder Ejecutivo No. 155/13), siendo los estados admitidos del trámite de registro los siguientes: “EN INGRESO” o “ACTIVO”. Tener vigente el Seguro contra Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales establecido por la Ley 16074. |
| 10.1 | Consideraciones generales. Se agrega: Se fija el plazo de mantenimiento de oferta en 120 (ciento veinte) días calendario a partir de la apertura del Concurso de Precios. Transcurrido ese plazo, las ofertas se considerarán mantenidas hasta que se inicie la ejecución del contrato. |
| 10.2 | Objeto El objeto del Concurso de Precios Ampliado, es la contratación de los servicios de ingeniería para la realización de los estudios y proyecto de las obras de mejora y ampliación de la Planta Depuradora de El Tesoro, conforme lo establecido en la Memoria Descriptiva Particular – Especificaciones Técnicas (Anexo VIII). La planta a diseñar tendrá una capacidad total de 600m3/h, de los cuales, 150m3/h de agua residual tratada, deberán cumplir con las guías de calidad para su uso en riego (ISO 16075-2:2020), y los 450m3/h de agua residual tratada restantes, deberán cumplir como mínimo con el Decreto 253/79 para vertido en cursos de agua, aunque se incluirá el estudio y desarrollo de alternativas que agreguen la remoción de nutrientes. El Contratista propondrá también, un tratamiento para los excedentes generados durante los episodios de lluvia, y que puedan ser vertidos directamente sin tratar al cuerpo receptor (Arroyo Maldonado). Los trabajos incluirán el tratamiento de las fases líquida y sólida, comprendiendo: La revisión y el diagnóstico de las instalaciones actuales y del equipamiento existente, en base a relevamientos hechos in-situ por parte del Contratista (en sus componentes estructural, electro-mecánica, y de procesos), y a la información suministrada por OSE (*); Estudio de alternativas de tratamiento para ambas fases (línea de proceso A para 150 m3/h y línea de proceso B para 450 m3/h); Elaboración de los proyectos, abarcando las áreas: hidráulica, estructural, eléctrica, automatismo y control, vial, y arquitectura, a nivel de anteproyectos avanzados (esto es excluyendo los detalles constructivos), para la alternativa seleccionada; Selección del nuevo equipamiento; Presupuesto de oficina y cronograma de obras; Preparación de los recaudos técnicos para un llamado a licitación que incluya: la revisión del anteproyecto avanzado, la elaboración de los detalles constructivos, y la ejecución de las obras propiamente dichas. Los recaudos técnicos incluirán: memorias técnicas, planos, normas que aplican, listado equipos y suministros en general, normas a aplicar, pliego de condiciones, etc. El plazo máximo de los servicios de ingeniería será de 120 días calendario, contados a partir de la notificación de la adjudicación. (*) Descripción de las unidades de proceso, datos operativos, y relevamiento planialtimétrico de las instalaciones existentes. |
| 10.3 | Precio y cotización Se agrega: Forma de cotizar. – A los efectos de esta licitación, los trabajos de consultoría se contratarán por precio global. Forma de pago. – La oferta deberá realizarse en condiciones de pago 60 (sesenta) días de la fecha de factura. No se efectuarán anticipos ni pagos parciales. Los trabajos se facturarán al ser finalizados, contra entrega de los documentos solicitados, y aceptación por parte de OSE. Precio de comparación de la oferta. - El precio de comparación de la oferta se define como el precio de los trabajos de consultoría más los tributos que por todo concepto sean de aplicación. La moneda de la oferta y de pago serán dólares americanos. Los precios ofertados no podrán estar sujetos a confirmación ni condicionados en forma alguna, y deberán comprender todos los gastos necesarios para el correcto cumplimiento del servicio, e incluir todos los tributos y obligaciones que sean de aplicación. El oferente es el único responsable del precio ofertado, no existiendo posibilidad de reclamo si al momento de ejecutar los trabajos, estos superan el monto incluido en la oferta. Descuentos: Los descuentos no deberán estar condicionados, debiéndose además indicar en el Formulario de la Oferta, la forma de aplicación. |
| 10.3.2 | Actualización de precios. Se agrega: Este Concurso de Precios no admite actualizaciones de precios, considerándose todos los precios cotizados, al firme. |
| 10.4 | Tributos. Todos los tributos que legalmente corresponden al adjudicatario para el cumplimiento del contrato, se considerarán incluidos en el precio cotizado. Se indicará si corresponde Impuesto al Valor Agregado (IVA) y porcentajes del mismo, de no indicarse se considerará incluido en el precio cotizado. OSE rechazará de plano las ofertas que establezcan traslados tributarios diferentes a lo dispuesto por dicha norma. Disposiciones laborales y salariales y las que correspondan a la Ley 18.251 Son obligaciones del prestador del servicio dar cumplimiento a la totalidad de las disposiciones laborales y salariales, en particular las de la Ley. 18.251 y Decreto 137/016. El prestador del servicio deberá comunicar a OSE los datos personales de los trabajadores afectados a la prestación del servicio contratado, a fin de facilitar el contralor y los eventuales cambios en la nómina de trabajadores afectados a la prestación del servicio contratado. |
| 10.5 | Regímenes de preferencia. Se agrega: Bienes o Servicios que califican como Nacionales En la oferta, los interesados en beneficiarse con el margen de preferencia, deberán especificarlo y presentar la Declaración Jurada establecida en el Art. 10.5.1 del Decreto No. 131/014 (Anexo I). Micro, Pequeñas, y Medianas Empresas (MIPYMEs) Para la aplicación del beneficio, el oferente deberá presentar conjuntamente con su oferta el Certificado expedido por Dinapyme que acredite su condición de MIPYME y la Participación en el Subprograma de Contratación para el Desarrollo (Arts. 2 y 5, y concordantes del Decreto No. 371/010). No aplica la reserva de mercado. |

| 12. | Presentación Las ofertas se presentarán numeradas correlativamente, en un original papel, acompañada de 3 (tres) copias papel idénticas a la oferta original, y respaldo electrónico, incluyendo la Planilla de Cantidades y Precios del Anexo VI en formato de planilla electrónica abierta, en caso de corresponder. Así conformada la oferta, se presentará personalmente en sobre cerrado hasta la hora fijada para la apertura en la Oficina de Compras de OSE-UGD, ubicada en calle Ledesma esq. Sarandí, Dpto. de Maldonado. No se aceptarán ofertas entregadas fuera del plazo fijado. |
| --- | --- |
| 13.1 | Apertura Se agrega: La fecha de apertura se dará a conocer en las publicaciones oficiales del llamado a licitación. |
| 13.2 | Admisibilidad de las ofertas Se agrega: A los efectos de este Concurso de Precios Ampliado, se definen ofertas válidas, a aquellas ofertas que se ajusten al objeto licitado (Art. 10.2), y hayan cumplido con la totalidad de los requisitos formales de presentación y los estipulados en el Art. 9.1 a), 9.1 b), 9.1 c), y 9.2, para lo cual el licitante proporcionará la información requerida completando los Formularios que se incluyen en los Anexos del presente pliego. La verificación se realizará siguiendo el criterio del tipo PASA o NO PASA, a la etapa de Evaluación de Ofertas. |
| 13.3 | Evaluación Se agrega: El procedimiento de comparación de ofertas será por factor precio, sobre el conjunto de ofertas válidas, adjudicándose a la oferta válida de menor precio total de la oferta. |
| 13.5 | Negociaciones Se agrega: En caso de ofertas con precio similar, OSE podrá recurrir al instituto de mejora de ofertas y/o negociación, a los efectos establecidos en el Art. 66 del Texto Ordenado de Contabilidad y Administración Financiera (T.O.C.A.F.). |

| 14. | Adjudicación OSE se reserva el derecho de declarar desierto el llamado o de rechazar la totalidad de las ofertas presentadas si así conviene a los intereses de la Administración, sin que por ello los oferentes tengan derecho a reclamación de especie alguna. |
| --- | --- |
| 14.2 | Requisitos formales Declaración Igualdad de género En el marco de lo dispuesto por las Leyes Nos. 17.215, 18.104, 18.561 y 19.161, y la Ordenanza Ministerial del M.S.P. 217/2009 sobre lactancia materna, los proponentes deberán acreditar al momento de la presentación de sus ofertas haber implementado en sus empresas una política para abordar situaciones de acoso sexual y políticas y/o acciones concretas para la promoción de la igualdad de oportunidades desde la perspectiva de género, de acuerdo a declaración jurada que figura en el Anexo X. Para ser adjudicatarios, los oferentes deberán estar inscriptos en forma definitiva en el referido Registro (RUPE), habiendo adquirido el estado de “ACTIVO”. Si al momento de la adjudicación, el proveedor que resulte adjudicatario no hubiese adquirido el estado de “ACTIVO “en RUPE, una vez dictado el acto, OSE otorgará un plazo de 5 (cinco) días hábiles a partir de la comunicación a fin de que el mismo adquiera dicho estado, bajo apercibimiento de adjudicar el llamado al siguiente mejor oferente en caso de no cumplirse este requerimiento en el plazo mencionado. Si la información no constare en el RUPE o la misma fuera insuficiente, se le exigirá al adjudicatario la acreditación de los siguientes documentos: Poder con facultades suficientes del firmante de la oferta. Antecedentes legales acerca de la constitución y naturaleza jurídica y nacionalidad de la empresa o consorcio proponente, agregando testimonio de los estatutos o documentos constitutivos respectivos y de sus modificaciones o certificado notarial que lo acredite. Deberá acreditar además si la empresa es filial o subsidiaria de cualquiera otra. Documentación que acredite el cumplimiento con el Art. 61 de la Ley Nº16074 de fecha 10/10/89 que establece la obligatoriedad del Seguro sobre Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales. Certificado emitido por la Inspección General de Trabajo y Seguridad Social no haber incurrido en las conductas previstas en el artículo 14 de la Ley 18516 y su decreto reglamentario 255/2010, o de tener regularizada la situación a la fecha del acto de la apertura. Declaración jurada de estar en condiciones de contratar con el estado (Art. 46 TOCAF). En caso de resultar adjudicatario un Consorcio, este deberá efectivizarse, inscribirse y publicarse, previamente a la firma del contrato, en un plazo máximo de 30 (treinta) días calendario contados a partir de la fecha de notificación de la adjudicación. Previa comunicación, quien resulte adjudicatario dispondrá de un plazo de 48 (cuarenta y ocho) horas para entregar la documentación antes referida, la que será entregada para su control a la Comisión Asesora de Adjudicación de Licitaciones de OSE-UGD. |
| 19.1 | Garantía de fiel cumplimiento del Contrato - Constitución Se agrega: La Garantía de fiel cumplimiento de contrato será obligatoria por el 5% (cinco por ciento) del monto total adjudicado, y se presentará o constituirá en la Oficina de Tesorería del Dpto. de Administración de OSE-UGD, sitio en la calle Ledesma esq. Sarandí de la ciudad de Maldonado. El monto mínimo para exigir la referida garantía por el período enero - diciembre 2024 es de $ 5.014.000 (cinco millones catorce mil pesos uruguayos). Si la garantía de fiel cumplimiento de contrato se constituye mediante fianza o aval bancario, dichos documentos emitidos por la entidad garante deberán venir acompañados de certificación notarial de firmas. |
| 23. | Penalidades Se agrega: El incumplimiento total o parcial del adjudicatario a los compromisos contraídos con OSE, será pasible de las sanciones que al caso correspondan, según lo dispuesto en el Reglamento de Proveedores de OSE, pudiendo llegarse a la rescisión del contrato, lo que a su vez dará mérito a la pérdida de la Garantía de Fiel Cumplimiento del mismo. OSE podrá asimismo exigir por la vía correspondiente los daños y perjuicios emergentes del incumplimiento, e incluso podrá encomendar la realización del objeto del contrato por cuenta del adjudicatario omiso. Mora por inicio del contrato: Por cada día de mora en el inicio del contrato, se le aplicará una multa del 1/1000 (uno por mil) del monto total del contrato, la que será descontada de la primera factura. Esta multa podrá a solo juicio de OSE ser devuelta en la última factura, si el adjudicatario diera cumplimiento al total del servicio en el plazo fijado en el Art. 10.2 del presente Pliego. |
| 25. | Recepción Se agrega: Plazo de ejecución del servicio: El plazo de ejecución es el establecido en el Art. 10.2 del presente Pliego. La fecha de inicio será el día siguiente de la comunicación de la orden de compra. Recepción del servicio Se considerará que el servicio contratado termina, una vez entregados y aprobados por parte de OSE, los documentos técnicos correspondientes. La Garantía de fiel cumplimiento de contrato será devuelta por OSE, una vez verificado el cumplimiento de todas las obligaciones contractuales. Información Se pondrá a disposición de la consultora, sin cargo y en plazo razonable, toda la información disponible en OSE. |
| 28. | Pagos Se agrega: La condición de pago será a 60 (sesenta) días de la fecha de emisión de la factura. Pagos parciales. No se realizarán pagos parciales. Se presentará una única factura por el total, una vez finalizados los trabajos de consultoría. Interrupción del contrato Si cualquiera sea el avance de los trabajos, OSE considera inadecuados, insuficientes o inaceptables los resultados hasta entonces obtenidos, y si los consultores no adoptaran en los plazos establecidos en las cláusulas contractuales, las medidas correctivas conducentes a la aprobación por OSE de lo actuado por los mismos, la Administración podrá proceder por su sola voluntad a la suspensión o rescisión del contrato. En esa circunstancia, los consultores sólo tendrán derecho a percibir los importes correspondientes al avance hasta esa fecha de los trabajos. Sub contratos Excepto con la aprobación previa por escrito de OSE, los consultores no cederán ni transferirán el Contrato ni ninguna parte del mismo, no contratarán a ningún consultor o subcontratista independiente para llevar a cabo ninguna parte de los servicios. Atraso en los pagos Si OSE efectuara el pago de la factura más allá de ese plazo establecido, el proveedor del servicio tendrá derecho a un ajuste, aplicando al monto la tasa de interés por recargos de financiación, vigente a la fecha de que cobra la Dirección General Impositiva, teniendo 30 (treinta) días calendario para reclamar su ajuste en la Gerencia Financiero-Contable de OSE. A los efectos de la liquidación del ajuste correspondiente por el atraso en el pago, el proveedor deberá presentar una nota solicitando la aprobación del mismo al Supervisor de los trabajos de OSE, conforme a los plazos indicados en el presente pliego. El proveedor del servicio deberá indicar expresamente su voluntad de hacer uso de este derecho. En caso contrario se entenderá que no se aplicarán recargos por atrasos en los pagos. OSE no considerará de recibo otros tipos de puniciones que el indicado o que superen la tasa de interés establecida en la norma referida. Facturación Proveedores que no emiten e-Facturas A efectos de la tramitación de las facturas, las mismas deberán presentarse en la oficina de Atención a Proveedores, ubicado en la Oficina de OSE–UGD Maldonado, calle Ledesma esq. Sarandí Maldonado, una vez proporcionado por esta el número de la hoja de servicio o recepción de mercadería. El cual deberá constar en la factura correspondiente. Proveedores que emiten e-Facturas Para los casos de proveedores que dispongan de Facturación Electrónica, deberán incorporar el dato de la HS/RM (Hoja de Servicios o Recepción de Materiales) proporcionada por OSE dentro del plazo de 72hs en el campo orden de compra del CFE o deberán ingresar a la aplicación Proveedores-Ingreso HS/RM CFE y asociar el número de CFE con la HS/RM. |

# ANEXO IV

# Carta Poder

_______ (lugar), ________ (fecha)

De nuestra mayor consideración

Por la presente carta poder ________________ nombre del/los poderdantes(s)) autorizo/amos ___________ (Nombre del (los) apoderado(s)) con Cédula de Identidad No. /s. _____________ para que en mi (nuestro) nombre y representación, realice(n) todo tipo de trámites, gestiones y peticiones ante cualquier Oficina o repartición de la Administración de las Obras Sanitarias del Estado (OSE), en relación a este Concurso de Precios Ampliado, No _______ en trámite en dicho Organismo.

En consecuencia, él (los) apoderado(s) queda(n) facultado(s) expresamente para:

- Retirar la documentación necesaria para poder participar en la referida licitación.

- Gestionar la inscripción de la Empresa en los Registros existentes o que se creen.

- Entregar en depósito las garantías necesarias y retirarlas en el momento que indique OSE.

- Firmar las propuestas y presentarlas en el acto de apertura, pudiendo realizar las observaciones que estime convenientes siempre que se refieran a dicho acto exigiendo o no que se deje constancia en el acta respectiva.

- Efectuar declaraciones sean juradas o no.

- Interponer todo tipo de recursos.

- Otorgar y suscribir todo tipo de documentos y especialmente los contratos pertinentes con OSE en caso de ser adjudicatario(s) de la presente licitación con todas las cláusulas y requisitos de estilo.

La intervención personal del (los) mandante(s) en el trámite no significará revocación tácita del presente, al que se tendrá por vigente y válido hasta tanto no se notifique por escrito a las oficinas y reparticiones en las cuales fue presentado, su suspensión, limitación o revocación.

SOLICITO (AMOS) la intervención del escribano_____________ a los efectos de certificación de las siguientes firmas.

SIGUE certificación notarial de firmas, en sellado notarial y con los timbres correspondientes.

En caso de tratarse de sociedades el escribano actuante deberá hacer un control completo de las mismas y de la inscripción en el Registro Público de Comercio, publicaciones, representación de los firmantes, vigencia de los cargos, etc. En caso de ser sociedad anónima deberá hacer un control del decreto que autoriza su funcionamiento. En caso de que la sociedad actúe por poder: vigencia del mismo.

# ANEXO V

# Formulario de la oferta

Concurso de Precios Ampliado No. __________

Montevideo, _____ de ______________, de _________.

DATOS DEL PROPONENTE:

| RUT | RAZÓN SOCIAL | NOMBRE COMERCIAL |
| --- | --- | --- |
| DOMICILIO LEGAL | TELÉFONO Y FAX | CORREO ELECTRÓNICO |

Sres. Administración de las Obras Sanitarias del Estado (O.S.E.)

De mi mayor consideración

El que suscribe Sr.  …………………………………………, C.I…………………, con domicilio legal constituido en la calle....................................... No. …………… representante de la firma indicada, declara estar en condiciones de contratar con el Estado y que se somete a las Leyes y Tribunales del País, con exclusión de todo otro recurso, luego de examinar cuidadosamente el Pliego de Condiciones, de manera tal de no tener ninguna duda acerca de la interpretación de dichos documentos, se compromete a llevar a cabo los estudios y proyectos hasta la aprobación por parte de la Administración, correspondientes al Concurso de Precios Ampliado No. -------------------, en un todo de acuerdo con los documentos que rigen el presente Concurso, por un Precio Total de la Oferta de U$S…………………………... (………………. -en letras- de dólares estadounidenses), más IVA.

PRECIO TOTAL DE LA OFERTA3: ……………………........ (Números) ……………………...……(Letras)

PLAZO DE EJECUCIÓN4: _________________________

PLAZO DE MANTENIMIENTO DE OFERTA5: ______________________

____________________ 				  ________________________

Firma/s                                                                           Aclaración de Firma/s

# ANEXO VI

# Formato de Currículum para el personal técnico

1.  Cargo propuesto [solamente un candidato deberá ser nominado para cada posición]: ______________________________

2.  Nombre del individuo: [inserte el nombre completo]: _______________________________

3.  Fecha de nacimiento: ____________________. Nacionalidad: _______________________

4.  Educación: [Indicar los nombres de las universidades y otros estudios especializados del individuo, dando los nombres de las instituciones. Grados obtenidos y las fechas en que los obtuvo]: ____________________________________________ _____________________________________________________________________________________________________

5.  Otras especialidades [Indicar otros estudios significativos desde los grados indicados bajo el 4 indicando fechas e institución]: ___________________________________________________________________________________________

6. Historia de Trabajo [Empezando con el cargo actual, enumere en orden inverso cada cargo que ha desempeñado desde que se graduó, indicando para cada empleo (véase el formulario siguiente): fechas de empleo (desde y hasta), nombre de la organización, cargos desempeñados, y breve descripción de las tareas): ___________________________________________

7. Trabajos que ha realizado que mejor demuestran la capacidad para ejecutar las tareas asignadas [Entre los trabajos que el individuo ha desempeñado, complete la siguiente información para aquellos que mejor demuestran su capacidad para ejecutar el cargo propuesto]

Nombre de la tarea o proyecto: ______________________________________________

Año: ___________________________________________________________________

Lugar: __________________________________________________________________

Contratante: _____________________________________________________________

Principales características del proyecto: _______________________________________

Actividades desempeñadas: _________________________________________________

- Certificación: Yo, el abajo firmante, certifico que según mi conocimiento y mi entender este currículum describe correctamente mis calificaciones y experiencia. Entiendo que cualquier declaración voluntariamente falsa aquí incluida puede conducir a mi descalificación o destitución, si ya estoy contratado.

________________________________________________ Fecha: _________________

[Firma del individuo]	                                                                    Día / Mes / Año

[Adjuntar la documentación de respaldo para la calificación]

# ANEXO VII

# Formularios Art. 10.1 a) I) - Sección II

# Experiencia General

El oferente deberá proveer toda la información solicitada en el cuadro que sigue para evaluar la experiencia en contratos de proyectos de plantas depuradoras, en los últimos 10 (diez) años anteriores al plazo para la presentación de las solicitudes.

| Mes/Año de inicio | Mes/Año de terminación | Años* | Identificación del Contrato* | Función del oferente* |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Nombre del Contrato: Nombre del Contratante: Breve descripción de obras realizadas por el oferente: Dirección: |  |

# ANEXO VII

# Formularios Art. 9.1 a) II) - Sección II

# Experiencia del Proveedor

El oferente deberá proveer toda la información solicitada en el cuadro que sigue para declarar la Experiencia General y Particular requerida en el numeral 9.1 a) del Anexo III.

| Mes/Año de inicio | Mes/Año de terminación | Identificación del Contrato | Función del oferente |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Nombre del Contrato: Nombre del Contratante: Dirección: Monto del Contrato (USD equivalentes a la cotización a la fecha de firma del contrato): Breve descripción del servicio realizado por el oferente: |  |

A efectos de acreditar la conformidad del cliente deberá adjuntar con la oferta carta membretada del cliente expresando el trabajo realizado y su conformidad. Los antecedentes referenciados que no sean acompañados por dicha carta no serán considerados.

# ANEXO VIII

# Especificaciones Técnicas Particulares

# INTRODUCCIÓN

La depuradora de aguas residuales de El Tesoro, ubicada al Este del Arroyo Maldonado, recibe y trata los efluentes generados en las localidades de El Tesoro, La Barra, Manantiales, El Chorro, y el Balneario Buenos Aires, con una cobertura actual, estimada, del 43%.

El vertido de los efluentes tratados se realiza en una cañada, afluente del Arroyo Maldonado.

El crecimiento sostenido de la población fija y flotante de los últimos años, hace necesario la ejecución de obras de ampliación y mejora en las instalaciones existentes, y elevar los estándares de vertido, en particular con la remoción de nutrientes.

Sin perjuicio del análisis y ajustes de las hipótesis de trabajo que realizará el consultor, se puede estimar al año 2045 una población total en alta temporada de 50.805 habitantes, de la cual 11.045 corresponderían a la población fija y 39.760 a la población flotante.

En éstas hipótesis, los caudales futuros estimados, serían:

- Caudal medio diario de diseño, en baja temporada: 141.2 m3/h

- Caudal medio diario de diseño, en alta temporada: 415.5 m3/h

El estudio y análisis de las alternativas de tratamiento para la fase líquida, deberá tomar como base las siguientes pautas:

- Se deberá diseñar un tratamiento para el caudal de baja temporada (tomando 150 m3/h como caudal de diseño), que alcance los parámetros de calidad sugeridos para las aguas de riego, según norma ISO16075-2:2020.

- Se deberá diseñar un tratamiento para el caudal de alta temporada (tomando 450 m3/h como caudal de diseño), considerando los siguientes parámetros guía de vertido:

  - DBO5: < 20 mg/L

  - SST: < 40 mg/L

  - Fósforo Total (P): < 5 mg/L

  - Nitrógeno (N-NH4): < 2 mg/L

  - Coliformes fecales: < 5.000 UFC/100mL

  - Aceites y grasas: < 15 mg/L

Es decir que el tren de tratamiento A operaría en baja temporada, y se le sumaría en temporada alta el tren de tratamiento B para tratar los caudales excedentes a 150 m3/h, siendo por tanto el caudal máximo de diseño de las nuevas instalaciones, 600 m3/h.

Respecto al tren de tratamiento A, estará basado en un tratamiento biológico de membranas (MBR), con eliminación de nutrientes (BNR), mediante el cual se obtendrá hasta 3.600 m3/día de efluente tratado de excelente calidad (DBO5 < 10 mg/L; SST ≈ 0 mg/l; desinfección física).

Dicho tren de tratamiento estará compuesto de:

- Pre-tratamiento:

  - desbaste (reja gruesa y fina, ambos con limpieza mecanizada).

  - desarenado (desarenador cuadrado de flujo horizontal).

- Tratamiento secundario: secuencia de reactores anaeróbico-anóxico-aeróbico, para remoción de DBO5, nitrógeno y fósforo (no requiere de sedimentador secundario, al separarse las fases en las propias membranas).

Respecto al tren de tratamiento B, estará basado en filtros biológicos en serie, mediante el cual se obtendrán hasta 10.800 m3/día de efluente tratado, cumpliendo con los parámetros de vertido indicados anteriormente.

Este tren de tratamiento compartirá el pre-tratamiento del tren A, agregando:

- Sedimentadores secundarios.

- Tratamiento terciario: tratamiento UV diseñado para el caudal total (600 m3/h).

Con respecto a la fase sólida (tratamiento de lodo), se diseñará un tratamiento de digestión para los lodos provenientes de la filtración biológica (450 m3/h), y deshidratación para el total de los lodos generados (correspondientes al caudal de 600 m3/h).

El proyecto en general deberá procurar el aprovechamiento de las instalaciones existentes, minimizando la ejecución de nuevas obras civiles.

Por otra parte, durante la etapa de proyecto, el consultor analizará la información disponible, pudiendo ser necesario modificar las hipótesis de diseño (caudal, cargas orgánicas, etc.), sin que esto de derecho alguno al contratista de reclamar un aumento o adicional, en los precios cotizados.

# DESCRIPCIÓN DE LAS INSTALACIONES EXISTENTES

La planta de tratamiento actual fue construida entre los años 1994 y 1997.

Hasta el año 2019, la planta contó con las siguientes etapas de tratamiento en la línea líquida: reja gruesa, desarenador, sedimentador primario, reactor aerobio, filtro biológico, cámara de des-nitrificación, sedimentador secundario, y cámara de desinfección. Con respecto a la línea de sólidos, la planta contaba con un digestor aireado, y un filtro de bandas para la deshidratación.

En el año 2019 se llevó a cabo un incremento de la cobertura de las redes de saneamiento, lo que derivó que, en la planta, se transformara parte del reactor aerobio en digestor de lodos.

Pretratamiento.

Desbaste.

La planta cuenta con una reja gruesa de desbaste, de 1.0m de ancho por 0.60m de alto, construida con barras de 6.35mm de espesor, separadas 30mm.

De acuerdo con los parámetros de diseño, con reja limpia, el caudal afluente a la planta queda acotado al rango: ≥ 64.8m3/h y ≤ 432.0m3/h; con reja sucia, no se consiguen los parámetros de funcionamiento adecuados.

Los volúmenes diarios de sólidos retirados actualmente, son de 21.8L y 8.5L en alta y baja temporada respectivamente.

Desarenador.

El afluente, una vez que atraviesa la reja gruesa, descarga libre en un pozo de bombeo, desde donde los líquidos son bombeados hacia los desarenadores.

La planta cuenta con dos desarenadores de flujo vertical, ascendente, de geometría prismática (sección superior de 1,20m x 1,40m, e inferior de 0,30m x 0,30m.

La capacidad de ésta etapa del proceso está limitada por las dimensiones del vertedero de salida, a un caudal máximo de 500m3/h.

Los volúmenes medios diarios de arenas retiradas actualmente, son de 43L y 25L en alta y baja temporada respectivamente.

Tratamiento primario.

Sedimentador Primario.

Consiste en un sedimentador circular de 12m de diámetro, que se alimenta por gravedad a través de una tubería de 300mm que ingresa por la parte central. Su objetivo principal es la remoción de los sólidos fácilmente sedimentables y el material flotante.

De acuerdo a los parámetros típicos de diseño para éste tipo de unidades, se trataría de una unidad para un caudal medio diario de 233 m3/h, y un pico horario que no podría superar los 503 m3/h.

Tratamiento secundario.

Tratamiento combinado.

En temporada baja, el tratamiento secundario se compone de un reactor de lodos activados y un sedimentador secundario. En temporada alta, se intercala un filtro biológico aguas arriba del reactor de lodos activados, conformando así un tratamiento combinado.

El reactor de lodos activados está conformado por tres cámaras de aireación en serie. La primera de ellas presenta dimensiones de 3.75m de ancho, por 5.35m de largo, y 4.50m de profundidad; la segunda, 3.75m de ancho por 3.50m de largo y 4.50m de profundidad; y la tercera, 3.75m de ancho, 5.35m de largo, y 4.50m de profundidad.

El filtro biológico presenta dimensiones de 9m x 8m y 5.60m de profundidad, y es alimentado por medio de un sistema de bombeo que toma del efluente del sedimentador primario.

El sedimentador secundario es una unidad de geometría circular, de 16m de diámetro.

Posteriormente, el efluente entra en una cámara de contacto, donde se dosifica hipoclorito de sodio, llevando a cabo así la desinfección, previo al vertido en el curso de agua.

De acuerdo a los parámetros de diseño típicos para este tipo de unidades, el tratamiento combinado en alta temporada estaría limitado a un caudal máximo de 136 m3/h.

Sedimentador Secundario.

Consiste en una unidad de geometría circular de 16m de diámetro, que se alimenta por gravedad a través de una tubería de 450mm que ingresa por su parte central.

De acuerdo a los parámetros típicos de diseño para éste tipo de unidades, se trataría de una unidad diseñada para un caudal medio diario de 337 m3/h, según la tasa de aplicación superficial.

Desinfección.

El proceso de desinfección se lleva a cabo mediante el agregado de hipoclorito de sodio, previo al ingreso del efluente tratado a una cámara de contacto de medidas 1.88m de ancho, por 3.50m de alto, y 3.6m de altura útil.

Dicha unidad queda limitada a un caudal máximo de 57 m3/h, para mantener un tiempo de contacto mínimo de 15 minutos.

Tratamiento de lodos.

Digestor.

La planta cuenta con un digestor aeróbico para la estabilización de los lodos primarios y secundarios, y un sistema de deshidratación mediante filtro de bandas.

El digestor se compone de dos unidades prismáticas de 9.0m de lado por 4.30m de ancho, y 4.5m de profundidad. Ambas unidades reciben los lodos primarios y los secundarios.

Una cámara cuenta con 56 difusores de plato de burbuja fina, y la otra, con 64 difusores.

De acuerdo a los parámetros típicos de diseño para éste tipo de unidades, no se estaría cumpliendo actualmente con la carga volumétrica de sólidos volátiles aplicada, ni con el tiempo de retención hidráulica mínimo, tanto en baja como en alta temporada. La reducción de SSV en alta temporada, es del 31%.

Deshidratación.

La deshidratación de los lodos se lleva a cabo por medio de un filtro de bandas, cuya capacidad es de 3 m3/h y 61kgST/h de sólidos totales por hora.

De acuerdo a las estimaciones hechas, tendremos para la temporada alta una generación de lodo digerido de 14.7kgST/h, y en temporada baja, de 4.3kgST/h, con lo cual en principio se puede decir que la unidad opera actualmente dentro de los parámetros correctos.

Sistemas de bombeo.

Se describen a continuación las estaciones de elevación existentes en la actual planta de tratamiento.

Bombeo de cabecera (agua bruta).

Se encuentra aguas abajo de la reja gruesa, y elevada el caudal afluente hacia los desarenadores.

Es de geometría cilíndrica, de 3,0m de diámetro y 3,5m de profundidad, y está equipado con dos bombas sumergibles marca FLYGT, Modelo NP 3153 SH (equipos discontinuados por el fabricante). El control se realiza por niveles, a través de interruptores tipo flotador, con una diferencia entre los niveles de arranque y parada de 60cm, lo que da un volumen útil de 4.2m3.

Bombeo hacia filtro biológico (efluente sedimentador primario).

Se trata de dos equipos centrífugos, exteriores, marca PACO PUMPS, que operan en forma alternada (rotación que se hace manualmente).

No se conocen las curvas de dichas bombas, ni el caudal de bombeo.

Bombeo de lodos secundarios.

Consiste en dos bombas centrífugas, exteriores, marca PACO PUMPS y VARISCO respectivamente, que bombean los lodos desde el sedimentador a las cámaras de aireación (recirculación), hacia el digestor, o al sedimentador primario.

Los caudales de recirculación en alta y baja temporadas son de 70 y 60 m3/h respectivamente. Dicho caudal de recirculación es permanente.

Vertido final.

Las aguas residuales tratadas son vertidas en una cañada, afluente del Arroyo Maldonado, a unos 380m de distancia de la planta, zona que se caracteriza por la presencia de humedales, presencia de pastizales, gran biodiversidad, y poco o escaso flujo.

# ANÁLISIS DE ALTERNATIVAS DE AMPLIACIÓN Y MEJORA

Como se mencionó en el capítulo 1, la planta contará con dos trenes de tratamiento, que operarán en alta y baja temporada indistintamente, con objetivos de calidad diferentes.

El tren de tratamiento A, con una capacidad de diseño de 150m3/h, tendrá como objetivos de calidad los establecidos en la norma ISO16075-2:2020, aplicable a las aguas residuales tratadas con fines de riego superficial.

El tren de tratamiento B, con una capacidad de diseño de 450m3/h, mejorará los valores de vertido actuales, incorporando la eliminación de nutrientes (N y P). Los valores de los parámetros guía serán:

        - DBO5: < 20 mg/L

        - SST: < 40 mg/L

        - Fósforo Total (P): < 5 mg/L

        - Nitrógeno (N-NH4): < 2 mg/L

        - Coliformes fecales: < 5.000 UFC/100mL

        - Aceites y grasas: < 15 mg/L

Un análisis especial requerirá los caudales en exceso, generalmente consecuencia de la intrusión pluvial en la red de alcantarillado durante las lluvias, que son aliviados directamente al cuerpo receptor. Se incorporarán unidades de tratamiento específicas, como tamices, separadores hidrodinámicos, u otras soluciones alternativas, que operarán al excederse el caudal de diseño de 600 m3/h, y que permitirán minimizar los impactos de dichos vertidos.

- Este tren de tratamiento se basará en reactores biológicos MBR (Bio-reactores de membrana), con remoción de DBO5, nutrientes, y desinfección física, y caudal de diseño de 150m3/h.

Consistirá en una secuencia de reactores anaeróbico-anóxico-aeróbico, con recirculación de nitratos y biomasa desde el rector aireado hacia la cabecera de planta (entre el 100 y 300% del caudal), distribuidas en las fases anóxica y aeróbica, a fin de mantener la concentración de sólidos deseada.

Esta fase no requiere de sedimentador secundario, por conseguirse la separación de las fases en las membranas, aunque tendrá la opción de utilizar el sedimentador secundario del tren de tratamiento B, lo cual quedará a criterio del personal operativo (la etapa de clarificación del tren de tratamiento B será diseñada, por tanto, para un caudal de 600m3/h).

A los efectos de dar sustento a la idea conceptual del tren de tratamiento A, se realiza un pre-diseño de la unidad principal.

De manera conservadora, se puede considerar en los reactores de pre-aireación y de membranas, una concentración de sólidos suspendidos volátiles de 9.000 mg/L, lo que resulta en un volumen total de reactores del orden de la mitad que para un reactor de lodos activados convencional.

Por otra parte, la edad del lodo es mayor a éste último caso, con concentraciones en la purga del orden de 12.000 mg/L, lo que permite deshidratarlas directamente.

El volumen total de reactores aireados, sería del orden de 950m3.

La conformación de las distintas etapas, sería aproximadamente la que sigue:

        - Zona anaeróbica: 210 m3

        - Zona anóxica: 330 m3

        - Zona pre-aireación: 660 m3

        - Zona membranas: 290 m3

        - Volumen total: 1.490 m3

Pondrían conformarse así dos líneas o trenes de tratamiento, de mitad de la capacidad, cuyas dimensiones aproximadas serían:

        - Acho: 6.50m

        - Largo: 19.50m

        - Altura útil: 5.90m

En cuanto a la aireación, para los reactores (zonas de pre-aireación), se requeriría de aproximadamente 2.000 m3/h (para ambos sectores); para la limpieza de membranas, cada módulo requiere del orden de 185m3/h, con lo cual estaríamos hablando de 2.200 m3/h para ambos trenes de tratamiento.

Siendo caudales del mismo orden, es posible seleccionar equipos iguales para cada una de las aplicaciones, conectados a un cabezal común, y que operen con variadores de frecuencia para lograr los caudales necesarios en cada línea de alimentación. A modo de ejemplo, cada tren de tratamiento podría contar con tres (3) soplantes de 1.100m3/h y 600mbar, de 30 kW de potencia, uno operativo en el reactor, otro para la limpieza de membranas, y el tercero de respaldo.

- Este tren de tratamiento se basará en filtros biológicos para la remoción de DBO5 y Nitrificación, manteniendo el mismo concepto del sistema de tratamiento actual.

Para que esto sea posible, el nuevo proyecto incorporará nuevas etapas de pre-tratamiento y de tratamiento primario, como rejas gruesas y tamices (pasaje ≤3mm), ambos con limpieza mecanizada, y desarenadores de flujo horizontal o de tipo vórtice, con extracción y lavado de las arenas.

El caudal de diseño será de 450m3/h, y los valores de los parámetros a considerar serán definidos en la etapa de proyecto en base a la información disponible o mediante la realización de nuevos análisis, debido a la gran dispersión de los datos existentes.

Sin perjuicio de ello, se tomarán como base los valores que a continuación se describen, como forma de valorar el tipo y magnitud de las instalaciones a construir.

| DBO5 (mg/L) | 242 |
| --- | --- |
| SST (mg/L) | 300 |
| Amonio – NH4+ (mg/L) | 29 |
| Amoníaco – NH3 (mg/L) | 38 |

Con éstos valores, y asumiendo eficiencias del pretratamiento del 20 y 30% en remoción de DBO5 y SST, respectivamente, se obtendrían los siguientes parámetros de ingreso a los filtros biológicos:

| DBO5 (mg/L) | 193 |
| --- | --- |
| SST (mg/L) | 210 |
| TKNa (mg/L) | 38 |

Se ha hecho un pre-análisis con el objeto de evaluar la factibilidad de alcanzar los resultados deseados con el tren de tratamiento propuesto, y de optimizar el aprovechamiento de las instalaciones existentes. Esto no implicará condicionamiento alguno al trabajo de los proyectistas, quienes deberán estudiar la información entregada, y buscar la mejor solución técnica-económica para la obra.

En este análisis se han considerados dos filtros en serie de alta tasa, con el objetivo de remoción de DBO5, y una tercera etapa de baja tasa, en el cual se llevaría a cabo el proceso de Nitrificación.

Etapa1.-

- No de unidades: 1

- Diámetro del filtro: 16m

- Volumen de relleno: 1.200m3

- DBO5 de entrada: 193 mg/L

- DBO5 esperada de salida: 73 mg/L

- Carga orgánica volumétrica: 1.71 kgDBO5/m3.dia

Etapa2.-

- No de unidades: 1

- Diámetro del filtro: 16m

- Volumen de relleno: 1200m3

- DBO5 de entrada: 73 mg/L

- DBO5 esperada de salida: 14 mg/L

- Carga orgánica volumétrica: 0.68 kgDBO5/m3.dia

Etapa3.-

- No de unidades: 2

- Diámetro del filtro: 16m

- Volumen de relleno: 2.400m3

- DBO5 de entrada: 14 mg/L

- DBO5 esperada de salida: ≤10 mg/L

- Carga orgánica volumétrica: 0.07 kgDBO5/m3.dia

El tren de tratamiento B deberá contar, a diferencia del tren de tratamiento A, con una etapa de clarificación para la remoción de los sólidos biológicos, sea a través de un sedimentador por gravedad o un sistema de flotación por aire disuelto.

Si se tratara de una unidad de flotación por aire disuelto, requeriría de una superficie del orden de 70m2 (para una tasa de diseño de 10 m3/m2/h), que, siendo una unidad cilíndrica, tendría un diámetro aproximado de 10m. Si se tratara de un sedimentador convencional, estaríamos hablando de una superficie necesaria del orden de 400m2, para lo cual, si fuera una unidad cilíndrica, tendría un diámetro aproximado de 22,50m. Deberá analizarse la conveniencia de aprovechar el sedimentador primario o el secundario, para este fin.

Los trenes A y B así considerados, deberán tener la mayor flexibilidad operativa posible, como por ejemplo la conformando sistemas combinados filtración biológica-lodos activados, o reduciendo la carga orgánica de entrada al tren de tratamiento A intercalando una o más etapas de filtración biológica, o utilizando el clarificador secundario del tren de tratamiento B para los efluentes del tren de tratamiento A.

Estas variantes deberán ser analizadas en la etapa de proyecto, confirmando su viabilidad, y mostrando las ventajas y desventajas de cada configuración posible, de las cuales se dejarán las pautas operativas correspondientes.

# OBJETO Y ALCANCE

El objeto del presente Concurso de Precios Ampliado, es la contratación de los servicios de consultoría para la elaboración del proyecto de ingeniería de las obras de ampliación y mejora de la PTAR El Tesoro, que permita valorar la inversión, y contar con los recaudos técnicos para un llamado a licitación que incluya los detalles constructivos, y la ejecución de las obras propiamente dichas.

En esta etapa se trabajará en todas las disciplinas (hidráulica, estructural, eléctrica, arquitectura, vial, etc.) a nivel de anteproyecto avanzado, de modo que la propuesta del consultor sea una solución técnica viable, y constructivamente posible. En este sentido deberá abordar todos los estudios, ensayos, y relevamientos que entienda necesarios, pero sin llegar necesariamente a la elaboración de los planos constructivos o de detalle, los cuales corresponden a una segunda etapa. El anteproyecto avanzado incluirá el tratamiento de las fases líquida y sólida.

Los trabajos incluirán, entre otros:

- Relevamiento topográfico del sitio de obras e instalaciones existentes.

- Cateos de suelos (necesarios para definir las fundaciones de las nuevas unidades).

- Cateos de interferencias (necesarios para el trazado plani-altimétrico de las conducciones).

- Proyecto hidráulico.

- Proyecto estructural.

- Proyecto eléctrico (instalación de potencia y control, incluyendo el estudio de la situación actual y necesidades futuras).

- Proyecto vial.

- Proyecto de arquitectura.

- Disposición, dimensiones, y cotas de las unidades de tratamiento (referidas al “0” oficial).

- Trazado, diámetro, y material de todas las conducciones (eléctricas, agua, aire, lodo, etc.).

- Selección del equipamiento y suministros en general.

Los entregables incluirán, entre otros:

- Piezas gráficas (en formato PDF y DWG), incluyendo el perfil hidráulico y el diagrama P&I.

- Memoria descriptiva y de cálculo (en formato PDF y Word).

- Planillas electrónicas de diseño (en formato Excel).

- Especificaciones técnicas del equipamiento, y lista de proveedores sugeridos.

- Planilla de metrajes.

- Presupuesto de oficina.

- Recaudos técnicos para el llamado a Licitación (Especificaciones Técnicas Particulares).

# VISITA OBLIGATORIA DE LAS INSTALACIONES

Deberá realizarse una visita obligatoria a la Planta de El Tesoro, en la que los interesados podrán tomar conocimiento de las instalaciones y evacuar sus dudas en cuanto al alcance de los trabajos.

La fecha de la visita se publicará como aclaración al presente Concurso de Precios Ampliado. La Administración otorgará el comprobante de asistencia, cuya copia deberá ser presentada en la oferta.

# ANEXO IX

# Declaración igualdad de género

Declaración Jurada: En la ciudad de………… a los…….. días del mes de…. del año ……, …………, en su calidad de …… de la empresa ……, declara bajo juramento que en esta empresa se ha comenzado a implementar una política tendiente al cumplimiento de las siguientes leyes y ordenanza ministerial:

- Ley 18.104 del 15/3/2007, de igualdad de derechos y oportunidades entre hombres y mujeres en la República Oriental del Uruguay.

- Ley 18.561 del 11/9/2009, de acoso sexual, prevención y sanción en el ámbito laboral.

- Ley 17.215, de fecha 24/9/1999 referente a las trabajadoras públicas o privadas que se encontraren en estado de gravidez o período de lactancia.

- Ley 19.161 de 1 /11/2013 relativa a subsidios por maternidad y paternidad para trabajadores de la actividad privada, y

- Ordenanza Ministerial del M.S.P. No. 217/2009 sobre Lactancia materna.

En concordancia con lo declarado, la empresa asume la obligación de acreditar mediante la documentación correspondiente las acciones llevadas a cabo para su cumplimiento, así como el compromiso de adecuar su actuación a las mismas cuando las circunstancias lo requieran.

_______________________

Firma

# Footnotes

Si la Carta Poder o el poder queda otorgado por escritura autorizada en el exterior, deberá además estar debidamente legalizada, traducida al Idioma Español en su caso y protocolizada.

2 No se requerirá de la presentación de la presente Carta Poder, si facultades similares a las otorgadas en este, resultan de otros poderes registrados en el Registro de Proveedores del Estado (RUPE).

Datos de llenado obligatorio.

3 El precio se establece en números y letras. En caso de discordancia se reconocerán válidos los escritos en letras.

4 Según lo establecido en el Art. 11.2 de la Sección II y/o Enmiendas si las hubieren.

5 Según lo establecido en el Art. 11.1de la Sección II y/p Enmiendas si las hubieren.

Art. 239 - Código Penal: “El que, con motivo del otorgamiento o formalización de documento público, a te funcionario público, prestare una declaración falsa sobre su identidad, estado o cualquiera otra circunstancia de hecho, será castigado con tres a veinticuatro meses de prisión”.