G.A.023917
                                               VIG22082016


<H><U>RESOLUCION G.A. N° 239/17</></>


<H>VISTAS</> estas actuaciones relacionadas con la Licitación Abreviada
Nº Y49984, cuyo objeto es la Impermeabilización azotea Palacio de la Luz
y trabajos anexos en Sectores Mendoza, Paraguay y Núcleo Central, que
fuera solicitada por la Subgerencia Planificacion y Ejecucion de Obras
Civiles.

<H>CONSIDERANDO: I)</> lo informado por la Comisión Asesora de
Adjudicaciones actuante de fecha 20/04/2017.

<H>ATENTO</> a las facultades conferidas a la Gerencia de División
Abastecimientos por Resolucion R.12.-1234 del 09/08/12, y R16.-1482<H>
</>del 30/06/16<H>;</> <H>SE RESUELVE</>:

<H>ADJUDICAR</>, ad-referéndum de la intervención preventiva de
legalidad del Contador Delegado del Tribunal de Cuentas de la República,
según detalle:

A: <H><U>NECONIX S.A.</></> (21525608), según los precios de su oferta
 de fecha 20/03/2017, y de acuerdo al pliego de condiciones y circulares
Nº 1 a 5 de la compra de referencia.

<H>RUBROS                           UNIDAD       PRE.UNIT     % M/O</>
<H>                                                ($)</>
1  Implantación y replanteo          gl         30.000       50%
<H><U>SECTOR PARAGUAY</></>
2  RETIRO DE TEJUELAS                m2            230       28%
3  Retiro y posterior
   colocación de guías de
   guindola equipos de AA y
   pararrayos                        gl         79.800       25%
4  Escareado de pretiles de
   borde e intermedios y ductos
   internos en la azotea             gl         45.450       25%
5  Retiro de membrana existente      m2             79       28%
6  Reparación de carpeta de
   arena y portland soporte de la
   impermeabilización                m2            573       27%
7  Realización de las nuevas
   ollas de bajadas de pluviales     un           3.890      24%
8  Revoques de pretiles de borde
   y ductos internos en la azotea    gl          28.970      25%
9  Reparación de tejuelas bajo
   equipo AA Chiller + suministro y
   colocación de membrana liquida    gl         46.580       23%
 y colocación de
10 Suministro y colocación de
   membrana 4mm con terminación
   de aluminio                       m2            432       23%
11 Suministro y colocación de
   protección de membrana nylon
   150 micrones                      m2             87       23%
12 Suministro de tejuelas nuevas     m2            465       27%
13 Colocación de tejuelas nuevas
   y existentes                      m2            489       27%
14 Suministro y pintura elastocolor
   en pretiles y ductos internos en
   la azotea                         m2            289       24%
<H><U>SECTOR MENDOZA</></>
15 RETIRO DE TEJUELAS                m2            230       24%
16 Retiro y posterior colocación
   de guías de guindola equipos de
   AA y pararrayos                   gl         79.800       27%
17 Escareado de pretiles de borde
   y ductos internos en la azotea    gl         48.760       25%
18 Retiro de membrana existente      m2             79       26%
19 Reparación de carpeta de arena
   y portland soporte de la
   impermeabilización                m2            573       27%
20 Realización de las nuevas ollas
   de bajadas de pluviales           un          3.890       24%
21 Revoques de pretiles de borde
   e intermedios y ductos internos
   en la azotea                      gl         28.970       25%
22 Suministro y colocación de
   membrana 4mm con terminación de
   aluminio                          m2            432       23%
23 Suministro y colocación de
   protección de membrana nylon
   150 micrones                      m2             87       23%
24 Suministro de tejuelas nuevas     m2            465       27%
25 Colocación de tejuelas nuevas y
   existentes                        m2            489       27%
26 Suministro y pintura elastocolor
   en pretiles y ductos internos en
   la azotea                         m2            289       24%
<H><U>SECTOR AZOTEA NÚCLEO CENTRAL</></>
27 Realización de las nuevas ollas
   de bajadas de pluviales           un          3.890       26%
28 Alisado de arena y pórtland con
   hidrófugo                         m2            398       27%
30 Suministro y colocación de
   membrana liquida del tipo
   Sikafill elástico                 m2            121       23%
31 Reparación y/o cambio de
   bajadas de pluviales de la
   azotea del piso 12                un         28.800       26%
32 Trabajos de albañilería referidos
   al rubro anterior                 gl         36.500       26%
<H><U>Limpieza y retiro de obras/</></>
<H><U>Elementos de seguridad</></>
33 Limpieza y retiro de obras.       gl         21.100       20%
34 Elementos de seguridad según
   decreto 125/2014                  gl         60.000

Total Suma de rubros..............................$ 1.211.215,04
20% Imprevistos de Obra...........................$   242.243,01
Previsión de Ajustes..............................$   204.065,51
SUBTOTAL (Suma de Rubros + 20%
Imprevistos + Previsión de Ajustes)...............$ 1.657.523,56
I.V.A.............................................$   364.655,18
Precio Total (Subtotal + I.V.A.)..................$ 2.022.178,74

Monto de Leyes Sociales
(Total de Monto M de O x 0.708)...................$   211.803,89
25% Imprevistos Leyes Sociales....................$    52.950,97
Previsión de Ajustes..............................$    25.231,14

<H>Precio global adjudicado..........................$ 2.312.164,73 </>


<H><U>CONDICIONES COMERCIALES</></>

<H>MONEDA DE COTIZACION:</> $ PESOS URUGUAYOS.

<H>MONEDA DE PAGO:</> $ PESOS URUGUAYOS.

<H>PRECIO:</> Los precios serán ajustables.
El ajuste de precios citado se regirá de acuerdo a la siguiente
paramétrica:

P= P0 x (ICC1 / ICC0)

Fórmula para cargas sociales

P= P0 x (J1 / J0)

Siendo:
P  = precio ajustado
P0 = precio básico
ICC1 = Índice General del Costo de la Construcción según el Instituto
Nacional de Estadísticas, correspondiente al mes anterior al de la
realización del servicio.
ICC0 = Ídem al anterior pero correspondiente al mes anterior al de la
apertura de las ofertas.
J1 = Jornal mínimo nacional del grupo medio oficial albañil categoría 5,
homologado por el poder Ejecutivo, correspondiente al mes de la
realización del avance de obra.
J0 = Ídem al anterior pero correspondiente al mes anterior al de la
apertura de las ofertas

<H>PAGO: </>Rige en su totalidad los Puntos 47 y 48 de la Sección I.
No se ingresarán avances de obra sin que se haya entregado la
documentación solicitada en el punto Aportes Sociales (Planillas de
Control de Obra, de Recaudación Nominada y forma de cálculo
correspondiente).

<H>CONDICIONES DE ENTREGA:</> Rige en su totalidad el Punto 42 de la
Sección I.
El Acta de Inicio de Obras se firmará conjuntamente con el Director de
Obras por parte de UTE, en un plazo que no podrá superar los 20 días a
partir de recibido el pedido por parte del contratista adjudicatario. Se
podrá incrementar el plazo indicado con los días de trabajo perdidos por
causas de fuerza mayor.

<H>PLAZO: </>Se fija un plazo máximo de 70 días hábiles ininterrumpidos
a partir de la firma del Acta de Iniciación de obras, para la
terminación de las obras.
Se entiende por "días hábiles ininterrumpidos" como días laborales para
la construcción contabilizados de manera ininterrumpida.
Rige en su totalidad el Punto 42 de la Sección I.

<H>GARANTIA TECNICA:</> Garantía de los Trabajos por el Término de 10
años.

<H>DEMAS CONDICIONES:</> Regirán las establecidas en el Pliego de
Condiciones y circulares de la presente negociación.

Vuelva a sus efectos a la Gerencia de Sector Compras.




UT476390 05.05.2017. SILVIA LIZ MOREIRA