180301001*1*28/11/2019

---VISTO: que por Resolución de fecha 10/05/2018 de esta SGGT a Fs. 370 (Paso Electrónico 10 del presente Expediente Nº 77/2018) se adjudicó la Licitación Abreviada N° 18.030 "Contratación de servicio de 8.000 (ocho mil) horas de alquiler de equipos con operador para realizar excavaciones y accesorios, entibaciones y trabajos en altura para la Unidad Líneas de Aducción. Gerencia Técnica Metropolitana", por un plazo estimado de 24 (veinticuatro) meses, a la empresa RENDON S.A., en un todo de acuerdo a la oferta presentada y los documentos licitatorios la rigen y que se autorizó un crédito $ 31:718.170 (pesos uruguayos treinta y un millones setecientos dieciocho mil ciento setenta) impuestos incluidos, el que se compuso de: $ 23:635.000 (pesos uruguayos veintitrés millones seiscientos treinta y cinco mil) más I.V.A., por concepto de precio básico, más 10% de previsión para eventual ajuste paramétrico, a fin de atender el gasto resultante de la presente contratación

---RESULTANDO I: que con fecha 21/08/2019, a un año de iniciados los trabajos, la Oficina Líneas de Aducción de la Gerencia Técnica Metropolitana (Fs. 391, paso electrónico 18) dio cuenta de la necesidad de ampliar un 100% los Rubros 1 a 9, ya que de acuerdo al ritmo de los trabajos el crédito disponible para los mismos se agotaría a fines del presente año, contando con la conformidad de la empresa contratista a esa fecha.

---RESULTANDO II: que con fecha 14/10/2019 (Fs. 400 paso electrónico 25), esta SGGT dispuso que, en virtud del plazo total de la contratación básica de que se trata y del saldo de crédito a la fecha, por razones de buena administración es conveniente ampliar solamente el 25% de los Rubros 1 a 9 y gestionar un nuevo llamado a licitación.

---CONSIDERANDO I: que a fs. 401 figura la constancia de conformidad de la empresa contratista para proceder a la referid ampliación de contrato, según lo solicitado por la Oficina de Licitaciones.

---CONSIDERANDO II: que la Oficina de Licitaciones creó el Pedido SAP A180301001 en el que mantuvo el precio básico y previó un 10% de ajuste paramétrico.

---CONSIDERANDO III: que se comparte la necesidad planteada por parte de la Gerencia de Región Técnica Metropolitana y se entiende conveniente y oportuno proceder a la ampliación del 25% del contrato.

---ATENTO: a lo dispuesto por el Directorio en la R/D Nº 1003/12 del 11/07/2012 esta Sub Gerencia General Técnica,

Resuelve:

---1°) AMPLIAR en un 25% de los Rubros 1 a 9de la Licitación Abreviada N° 18.030 "Contratación de servicio de 8.000 (ocho mil) horas de alquiler de equipos con operador para realizar excavaciones y accesorios, entibaciones y trabajos en altura para la Unidad Líneas de Aducción. Gerencia Técnica Metropolitana", con la empresa RENDON S.A.

---2°) APROBAR un crédito por $ 4:171.942,50 (pesos uruguayos cuatro millones ciento setenta y un mil novecientos cuarenta y dos con 50/oo) monto que incluye IVA y previsión de Ajustes Paramétricos de 10% de acuerdo al Pedido SAP A180301001.

---3º) PUBLICAR la presente resolución, vía interfaz, en la página Agencia de Compras Estatales (ACCE), conforme lo dispuesto en el artículo 50º del TOCAF aprobado por Decreto Nº 150/012 de fecha 11/05/12.

---4º) PASAR estas actuaciones al Departamento Financiero y Contable.

Ing. Karina Azuriz

Sub Gerente General Técnico