SECCIÓN LICITACIONES

Ref.: 2019/52827

Montevideo,  29 de Julio de 2019.

Con relación a la Licitación Pública N° 2019/52827 cuyo objeto es la  “OBRA DE REACONDICIONAMIENTO DEL EDIFICIO DEL AREA DE LA SALUD “UNIDAD DE ATENCIÓN AMBULATORIA CRENADECER”, ETAPA 3”, se comunica la siguiente respuesta a primera consulta formulada por la empresa ESTUDIO OLIVER SRL, de fecha 24/07/2019.

Consulta:

Con respecto a la póliza que garantiza el acopio vemos que ésta es de un monto importante, que debe estar retenida por todo el periodo de la obra.

¿Podemos emitir, por ejemplo, 5 pólizas de igual monto, que en total sumen el 100% del monto acopiado y que éstas se devuelvan a medida que avanza la obra?

Por ejemplo, al avanzar un 20% de la obra se devuelve una póliza, al llegar al 40% de avance se devuelve otra póliza y así sucesivamente cada 20% avanzado.

Consideramos que la póliza va a ser un monto importante que va a estar retenido durante mucho tiempo y que genera costos que se pueden evitar de esta forma, ¿es necesario seguir garantizando el total del acopio, el cual se irá usando en el transcurso de la obra?

Respuesta:

Ante la consulta realizada por la empresa Estudio Oliver SRL se concluye necesario realizar las siguientes modificaciones al Pliego de Condiciones en los puntos referidos al Acopio dentro del CAPITULO VIII - DE LAS GARANTÍAS:

En numeral “8.1 Tipos de Garantías” (pág. 24) el texto original,

“- Acopio

El Adjudicatario se obliga, al momento de la presentación de la factura de acopio, a presentar una Póliza de Caución a favor del B.P.S. por el monto equivalente a dicho acopio.”

se sustituye por,

“- Acopio

El Adjudicatario se obliga, al momento de la presentación de la factura de acopio, a presentar Póliza de Caución a favor del B.P.S. por el monto equivalente a dicho acopio. Podrán presentar hasta cinco pólizas de igual monto cuya sumatoria sea el equivalente al monto total de acopio.”

En numeral “8.3 De la devolución de los Depósitos en Garantía” (pág. 25) el texto original,

“- Acopio

En caso de que se haya presentado Póliza de Caución, la empresa adjudicataria podrá solicitar su devolución una vez que haya cumplido con el objeto del llamado y tenga la aceptación por parte de BPS con la correspondiente firma el “Acta de Recepción Provisoria de Obra”.

se sustituye por,

“- Acopio

La empresa adjudicataria podrá solicitar la devolución de la Póliza de Caución una vez que se haya ejecutado el equivalente al monto del Acopio y a su vez tenga la conformidad por parte de BPS. En caso de haber presentado varias pólizas, la devolución se realizará en forma sucesiva de acuerdo a los porcentajes de avance que se ejecuten y sean equivalentes al monto de cada póliza.”