Montevideo, 24 de enero de 2022.

Ref.:

Exp. Odoo 2021-118

Con relación a la Licitación Abreviada Ampliada N° 2021/118 cuyo objeto es la “ADQUISICIÓN DE PLATAFORMA INFORMÁTICA PARA SOLUCIÓN DE BIOMETRÍA.”, se comunica la siguiente respuesta a consulta formulada por la empresa PRECODATA SA, de fecha 17/01/2022.

Consulta:

De acuerdo a los plazos establecidos en el pliego, para la implementación de los renglones 1 y 2, el total del plazo es de 90 días.

Consultamos si los días pueden ajustarse por etapa, siempre cumpliendo con el plazo final de 90 días.

Respuesta:

De acuerdo a los plazos establecidos en el pliego el plazo máximo para la implementación de ambos renglones es de 90 días, 30dd para el renglón 1 y 60dd para el renglón 2 (15dd etapa 1 y 45dd etapa 2).

Esto implica que el renglón 1 debe ser ejecutado a los 30 días calendario y el 2 en los siguientes 60 días. Aunque no está estipulado en el pliego, el renglón 2 puede ser paralelizado con el 1 siempre respetando el plazo máximo de 90 días para ambos renglones.