Montevideo, 5 de julio de 2022.

Ref.:

Exp. Odoo 2022- 4629

Con relación al CRA cuyo objeto es “ACONDICIONAMIENTO EDILICIO EN VIVIENDAS EN COMPLEJOS HABITACIONALES PERTENECIENTES AL PROGRAMA DE SOLUCIONES HABITACIONALES DEL BANCO DE PREVISIÓN SOCIAL”, se comunica la siguiente aclaración al Pliego de Condiciones.

Primera Aclaración:

En el ANEXO 03 en el punto 10 Plazo de Obra deberá aclararse lo siguiente.

10. PLAZO DE OBRA

La fecha de inicio de la ejecución de los trabajos se establece con la orden de compra. Se deberán indicar en la cotización el plazo de obra por renglón.

Se estima que los trabajos de puesta a punto de una vivienda deben inscribirse en el entorno de 10 días hábiles, no pudiendo superar los 20 días. En caso de adjudicarse más de 1 renglón a la misma empresa, el plazo establecido anteriormente se deberá tener en cuenta el inicio de las obras de forma simultánea y no de forma consecutiva.

Segunda Aclaración:

Se Elimina el Renglón 2 – Complejo Cardal- (N° 472),  Unidad 2, en Cardal, departamento de Florida.-

En caso de recibirse ofertas para los renglones eliminados, las mismas no serán tenidas en cuenta.

SOLUCIONES HABITACIONALES- OBRAS Y REPARACIONES