Montevideo, 17 de octubre de 2017.

LICITACIÓN PÚBLICA No. 16070

Instalación de tuberías de refuerzo al suministro de  agua potable en Sauce (Dpto. Canelones)

Comunicado No. 1

En aplicación del Art. 5 del Pliego Único de Bases y Condiciones Generales para contratos de Obras Públicas (PBCG) de la Sección I, se comunica la nueva redacción del siguiente numeral:

- Numeral 11.2  - Plazo de ejecución

| 11.2 | Plazo de ejecución El plazo total de ejecución del contrato será de 270 (doscientos setenta) días calendario, debiendo respetar los plazos parciales que se establecen más adelante. La fecha a partir de la cual se contabilizarán los plazos contractuales, será la del día siguiente al que se firme el contrato (Artículo Nº 26 del PCGO). El plazo de ejecución de la totalidad de las obras será de 210 días calendario, contados a partir de la fecha del Acta de Replanteo (también denominada Acta de Inicio), la cual señalará el origen de todos los plazos fijados para la construcción (Artículo Nº 30 del PCGO). Se considerará que el período de ejecución de la obra termina el día de la presentación por parte del Contratista de la solicitud de Recepción Provisoria de la Totalidad de la Obra, a conformidad del Director de Obra, al que se deberá agregar eventualmente, los días insumidos por la empresa Contratista para subsanar las observaciones que efectuare el Técnico responsable de realizar las Inspecciones Previas a la recepción Provisoria de la Obra. Se fijan además los siguientes plazos parciales: Elaboración del Programa de Trabajo: 15 días calendario Ajuste del proyecto ejecutivo y levantamiento de observaciones realizadas por la Contraparte de O.S.E.: 30 días calendario Confección del Acta de Replanteo: 15 días calendario Construcción de la Obra: 210 días calendario |
| --- | --- |

- Piezas gráficas.

No corresponde la utilización de los planos 42731/1 y 43731/2 indicados en el índice de piezas gráficas.

El plano válido para esta licitación es el que figura como S/N Sustitución de tuberías -Proyecto (en el Zip figura como Sauce proyecto sustitución-Tubería 160).

Gerencia Región Centro