Montevideo, 12 de junio de 2020.

#### Licitación Pública Nº 20641

“Construcción de Pozo de Bombeo principal, Impulsión y Planta de Tratamiento de Aguas Residuales en la ciudad de Paysandú Dpto. de Paysandú”

#### Comunicado Nº 23

En aplicación del Art.5 del Pliego Único de Bases y Condiciones Generales para contratos de Obras Públicas (PBCG) de la Sección I se comunica la modificación introducida al pliego de condiciones particulares que rige el presente llamado:

- Se deja sin efecto la modificación del numeral 11.3.5 incluida en el Comunicado N° 6.

- Se sustituye el numeral 11.3.5 Actualización de precios del Pliego de Condiciones particulares por el siguiente:

| 11.3.5 | Actualización de precios Los rubros cotizados en dólares estadounidenses y/o euros no tendrán ajuste de precios, entendiéndose a los efectos de la ejecución del contrato, que su precio es al firme. Los rubros cotizados en moneda nacional serán objeto de un ajuste paramétrico mensual a efectos de su pago. El ajuste será función de las variaciones que experimentan los jornales, el índice de precios al consumo, los materiales representativos de la obra y el dólar estadounidense. Ese ajuste de precios se realizará según las siguientes fórmulas de ajuste: Los rubros Proyecto Ejecutivo y Gestión Ambiental de la Planilla de Cantidades y Precios (Anexo VI): PT = PTo x IPC / IPCo siendo: Parámetro Definición PT Precio actualizado de los trabajos realizados en el mes. PTo Precio según oferta de los trabajos realizados en el mes. IPC Valor del Índice de Precios al Consumo según el Instituto Nacional de Estadística correspondiente al mes anterior a la ejecución de los trabajos. IPCo Valor del ítem anterior en el penúltimo mes anterior a la fecha de apertura de la licitación. Rubros cotizados en moneda nacional salvo rubros Proyecto Ejecutivo y Gestión Ambiental de la Planilla de Cantidades y Precios (Anexo VI): PT = PTo x (0,25 x J/Jo + 0,25 x IPC/IPCo + 0,35 x M/Mo + 0,15 x D/Do) Parámetro Definición PT Precio actualizado de los trabajos realizados en el mes. PTo Precio según oferta de los trabajos realizados en el mes. J Jornal del Medio Oficial Albañil, según remuneración mayor del laudo o convenio de la construcción vigente el mes anterior al de ejecución de los trabajos. Jo Valor del ítem anterior en el penúltimo mes anterior a la fecha de apertura de la licitación. IPC Valor del Índice de Precios al Consumo según el Instituto Nacional de Estadística correspondiente al mes anterior a la ejecución de los trabajos. IPCo Valor del ítem anterior en el penúltimo mes anterior a la fecha de apertura de la licitación. M Precio de los materiales representativos, correspondiente al último día del mes anterior al de ejecución de los trabajos. Mo Precio de los materiales representativos, correspondiente al último día del penúltimo mes anterior a la fecha de apertura de la licitación. D Cotización del dólar norteamericano interbancario tipo vendedor que fije la Mesa de Cambios del Banco Central del Uruguay correspondiente al último día del mes anterior al de ejecución de los trabajos. Do Valor del ítem anterior correspondiente al último día del penúltimo mes anterior a la fecha de apertura de la licitación. Materiales representativos y porcentaje de incidencia: Gas oil 25% Hierro redondo, diámetro 12 mm. 30% Cemento Portland gris Ancap 15% Pedregullo lavado (en obra) 5% Arena gruesa (en obra) 5% Madera pino nacional (tablas para encofrado) 5% Conductor eléctrico de cobre, sección 1 mm2 15% Si a partir de la fecha de apertura de esta licitación, el Poder Ejecutivo establece incrementos salariales retroactivos en la Industria de la Construcción, estos deberán ser tenidos en cuenta en el cálculo de la relación J/Jo a los efectos del ajuste de precios. Los precios de los materiales que se toman como base para la fijación de las variables M/Mo serán los de la “Lista Oficial de Precios de Materiales de Construcción” preparada mensualmente por la Dirección de Arquitectura del MTOP sobre muestreo del costo en Montevideo de los materiales de construcción. Si para alguno de los materiales referidos, la lista del MTOP no indicara precio, se deberá tomar el que fije el Boletín Mensual de la Cámara de la Construcción en ambas fechas. De no figurar en ninguna de dichas publicaciones, el Contratista deberá justificar debidamente, según criterios impartidos por la Dirección de la Obra, los precios que utilice para el cálculo. Si para algún rubro de la oferta cotizado por precio global, resultara que el monto a pagar es superior al total liquidado en los certificados mensuales de obra, el saldo correspondiente no será objeto de ajuste, abonándose únicamente al precio cotizado una vez finalizadas las obras. La fórmula de ajuste de precios será aplicable siempre que no se oponga a Leyes o Decretos que dispongan la estabilización de los precios de bienes o servicios. O.S.E. no dará curso, bajo ningún concepto, a reclamaciones que pretendan modificar las fechas indicadas para el parámetro de la fórmula de ajuste. En consecuencia, queda establecida la conformidad del proponente sobre el procedimiento de ajuste de precios estipulado, por el sólo hecho de presentar la propuesta. Cuando sin justificación valedera, a sólo juicio de O.S.E., los trabajos se atrasaran con relación al Plan de Trabajo aceptado por O.S.E., los ajustes de precio para la parte de obra que hubiera sufrido atraso serán los que correspondan a una ejecución normal, concordante con el referido plan. Si al finalizar la obra, el contratista hubiese recuperado parcial o totalmente el atraso padecido, no tendrá derecho a solicitar la re-liquidación de los certificados correspondientes al período de atraso. Tampoco tendrá derecho el contratista a solicitar re-liquidación de certificados si hubiera omitido gestionar en tiempo una prórroga de plazo, aun cuando la causa del atraso no le fuera imputable. A esos efectos deberá dar cuenta por escrito y contra recibo al Director de la Obra, dentro del plazo de 14 (catorce) días calendario de aparecidas las causas del atraso, las que deberán ser además, debidamente justificadas. |
| --- | --- |

Se aclara que la definición de IPCo , Jo, Mo y Do es válida en todos los casos  en que se haga referencia a los mismos.

- Se deja sin efecto la respuesta N° 17 del Comunicado N° 7.

- Se deja sin efecto la respuesta N° 2 del Comunicado N° 16.

GERENCIA DE SANEAMIENTO