1

SECCION I

OBJETO, PLAZO Y CARACTERISTICAS DE LA CONTRATACION

1.	Objeto

La Dirección Nacional de Vialidad del Ministerio de Transporte y Obras Públicas, convoca a concurso de precios para la contratación de la perforación de un pozo para extracción de agua potable y suministro e instalación de bomba eléctrica, en el Campamento de Dolores de la Dirección Nacional de Vialidad – Regional 7, sito en Ruta 21 km 324, según el siguiente cuadro y lo establecido en este pliego.

| Ítem | Cantidad | unidad | Descripción |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 40 | m | Perforación de pozo para extracción de agua potable |
| 2 | 1 | Global | bomba eléctrica para extracción de agua con instalación |

2. 	Plazos

2.1	El plazo para la ejecución del contrato será de tres (3) meses contados a partir de la firma del acta de inicio de los trabajos, la que deberá verificarse dentro de los treinta días siguientes a la notificación de la adjudicación.

3.	Consultas

Las consultas que tengan que ver con el presente pliego serán dirigidas, por escrito hasta el tercer día hábil anterior a la apertura, al correo electrónico del Departamento de Proveeduría dnv.proveeduria@mtop.gub.uy.

4.  	Apertura de las propuestas

4.1	Las ofertas se presentarán en el sitio www.comprasestatales.gub.uy, hasta el día y la hora publicados.

4.2	Los interesados podrán fundadamente, a exclusivo criterio de la Administración, solicitar prórroga de la apertura de ofertas en el correo electrónico dnv.proveeduria@mtop.gub.uy, hasta el tercer día hábil anterior a la apertura, y será resuelta a exclusivo juicio de la Administración.

5.	Pliego de Condiciones Particulares

El pliego de condiciones particulares está disponible en la página web de compras estatales.

6.	Exención de responsabilidad

La Administración podrá desistir del llamado en cualquier etapa de su realización sin generar derecho alguno a los participantes a reclamar por gastos, honorarios o indemnización por daños y perjuicios.

SECCION II

PROPONENTES

1.	Condiciones que deben reunir los proponentes

1.1	Los proponentes deberán cumplir con los siguientes requisitos, y adjuntar a la propuesta la información solicitada a continuación:

- Acreditar, mediante nota emitida por el contratante, la ejecución de al menos dos trabajos similares al licitado entre los años 2016 y 2023.

- Constituir domicilio, domicilio electrónico a los efectos del llamado y actos posteriores al mismo.

- Formulario de identificación del oferente.

- Inscripción en el RUPE (Decreto 155/013). Los estados admitidos para aceptar oferta de proveedores son: EN INGRESO, EN INGRESO (SIIF) y ACTIVO. A efectos de la adjudicación, el oferente seleccionado, deberá haber adquirido el estado de “ACTIVO” Se inscribe el proveedor vía Internet, información en www.comprasestatales.gub.uy. Todos los datos al momento de la apertura deberán estar actualizados.

1.2	La información y los documentos se subirán a la página web junto con la oferta en formato PDF.

1.3	La Administración podrá solicitar información ampliatoria y fehaciente sobre la información y requisitos exigidos.

SECCION III

NORMAS Y DOCUMENTOS QUE RIGEN LA CONTRATACION

- Normas que rigen esta contratación

- Decreto 150/012 de 11 de mayo de 2012, TOCAF, con redacción dada por las leyes fuentes y sus modificativas, según lo establecido por el artículo 558 de la Ley 19924 de 18 de diciembre de 2020.

- Decreto 131/014 de 19 de mayo de 2014.

- Decreto 155/013 de 21 de mayo de 2013.

- Decreto 349/005 de 21 de septiembre de 2005.

- Ley 16.134 de 24/9/990, artículo 8.

- Ley 17.243 de 29 de junio de 2000, artículo 27.

- Ley 17.060 de 23 de diciembre de 1998 (Uso indebido del poder público, corrupción).

- Ley 17.904, artículo 13.

- Ley 17.957 y modificativa, Ley 18.244 de 27 de diciembre de 2007.

- Ley N° 19889, de 9 de julio de 2020, Ley de Urgente Consideración, en lo aplicable.

- Pliego de Condiciones Generales para la Construcción de Obras Públicas y de la Dirección Nacional de Vialidad, para la Construcción de Puentes y Carreteras (Texto Ordenado 1989) en lo que fuere aplicable a la presente contratación.

- Enmiendas y aclaraciones que se efectúen por la Dirección Nacional de Vialidad, mediante aviso escrito, durante el plazo del llamado.

- Boletín base para la aplicación de la fórmula paramétrica a publicar 10 días antes de la fecha de apertura del llamado.

- La propuesta formulada por el oferente.

- Leyes, decretos y resoluciones, del Poder Ejecutivo vigentes a la fecha de la apertura del llamado.

###### SECCION IV

PRESENTACION DE LAS PROPUESTAS Y ADJUDICACION

- Presentación de las propuestas

Se presentará una única propuesta por oferente. Las propuestas deberán ser fácilmente legibles y las enmiendas, interlineados y tachaduras salvadas en forma. Toda cláusula imprecisa, ambigua, contradictoria u obscura, a criterio de la Administración, se interpretará en el sentido más favorable a ésta. La primera hoja de la propuesta deberá expresar en forma sucinta el monto de la oferta.

Su texto se ajustará al siguiente modelo:

Montevideo, … de …........ de 20__

Sr. Director Nacional de Vialidad

### … que suscribe, domiciliado a los efectos legales en la calle  ….. Nº .. de la ciudad de.., se compromete, sometiéndose a las Leyes y Tribunales del país, con exclusión de todo otro recurso, a ejecutar la totalidad del contrato para la contratación de la perforación de un pozo para extracción de agua potable y suministro e instalación de bomba eléctrica, en el Campamento de Dolores de la Dirección Nacional de Vialidad – Regional 7, sito en Ruta 21 km 324, de acuerdo con las Especificaciones y Pliegos correspondientes, por los siguientes precios unitarios (indicar precios con letras y números) por lo que resulta un total de…. Se adjunta toda la información solicitada por el PEP, y el cuadro de precios de la oferta.

### Saluda atentamente,									firma del oferente

Cuadro de Precios

| Ítem | Cantidad | Unidad | Descripción | Unitario sin impuestos $ | Total imp. inc. $ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 40 | metros | Perforación de pozo para extracción de agua potable |  |  |
| 2 | 1 | global | bomba eléctrica para extracción de agua con instalación |  |  |

Las cantidades indicadas son meramente estimativas a los efectos de la comparación de ofertas.

2. 	Cotización de la propuesta

2.1	La propuesta se deberá presentar por el total de los ítems licitados.

2.2	La cotización se dará en pesos uruguayos, discriminándose el costo y los tributos que correspondan, cuando así no se especifique se considerarán los tributos incluidos en el precio cotizado, así como también los demás costos que correspondan al contratista por el cumplimiento del contrato.

3.	Información técnica

3.1	Los oferentes deberán indicar y agregar en sus propuestas marca, origen y características técnicas del encamisado y de la bomba ofertada.

3.2	Todos los datos indicados por el proponente referentes al material ofrecido tendrán carácter de compromiso, es decir que si se verifica que los mismos no responden estrictamente a lo establecido en la propuesta la Administración podrá rechazarlos de plano, no serán tomados en cuenta para el estudio de la misma, o en su caso se podrá rescindir el contrato respectivo, sin que ello dé lugar a reclamación de clase alguna de parte del proponente o adjudicatario.

4.	Plazo de mantenimiento de las propuestas

Las propuestas serán válidas y obligarán a los oferentes por el término de 90 (noventa) días a contar desde el día siguiente a la apertura de las mismas a menos que, antes de expirar dicho plazo, la Administración ya se hubiera expedido respecto a ellas.

El vencimiento del plazo establecido precedentemente no liberará al oferente a no ser que medie notificación escrita a la Administración manifestando su decisión de retirar la oferta, y falta de pronunciamiento de esta última en el término de diez días perentorios.

5.	Comparación de las ofertas

5.1	Se tendrán en cuenta aquellas ofertas que cumplan todos los requisitos solicitados.

5.2	La información para la evaluación técnica será obtenida de las ofertas, pudiendo solicitarse ampliación de la misma, y su costo será a cargo del oferente.

5.3	A los efectos de comparación de ofertas se considerará una perforación de 40 metros.

5.4	La Administración podrá utilizar los mecanismos de Mejora de Ofertas o Negociación, de acuerdo a lo previsto en el TOCAF.

6.	Adjudicación

6.1	La Administración se reserva el derecho desestimar todas las ofertas sin que ello dé lugar a reclamo de naturaleza alguna por parte de los oferentes.

6.2	La adjudicación se hará a la empresa que cumpla con todos los requisitos establecidos y resulte la de menor precio de comparación, pudiendo dividirse la adjudicación entre los oferentes, (artículo 68, TOCAF).

6.3	La notificación de la adjudicación correspondiente al interesado perfeccionará a todos los efectos legales el contrato a que se refieren las disposiciones de este pliego y normas legales y reglamentarias vigentes. Las obligaciones y derechos del adjudicatario serán los que surgen de las normas jurídicas aplicables, los pliegos y su oferta.

6.4	La falta de cumplimiento de los requisitos precitados dentro del plazo indicado, configurará incumplimiento contractual, y dará lugar a la aplicación de las sanciones pertinentes según disposiciones aplicables, así como a la rescisión del contrato sin derecho a reclamación de especie alguna por parte del adjudicatario.

7.	Aumento y reducción de la contratación

El aumento y la reducción de la contratación se regirán según lo dispuesto en el artículo 74 de TOCA F.

8.  	Rescisión del contrato

8.1	La Administración podrá declarar rescindido el contrato por incumplimiento total o parcial del adjudicatario, previa notificación. La rescisión se producirá de pleno derecho por la inhabilitación superviniente por cualquiera de las causales previstas en la ley.

8.2	Asimismo podrá declarar rescindido el contrato en los siguientes casos, entre otros:

- Declaración judicial de concurso.

- Descuento de multas por el equivalente al 15% de la contratación.

- Cuando el material suministrado deba sustituirse en más de dos oportunidades, porque los ensayos realizados por la DNV no resultan según los valores establecidos.

- Mutuo acuerdo de las partes.

8.3	La rescisión por incumplimiento del contratista aparejará su responsabilidad por los daños y perjuicios ocasionados a la Administración, el pago de las multas correspondientes y el comunicado al Registro de Proveedores del Estado.

8.4	En estas situaciones la Administración se reserva el derecho de adjudicar al oferente siguiente a fin de continuar con la ejecución del contrato según su conveniencia y las necesidades del servicio.

SECCION V

###### CONDICIONES PARTICULARES Y TECNICAS

# 1.	Características técnicas y de calidad

1.1	La perforación deberá ser encamisada y adecuarse a la normativa vigente.

1.2	La bomba a instalar garantizará un caudal de al menos 1.000 litros por hora.

1.3	Se verificará que el agua entregada sea potable de buena calidad. No se tendrá en cuenta el contenido de nitritos y nitratos, debido a la zona en cuestión.

2.	Ubicación

2.1	El pozo será perforado en el predio del Campamento del Distrito de Dolores de la Regional 7 de la DNV, ruta 21 km 324.

3.	Recepción

3.1	La adjudicataria asume toda responsabilidad por daños y perjuicios que pudiera ocasionar durante la ejecución de los trabajos.

3.2	Se verificará que el pozo suministre agua en las condiciones solicitadas

3.3	La empresa entregará toda la documentación necesaria para la inscripción del pozo ante la DINAGUA.

3.4	Cumplida la totalidad de las condiciones indicadas en los artículos precedentes las partes labrarán acta, luego de la cual la Administración declarará la contratación recibida en forma definitiva total y se habilitará el pago correspondiente.

4.	Forma de pago

Cumplida la totalidad de las exigencias previstas, se realizará un único pago por la totalidad del trabajo, en un único certificado elaborado por la Administración, a los precios básicos del contrato, que será afectado por el Contratista con los índices resultantes de la fórmula paramétrica. En caso que la perforación fuera menor a 40 metros se pagará el valor unitario ofertado por la profundidad efectivamente perforada. Si fuera mayor a 40 metros se pagará el valor unitario ofertado por 40 metros.

La factura deberá estar conformadas por la Administración, con la fecha de recibo de la misma, requisito imprescindible para el cómputo del plazo de pago.

El pago se realizará en moneda nacional y se harán efectivos a través del SIIF, dentro de los sesenta días de recibidas las facturas de conformidad por la Administración.

# 5.	Ajuste de precios

No habrá ajuste de precios de clase alguna.

6.	Sanciones

6.1	La falta de cumplimiento de los plazos y condiciones por causas imputables al adjudicatario, generará una multa equivalente al 1%o (uno por mil) por día de atraso, calculado sobre el monto del contrato no cumplido aún.

Excedido los 30 días, la Dirección Nacional de Vialidad podrá declarar, rescindido el contrato, con la consiguiente pérdida de garantía.

6.2	La Administración podrá proponer o disponer, según el caso, la aplicación de las siguientes sanciones, no siendo las mismas excluyentes y pudiendo darse en forma conjunta dos o más de ellas.

- Apercibimiento,

- Comunicación y/o suspensión del Registro Único de Proveedores del Estado

- Eliminación del Registro Único de Proveedores del Estado

- Publicaciones en la prensa indicando este incumplimiento

7.	Notificaciones

La Administración podrá realizar todas las notificaciones, comunicados, órdenes de servicio, u otros, en el domicilio legal y/o electrónico constituido por el contratista en la oferta.

ESTE FORMULARIO DEBE COMPLETARSE A MAQUINA O CON LETRA DE IMPRENTA LEGIBLE

FORMULARIO DE IDENTIFICACIÓN DEL OFERENTE

CONCURSO DE PRECIOS Nº 46/2023

PERSONA FISICA (nombres y apellidos completos)

PERSONA JURÍDICA (denominación de la sociedad)

En caso de diferir, nombre comercial del oferente

Cédula de identidad o R.U.T.

DOMICILIO A LOS EFECTOS DEL PRESENTE CONCURSO DE PRECIOS

Calle: _________________________________ Nº: _______________________

Ciudad o Localidad:_________________________________________________

Código Postal:__________________________País:_______________________

Teléfono No: _______________________Fax No._________________________

E-mail:___________________________________________________________

En caso de tratarse de una persona jurídica, deberán indicarse los nombres y apellidos completos y números de cédulas de identidad de todos los administradores, directores y/o apoderados que tengan facultades para representar a la misma.

| Nombres | Apellidos | Cédula de Identidad |
| --- | --- | --- |

Declaro estar: 1) en INGRESO        o ACTIVO      en el RUPE (marque lo que corresponda), y 2) en condiciones legales de contratar con el Estado.

FIRMA/S: ________________________________________________________________

ACLARACION DE FIRMA/S: _________________________________________________