MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL 
COMANDO GENERAL DEL EJERCITO.

BRIGADA DE INGENIEROS Nº 1.

LICITACIÓN ABREVIADA Nº 327/2017

PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES.

1.-OBJETO

Se convoca a Licitación Abreviada que tiene por objeto la reparación de la piscina (mano de obra y suministro de materiales) para la realización de obras de pintura y refacción parcial de cerámicas de la cubierta interior de la piscina del Complejo Deportivo del Ejército en el Instituto Militar de Armas y Especialidades, de acuerdo a lo que se establece en el Anexo Nº 2, Memoria Constructiva Particular.-.

2.- RETIRO, CONSULTAS, ACLARACIONES Y PRORROGAS.

Los Pliegos de Condiciones podrán ser retirados en la Brigada de Ingenieros Nº 1 (Sección Licitaciones) sito en Camino Carrasco Km. 17.500 en el horario de 08:00 a 12:00 de lunes a viernes, asimismo podrán ser consultados en la página Web www.comprasestatales.gub.uy. Las consultas y/o aclaraciones sobre el Pliego deberán presentarse por escrito en la Sección Licitaciones de la Brigada de Ingenieros Nº 1, o por Fax al Número 2601.15.22 dentro de la primera mitad que transcurre entre la publicación del llamado y la fecha fijada para la recepción de ofertas,  haciéndose llegar por igual a todos los oferentes la aclaración correspondiente.-

3.- PROPUESTA.

Las ofertas serán recibidas hasta el día 28 de julio de 2017, hora 10:00, en el Comando General del Ejército, Departamento de Adquisiciones, sito Av. Garibaldi No. 2313, no siendo de recibo aquellas que llegaran con posterioridad a la fecha y hora estipulada. La misma se podrá presentar de las siguientes maneras:

- En sobre cerrado, original y una copia, firmada por el representante legal inscripto en RUPE, en forma personal.

- Por fax al 24873226, firmada por el representante legal inscripto en RUPE, no siendo de recibo si la misma no se encontrara completa o no fuera legible al momento de realizar la apertura de las mismas. Deberá contener estampado Nombre de la empresa, fecha, y hora reales, caso contrario la Administración se reserva el derecho de admitir o rechazar dicho fax.

- “On line” a través de la página web www.comprasestatales.gub.uy. En estos casos el oferente deberá ingresar en línea lo que a continuación se detalla:

-	Campo “Cantidad ofertada”.

-	Campo “Precio Unitario”  sin impuesto.

-	Campo “Moneda”: Pesos uruguayos

-	Campo “Impuestos”.

-	Campo “Medida de la variante” y Campo “Detalle de la variante” (en caso de que no esté predeterminado en el sistema el oferente deberá solicitar que sea cargado en catálogo@acce.gub.uy)

-	Campo “Observación”: ingresar Plazo de Entrega, Marca, Garantía.

ASIMISMO EL PROVEEDOR DEBERÁ SUBIR UN ARCHIVO CON SU OFERTA COMERCIAL FIRMADA POR EL REPRESENTANTE ACREDITADO EN EL RUPE, INCLUYENDO LAS RESTANTES CONDICIONES GENERALES SOLICITADAS EN EL PLIEGO, Y EL FORMULARIO DE IDENTIFICACION DEL OFERENTE, ASÍ COMO CUALQUIER OTRA ACLARACIÓN QUE DESEE FORMULAR.

En los casos de que la oferta se presente por medio de diversas vías y entre ellas muestren discordancias, las mismas serán consideradas teniendo en cuenta el siguiente orden de prelación:

- La presentada vía “on line”

- La presentada en “sobre cerrado”

- La presentada vía “fax”

Las ofertas deberán venir acompañadas de la siguiente documentación:

- “Formulario de Identificación del oferente”  según Anexo I, firmado por el representante legal de la empresa, acreditado en el RUPE

- Original del “Certificado de Registro Nacional de Empresas y Obras Públicas” que acredite que se ha cumplido con lo establecido en el Decreto 208/2009

- Original de la constancia de visita al lugar donde se realizará la obra.

4.- REQUISITOS DE VALIDEZ DE LA OFERTA

Los oferentes deberán presentar sus propuestas de acuerdo con lo establecido en el Pliego, pudiendo agregar cualquier otra información complementaria, pero sin omitir ninguna de las exigencias esenciales requeridas.

La admisión inicial de una propuesta no será obstáculo para su invalidación posterior si se constataren luego defectos que violen los requisitos legales o aquellos esenciales contenidos.

Las ofertas que contengan apartamientos sustanciales a dichas exigencias no podrán ser consideradas.

Salvo indicación en contrario formulada en la oferta, se entiende que ésta se ajusta a las condiciones contenidas en los pliegos de condiciones particulares y que el proponente queda comprometido al total cumplimiento de éstos.

5.- REQUISITOS A CUMPLIR POR EL ADJUDICATARIO.

Se comunica que atento al Decreto Nº 155/2013, la inscripción en el RUPE constituye un requisito para contratar con Organismos Públicos Estatales, debiendo para resultar adjudicatario estar en Estado “ACTIVO” en el mencionado Registro.

No podrán ser adjudicatarios los deudores alimentarios que se encuentren en la situación prevista en el Articulo 3 de la Ley Nº 18.244 del 27 de diciembre del 2007 expedida por el Registro Nacional de actos personales.

En el caso de que los aportes al BPS se realicen por la Caja de Construcción el contratista deberá presentar dentro de las 48 horas hábiles de recibida la Constancia de Afectación del Crédito y/o Contrato:

a- Formulario F2 de inscripción de obra en ATYR, debidamente completo y firmado por persona autorizada en el registro de firmas de ATYR con el timbre correspondiente

b- Fotocopia de Cédula de Identidad del firmante.

c- Certificado de Seguridad de la Construcción expedido por el MTSS.

d- Fotocopia del presupuesto.

El C.G.E. refrendará la documentación entregada y procederá a la inscripción de la obra. No presentar en tiempo y forma la documentación requerida, inhabilitará el cobro y la empresa se hará cargo de las multas y recargos que pudiera ocasionar al CGE.

La Historia Laboral en archivo electrónico y la etiqueta del contratista se presentarán ante la Brigada de Ingenieros No.1dentro de los primeros 5 días hábiles del mes siguiente de ejecutados los trabajos, para permitir su presentación ante el  BPS  y obtener la factura para realizar el pago de aportes por parte del CGE.

El no cumplimiento de esto implica que la empresa deberá entregar nota de crédito por las multas que se le ocasionen al CGE.

Una vez culminada la obra la empresa deberá presentar dentro de los 10 días siguientes el formulario F9 de cierre de obra con los datos correspondientes para efectuar el cierre de la misma, cumplido este requisito se liberarán las facturas pendientes de cobro.

6.- CARACTERISTICAS TÉCNICAS Y DE CALIDAD.

Los artículos ofrecidos deben cumplir con las características técnicas requeridas en el(los) Anexo(s) adjunto(s) al presente pliego.-

7.- VALOR DE LA INFORMACIÓN TÉNICA PRESENTADA.

Todos los datos indicados por el proponente referidos a los elementos contenidos en la oferta, tendrán carácter de compromiso. Si se verifica que no responden estrictamente a lo establecido en la propuesta, la Administración podrá rechazarlos de plano, rescindiendo el contrato respectivo sin que ello dé lugar a reclamación de clase alguna.-

En lo que sea aplicable regirán para los materiales las normas UNIT adoptadas oficialmente por el Instituto Uruguayo de Normas Técnicas y las estipulaciones y aprobaciones de la Intendencia Municipal Correspondiente.

Todos los materiales empleados serán de primera calidad, dentro de su especie y procedencia, debiendo contar con la aprobación de la Supervisión de Obra.

Se deberá presentar ficha técnica de todos los materiales a ser utilizados en la obra en cuestión. De no presentarse  cuando la Administración lo solicite, se dejará de considerar la oferta al momento de la adjudicación.

8.- COTIZACIÓN DE LA PROPUESTA.

Las ofertas deberán ser cotizadas en Pesos Uruguayos a precio firme debiéndose incluir en el precio unitario, la totalidad de los impuestos que correspondan, explicitándose claramente cuáles son.

En caso de que esta información no surja de la propuesta, se considerará que el precio cotizado comprende todos los impuestos.-

Asimismo se deberá establecer en la propuesta el monto imponible de mano de obra de cada ítem del rubrado a efectos de realizar los aportes al Banco de Previsión Social.

Asimismo la firma adjudicataria se hará cargo de toda multa que se genere ante BPS por errores en nominas de trabajadores, retrasos en presentaciones de las mismas, cuando estos no obedezcan a errores de la Administración.

La cotización deberá realizarse de acuerdo al rubrado establecido en la Memoria Constructiva Particular la cual se adjunta al presente pliego, y la cual forma parte del mismo.

Los oferentes deberán asumir los gastos que se generen por imprevistos, los cuales se deberán incluir en cada uno de los rubros indicados en la Memoria Constructiva Particular.

9.- PAGO.

La forma de pago, será  crédito SIIF.

En cumplimiento a lo dispuesto por la normativa legal vigente preceptuada por las Leyes Nros. 18.098 del 12 de enero del 2007, 18.099 del 24 de enero del 2007 y 18.251 del 6 de enero del 2008 y demás normas concordantes, complementarias y modificativas, la empresa se obliga entre otros deberes expresamente –cuando corresponda- a:

a)- al pago en tiempo y forma de los salarios y demás rubros a sus empleados de acuerdo a la Ley, Laudos y/o Convenios Colectivos,

b)- a cumplir estrictamente con las normas de seguridad e higiene que correspondan,

c)- que se presente en tiempo y forma el Formulario con la declaración del Personal y Jornales realizados y monto, para efectuar el  Pago ante el Banco de Previsión Social,

d)- reconocer la reserva del derecho a la Administración de exigir la documentación que acredite el pago de salarios y demás rubros emergentes de la relación laboral así como los recaudos que justifiquen que está al día en el pago de la póliza contra accidentes de trabajo como condición previa al pago,

e)- reconocer la potestad de retención de los pagos debidos en virtud del contrato, los salarios a los que tengan derecho los trabajadores de la empresa.

10.- RETENCIÓN DE IMPUESTOS.

En el caso de corresponder, la Administración practicará las retenciones que correspondan en los pagos al proveedor, acorde a la normativa en vigencia.-

11.- PLAZO DE MANTENIMIENTO DE LAS PROPUESTAS.

Las propuestas tendrán vigencia por un período mínimo de 90 días a partir de la apertura, prorrogable automáticamente por períodos sucesivos de 90 días, salvo que mediare comunicación escrita por parte de la firma oferente desistiendo de la misma, lo que deberá comunicarse con una antelación no inferior a 5 (cinco) días hábiles antes del vencimiento del plazo inicial o sus prórrogas.

El vencimiento del plazo establecido precedentemente no liberará al oferente, a no ser que medie notificación escrita a la Administración manifestando su decisión de retirar la oferta y a falta de pronunciamiento de esta última en el término de diez días hábiles perentorios desde dicha comunicación

12.- GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO.

El/los adjudicatarios deberá/n justificar la constitución de la garantía de cumplimiento de contrato por un mínimo del 5% de la contratación, en los términos y condiciones previstos por el Art. 64 del TOCAF (DTO 150/012) y el Pliego Particular del Organismo.-

13.- FACTORES DE PONDERACIÓN.

Los criterios que utilizará la Administración a efectos de comparar las ofertas serán con una escala de valor de 0 a 100%.

- Precio: 70% (setenta por ciento)

- Antecedentes de la empresa, se valorarán antecedentes de obras de similar entidad con el Organismo y en el ámbito privado: 30% (treinta por ciento).

La información para la evaluación técnica será obtenida de las ofertas, pudiéndose en caso de dudas, solicitarse datos accesorios, quedando su costo a cargo del oferente.

Cuando sea pertinente, la Administración podrá utilizar los mecanismos de Mejora de Ofertas o Negociación de acuerdo a lo previsto por el Art 66 del TOCAF.

14.- PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA.

El oferente deberá establecer en la oferta el plazo de ejecución de la obra, el cual no podrá superar los 60 días hábiles desde el acta de inicio de la misma.  Ésta misma se realizara en el Campo Deportivo del Ejército, sito en Bvr. Artigas Nº 2555, Montevideo, entre los meses de NOVIEMBRE a ENERO.-

15.- VISITA DE OBRA:

El oferente deberá por si mí mismo, bajo su responsabilidad y riesgo recabar toda la información necesaria para elaborar su oferta, para la cual deberá visitar el predio donde se desarrollara la obra el día 14 del mes de Julio del 2017 a la hora 09:00 en el Campo Deportivo del Ejército, sito en Bvr. Artigas Nº 2555.-

En el lugar de la visita se proporcionará a los oferentes constancia de haber asistido a la visita el día y hora estipulada ut supra.

16.- ADJUDICACIÓN.

La Administración adjudicará la licitación a la empresa cuya oferta se ajuste sustancialmente a las condiciones establecidas en el presente pliego y el que haya sido evaluado como el más conveniente para sus intereses y las necesidades del servicio.

Fraccionamiento: La Administración se reserva el derecho de realizar todo o parte de la obra propuesta en función de su propio criterio.

17.- RECEPCIÓN DE LA OBRA:

La Obra será recibida de forma provisional por personal autorizado (responsable de la Unidad y Arquitecta encargada de la Obra), el cual se realizará finalizado el plazo de ejecución de obra establecido en el Artículo 14 “Plazo de Ejecución de la Obra” del presente Pliego, pudiendo rechazar aquellas partes de las mismas que a su juicio se estime defectuosamente elaborado o que no se ajuste a lo pactado.

En caso de que se requiera realizar alguna corrección por parte de la Firma adjudicataria la misma será a su costo y dentro del plazo de 30 días, no dándose trámite a la recepción definitiva hasta que no se haya cumplido la exigencia precedente, sin perjuicio de la aplicación de las multas correspondientes.

Si vencido dicho plazo el proveedor no hubiese hecho la sustitución correspondiente, ni justificado a satisfacción de la Administración la demora originada, se retendrá del pago el equivalente al 1% del monto adjudicado.

Se podrá solicitar la Recepción Definitiva una vez que se hubieran realizado las reparaciones necesarias- si las hubiera- y una vez subsanadas las observaciones que hubieren surgido durante el período entre ambas recepciones indicadas por la Arquitecta encargada de la Obra.

18.- MULTAS.

La falta de cumplimiento en los plazos y condiciones estipuladas que obedezcan a causas imputables al adjudicatario, generará una multa de uno por mil por cada día de atraso, calculado sobre el monto de la adjudicación no cumplido en tiempo y forma.

Excedidos 30 días corridos, la Administración podrá declarar rescindida la ADJUDICACION, con la pérdida de la garantía de fiel cumplimiento de contrato si la hubiere, la que se acumulará a la multa generada.

Sin perjuicio de lo expresado, la Administración evaluará la aplicación de sanciones administrativas a la Firma incumplidora tales como la exclusión del Registro de Proveedores u otras acciones legales que se consideren.-

19.- EXENCIÓN DE RESPONSABILIDAD.

La Administración podrá desistir del llamado en cualquier etapa de su realización, o podrá desestimar todas las ofertas. Ninguna de estas decisiones generará derecho alguno a los oferentes de reclamar gastos, honorarios, o indemnizaciones por daños y perjuicios, ni por ningún otro concepto.-

ANEXO Nº 1

# FORMULARIO DE IDENTIFICACION DEL OFERENTE

LICITACIÓN ABREVIADA Nº 327/2017.

RAZON SOCIAL

DE LA EMPRESA

NOMBRE COMERCIAL

DE LA EMPRESA

R.U.T.

DOMICILIO Y DEMAS DATOS A EFECTOS DE LA PRESENTE LICITACIÓN:

CALLE: _______________________________ N° ____________________________

LOCALIDAD: __________________________  CODIGO POSTAL: _____________

PAÍS:________________________________________________________________

TELÉFONOS: ___________________________ MAIL: ________________________

FAX: ___________________________________

DOCUMENTACIÓN Y VENCIMIENTOS:

B.P.S.:_________________________________VIGENCIA: ____________________

D.G.I.:________________________________  VIGENCIA: _____________________

B.S.E.:________________________________ VIGENCIA: _____________________

DECLARACION JURADA

DECLARO BAJO JURAMENTO NO ESTAR COMPRENDIDO EN LAS CAUSALES QUE EXPRESAMENTE IMPIDEN CONTRATAR CON EL COMANDO GENERAL DEL EJERCITO Y/O CON EL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL, EN CONSONANCIA CON LOS ARTS. 46 Y 72 DEL TOCAF (EN REDACCION DADA POR EL DECRETO 150/012 DE 11 DE MAYO 2012).

FIRMAS: _________________________________________________________

ACLARACIÓN DE FIRMA: _________________________________________

ANEXO Nº 2

MEMORIA CONSTRUCTIVA PARTICULAR

- OBJETO DEL LLAMADO.-

El objeto del presente llamado es: “Obras de pintura y refacción parcial de cerámicas de la cubierta interior y pintura y mantenimiento del cubo de agua  de la piscina del Complejo Deportivo del Ejército. (I.M.A.E.).” Comprende mano de obra y suministro de materiales incluyendo pintura, andamios, estructuras auxiliares necesarias para la realización de la obra, así como tramitaciones varias, entre las que se incluye: Permiso de Construcción, Habilitación de andamios por el MTSS, trámites y documentación necesarios para la inscripción de BPS  y todo aquel que fuera exigido según la tarea a ejecutar.-

- DESCRIPCIÓN DEL EDIFICIO Y SU CONDICIÓN ACTUAL.-

El Edificio se encuentra ubicado en el predio del Complejo del Ejército, conformado por las calles Garibaldi, Colorado y Boulevard Artigas.-

El ingreso al Edificio de Piscina se realiza por la calle Boulevard Artigas.-

El local dónde se encuentra la piscina tiene las dimensiones aproximadas de 25m de ancho por 30m de largo. La cubierta superior es una bóveda diseñada por el Arquitecto Dieste. La altura promedio del local ronda en los 10m. Las dimensiones de la cuba de piscina son de 15m de ancho por 25m de largo.-

La bóveda está compuesta por losetas de layota enteras, (con cámara de aire en su interior) y sobre éstas una carpeta de hormigón. Los tensores corren por las juntas entre las losetas y sustentan la cubierta.-

Esta cubierta ha sido reparada y pintada en varias ocasiones.-

Actualmente se pueden identificar algunas losetas en mal estado, fisuradas, quebradas y con sectores desprendidos, así como áreas con hongos sobre la superficie.-

Se considerará especialmente:

No se podrá agregar peso a la bóveda por lo que no se considerarán soluciones con materiales de alta densidad.-

La piscina será vaciada durante el armado de los andamios, luego durante la obra se llenara nuevamente de agua y se realizará el mismo procedimiento para el desarmado del mismo.-

La obra se ejecutará en período de cierre al público entre los meses noviembre y enero

- GENERALIDADES.-

La presente Memoria Constructiva Particular (M.C.P.) describe los distintos rubros que el contratista deberá cotizar a los efectos realizar las obras que se detallan en ella y que se ajustan a los planos adjuntos. Las Empresas oferentes deberán cotizar la obra en su totalidad de acuerdo a los rubros.-

La cotización será presentada en planilla por rubro, la obra podrá ser adjudicada parcialmente en lo que respecta a la reparación de las cerámicas.-

Los  imprevistos serán considerados según lo establecido en el pliego.

Con respecto al obrador, se dispone de lugar para alojar contenedor o similar. Con respecto a los baños y vestuarios la administración proporcionará los mismos.

Todos aquellos procedimientos constructivos, rubros o eventualidades que no estuvieren especificados en esta Memoria, se regirán por lo estipulado en la Memoria Constructiva General para Edificios Públicos del Ministerio de Transporte y Obras Públicas (M.C.G.) adoptándose los que resulten más adecuados a los fines de la Obra y siempre bajo aprobación de la Supervisión de Obra. Los trabajos comprenden la finalización de la obra en forma completa, incluyendo éstos todos los detalles y tareas que aún sin estar concretamente especificados en los recaudos sean de rigor para dar completa terminación a lo que se considera una construcción esmerada, incluyendo toda la tramitación antes descrita.

Todas las medidas deberán ser rectificadas en obra. Los metrajes calculados por el Contratista serán de su exclusiva responsabilidad.

Las obras se realizarán estrictamente de acuerdo con los recaudos entregados y las  indicaciones que formule la Supervisión de la Obra durante la ejecución de las mismas.

El contratista se obliga a ejecutar la Obra de conformidad con las normas y disposiciones Municipales o Nacionales aplicables y pertinentes, las especificaciones contenidas en los pliegos y las especificaciones o indicaciones que el Director de Obra formule en forma verbal, escrita y/o dibujada. La supervisión por el Director de Obra de la Administración, no eximirá al Contratista de las responsabilidades en que pueda incurrir por error, dolo, negligencia o culpa de cualquier género. El hecho mismo de la presupuestación importa reconocimiento del Contratista de la factibilidad de la Obra.

Para los trabajos que no estén especificados en los recaudos o en los planos, la Empresa solicitará, con plazo suficiente, detalle de los mismos.

  - PERSONAL TECNICO Y   MANO DE OBRA.-

La Administración designará un Técnico Supervisor de Obra al tiempo que la Empresa deberá identificar en la propuesta a su Representante Técnico quien será responsable por el proceso de obra, de acuerdo al Artículo 1844 del Código Civil (Responsabilidad Decenal), con título de Ingeniero Civil o Arquitecto expedido o revalidado por la autoridad universitaria competente  y a su Técnico asignado a la Obra. Todo cambio deberá ser comunicado al Arquitecto Supervisor y asentado en el Libro de Obra.

El Contratista, además de vigilar la marcha de los trabajos, estará obligado a tener permanentemente en la obra un capataz competente, el cual deberá estar interiorizado de la naturaleza del trabajo así como un Técnico Previsionista siempre que las tareas lo requieran.

Se empleará en todos los casos y para cada uno de los trabajos, mano de obra seleccionada y experta, la que actuará bajo las órdenes del capataz.

  - SEGURIDAD.-

La seguridad del personal y la de terceros obliga al cumplimiento de las normas del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, así como las del Banco de Seguros del Estado e Intendencia Municipal de  Montevideo.-

El Contratista estará obligado a respetar y hacer respetar las Normas de Seguridad, aun cuando la Supervisión de Obra no se las indique expresamente.  El Contratista, el Representante Técnico y Técnico de Obra declaran conocer dichas normas y por lo tanto, serán responsables en caso que se produzcan accidentes o daños que involucren tanto al personal como a terceros.-

La Administración así como los Arquitectos, técnicos que los representan quedan al margen de cualquier relación laboral, previsional, etc., o accidentes laborales respecto del personal contratado por el Contratista, para realizar las tareas a su cargo conforme a esta Memoria.

  - GARANTÍA DE LOS TRABAJOS.-

El Contratista garantizará por cualquier vicio sus trabajos por el transcurso de 2 años a contar desde la finalización y recepción definitiva de la Obra por la Administración.

  - MATERIALES

En general y en lo que sea aplicable regirán para los materiales las normas UNIT Instituto Uruguayo de Normas Técnicas y las estipulaciones y aprobaciones de la Intendencia Municipal Correspondiente.-

Todos los materiales empleados serán de excelente calidad, dentro de su especie y procedencia, debiendo contar con la aprobación de la Supervisión  de Obra.

Deberán depositarse en la obra en sus envases originales intactos, correspondiendo el rechazo de los mismos cuando el envase no se hallare en buenas condiciones o estuviere abierto.

No se admitirá el empleo de materiales usados o que puedan haber perdido, con posterioridad a su fabricación, sus propiedades y/o calidad.

El contratista se compromete a suministrar toda la información técnica de los materiales (importados o nacionales) fabricantes y proveedores, que le sean solicitados por la Supervisión de Obra.

La aceptación definitiva de materiales, artículos o productos, se hará durante el curso de los trabajos y al estar éstos depositados al pie de la obra.  La aceptación definitiva de cualquier material, artículo o elemento no exime al Contratista de las responsabilidades en que pueda incurrir, si antes de la recepción definitiva de la obra se comprobase algún defecto proveniente del material empleado.

En ningún caso el complejo deportivo se hará responsable por la seguridad y conservación de los materiales y herramientas necesarias para la ejecución de la obra.

  - VISITA AL LUGAR:

Previo a la cotización, se exigirá la visita al lugar para aquilatar el alcance de las tareas. Esta será de carácter obligatorio.-

- DESCRIPCIÓN DE LAS TAREAS:

  - IMPLANTACIÓN:

El Contratista deberá realizar todas las tareas preparatorias para iniciar los trabajos en lo que se refiere a protección de superficies a intervenir y realización de andamios.

  - PREPARACIÓN DE LAS SUPERFICIES:

Previo a la aplicación de la pintura, se deberá preparar la superficie de la cubierta interior de la siguiente manera:

- Sectores en buen estado: Lijado suave y eliminación de polvo con trapo húmedo.-

- Sectores con pintura envejecida o floja: Remover pintura totalmente con cepillo de alambre o similar, remover el polvo y utilizar,  previo a la aplicación de la pintura, fijador diluido con aguarrás al 25%.-

- Sectores con hongos: Lavado con solución de hipoclorito de sodio, (10gr de cloro por litro) y enjuagar con abundante agua.-

  - REPARACIÓN DE CERÁMICAS DE CUBIERTA:

- Verificación visual de losetas dañadas: Inspección ocular (a simple vista o con larga vistas).-

- Verificación de estado de losetas: Una vez instalados los andamios, se procederá a verificar el estado de las losetas mediante suaves golpes con martillo de goma de manera de poder detectar las partes sueltas o flojas.-

- Reparación de losetas dañadas o sospechosas de daño: Se retirará la capa inferior de la loseta y se dejará a la vista hierros y capa superior de la misma.-

Se tratarán los hierros expuestos según se indica y se rellenará el hueco resultante con poliuretano expandido o revoque liviano compuesto de arena, cemento portland y granalla de poliestireno expandido. Se procurará lograr un material consistente y liviano y se procurará un alisado acorde para recibir la pintura de terminación.-

- Tratamiento de hierros: se descubrirá el hierro en toda su longitud en mal estado, aún si incluyera más de una loseta, y se limpiará su superficie con cepillo de alambre. Una vez limpia y libre de polvo u óxido, se deberá aplicar con pincel sobre el hierro expuesto el siguiente producto: Recubrimiento de protección, cementoso modificado con polímeros, con inhibidor de corrosión,  según el procedimiento recomendado por el fabricante.-

Para los casos de deterioro crítico o avanzado, se consultará el procedimiento a seguir con la Dirección de la Obra.-

  - PINTURA DE LA CUBIERTA:

Una vez reparadas las losetas rotas y se encuentre la superficie limpia se procederá a aplicar pintura en base a caucho clorado de buena calidad (3 manos en total) en toda la cubierta interior.-

Se  respetarán las recomendaciones del fabricante para la aplicación de la pintura, dilución, tiempo de secado, forma de aplicación y rutinas de seguridad adecuadas.-

Con la propuesta, el Contratista deberá presentar el Catálogo Técnico del producto a usar y al momento de realizar la obra presentará una carta de colores para la elección final del tono.-

  - REPARACIONES Y PINTURA DE CUBA DE PISCINA.-

TAREAS DE PREPARACIÓN:

Luego de vaciar la piscina, y en el menor tiempo posible:

- Barrido total para eliminar residuos superficiales.-

- Auscultación de la superficie interior de la cuba para detección de fisuras.-

- Golpeado de la superficie con un martillo (protegiendo su cara de impacto con material plástico), de manera de detectar zonas huecas o con el revestimiento mal adherido.-

- Raspado de superficie con espátula para eliminación de partes sueltas de pintura.-

- Nuevo Barrido total.-

- Realizar lavado con solución de agua y detergente, a temperatura ambiente y alta presión (hidrolavadora), con boquilla fina proyectando un chorro de forma continua y homogénea.-

- Repetir raspado de superficie con espátula para eliminación de nuevas partes sueltas.-

TAREAS DE REPARACIÓN:

- Modalidad de reparaciones de fisuras menores en revestimiento:

Picar zona afectada y pintar con la pintura definitiva a utilizar para la cuba, sin diluir, luego rellenar con masilla especial para piscina.-

- Modalidad de reparaciones de fisuras mayores y más profundas:

Picar  y limpiar la zona en cuestión y pintar con la pintura definitiva a  utilizar para la cuba, sin diluir.-

Colocar cordón de sellado interior con material absorbente (bentonita).

Terminar con resina en bordes y aplicar en zona superficial masilla de poliuretano de un solo componente, que garantice el sellado permanente de la fisura.-

- Respetar los  tiempos de secado indicados por los fabricantes de los productos utilizados.-

TAREAS DE  MANTENIMIENTO:

- Sustitución de todas las  juntas elásticas de los accesorios y tomas de agua o de desagüe, de manera de mejorar su estanqueidad.-

TAREAS DE  TERMINACIONES:

Para la cuba:

- Se aplicarán dos manos de pintura especial, (en base a cementos o resinas sintéticas en emulsión y de buena adherencia sobre el soporte y buena resistencia al cloro y a los aditivos propios del agua).-

Se recomienda utilizar pintura del tipo “caucho clorado”, color celeste claro.-

Para la superficie de la cuba, (Aprox. 2 manos x 450m2) serán necesarias 2 latas de 20 litros y una lata de 20 litros de diluyente.-

Para la aplicación de la pintura, se recomienda seguir rigurosamente las indicaciones del fabricante, en particular respetar los tiempos de secado.-

  - LIMPIEZA DE OBRA:

Finalizada la obra, el contratista se retirará de la misma dejando el entorno eventualmente afectado por los procesos desarrollados, en la mejor situación de limpieza y prolijidad. Reparará a su cargo lo que haya resultado deteriorado. Esta operación se llevará a cabo en total acuerdo con el Supervisor de Obra y según sus instrucciones  específicas al respecto.

Será de cargo del Contratista el retiro y traslado de material de demolición.

No se recibirá la obra, ni podrá considerarse cumplido el contrato, si la limpieza no se hubiera ejecutado en perfectas condiciones y a satisfacción  de la Supervisión de Obra (incluida la limpieza fina, lavado de pisos, etc., previa a la habilitación del local para su uso).

- RUBRADO Y PRESENTACIÓN DE LA OFERTA.-

El precio se presentará en pesos uruguayos, desglosado en: metraje, materiales, mano de obra y monto imponible o leyes sociales, impuestos,  y según los siguientes rubros:

- IMPLANTACIÓN (Andamios y otros).-

- LIMPIEZA DE SUPERFICIE.-

- COSTO DE  REPARACION UNITARIO POR LOSETA DAÑADA HASTA 100 UNIDADES.-

- PINTURA TOTAL DE LA CUBIERTA INTERIOR.-

- PINTURA Y REFACCIÓN TOTAL DEL CUBO DE AGUA (según indicaciones)

- TRÁMITES Y PERMISOS (IMM, MTSS y otros necesarios).-

- LIMPIEZA DE OBRA. (Incluye cuba de Piscina).-

Y conforme a la siguiente planilla:

| Rubro | Metraje estimado | Materiales | Mano de Obra | Leyes Sociales o Monto Imponible | Sub Total: |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Implantación |  |  |  |  |  |
| Limpieza |  |  |  |  |  |
| Reparación de losetas hasta 100 unidades (incluir costo unitario) |  |  |  |  |  |
| Pintura total CUBIERTA |  |  |  |  |  |
| Refacción y pintura total del CUBO DE AGUA |  |  |  |  |  |
| Trámites y Permisos |  |  |  |  |  |
| Limpieza |  |  |  |  |  |
| Total sin impuestos: |  |  |  |  |  |
| Total con impuestos: |  |  |  |  |  |