MINISTERIO DE TURISMO

PROGRAMA DESARROLLO DE CORREDORES TURÍSTICOS

CONTRATO DE PRÉSTAMO BID 3820/OC-UR

BASES DEL LLAMADO A PFI LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL Nº01/2019.

PARA EL DISEÑO, MONTAJE E INSTALACIÓN DE UN CIRCUITO EXPERIENCIAL INNOVADOR, LÚDICO RECREACTIVO PARA IMPLEMENTAR EN EL PARQUE DEL LAGO DE SALTO GRANDE, DEPARTAMENTO DESALTO

2019

ÍNDICE                                                                                                                              PÁGINA

Parte I - DISPOSICIONES GENERALES………………………………………………   4

1. DEFINICIONES E INTERPRETACIÓN……………………………………………..     4

2. NORMAS Y DISPOSICIONES ESPECIALMENTE APLICABLES……………….     6

3. FORMA DE COMPUTAR LOS PLAZOS…………………………………………….     9

4. MODALIDAD DE CONTRATACIÓN Y FORMA DE PAGO……………………….     9

Parte II. DE LA LICITACIÓN…………………………………………………………………

1. ANTECEDENTES………………………………………………………………………  10

2.OBJETO DEL LLAMADO………………………………………………………………. 11

3.OBJETIVOS ESPECÍFICOS…………………………………………………………… 11

4. ADQUISICIÓN DE PLIEGOS………………………………………………………….  13

5.SOLICITUD DE ACLARACIONES, INFORMACIÓN AMPLIATORIA Y MODIFICACIONES EXTRAORDINARIAS AL PRESENTE PLIEGO……………….. 13

6. SOLICITUD DE PRÓRROGA DE APERTURA DE OFERTAS…………………….13

7. GARANTÍAS……………………………………………………………………………...14

8. OPERATIVA DE LA LICITACIÓN……………………………………………………..16

8.1 RECEPCIÓN DE OFERTAS………………………………………………………….16

8.2 CONTENIDO DE LA PROPUESTA………………………………………………….17

9 PLAZO DE VALIDEZ DE LA PROPUESTA…………………………………………...18

10 ADMISIBILIDAD…………………………………………………………………………18

11 ANÁLISIS Y COMPARACIÓN DE LAS OFERTAS………………………………….18

15 ADJUDICACIÓN…………………………………………………………………………20

Parte III.  DEL CONTRATO……………………………………………………………………

1. DE LA CONTRATACIÓN………………………………………………………………..21

2. CESIÓN DEL CONTRATO……………………………………………………………..21

3. MORA AUTOMÁTICA…………………………………………………………………...22

4. MULTAS…………………………………………………………………………………..22

5. RESCISIÓN DEL CONTRATO…………………………………………………………22

6. EFECTOS DE LA RESCISIÓN…………………………………………………………22

7. RECEPCIÓN DE LAS OBRAS…………………………………………………………23

Parte IV: DE LOS ANEXOS……………………………………………………………….

Anexo I: Formulario de Oferta-Declaración Jurada …………………………………24

Anexo II: Certificado del Proveedor…………………………………………………….26

Anexo III: Países elegibles del BID ……………………………………………………..27

Anexo IV: Prácticas Prohibidas………………………………………………………….30

Anexo V: Render del Centro de visitantes del Parque del Lago……………………37

Parte I - DISPOSICIONES GENERALES

1. DEFINICIONES E INTERPRETACIÓN

a. Comitente Público: Esta expresión se emplea en el presente Pliego refiriéndose al Ministerio de Turismo.

b. Oferentes: Refiere a las personas físicas o jurídicas que hayan presentado ofertas habiendo dado cumplimiento a los requisitos establecidos en el Pliego de Condiciones que rige el presente Llamado.

d. Adjudicatario o Contratista: Este término designa al Oferente a quien el Comitente Público adjudique la presente licitación, que ha presentado toda la documentación necesaria para que opere la condición que habilita la eficacia del respectivo contrato y que se compromete a ejecutar las acciones objeto del llamado de acuerdo a los Documentos del Contrato, en las condiciones y en el plazo establecido. El Contratista deberá cumplir con todas las obligaciones legales requeridas por los organismos fiscales en relación a los recursos humanos que emplee, y todos los requisitos exigidos por la reglamentación vigente en la materia.

e. Subcontratista: Refiere a la persona física o jurídica que, mediante contrato celebrado

con el Contratista, debidamente autorizado por el Comitente Público, tenga a su cargo la ejecución de parte de las acciones o suministros en forma parcial o total.

f. Representante Técnico del Contratista: Especialista que representará al Contratista ante el Comitente Público, y ante los organismos que requieran firma técnica. Deberá estar presente en el Parque de Salto, toda vez que le sea requerido por el Comitente Público.

g. Obras y acciones: trabajos comprendidos en el objeto del llamado, que deben ser ejecutados de acuerdo a los Documentos del Contrato; incluirán las diversas clases de actividades que debe llevar a cabo el Contratista, sean permanentes o temporarias, así como todo material, equipo y mano de obra suministrados por el mismo, y todas las obligaciones emanadas de los Documentos del Contrato.

h. Emplazamiento: terrenos donde se implantarán y desarrollarán las acciones objeto del llamado.

i. Presupuesto de Oficina: Es el presupuesto estimado con que cuenta el Comitente Público para financiar las obras y acciones adjudicadas.

j. Precio: Oferta que realiza el Oferente considerando:

1. el diseño y la implementación del circuito lúdico recreativo.

2. los rubros, metrajes y unidades correspondientes para el montaje y la instalación del circuito; incluyendo la tecnología que pretende utilizar.

3. el cronograma natural de la obra, en el plazo de ejecución estipulado;

4. costos por asesoramientos

5. traslados, pernoctes y viáticos del equipo que trabajará en el diseño, montaje e instalación del circuito.

5. el precio en la plaza de que se trate, de cada rubro o ítem que integra la ecuación de costo de la obra, en base a criterios de muestreo del mercado;

6. un porcentaje adicional por concepto de imprevistos, que no podrá superar, en ninguna circunstancia el 5% (cinco por ciento) del monto total del presupuesto oficial, sin considerar ese rubro, ni los tributos aplicables. y, en todos los casos, sujeto a la comprobación de la ocurrencia del hecho y a la “no objeción” previa del BID.

k. Imprevistos: son los trabajos u obras supervinientes durante la ejecución del trabajo, que se fundan en caso fortuito o fuerza mayor o que existiendo con anterioridad, no pudieron detectarse con la información que razonablemente se contara al momento de elaborar el proyecto por parte del Comitente Público y de analizarlo por parte del oferente para su consolidación al presentar la oferta, los que indefectiblemente deben ejecutarse para poder cumplir con la realización de la obra contratada en las condiciones previstas en los documentos de licitación.

l. Adicionales: Son trabajos u obras que no estaban previstas inicialmente y  que se hacen necesarios para cumplir con un objetivo más amplio que el originalmente previsto, o para cumplir con los requisitos de la Comisión de Patrimonio Cultural de la Nación (CPCN), la Dirección Nacional de Medio Ambiente (DINAMA), entre otros. Todo adicional deberá contar con la aprobación del Comitente Público previa a su ejecución

m. Aclaraciones: Luego de la apertura de ofertas, el Comitente Público podrá solicitar aclaraciones respecto de las ofertas presentadas. Las aclaraciones que se soliciten y la respectiva información que se proporcione por los oferentes, no podrá alterar la oferta, ni el precio de la misma, ni violar el principio de igualdad entre los oferentes, ni tampoco se permite que la corrección de errores u omisiones sea utilizada por el oferente para alterar la sustancia de su oferta o mejorarla.

n. No se descalificará automáticamente a un oferente por no haber presentado la información completa, siempre que la omisión consista en errores u omisiones de naturaleza subsanable, generalmente, por tratarse de omisiones relacionadas con constatación de datos o información de tipo histórico o cuestiones que no afectan el principio de que las ofertas deben ajustarse sustancialmente a los documentos de licitación. En estos casos, el Comitente Público permitirá que, en un plazo de dos días hábiles a contar desde la fecha de apertura de la licitación, el oferente proporcione la información faltante o corrija el error subsanable.

ñ. Oferta evaluada como la más baja: Es la oferta que, ajustándose sustancialmente a los documentos de la licitación, es la de menor precio aplicando en forma estricta los criterios de evaluación indicados en dichos documentos.

o. Contrato: acuerdo de voluntades entre el Comitente Público y el Contratista, para la

ejecución del circuito, formalizado mediante la suscripción del respectivo documento.

p. Anticipo Financiero: es el pago adelantado del capital operativo previsto por el oferente oportunamente, previo depósito de la correspondiente garantía, y cuyo monto se establecerá para cada caso, en el respectivo Pliego de Condiciones Particulares y no podrá superar el equivalente al 20% (veinte por ciento) del valor del Contrato, con las actualizaciones que correspondan conforme a lo previsto en el presente Pliego. El adjudicatario podrá pactar previo a la suscripción del contrato la previsión y condiciones mediante la cual se desembolsen recursos por concepto de acopio de materiales.

q. Fuerza Mayor: sucesos fuera de control y voluntad de las partes y que no pueden ser previstos. Estos sucesos no serán computados en el plazo.

r. Siglas: MINTUR: Ministerio de Turismo; MEF: Ministerio de Economía y Finanzas; MTSS: Ministerio de Trabajo y Seguridad Social; BID: Banco Interamericano de Desarrollo; IDS: Intendencia de Salto; CADEA: Comisión Asesora de Adjudicaciones; BPS: Banco de Previsión Social; RUPE: Registro Único de Proveedores del Estado.

2. NORMAS Y DISPOSICIONES ESPECIALMENTE APLICABLES.

a) Normas y políticas del Banco Interamericano de Desarrollo

b) Texto Ordenado de Contabilidad y Administración Financiera (TOCAF), Decreto 150/12 de 17 de mayo de 2012.

c) Decreto 131/014 (Pliego Único de Bases y Condiciones Generales para los contratos de suministros y servicios no personales).

d) Decreto 500/991 del 27 de setiembre de 1991 (Procedimiento Administrativo).

e) Art. 8 de la Ley 16.134 de 24 de setiembre de 1990

f) Decreto 13/009

g) Art. 42 de la ley 16.736 de 5 de enero de 1996 y su decreto reglamentario 395/998 de 30 de diciembre de 1998 (Sistema Integrado de Información Financiera).

h) Decreto 342/999 del 26 de octubre de 1999 (Registro General de Proveedores del Estado), modificado por el decreto 20/2002 de 16 de enero de 2002.

i) Ley 17.250 de 11 de agosto de 2000 y su decreto reglamentario N°. 244/2000 de 23 de agosto de 2000 (Relaciones de Consumo).

j) Ley 17.060 de 23 de diciembre de 1998 (Uso indebido del poder público, corrupción)

k) Ley 16.060, modificativas y concordantes

l) Art. 13 de la ley 17.904

m) Decreto 475/005

n) Ley 17.897 y Decreto 226/006

ñ) Leyes 18.098 y 18.099

o) Decreto 155/13

p) Ley 19.196 (la empresa contratada se obliga a adoptar los medios de resguardo y seguridad laboral previstos en la ley y reglamentación vigente)

q) Leyes, decretos y resoluciones vigentes a la fecha de apertura de la licitación.

r) El presente Pliego de Condiciones Particulares y sus anexos.

s) Los comunicados y aclaraciones realizados conforme al presente Pliego.

t) La oferta presentada con todos sus recaudos.

En caso de contradicción entre la normativa nacional y las normas y políticas BID, prevalecerán estas últimas.

3. CAPACIDAD JURÍDICA.

3. 1 Están capacitados para contratar con el Estado las personas físicas o jurídicas, nacionales o extranjeras, que teniendo el ejercicio de la capacidad jurídica que señala el derecho común, no estén comprendidas en alguna disposición que expresamente se lo impida o en los siguientes casos:

1) Ser funcionario de la Administración contratante o mantener un vínculo laboral de cualquier naturaleza con la misma, no siendo admisibles las ofertas presentadas por este a título personal, o por personas físicas o jurídicas que la persona integre o con las que esté vinculada por razones de representación, dirección, asesoramiento o dependencia. No obstante, en este último caso de dependencia podrá darse curso a las ofertas presentadas cuando no exista conflicto de intereses y la persona no tenga participación en el proceso de adquisición. De las circunstancias mencionadas, deberá dejarse constancia expresa en el expediente.

2) Estar suspendido o eliminado del Registro Único de Proveedores del Estado.

3) No estar inscripto en el Registro Único de Proveedores del Estado de acuerdo con lo que establezca la reglamentación.

4) Haber actuado como funcionario o mantenido algún vínculo laboral de cualquier naturaleza, asesor o consultor, en el asesoramiento o preparación de pliegos de bases y condiciones particulares u otros recaudos relacionados con la licitación o procedimiento de contratación administrativa de que se trate.

5) Carecer de habitualidad en el comercio o industria del ramo a que corresponde el contrato, salvo que por tratarse de empresas nuevas demuestren solvencia y responsabilidad.

3.2 Se admitirá la presentación de asociaciones ya constituidas o a constituirse con una carta intención de asociarse con firmas certificadas por Escribano Público. En caso de ser seleccionado, se le exigirá en forma previa a la firma del contrato la constitución formal de la sociedad de conformidad con lo establecido en la Ley Nº 16.060.

3.3 Todas las empresas que integren la Asociación o el Consorcio serán solidariamente responsables.

3.4 Si la propuesta fuere presentada por dos o más empresas formando una sociedad, sin perjuicio de cumplir con las disposiciones anteriores, deberán establecer un domicilio único que será el domicilio legal de la misma y unificar la representación por medio de poder notarial con facultades suficientes para actuar en nombre de aquél.

3.5 Las notificaciones que se realicen al mandatario se considerarán válidamente hechas a la sociedad. Las empresas que integran la sociedad asumen la responsabilidad solidaria y mancomunada por todas y cada una de las obligaciones emergentes del contrato, debiendo incluir en la propuesta una declaración suscrita por todos los miembros del consorcio asumiendo tal responsabilidad.

3.6 Se aclara que, en caso de sociedades, cada firma que forme parte de la misma deberá cumplir los requisitos exigidos a las personas jurídicas individualmente y la documentación deberá presentarla en conjunto bajo el nombre de la sociedad, pero indicando el nombre de la firma asociada.

La adjudicataria no podrá transformarse en otro tipo de sociedad, ni fusionarse ni ser absorbida por otra, ni ceder el contrato, sin la previa autorización por escrito del Comitente Público.

De producirse la desvinculación de un socio (en sociedades personales) o del o los Director/es de una S.A., el Comitente Público podrá relevarlo/s de su responsabilidad-futura

4. FORMA DE COMPUTAR LOS PLAZOS

Los plazos establecidos en este Pliego se computan en días hábiles administrativos excepto aquellos mayores de quince días, que se computarán en días corridos o calendario.

Se entenderá por días hábiles aquellos en que funcionan las oficinas de la Administración Pública. Son horas hábiles las correspondientes al horario fijado para el funcionamiento de dichas oficinas. (Art.113º del Decreto 500/991).

Las fechas señaladas para realizar actos o hechos, y las fechas de vencimiento de los

plazos, que resultaren inhábiles, se prorrogarán automáticamente hasta el día hábil inmediato siguiente.

Se descontarán de los plazos todos aquellos días no trabajados por razones de Fuerza Mayor y que estén debidamente registrados en el Libro de Obra.

Los plazos se computan a partir del día siguiente al del acto o hecho que determina el decurso del plazo.

5. MODALIDAD DE CONTRATACIÓN Y FORMA DE PAGO

El Comitente Público financiará este proyecto a través del “Programa de Corredores Turísticos” con recursos provenientes del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Contrato de Préstamo 3820/OC-UR, con un presupuesto total de oficina asignado de $ 3.600.000 (pesos uruguayos tres millones seiscientos mil).

Las Ofertas deberán ajustarse a dicho Presupuesto, presentando un precio total y un desglose acorde al Rubrado, más impuestos y aportes sociales.

La forma de pago prevista es 25% como anticipo financiero se efectuará dentro de los 20 días siguientes a la firma del Contrato y contra la presentación de la garantía correspondiente de acuerdo a lo establecido en la normativa vigente y lo establecido en el presente pliego. El resto se realizará de conformidad con la entrega y aprobación de los entregables que consten en el Cronograma y Plan de Trabajo.

Parte II. DE LA LICITACIÓN

1. ANTECEDENTES

En 1979, debido a la construcción de la represa hidroeléctrica de Salto Grande, se embalsa el Río Uruguay formándose el Lago de Salto Grande. Es un lago artificial de 780 km2, ubicado a 13 km de Salto (Uruguay), a 18 km de Concordia (Argentina), a 500 km de Montevideo y 450 km de Buenos Aires. Este embalse es uno de los más grandes de América Latina y se construyó para que sus aguas pudieran alimentar las turbinas de la represa de Salto Grande. La zona, denominada Parque del Lago, tiene cedida una parte en concesión a una firma privada que tiene instalado en dicho predio el Hotel Horacio Quiroga y el Parque Acuático de Salto Grande, que cuenta con agua termal.

La IDS tiene en dicha zona un área de esparcimiento, en el litoral del lago y un entorno de bosques de pinos y flora autóctona. Este predio cuenta con parrilleros, una pequeña playa que durante la temporada de verano tiene servicio de guardavidas, una cancha de fútbol, juegos infantiles y dos baños, uno para caballeros y otro para damas (que se encuentran actualmente en malas condiciones). La zona pública está custodiada por funcionarios de la Intendencia. Tiene un horario de apertura al público de 8 a 20horas y cuenta con servicio de ómnibus de línea desde la ciudad. Es un lugar de paseo y esparcimiento de salteños y turistas, sobre todo los fines de semana, teniendo un incremento en la temporada estival pero que mantiene las visitas regularmente durante todo el año. El lugar es un atractivo turístico que, actualmente, no reúne las condiciones necesarias para transformarse en un producto turístico.

Buscando modificar esa situación, el MINTUR construirá un Centro de Visitantes (Ver Anexo V) con servicios para el turista además de baños y duchas, a lo que se le sumará el diseño, montaje e instalación de un circuito experiencial innovador, lúdico recreactivo, objeto del presente llamado.

Este proyecto pretende dinamizar turísticamente el Parque del Lago, ajustándose a la realidad del lugar con un enfoque diferente y creativo, poniendo en valor los atractivos naturales de la zona con la finalidad de que se transforme en un atractivo turístico que permita disfrutar de la naturaleza y del lago, ofreciendo una experiencia turística innovadora y singular.

2. OBJETO DEL LLAMADO

El Ministerio de Turismo (MINTUR) convoca a interesados en la realizacióndel diseño, montaje e instalación de un Circuito experiencial e innovador, lúdico recreativo, al aire libre, a desarrollarse en el Parque del Lago, padrones 7821 y 7848 de la 2da. Sección Catastral del departamento de Salto, de acuerdo con los siguientes objetivos:

- Proveer de contenidos a la visita al Parque del Lago Salto Grande, generando un espectáculo que contribuya a la dinamización turística del área.

- Motivar el desplazamiento de turistas que visitan el departamento y el Corredor Pájaros Pintados.

-Generar una experiencia turística para un público familiar, innovadora y singular, que no exista en lugares cercanos y que podrá apoyarse con elementos físicos y/o soportes digitales de comprobada fiabilidad, tecnologías disruptivas, plataformas digitales, entre otras.

-Vincular el Lago de Salto Grande con la oferta cultural y de naturaleza del departamento de Salto.

3. OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Desarrollar un circuito experiencial e innovador, lúdico recreativo, al aire libre, que promueva la interacción cognitiva y emocional del visitante con el espacio y el entorno que visita.

El mismo deberá contar una historia, tener un guión/relato atractivo que una los elementos y conecte con los puntos siguientes a visitar o ver, pudiendo utilizar soportes físicos y/o tecnológicos, o la combinación de ambos haciendo más rica la experiencia del turista.

Podrá incluir el diseño de soportes físicos que apoyen el guión/relato desarrollado y que dote al circuito de mayor atractivo. Esto podría ser a través de: cartelería, juegos, bancos, ploteos, tótems y otras marcas físicas novedosas, siempre que esté en armonía con las características del paisaje existente.

En el caso de que se incluyan soportes tecnológicos, estos deberán enriquecer la experiencia aportando funcionalidad y novedad. Esto podría ser a través de: audiovisuales, realidad aumentada, marcas territoriales, audioguías, aplicaciones, beacons, códigos QR, hologramas, búsqueda de tesoros “geocaching”, sensores de gestos y movimientos, mapping 3d, drones, mini drones, robótica u otros. Pudiendo usarse una sola de estas modalidades o la combinación de varias. Estos contenidos deben contar con mecanismos ágiles y de fácil actualización, contemplando formatos abiertos para la fácil gestión de los datos y actualización de los mismos por parte de personas sin experiencia en el tema. En caso que se incluyan Apps deberán poder ser utilizada en dispositivos Android e iOS. El área no cuenta con acceso a red de internet, por lo que la propuesta deberá tener en cuenta dicha situación para que no impida el disfrute de la experiencia.

En cualquiera de las modalidades escogidas deberá incorporarse en el presupuesto presentado, el costo del soporte físico y técnico necesario para el buen funcionamiento de la misma, (ej.: auriculares, ploteos, tablets, proyectores, sensores, tv, otros), así como los costos que pueda implicar el montaje, obras civiles e instalación que los mismos requieran.

El guión/relato deberá contar una historia atractiva, que deberá estar relacionado con elementos del entorno, que le den sentido a la propuesta en la zona seleccionada, como por ejemplo:

- Personajes históricos

- Artistas

- Deportistas

- Recursos Naturales

- Historias

En todos los casos el circuito deberá plantear una duración razonable de visita que permita mantener la atención del turista, así como el entretenimiento.

Por otra parte, deberá vincularse de algún modo con la oferta turística de Salto, o al menos, a puntos principales de interés, así como a atractivos que hay en la zona: Centro de Interpretación de la Represa de Salto Grande, Parque Acuático, Termas, etc.)

Se valorará a su vez la incorporación de otros idiomas como inglés y portugués.

La propuesta deberá priorizar el desarrollo innovador del contenido, así como la inversión en tecnología e infraestructura necesarios; de conformidad con los objetivos expuestos, debiéndose reflejar armónicamente en el presupuesto a presentar.

4. ADQUISICIÓN DE PLIEGOS.

Podrá realizarse directamente en las oficinas de Tesorería del MINTUR (Rambla 25 de Agosto de 1825 sin número, esquina Yacaré 1er. Piso) en el horario de 12.00 a 16.00 horas, cuyo valor se fija en la suma indicada en las publicaciones e invitaciones.

5. SOLICITUD DE ACLARACIONES, INFORMACIÓN AMPLIATORIA Y MODIFICACIONES EXTRAORDINARIAS AL PRESENTE PLIEGO

Quienes consideren necesario formular consultas o aclaraciones respecto del presente Pliego de Condiciones, podrán hacerlo únicamente por correo electrónico a llamadosbid3820@mintur.gub.uy, hasta 5 días antes de la fecha establecida para el acto de apertura de las ofertas. Vencido dicho término el Comitente Público no estará obligado a proporcionar datos aclaratorios.

6. SOLICITUD DE PRÓRROGA DE APERTURA DE OFERTAS.

Cualquier adquirente del Pliego de Condiciones Particulares, podrá solicitar ante el MINTUR, prórroga de la apertura de ofertas, con 7 días hábiles de antelación a la fecha fijada para la apertura de ofertas. El Comitente Público se reserva el derecho de concederla. El Comitente Público comunicará la prórroga o aclaración concedida, así como cualquier información ampliatoria que ella estime necesario realizar, a su exclusivo criterio y, a través del correo electrónico y la página de Compras Estatales y en la web ministerial: http://www.turismo.gub.uy.

7. GARANTÍAS.

7. 1 Todas las garantías se presentarán en Sección Tesorería (Rambla 25 de Agosto de 1825 s/n° esquina Yacaré 1er. Piso) en el horario de 12:00 a 16:00 hs., y deberán ser emitidas con cláusulas que contemplen su vigencia hasta el cumplimiento total de las obligaciones contractuales que ampara.

7.2 El Comitente Público se reserva el derecho de aceptar o rechazar, a su exclusivo juicio, los documentos que constituyan garantías.

7.3 Las garantías se constituirán a la orden del MINTUR, podrán consistir en:

- Aval o garantía de un banco aceptable por el Comitente Público. En este último caso, deberá constituirse a través de un banco corresponsal de la institución elegida en el Uruguay, de conocida trayectoria en el país, para facilitar la eventual ejecución.

- Póliza de Seguro de fianza, a la vista, emitida por una empresa aseguradora aceptable para el Comitente Público. En el caso de fiador extranjero, deberá constituirse a través de un corresponsal de la institución elegida en el Uruguay.

- Bonos del Tesoro de la República Oriental del Uruguay.

- Efectivo.

No se admitirán garantías personales de especie alguna. Se podrá integrar la garantía en más de una de las modalidades indicadas siempre que todas ellas sean constituidas a nombre del MINTUR y que cubran la cantidad exigida en cada relación contractual.

En todos los casos la garantía respectiva se constituirá en la moneda de la oferta, con excepción de los Bonos del Tesoro.

Para cualquiera de estas formas, las garantías estarán a disposición del Comitente Público y los contratos originados por éstas, deberán contener cláusulas que establezcan que no será necesario trámite alguno o discusión para hacer efectivo su cobro.

7.4 El documento justificativo de la constitución de garantía deberá contener necesariamente el número de la licitación y organismo que realizó el llamado.

7.5 A fin de asegurar la ejecución de las garantías, el Comitente Público debe comunicar cada incumplimiento del oferente, adjudicatario o contratista al asegurador, a través de comunicaciones y/o resoluciones que aplican sanciones o rescinden el contrato, según las condiciones establecidas en las pólizas de seguros y en los artículos 634 a 692 del Código de Comercio.

7.6 Cuando el Comitente Público deba proceder al cobro de la garantía, el importe será el que resulte del valor de la misma.

7.7 La devolución de la garantía se realizará a solicitud de parte, mediante nota dirigida a Programa BID-MINTUR, en los casos que corresponda según este Pliego. Al disponerse la devolución de la garantía, se deducirán previamente las cantidades a que hubiere lugar, ya sea por daños y perjuicios o multas, de acuerdo con las responsabilidades en que pudiera haber incurrido el oferente, adjudicatario o contratista, según el caso.

Las resoluciones que dispongan la rescisión del contrato o el cobro de multas a deducirse de la garantía, serán notificadas a la empresa aseguradora o institución que corresponda disponiéndose la intimación de pago y/o cumplimiento del contrato a la empresa contratista.

7.8 Garantía de mantenimiento de oferta: En el acto de apertura de las propuestas, el oferente deberá justificar haber depositado, previamente, la garantía de mantenimiento de la oferta en Tesorería, teniendo en cuenta el horario hábil al efecto indicado en el Pliego, por la suma de $ 25.000 (veinticinco mil pesos).

El monto de la oferta, a los efectos del cálculo de la garantía, será el resultante de considerar el monto total de la cotización por los trabajos licitados, así como todo impuesto, tasa o contribución que grave el mismo.

La falta de presentación de esta garantía, será causal de rechazo de la propuesta.

Esta garantía se devolverá a petición del interesado cuando, de la resolución firme surja que el oferente no resulta adjudicatario o, en el caso de éste, una vez constituida la garantía de fiel cumplimiento de contrato.

7.9 Garantía de cumplimiento de contrato: Es condición sine qua non la constitución de garantía de cumplimiento de contrato previo a su firma, por un mínimo del 5% de la contratación, en los términos y condiciones previstos por el art. 64 del TOCAF.

Si el adjudicatario no efectuara el depósito de garantía de fiel cumplimiento de contrato en el plazo exigido y en las condiciones establecidas, el Comitente Público podrá aplicar una multa de 10% sobre el importe adjudicado, por cada día calendario de atraso en cumplir con este requisito, pudiendo además, ejecutar la garantía de mantenimiento de oferta, iniciar las acciones que pudieran corresponder contra el adjudicatario por los daños y perjuicios que cause su incumplimiento y tomar como antecedente negativo en futuras licitaciones este hecho, comunicando el hecho como antecedente negativo ante el RUPE.

Esta garantía podrá ser ejecutada en caso de que el adjudicatario no dé cumplimiento a las obligaciones contractuales y se devolverá luego de producida la ejecución total del contrato, con la previa conformidad por parte del Comitente Público.

7.10  Garantía para el anticipo financiero: Es condición sine qua non la constitución de garantía previo a la facturación del anticipo financiero previsto en la cláusula 5.- Modalidad de contratación y forma de pago, por un mínimo del 5% de la contratación, en los términos y condiciones previstos por el art. 64 del TOCAF.

8. OPERATIVA DE LA LICITACIÓN

8.1 RECEPCIÓN DE OFERTAS.

Las ofertas serán recibidas hasta la fecha y hora indicadas en las invitaciones, comunicaciones y publicaciones del llamado, en la División Administración del Ministerio de Turismo sito en Rambla 25 de Agosto de 1825 S/N esquina Yacaré, 1er. piso. Luego de la hora indicada, no se recibirán propuestas.

En la hora, día y lugar indicados serán abiertas las ofertas en presencia de los oferentes y/o representantes que concurrieren al acto.

Abiertas las mismas, se pondrá a disposición de todos los presentes una de las vías para que tomen conocimiento de los precios y demás condiciones de cada oferta. Los comparecientes podrán formular observaciones en ese momento a las propuestas presentadas, las que quedarán registradas en el acta de apertura.

Una vez abierta la primera oferta, no se tomará en cuenta ninguna interpretación, aclaración o ampliación de ninguna de ellas que implique modificación del contenido de la misma, salvo aquellas que fueran directa y expresamente solicitadas por escrito por los técnicos o funcionarios expresamente autorizados en el expediente licitatorio o por la Comisión Asesora de Adjudicaciones actuante.

No se admitirán modificaciones o alteraciones de las propuestas presentadas, con posterioridad a la fecha fijada para su recepción, ni se aceptará oferta alguna que no fuera presentada en forma y dentro del horario establecido.

La Administración podrá otorgar a los proponentes un plazo máximo de dos días hábiles para salvar los defectos, carencias formales o errores evidentes de escasa importancia, con excepción de la compra del pliego y el depósito de la garantía de mantenimiento de oferta.

Los oferentes deberán estar registrados en el Registro Único de Proveedores del Estado (RUPE), conforme a lo dispuesto por el Decreto del Poder Ejecutivo Nº155/013 de 21 de mayo de 2013.

Los estados admitidos para aceptar ofertas de proveedores: EN INGRESO, EN INGRESO (SIIF)y ACTIVO.

La empresa que resulte adjudicada deberá contar con el registro en el RUPE en estado ACTIVO y presentar el Certificado de Actos personales -extensivo a los socios en caso de Sociedades Comerciales-, al momento de la suscripción del contrato.

8.2 CONTENIDO DE LA PROPUESTA. -

Los oferentes deberán presentar la siguiente documentación:

1) Certificado notarial que acredite la representación legal, en caso de asociaciones a constituirse, se deberá presentar una carta intención de asociarse con firmas certificadas por Escribano Público.

2) Datos de la empresa: nombre, domicilio y datos de contacto.

2) Nómina del equipo técnico, detallando las áreas de especialización, con los respectivos antecedentes. Se requiere perfiles técnicos y experticia en: planificación y gestión turística, patrimonio cultural y natural, diseño, producción y montaje, interpretación, programación.

3) Características y especificaciones técnicas detalladas de los servicios ofrecidos, para comprobar la conformidad con lo solicitado, en un todo de acuerdo con lo detallado en los objetivos específicos.

Deberá incluir una descripción detallada de la propuesta, plan de trabajo, y la selección de los mensajes principales, especificando la vinculación con el medio y con los atractivos y/o personajes de la zona y de la región. Así como también la propuesta de intervención para el espacio físico con sus correspondientes planos e imágenes que colaboren en el entendimiento de la misma y especificando los soportes a utilizar para el desarrollo de la propuesta. La misma, requerirá contemplar actualizaciones y adaptaciones, así como propuestas de materiales de calidad que permitan el mantenimiento y su exposición a las condiciones ambientales del entorno.

Deberá tener en cuenta los distintos públicos que visitan el destino, así como las tendencias del consumo turístico para elaborar una propuesta original y atractiva.

4) Formulario de Oferta-Declaración Jurada (Anexo I): desglosado, incluyendo los insumos necesarios, costos por subcontratos, traslados, viáticos, pernoctes, etc.

5) Cronograma

6) Comprobante de haber adquirido el pliego, expedido por Tesorería del Ministerio.

7) Comprobante de haber depositado la garantía de Mantenimiento de Oferta.

Solvencia de la empresa, expresada en:

8) Comprobantes de que el oferente tiene suficiente capital de trabajo para el cumplimiento de este contrato; por ejemplo, que tiene acceso a línea(s) de créditos y que dispone de otros recursos financieros con detalle de montos autorizados, los cuales deberán superar el monto ofertado.

9) Copia simple de los estados financieros o fiscales completos, de los últimos tres años, visados por la autoridad competente, tal como Contador Público o autoridad similar según el país de origen de la empresa.

8.3 PLAZO DE VALIDEZ DE LA PROPUESTA. -

El plazo de validez de la oferta no podrá ser inferior a 90 (noventa) días contados a partir

del día siguiente al acto de apertura de las propuestas; vencido dicho término sin que hubiera recaído resolución definitiva de la autoridad competente, las mismas se considerarán vigentes, salvo que los interesados comuniquen expresamente su retiro.

10. ADMISIBILIDAD.

No serán admitidas las propuestas en los siguientes casos:

a. Que fueren presentadas luego de la hora prevista para la apertura.

b. Cuando no se hubiere comprado el pliego y efectuado el depósito de la garantía de mantenimiento de oferta.

11. ANÁLISIS Y COMPARACIÓN DE LAS OFERTAS.

Una vez cumplidos los aspectos formales, elComitente Público aplicará los siguientes criterios al momento de comparar las ofertas:

Sobre la propuesta técnica:

a) La calidad del Guión/Relato de acuerdo a lo solicitado en las bases: tendrá un puntaje de 0 a 70 puntos:

- 10 puntos: El guión deberá seleccionar mensajes que pongan en valor los recursos naturales y culturales de forma ordenada y amena. A su vez, deberá mostrar vinculación con la oferta turística de Salto relacionando la propuesta con el medio y con los atractivos y/o personajes de la zona y la región.

10 puntos: Presentación de un guión/relato que se adapte al público familiar, usuario objetivo de esta propuesta.

- 20 puntos: Combinación de recursos físicos con tecnológicos dotando de originalidad a la propuesta. Se evaluará si se utilizan recursos que no se encuentran en otras intervenciones similares existentes en el país.

- 20 puntos: Soportes propuestos que permitan el acercamiento al guión/relato desde una perspectiva nueva y atractiva, sin perder de vista el mensaje. Se desestimarán las propuestas que espectacularicen sin brindar contenido. Aplicación de técnicas que acerquen al visitante desde lo cotidianeidad y la emoción planteando una duración razonable de visita que permita mantener la atención del turista, así como el entretenimiento

-10 puntos: La propuesta deberá presentar diferentes escenarios que demuestren el grado de versatilidad para adaptarse al paso del tiempo.

Se valorará a su vez la incorporación de otros idiomas como inglés y portugués.

b) Los antecedentes del equipo técnico propuesto: tendrá un puntaje de 0 a 20 puntos:

-10 puntos: Formación. Se requiere perfiles técnicos y experticia en: planificación y gestión turística, patrimonio cultural y natural, diseño, producción y montaje, interpretación, programación, con al menos 3 años de formados.

-10 puntos: Experiencia en al menos dos proyectos similares.

c) La propuesta y factibilidad de la ejecución en tiempo y forma. La exposición de los medios a situaciones ambientes, el mantenimiento, la durabilidad y la reposición de los materiales: tendrá un puntaje de 0 a 10 puntos:

- 3 puntos: Cronograma de trabajo propuesto en relación a propuestas similares

Viabilidad técnica de la ejecución y montaje.

- 3 puntos: Durabilidad de los materiales propuestos. Repuestos incluidos en la propuesta si correspondiese. Garantía de los equipamientos que componen la oferta; garantía de funcionamiento y asistencia técnica post venta de los elementos que componen la oferta. Incluyendo cartelería y señalética interna y externa.

- 4 puntos: Otros aspectos que incluya el oferente.

Será condición contar con más de 75 puntos para pasar a la ronda siguiente.

Una vez finalizada esta etapa se pasará a evaluar la oferta económica en los siguientes términos:

La fórmula para determinar los puntajes de precio es la siguiente:

Pp = 100 x Pm / Pi, donde Pp es el puntaje de precio, Pm es el precio más bajo y Pi el precio de la propuesta en consideración.

Las ponderaciones asignadas a las propuestas técnicas y de precio son:

T = ___0.70___,y

P = ___0.30___.

En caso de que el resultado de la ponderación tenga decimales (hasta el segundo decimal), se aplica el siguiente criterio: si el valor del primer decimal es 5 o más, aumenta el valor del último número en 1.

Resultará adjudicada la propuesta que obtenga mayor puntaje.

12. ADJUDICACIÓN.

El Comitente Público se reserva las facultades de:

- Desistir del llamado en cualquier etapa del procedimiento.

- Realizar en forma total o parcial la adjudicación que considere más conveniente a su solo juicio.

- No efectuar adjudicación alguna.

En cualquiera de las hipótesis planteadas, el ejercicio de dichas facultades por parte del Comitente Público, no generará derecho a reclamo o indemnización por parte de los oferentes.

Parte III.  DEL CONTRATO

- DE LA CONTRATACIÓN.

1.El contrato quedará integrado, además, por los siguientes documentos:

a) El presente Pliego, sus Anexos y los actos administrativos concordantes.

b) Las consultas y solicitudes de aclaraciones al Pliego.

c) La oferta formulada por el adjudicatario, las eventuales mejoras propuestas y

aceptadas en el curso del procedimiento de contratación.

d) La Resolución que apruebe la adjudicación.

2.La empresa adjudicataria deberá ajustarse a todos los requerimientos, controles y requisitos contenidos en la normativa y en el presente Pliego.

3. Quien resulte adjudicado deberá presentar el Certificado de Actos Personales, extensivo a los socios en caso de Sociedades Comerciales.

4.El adjudicatario será el único responsable de todas y cada una de las obligaciones derivadas de los contratos de trabajo, debiendo cumplir con la normativa vigente en materia laboral (MTSS, BPS, BSE, etc.)

2 CESIÓN DEL CONTRATO. -

El adjudicatario no podrá ceder el contrato en todo o en parte sin la previa y expresa autorización del Comitente Público y de acuerdo con las condiciones que éste fije.

En las mismas condiciones se admitirá la subcontratación, con arreglo a la ley, de trabajos específicos, previa aprobación del Comitente Público. Ningún subcontrato autorizado por el Comitente Público, eximirá al adjudicatario de las obligaciones y responsabilidades derivadas del contrato.

3 MORA AUTOMÁTICA.

Se considerará incurso en mora al adjudicatario de pleno derecho, por el sólo vencimiento de los términos estipulados y los demás establecidos en el contrato sin necesidad para ello de interpelación judicial o extrajudicial de clase alguna.

4 MULTAS.

En caso de incumplimiento de las obligaciones asumidas por el adjudicatario, en el marco del contrato, el Comitente Público aplicará multas que serán establecidas en el contrato, y que se graduarán en función de la trascendencia o gravedad del incumplimiento y que podrán ser detraídas de la garantía de fiel cumplimiento de contrato o del saldo de precio pendiente por las obras realizadas.

5 RESCISIÓN DEL CONTRATO

La Administración tendrá derecho a declarar rescindido el Contrato por sí y sin necesidad de intimación o acción judicial ni extrajudicial alguna, especialmente en los siguientes casos:

5.1 Si el adjudicatario resultara culpable de fraude, o a criterio del Comitente Público, de grave negligencia o contravención de las obligaciones y condiciones estipuladas en el Contrato.

5.2 Si el adjudicatario cediera total o parcialmente las obligaciones y derechos emergentes del Contrato sin previa autorización del Comitente Público.

5.3 Si el adjudicatario cayera en estado de cesación de pagos, concordato o moratoria.

5.4 Si, sin causa debidamente justificada, se interrumpiera la realización de trabajos por un lapso tal que pudiere determinar el incumplimiento del plazo total de los trabajos acordado.

6 EFECTOS DE LA RESCISIÓN.

En el caso de producirse la rescisión por las causales mencionadas en el numeral

anterior, se aplicarán las siguientes estipulaciones:

6.1 El Comitente Público tendrá derecho a tomar posesión de las obras realizadas previo inventario y avalúo que se practicará al efecto de los trabajos efectuados, materiales de recibo, compromisos de pago y subcontratos concertados, labrándose el Acta pertinente.

6.2 Los materiales no aceptados y los equipos que no deban quedar en la obra serán retirados por el adjudicatario dentro del plazo que se establezca, el que no será mayor de15 (quince) días corridos subsiguientes a aquel en que haya sido notificado de la obligación de hacerlo. Los mismos serán retirados por el Comitente a cuenta del adjudicatario.

6.3 En caso de rescisión por incumplimiento del adjudicatario, los trabajos que no sean recibidos por los encargados de realizar el inventario y avalúo, serán demolidos por el mismo a su exclusivo cargo y dentro del plazo que se estipule. Si no lo hiciere, el Comitente Público los podrá hacer demoler o deshacer por cuenta del adjudicatario.

6.4 Asimismo, en la misma hipótesis anterior, el adjudicatario responderá por los perjuicios que sufra el Comitente Público a causa del nuevo contrato que celebre para la continuación de las obras.

6.5 En caso de rescisión por incumplimiento del adjudicatario, el mismo perderá la garantía que hubiere constituido al efecto.

6.6 Las obras cumplidas por el adjudicatario y las diversas obligaciones emergentes, serán reguladas por los respectivos contratos que vinculen al adjudicatario con sus respectivos co-contratantes, siendo sus efectos inoponibles al Estado.

7 RECEPCIÓN DE LOS PRODUCTOS

La recepción definitiva de los productos determinará el cumplimiento total de las obligaciones asumidas por el adjudicatario. A tales efectos, una vez finalizadas las actividades, el Comitente Público podrá realizar una recepción provisoria de las mismas celebrando, en caso de corresponder, inventarios de las recibidas. Se establece un plazo de garantía de 180 días, durante los cuales el Comitente Público comunicará defectos, fallas o problemas que se detectaren o manifestaren. Durante este plazo, el Adjudicatario deberá realizar sin demora y a su costo las correcciones, reparaciones o sustituciones solicitadas.

Transcurrido el plazo y constatado el estado y funcionamiento de los distintos productos según los Documentos del Contrato, el Comitente Público extenderá el documento de la recepción definitiva o, en caso de corresponder, realizar las observaciones que entendiere pertinentes confiriéndole al adjudicatario un plazo máximo para su regularización o refacción. Vencido dicho plazo, el Comitente Público procederá a solucionar los problemas a través de la contratación de terceros, deduciendo los costos del Monto de Garantía.

Parte IV: DE LOS ANEXOS

ANEXO I - FORMULARIO DE OFERTA-DECLARACIÓN JURADA

Fecha: _______________________________

Llamado a Licitación Nº ________________

A: MINISTERIO DE TURISMO

De nuestra mayor consideración:

................................................

(el oferente) representado por........................................, C.I. ........................., en su carácter de......................................... con domicilio en la calle.............................. ..................................Nº........... de la ciudad de ........................................ de la República Oriental del Uruguay, con fax Nº.................., luego de haber examinado los documentos de licitación, incluidas sus enmiendas (si las hay) Nº ............................... (insertar los números), nos comprometemos a realizar a ejecutar lo  descripto en y de conformidad con dichos documentos que declara conocer y aceptar, por un monto global, único y total de $............................... (pesos uruguayos.............................);que incluye los correspondientes aportes al Banco de Previsión Social, los montos abonados en concepto de Impuesto al Valor Agregado por los insumos gravados y todo tributo exigido por la legislación vigente de acuerdo con el siguiente  desglose como requisito mínimo:

1.- Costo de diseño de la propuesta:

1.1.- ……………………………………… $…… …………………… (pesos uruguayos….)

1.2.-………………………………………... $……………………… (pesos uruguayos……).

1.3.- Sub-total costo diseño de la propuesta, $ .....................(pesos uruguayos........).

2.- Costo equipamiento y montaje de la propuesta:

2.1.- Equipamiento soporte tecnológico

2.1.1.-…………………………………..$ .................................. (pesos uruguayos ..     ...).

2.1.2.-………………………………….. $ ...................................... (pesos uruguayos .....).

2.2.- Equipamiento soportes físicos

2.2.1.- ……………………………………$ ………………………..(pesos uruguayos.........).

2.2.2.-…………………………………… $ …………………….....(pesos uruguayos.........).

2.3.-Costo de Mano de obra, ………….$ ……………….……....(pesos uruguayos........).

2.4.- Aportes a la Seguridad Social,  $ ……………………..……...(pesos uruguayos....).

3.- I.V.A………………………………..$ ..........................................(pesos uruguayos...).

4.- Costo Total……………………….$ …………………………….…(pesos uruguayos).

La cotización presentada significa un ...% de (incremento o decremento) respecto del presupuesto oficial.

Si nuestra oferta es aceptada, nos comprometemos a realizar las tareas de acuerdo con el plan de los trabajos, así como las condiciones técnicas exigidas en las bases. Nuestra empresa se compromete a realizar y adjuntar el Plan de Gestión Ambiental, según los recaudos adjuntos, como condición previa a la suscripción del contrato de adjudicación, debiendo contar con la aprobación del Comitente Público.

Si nuestra oferta es aceptada, contrataremos una garantía (indicar tipo) por una suma fija de........................ (monto en pesos uruguayos) para asegurar el debido cumplimiento de éste en la forma prescrita por el Contratante.

Nos comprometemos a mantener esta oferta por todo el período hasta la finalización de las obras.

Declaramos que nos encontramos en las condiciones de contratación exigidas por el Art. 46 del TOCAF y no estamos ni hemos estado tramitando quiebras, concordatos, moratorias o cesación de pagos.

En caso de litigio o cualquier otra cuestión que no pueda ser dilucidada de acuerdo con las cláusulas de los pliegos de la Licitación, nos sometemos a Leyes y Tribunales de la República Oriental del Uruguay con exclusión de cualquier otro recurso.

Entendemos que ustedes no están obligados a aceptar nuestra oferta ni ninguna otra de las ofertas que reciban.

Debidamente autorizado(s) para firmar la oferta por y en nombre de ...... .. el día ...... del mes de .... de ....

-----------------------                                          -------------------------

Firma y aclaración          		   Firma y aclaración

ANEXO II- CERTIFICADO DEL PROVEEDOR

ANEXO III-   Países Elegibles

# Elegibilidad para el suministro de bienes, la construcción de obras y la prestación de servicios en adquisiciones financiadas por el Banco

Países Miembros cuando el financiamiento provenga del Banco Interamericano de Desarrollo.

Alemania, Argentina, Austria, Bahamas, Barbados, Bélgica, Belice, Bolivia, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Croacia, Dinamarca, Ecuador, El Salvador, Eslovenia, España, Estados Unidos, Finlandia, Francia, Guatemala, Guyana, Haití, Honduras, Israel, Italia, Jamaica, Japón, México, Nicaragua, Noruega, Países Bajos, Panamá, Paraguay, Perú, Portugal, Reino Unido, República de Corea, República Dominicana, República Popular de China, Suecia, Suiza, Surinam, Trinidad y Tobago, Uruguay, y Venezuela.

Territorios elegibles

- Guadalupe, Guyana Francesa, Martinica, Reunión – por ser Departamentos de Francia.

- Islas Vírgenes Estadounidenses, Puerto Rico, Guam – por ser Territorios de los Estados Unidos de América.

- Aruba – por ser País Constituyente del Reino de los Países Bajos; y Bonaire, Curazao, Sint Maarten, Sint Eustatius – por ser Departamentos de Reino de los Países Bajos.

- Hong Kong – por ser Región Especial Administrativa de la República Popular de China.

Lista de Países de conformidad con el Acuerdo del Fondo Administrado:

| Argentina | • Rep. de Corea | • Guyana | • Paraguay |
| --- | --- | --- | --- |
| • Bahamas | • Croacia (*) | • Honduras | • Portugal (*) |
| • Bélgica (*) | • Ecuador | • Italia | • Rep. Dominicana |
| • Bolicia | • Eslovenia (*) | • Japón | • Suecia (*) |
| • Canadá (*) | • Estados Unidos | • Nicaragua | • Trinidad y Tobago |
| • China | • Francia | • Países Bajos | • Venezuela |
| • Alemania | • Colombia | • Guatemala | • Panamá |
| • Austria | • Costa Rica | • Haití | • Perú |
| • Barbados | • Dinamarca | • Israel | • Reino Unido (*) |
| • Belice | • El Salvador | • Jamaica | • Suriname (*) |
| • Brasil | • España | • México | • Suiza |
| • Chile | • Finlandia (*) | • Noruega (*) | • Uruguay |

(*) no es miembro de la Corporación Interamericana de Inversiones (CII)

Criterios para determinar Nacionalidad y el país de origen de los bienes y servicios

Para efectuar la determinación sobre: a) la nacionalidad de las firmas e individuos elegibles para participar en contratos financiados por el Banco y b) el país de origen de los bienes y servicios, se utilizarán los siguientes criterios:

A) Nacionalidad

a) Un individuo tiene la nacionalidad de un país miembro del Banco si él o ella satisface uno de los siguientes requisitos:

(i) es ciudadano de un país miembro; o

(ii) ha establecido su domicilio en un país miembro como residente “bona fide” y está legalmente autorizado para trabajar en dicho país.

b) Una firma tiene la nacionalidad de un país miembro si satisface los dos siguientes requisitos:

(i) está legalmente constituida o incorporada conforme a las leyes de un país miembro del Banco; y

(ii) más del cincuenta por ciento (50%) del capital de la firma es de propiedad de individuos o firmas de países miembros del Banco.

Todos los socios de una asociación en participación, consorcio o asociación (APCA) con responsabilidad mancomunada y solidaria y todos los subcontratistas deben cumplir con los requisitos arriba establecidos.

B) Origen de los Bienes

Los bienes se originan en un país miembro del Banco si han sido extraídos, cultivados, cosechados o producidos en un país miembro del Banco.  Un bien es producido cuando mediante manufactura, procesamiento o ensamblaje el resultado es un artículo comercialmente reconocido cuyas características básicas, su función o propósito de uso son substancialmente diferentes de sus partes o componentes.

En el caso de un bien que consiste de varios componentes individuales que requieren interconectarse (lo que puede ser ejecutado por el suministrador, el comprador o un tercero) para lograr que el bien pueda operar, y sin importar la complejidad de la interconexión, el Banco considera que dicho bien es elegible para su financiación si el ensamblaje de los componentes individuales se hizo en un país miembro.  Cuando el bien es una combinación de varios bienes individuales que normalmente se empacan y venden comercialmente como una sola unidad, el bien se considera que proviene del país en donde este fue empacado y embarcado con destino al comprador.

Para efectos de determinación del origen de los bienes identificados como “hecho en la Unión Europea”, estos serán elegibles sin necesidad de identificar el correspondiente país específico de la Unión Europea.

El origen de los materiales, partes o componentes de los bienes o la nacionalidad de la firma productora, ensambladora, distribuidora o vendedora de los bienes no determina el origen de los mismos

C) Origen de los Servicios

El país de origen de los servicios es el mismo del individuo o firma que presta los servicios conforme a los criterios de nacionalidad arriba establecidos.  Este criterio se aplica a los servicios conexos al suministro de bienes (tales como transporte,

aseguramiento, montaje, ensamblaje, etc.), a los servicios de construcción y a los servicios de consultoría.

ANEXO IV -  PRÁCTICAS PROHIBIDAS

| 3. Prácticas Prohibidas | 3.1 El Banco exige a todos los Prestatarios (incluyendo los beneficiarios de donaciones), organismos ejecutores y organismos contratantes, al igual que a todas las firmas, entidades o individuos oferentes por participar o participando en actividades financiadas por el Banco incluyendo, entre otros, solicitantes, oferentes, proveedores de bienes, contratistas, consultores, miembros del personal, subcontratistas, subconsultores, proveedores de servicios y concesionarios (incluidos sus respectivos funcionarios, empleados y representantes, ya sean sus atribuciones expresas o implícitas), observar los más altos niveles éticos y denunciar al Banco todo acto sospechoso de constituir una Práctica Prohibida del cual tenga conocimiento o sea informado, durante el proceso de selección y las negociaciones o la ejecución de un contrato. Las Prácticas Prohibidas comprenden actos de: (i) prácticas corruptivas; (ii) prácticas fraudulentas; (iii) prácticas coercitivas; (iv) prácticas colusorias y (v) prácticas obstructivas. El Banco ha establecido mecanismos para la denuncia de la supuesta comisión de Prácticas Prohibidas. Toda denuncia deberá ser remitida a la Oficina de Integridad Institucional (OII) del Banco para que se investigue debidamente. El Banco también ha adoptado procedimientos de sanción para la resolución de casos y ha celebrado acuerdos con otras Instituciones Financieras Internacionales (IFI) a fin de dar un reconocimiento recíproco a las sanciones impuestas por sus respectivos órganos sancionadores. (a) El Banco define, para efectos de esta disposición, los términos que figuran a continuación: (i) Una práctica corruptiva consiste en ofrecer, dar, recibir o solicitar, directa o indirectamente, cualquier cosa de valor para influenciar indebidamente las acciones de otra parte; (ii) Una práctica fraudulenta es cualquier acto u omisión, incluida la tergiversación de hechos y circunstancias, que deliberada o imprudentemente, engañen, o intenten engañar, a alguna parte para obtener un beneficio financiero o de otra naturaleza o para evadir una obligación; (iii) Una práctica coercitiva consiste en perjudicar o causar daño, o amenazar con perjudicar o causar daño, directa o indirectamente, a cualquier parte o a sus bienes para influenciar indebidamente las acciones de una parte; (iv)Una práctica colusoria es un acuerdo entre dos o más partes realizado con la intención de alcanzar un propósito inapropiado, lo que incluye influenciar en forma inapropiada las acciones de otra parte; y (v) Una práctica obstructiva consiste en: a.a. destruir, falsificar, alterar u ocultar deliberadamente evidencia significativa para la investigación o realizar declaraciones falsas ante los investigadores con el fin de impedir materialmente una investigación del Grupo del Banco sobre denuncias de una práctica corrupta, fraudulenta, coercitiva o colusoria; y/o amenazar, hostigar o intimidar a cualquier parte para impedir que divulgue su conocimiento de asuntos que son importantes para la investigación o que prosiga la investigación, o b.b. todo acto dirigido a impedir materialmente el ejercicio de inspección del Banco y los derechos de auditoría previstos en el párrafo 3.1 (f) de abajo. (b) Si se determina que, de conformidad con los Procedimientos de sanciones del Banco, cualquier firma, entidad o individuo actuando como oferente o participando en una actividad financiada por el Banco incluidos, entre otros, solicitantes, oferentes, proveedores, contratistas, consultores, miembros del personal, subcontratistas, subconsultores, proveedores de bienes o servicios, concesionarios, Prestatarios (incluidos los Beneficiarios de donaciones), organismos ejecutores u organismos contratantes (incluyendo sus respectivos funcionarios, empleados y representantes, ya sean sus atribuciones expresas o implícitas) ha cometido una Práctica Prohibida en cualquier etapa de la adjudicación o ejecución de un contrato, el Banco podrá: (i) no financiar ninguna propuesta de adjudicación de un contrato para la adquisición de bienes o servicios, la contratación de obras, o servicios de consultoría; (ii) suspender los desembolsos de la operación, si se determina, en cualquier etapa, que un empleado, agencia o representante del Prestatario, el Organismo Ejecutor o el Organismo Contratante ha cometido una Práctica Prohibida; (iii) declarar una contratación no elegible para financiamiento del Banco y cancelar y/o acelerar el pago de una parte del préstamo o de la donación relacionada inequívocamente con un contrato, cuando exista evidencia de que el representante del Prestatario, o Beneficiario de una donación, no ha tomado las medidas correctivas adecuadas (lo que incluye, entre otras cosas, la notificación adecuada al Banco tras tener conocimiento de la comisión de la Práctica Prohibida) en un plazo que el Banco considere razonable; (iv) emitir una amonestación a la firma, entidad o individuo en el formato de una carta formal de censura por su conducta; (v) declarar a una firma, entidad o individuo inelegible, en forma permanente o por determinado período de tiempo, para que (i) se le adjudiquen contratos o participe en actividades financiadas por el Banco, y (ii) sea designado subconsultor, subcontratista o proveedor de bienes o servicios por otra firma elegible a la que se adjudique un contrato para ejecutar actividades financiadas por el Banco; (vi) remitir el tema a las autoridades pertinentes encargadas de hacer cumplir las leyes; y/o; (vii) imponer otras sanciones que considere apropiadas bajo las circunstancias del caso, incluyendo la imposición de multas que representen para el Banco un reembolso de los costos vinculados con las investigaciones y actuaciones. Dichas sanciones podrán ser impuestas en forma adicional o en sustitución de las sanciones arriba referidas. (c) Lo dispuesto en los incisos (i) y (ii) del párrafo 3.1 (b) se aplicará también en casos en los que las partes hayan sido temporalmente declaradas inelegibles para la adjudicación de nuevos contratos en espera de que se adopte una decisión definitiva en un proceso de sanción, o cualquier otra resolución. (d) La imposición de cualquier medida que sea tomada por el Banco de conformidad con las provisiones referidas anteriormente será de carácter público. (e) Asimismo, cualquier firma, entidad o individuo actuando como oferente o participando en una actividad financiada por el Banco, incluidos, entre otros, solicitantes, oferentes, proveedores de bienes, contratistas, consultores, miembros del personal, subcontratistas, subconsultores, proveedores de servicios, concesionarios, Prestatarios (incluidos los beneficiarios de donaciones), organismos ejecutores o contratantes (incluidos sus respectivos funcionarios, empleados y representantes, ya sean sus atribuciones expresas o implícitas) podrá verse sujeto a sanción de conformidad con lo dispuesto en convenios suscritos por el Banco con otra Institución Financiera Internacional (IFI) concernientes al reconocimiento recíproco de decisiones de inhabilitación. A efectos de lo dispuesto en el presente párrafo, el término “sanción” incluye toda inhabilitación permanente, imposición de condiciones para la participación en futuros contratos o adopción pública de medidas en respuesta a una contravención del marco vigente de una Institución Financiera Internacional (IFI) aplicable a la resolución de denuncias de comisión de Prácticas Prohibidas. (f) El Banco exige que los solicitantes, oferentes, proveedores de bienes y sus representantes, contratistas, consultores, miembros del personal, subcontratistas, subconsultores, proveedores de servicios y sus representantes, y concesionarios permitan al Banco revisar cualesquiera cuentas, registros y otros documentos relacionados con la presentación de propuestas y con el cumplimiento del contrato y someterlos a una auditoría por auditores designados por el Banco. Todo solicitante, oferente, proveedor de bienes y su representante, contratista, consultor, miembro del personal, subcontratista, subconsultor, proveedor de servicios y concesionario deberá prestar plena asistencia al Banco en su investigación. El Banco también requiere que solicitantes, oferentes, proveedores de bienes y sus representantes, contratistas, consultores, miembros del personal, subcontratistas, subconsultores, proveedores de servicios y concesionarios: (i) conserven todos los documentos y registros relacionados con actividades financiadas por el Banco por un período de siete (7) años luego de terminado el trabajo contemplado en el respectivo contrato; y (ii) entreguen todo documento necesario para la investigación de denuncias de comisión de Prácticas Prohibidas y (iii) aseguren que los empleados o agentes de los solicitantes, oferentes, proveedores de bienes y sus representantes, contratistas, consultores, subcontratistas, subconsultores, proveedores de servicios y concesionarios que tengan conocimiento de las actividades financiadas por el Banco estén disponibles para responder a las consultas relacionadas con la investigación provenientes de personal del Banco o de cualquier investigador, agente, auditor, o consultor apropiadamente designado. Si el solicitante, oferente, proveedor de bienes y su representante, contratista, consultor, miembro del personal, subcontratista, subconsultor proveedor de servicios o concesionario se niega a cooperar o incumple el requerimiento del Banco, o de cualquier otra forma obstaculiza la investigación por parte del Banco, el Banco, bajo su sola discreción, podrá tomar medidas apropiadas contra el solicitante, oferente, proveedor de bienes y su representante, contratista, consultor, miembro del personal, subcontratista, subconsultor, proveedor de servicios, o concesionario. (g) Cuando un Prestatario adquiera bienes, servicios distintos de servicios de consultoría, obras o servicios de consultoría directamente de una agencia especializada, todas las disposiciones contempladas en el párrafo 3 relativas a sanciones y Prácticas Prohibidas se aplicarán íntegramente a los solicitantes, oferentes, proveedores de bienes y sus representantes, contratistas, consultores, miembros del personal, subcontratistas, subconsultores, proveedores de servicios, concesionarios (incluidos sus respectivos funcionarios, empleados y representantes, ya sean sus atribuciones expresas o implícitas), o cualquier otra entidad que haya suscrito contratos con dicha agencia especializada para la provisión de bienes, obras o servicios distintos de servicios de consultoría en conexión con actividades financiadas por el Banco. El Banco se reserva el derecho de obligar al Prestatario a que se acoja a recursos tales como la suspensión o la rescisión. Las agencias especializadas deberán consultar la lista de firmas e individuos declarados inelegibles de forma temporal o permanente por el Banco. En caso de que una agencia especializada suscriba un contrato o una orden de compra con una firma o individuo declarado inelegible de forma temporal o permanente por el Banco, el Banco no financiará los gastos conexos y se acogerá a otras medidas que considere convenientes. 3.2 Los Oferentes, al presentar sus ofertas, declaran y garantizan: (a) que han leído y entendido las definiciones de Prácticas Prohibidas del Banco y las sanciones aplicables a la comisión de las mismas que constan de este documento y se obligan a observar las normas pertinentes sobre las mismas; (b) que no han incurrido en ninguna Práctica Prohibida descrita en este documento; (c) que no han tergiversado ni ocultado ningún hecho sustancial durante los procesos de selección, negociación, adjudicación o ejecución de un contrato; (d) que ni ellos ni sus agentes, personal, subcontratistas, subconsultores, directores, funcionarios o accionistas principales han sido declarados por el Banco o por otra Institución Financiera Internacional (IFI) con la cual el Banco haya suscrito un acuerdo para el reconocimiento recíproco de sanciones, inelegibles para que se les adjudiquen contratos financiados por el Banco o por dicha IFI, o culpables de delitos vinculados con la comisión de Prácticas Prohibidas; (e) que ninguno de sus directores, funcionarios o accionistas principales han sido director, funcionario o accionista principal de ninguna otra compañía o entidad que haya sido declarada inelegible por el Banco o por otra Institución Financiera Internacional (IFI) y con sujeción a lo dispuesto en acuerdos suscritos por el Banco concernientes al reconocimiento recíproco de sanciones para que se le adjudiquen contratos financiados por el Banco o ha sido declarado culpable de un delito vinculado con Prácticas Prohibidas; (f) que han declarado todas las comisiones, honorarios de representantes, pagos por servicios de facilitación o acuerdos para compartir ingresos relacionados con actividades financiadas por el Banco; (g) que reconocen que el incumplimiento de cualquiera de estas garantías constituye el fundamento para la imposición por el Banco de una o más de las medidas que se describen en la Cláusula 3.1 (b). |
| --- | --- |
| 4. Oferentes Elegibles | Un Oferente, y todas las partes que constituyen el Oferente, deberán ser originarios de países miembros del Banco. Los Oferentes originarios de países no miembros del Banco serán descalificados de participar en contratos financiados en todo o en parte con fondos del Banco. En la Sección de Países Elegibles de este documento se indican los países miembros del Banco al igual que los criterios para determinar la nacionalidad de los Oferentes y el origen de los bienes y servicios. Los oferentes de un país miembro del Banco, al igual que los bienes suministrados, no serán elegibles si: las leyes o la reglamentación oficial del país del Prestatario prohíbe relaciones comerciales con ese país, si demuestre satisfactoriamente al Banco que esa exclusión no impedirá la competencia efectiva respecto al suministro de los bienes y servicios de que se trate; por un acto de conformidad con una decisión del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas adoptada en virtud del Capítulo VII de la Carta de esa Organización, el país del Prestatario prohíba las importaciones de bienes de ese país o cualquier pago a personas o entidades en ese país. Un Oferente no deberá tener conflicto de interés. Los Oferentes que sean considerados que tienen conflicto de interés serán descalificados. Se considerará que los Oferentes tienen conflicto de interés con una o más partes en este proceso de licitación si ellos: están o han estado asociados, directa o indirectamente, con una firma o con cualquiera de sus afiliados, que ha sido contratada por el Contratante para la prestación de servicios de consultoría para la preparación del diseño, las especificaciones técnicas y otros documentos que se utilizarán en la licitación para la adquisición de los servicios objeto de este Documento de Licitación; o presentan más de una oferta en este proceso licitatorio, excepto si se trata de ofertas alternativas permitidas. Sin embargo, esto no limita la participación de subcontratistas en más de una oferta. Toda firma, individuo, empresa matriz o filial, u organización anterior constituida o integrada por cualquiera de los individuos designados como partes contratantes que el Banco declare inelegible de conformidad con lo dispuesto en los Procedimientos de Sanciones o que otra Institución Financiera Internacional (IFI) declare inelegible y con sujeción a lo dispuesto en acuerdos suscritos por el Banco concernientes al reconocimiento recíproco de sanciones y se encuentre bajo dicha declaración de inelegibilidad durante el periodo de tiempo determinado por el Banco de acuerdo con lo indicado en la Cláusula 3. 4.4 Las empresas estatales del país Prestatario serán elegibles solamente si pueden demostrar que (i) tienen autonomía legal y financiera; (ii) operan conforme a las leyes comerciales; y (iii) no dependen de ninguna agencia del Prestatario. 4.5 Los Oferentes deberán proporcionar al Contratante evidencia satisfactoria de su continua elegibilidad, cuando el Contratante razonablemente la solicite. |

ANEXO V:

# Footnotes

En el sitio virtual del Banco () se facilita información sobre cómo denunciar la supuesta comisión de Prácticas Prohibidas, las normas aplicables al proceso de investigación y sanción y el convenio que rige el reconocimiento recíproco de sanciones entre instituciones financieras internacionales.