ORGANISMO CONTRATANTE:

(Inciso/Unidad Ejecutora)

TIPO Y NÚMERO DE PROCEDIMIENTO:

OBJETO DEL LLAMADO:

FECHA y HORA de APERTURA ELECTRÓNICA:

ARTÍCULO 1: OBJETO DEL LLAMADO

Por convenio suscrito entre el Ministerio del Interior y el Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial (Programa ENTRE TODOS) en el marco del Plan de Adquisición de Viviendas para Funcionarios Policiales, se convoca a Licitación Pública Nacional para la “Construcción de 5 viviendas en el Departamento de Tacuarembó, en régimen de propiedad horizontal, formato PPT (Proyecto, Precio, Terreno) – modalidad llave en mano – para funcionarios policiales”. El proyecto puede ser específico o integrado en un núcleo habitacional de más viviendas para ciudadanos en general, pudiendo incluso adquirirse viviendas nuevas ya construidas.

Las condiciones y detalles técnicos de las viviendas se presentan en  el ANEXO II TECNICO CONSTRUCTIVO.

NOTA 1: MODALIDAD PPT: Modalidad de contratación en la que se incluye el Proyecto, el Precio y el Terreno. Es el sistema de compraventa de terreno y contrato de obra “llave en mano”. Comprende todas las obras y gestiones por parte del oferente, desde el suministro del terreno, sea propio o de un tercero, la realización del Proyecto Técnico Arquitectónico, la construcción de las obras del objeto del Llamado hasta su habilitación final ante los organismos competentes, en un todo de acuerdo a lo estipulado en este Pliego. A través de esta modalidad de contratación, la Administración una vez que la Resolución de Adjudicación haya quedado firme, otorgará en actos sucesivos, dentro de los plazos estipulados, la firma de la compraventa del terreno ofertado por el adjudicatario y el contrato de obra bajo la modalidad “llave en mano” de acuerdo a los términos de la oferta aceptada por un único precio, el cual no admitirá adicionales, imprevistos y/o sobrecostos de ninguna clase, que impliquen cambio o modificación en las condiciones reglamentarias pactadas originariamente. Con la firma del contrato de obra se hace entrega de la tenencia del predio.

OBLIGACIONES DE LOS OFERENTES.

Los oferentes, por la aplicación del presente régimen de contratación, tendrán a su cargo las siguientes obligaciones:

a.- Aportar el terreno: sea propio o de un tercero, que estarán obligados a transferir al MI o a quien éste indique, apto para el tipo de solución habitacional requerida.

b.- Ajustarse en todos los aspectos a las Leyes, Decretos y Reglamentos y a las disposiciones u órdenes de las autoridades locales u otras debidamente constituidas, que tengan competencia en la materia relativa al suministro y a las obras que se ejecutan.

De resultar adjudicatarios:

a.- Obtener la aprobación de estos diseños por parte de los organismos competentes en la materia (Intendencia Departamental, OSE, UTE, ANTEL, Dirección Nacional de Catastro, Dirección Nacional de Bomberos, Dirección Nacional de Energía, etc.) y por los técnicos del MI

b.- Construir la totalidad de las obras incluidas en el proyecto y obtener la habilitación final de los organismos competentes, así como del pago de todas las conexiones de agua potable, saneamiento y energía eléctrica, posibilitando de esta forma la utilización funcional e integral de las soluciones habitacionales conjuntamente con redes internas y servicios.

c.- Financiar en su integridad el Contrato de Obra, sin perjuicio de pagos por avance que el Ministerio realice durante el desarrollo de la obra.

d.- Asumir la responsabilidad de la ejecución de la obra adjudicada, constituyéndose en el responsable técnico, legal, administrativo y financiero de todas las acciones u omisiones relativas a la ejecución del Contrato de Obra.

Entregar el conjunto habitacional en condiciones de funcionamiento integral, siendo el único responsable de obtener de los organismos competentes la ejecución de aquellas obras o servicios necesarios para el cumplimiento de dicho fin. En su defecto la ejecución de dichas obras o servicios será de su cargo, sin derecho a reclamo de costos adicionales.

ARTÍCULO 2: NORMAS QUE REGULAN EL PROCEDIMIENTO

Normas generales

| Norma | Detalle |
| --- | --- |
| Decreto Nº 150/012 de 11/05/2012, modificativas y concordantes | Texto Ordenado de la Contabilidad y Administración Financiera del Estado (TOCAF) |
| Decreto Nº 155/013 de 21/05/2013 | Registro Único de Proveedores del Estado |
| Decreto Nº 180/015 de 06/07/2015 | Pago proveedores mediante transferencia electrónica |
| Decreto Nº 257/015 de 23/09/2015 | Pliego Único de Bases y Condiciones Generales para los contratos de Obra Pública |
| Artículos 43 y 44 de Ley Nº 18.362 de 6/10/2008 | Programa de Contratación Pública para el Desarrollo |
| Artículo 14 de la Ley Nro. 17.897, en la redacción dada por el Artículo 32 de la Ley 19.438 | Inserción laboral de personas liberadas. |
| Decreto Nº 371/010 de 14/12/2010 y modificativo Decreto Nº 164/013 de 28/05/2013 | Subprograma de Contratación Pública para el desarrollo de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas, salvo en lo que respecta a la Reserva de Mercado. |  |  |  |  |
| Ley Nº 19.889 de 9/07/2020 | Ley de Urgente Consideración (LUC) |
| El presente pliego de condiciones particulares |
| Leyes, decretos y resoluciones vigentes en la materia a la fecha de apertura de la presente licitación, así como toda la normativa departamental competente al respecto. |

Normas de aplicación para Administración Central

| Norma | Detalle |
| --- | --- |
| Decreto Nº 500/991 de 27/09/1991 | Procedimiento Administrativo |

ARTÍCULO 3: INTERPRETACIÓN DE LAS NORMAS QUE REGULAN EL PRESENTE LLAMADO

Lo dispuesto en el presente Pliego prevalecerá sobre cualquier condición o estipulación que se establezca en la oferta o en cualquier otro documento que aporte el oferente o adjudicatario.

Publicación del procedimiento

| Lugar de publicación: | www.comprasestatales.gub.uy |
| --- | --- |
|  | Diario Oficial |
| Costo pliego: | No tiene costo.- |

ARTÍCULO 4: CONSULTAS Y COMUNICACIONES

A efectos de realizar consultas al Pliego de Condiciones Particulares, se requiere que el oferente identifique claramente el número y objeto de la presente contratación al momento de realizar una comunicación.

| Plazo máximo para solicitar aclaraciones o realizar consultas (Hasta) para quienes adquieran el pliego del presente llamado. | 3 días hábiles antes del Acto de Apertura |
| --- | --- |
| Plazo máximo para solicitar prórroga de apertura de ofertas (Hasta) para quienes adquieran el pliego del presente llamado. | 3 días hábiles antes del Acto de Apertura |
| Correo electrónico para remitir consultas o solicitudes de prórrogas | licitaciones@minterior.gub.uy |
| Plazo para responder consultas o solicitudes de prórroga (Hasta) | 2 días hábiles antes del Acto de Apertura |
| Sitio de publicación de consultas/solicitudes de prórroga: | www.comprasestatales.gub.uy |
| Cómputo de los plazos | Días hábiles [entendiéndose por tales aquellos en que funcionen las oficinas de la Administración Pública, y por horas hábiles las correspondientes al horario fijado para el funcionamiento de las mismas (artículo 113 del Decreto N° 500/991)]. |

Nota: La solicitud de prórroga deberá ser presentada por escrito fundamentando la misma, reservándose la Administración contratante el derecho de atender la solicitud o desestimarla.

Modificaciones: La Administración podrá asimismo, hasta 2 (dos) días hábiles antes del vencimiento del plazo estipulado para la apertura de ofertas, incorporar modificaciones al Pliego. Las eventuales modificaciones se comunicarán mediante publicación en  la página web www.comprasestatales.gub.uy

ARTÍCULO 5: PLAZO DE MANTENIMIENTO DE LA PROPUESTA

Las propuestas serán válidas y obligarán a los proponentes hasta 180 (ciento   ochenta) días calendario, computables desde la fecha del Acta de Apertura. Vencido dicho plazo se entenderá que el mismo se prorroga automáticamente y así sucesivamente, de no mediar comunicación escrita en contrario o retiro de la propuesta por el interesado con diez días hábiles de antelación al vencimiento del plazo.

## ARTÍCULO 6:  CONTENIDO Y FORMA DE PRESENTACIÓN DE LAS OFERTAS

Las propuestas se presentarán exclusivamente en formato electrónico, mediante el ingreso de las mismas en el sitio web de Compras Estatales: www.comprasestatales.gub.uy

La oferta y su documentación, deberá ingresarse en el sitio web mencionado        mediante el botón habilitado a tal efecto, denominado “Ofertar en línea”. Los           documentos se adjuntarán en formato electrónico abierto, sin contraseñas ni         bloqueos para su impresión o copiado. NO SE RECIBIRÁN OFERTAS POR OTRA VÍA.

La plataforma electrónica recibirá ofertas únicamente hasta el momento fijado para su apertura en la convocatoria respectiva, garantizando que no pueda conocerse el contenido de las ofertas hasta el momento de la apertura.

Cuando exista discrepancia entre la oferta en línea SICE y la oferta subida en    archivos adjuntos, se tomará la opción más conveniente para la Administración.

Serán desestimadas las propuestas cuando contengan cláusulas abusivas, entendiéndose por éstas aquellas que por su contenido o su forma, contradiga las exigencias del Pliego y determine obligaciones en perjuicio de la Administración, así como toda aquella que viole la obligación de actuar de buena fe.

Los oferentes están obligados a presentar toda la información que sea          necesaria para evaluar sus ofertas en cumplimiento de los requerimientos    exigidos. La ausencia de información referida al cumplimiento de un requerimiento  podrá ser considerada como “no cumple dicho requerimiento”, no dando lugar a reclamación alguna por parte del oferente.

Las ofertas, salvo en aquellos aspectos técnicos en que se utilizan universalmente aceptados vocablos en inglés, deberán ser realizadas en idioma español así como toda la información inherente a la propuesta.

Toda oferta ambigua, imprecisa, contradictoria u oscura a criterio de la Administración, se entenderá en el sentido más favorable a ésta.

No se podrán realizar ofertas parciales.

Será responsabilidad de los oferentes sufragar todos los gastos relacionados con la preparación y presentación de sus ofertas. El Ministerio del Interior no será responsable en ningún caso por dichos costos, cualquiera sea la forma en que se realice la licitación o su resultado.

La oferta económica se debe ingresar en la pestaña “ítem de compras”, y asimismo se debe adjuntar en la pestaña “archivos adjuntos” la siguiente documentación:

| Detalle | Descripción del documento |
| --- | --- |
| Antecedentes Administrativos | Formulario de Identificación del Oferente de acuerdo al Anexo I. En caso de tratarse de consorcio deberá completar los datos y firmarlo todos los integrantes del grupo. Declaración Jurada en la cual se indique que el oferente se encuentra en condiciones de contratar con el Estado, y no encontrarse en ninguna situación que expresamente le impida dicha contratación, conforme a lo preceptuado por el artículo 46 del TOCAF, restantes normas concordantes y complementarias. La misma debe estar firmada por titular o representante legal acreditado en RUPE. En caso de tratarse de consorcio deberá completar los datos y firmarlo todos los integrantes del grupo, así como establecer el porcentaje de participación de cada uno, y si se obligan en forma solidaria e indivisible con la propuesta presentada en el procedimiento. ANTECEDENTES FINANCIEROS DEL OFERENTE: A) Estados Contables: El Oferente deberá presentar los estados contables de los últimos tres años, si su antigüedad así lo permite. Si no tiene esta antigüedad, entregará sus estados contables correspondientes a los últimos ejercicios o períodos para los cuales tengan dicha información. Estos antecedentes deberán ser presentados de acuerdo a las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) o a normas contables adecuadas en Uruguay, con informe de contador público. Si los estados contables originales no se encontrasen en Pesos Uruguayos, debe ser expresado en moneda nacional. B) Líneas de crédito disponibles o avales bancarios otorgados por una o más instituciones de intermediación financiera de plaza o del exterior, la cual deberá acreditarse mediante nota de estilo emitida por dichas entidades, de lo contrario declaración jurada de estar en condiciones de comenzar las obras con su propio financiamiento. |
| Propuesta Técnica | 1. Memoria Técnico Descriptiva. 2. Documentación gráfica. Se deberán entregar los planos en el formato que se establece en la Memoria Descriptiva, validados por el oferente, en papeles doblados y foliados y en formato digital en el Departamento de Adquisiciones del Ministerio del Interior – Mercedes 993 en el horario de 9 a 15 hs hasta el día y hora de la apertura. Según lo indicado en ANEXO II TÉCNICO CONSTRUCTIVO. REQUISITO NO SUBSANABLE EN EL ACTO DE APERTURA. |
| Propuesta Económica | Se presentará PRESUPUESTO DE OBRA TOTAL discriminado en planilla de Rubrado Base (ANEXO III - RUBRADO), proporcionada por el Área de Infraestructura del Ministerio del Interior y deberá ajustarse a lo establecido en el artículo 9 y 10 del presente Pliego. Ver Promesa de Consorcio en el presente artículo. REQUISITO NO SUBSANABLE EN EL ACTO DE APERTURA. |
| Resumen confidencial | Si el oferente optare por presentar Documentación calificada como Confidencial deberá presentar en la parte pública de su oferta un “resumen no confidencial”, breve y conciso, que especifique a qué refiere la información calificada como confidencial (Decreto N° 232/010 de 2 de agosto de 2010). |
| Regímenes de preferencia | Régimen de Preferencia a la Industria Nacional: Será de aplicación lo establecido en el artículo 58 del TOCAF, y demás normas que rijan la materia. Régimen de Preferencia MIPYMES: De conformidad con lo dispuesto por el Art. 44 de la Ley 18.362 de 6 de octubre de 2008 y Decreto No. 371/010 de fecha 14 de diciembre de 2010, que se consideran parte integrante de este Pliego. |
| Documentación relativa al terreno. | a) Se deberá presentar: Certificado notarial, con fecha dentro de las 48 horas anteriores al acto de apertura que acredite la propiedad del bien y la bondad de los títulos en los aspectos dominial y registral. REQUISITO NO SUBSANABLE AL ACTO DE APERTURA ﻿﻿Relacionado de procedencia por 30 años certificados de todos los registros públicos Descripción y deslinde completos del bien. En caso de que fuera fracción se describirá y deslindará la misma según croquis de futuro fraccionamiento y/o fusión. Asimismo se indicará exactamente la superficie que se está ofertando, firmado por Escribano. Si dentro del relacionado de procedencia hay varios fraccionamientos hasta llegar al predio ofertado, se deberá agregar, relacionado gráfico firmado por Ingeniero Agrimensor. En el caso que en las procedencias se haya actuado por poder, deberá expresarse con detalle en el relacionado y en la indicación de certificados. Deberá entenderse que la disponibilidad y propiedad de los terrenos se referirá y abarcará también los predios necesarios para realizar la constitución de servidumbres que correspondieran. ﻿﻿Fotocopia del título y antecedentes completos.- b) si el oferente no es propietario del bien, deberá presentar ademas de todos los recaudos exigidos en el literal a). reserva de compraventa con certificación de firmas, en la cual el propietario del terreno se compromete a enajenar al Ministerio o a quien la empresa oferente indique, el terreno propuesto en la oferta, con una vigencia por igual plazo que el mantenimiento de la oferta . En ambos casos a) y b) DEBERÁ presentar: Copia del plano de mensura registrado en la Dirección Nacional de Catastro, (emanada del MTOP, con firma de Ingeniero Agrimensor actuante o autenticada por Escribano Público). En caso de ofertar una fracción, debe presentarse croquis de fraccionamiento firmado por Ingeniero Agrimensor, lo mismo se aplica en caso de posible fusión. En todos los casos se exigirá Cédula Catastral informada con indicación de antecedente gráfico. Si la Dirección Nacional de Catastro sólo informa el Plano Antecedente y no el Padrón o Fracción que da origen al predio ofertado deberá complementar con un certificado firmado por el Ing. Agrimensor de la empresa. |

Nota 1

En el presente procedimiento podrán participar personas físicas o jurídicas, nacionales o extranjeras consideradas como oferentes individuales o como parte de una Asociación o Grupo, cumpliendo en caso con la normativa establecida en la materia, por el Estado Uruguayo y el presente pliego.

Respecto de los grupos de oferentes, deberán presentarse con promesa de consorcio con firmas Certificadas por Escribano Público, y en caso de resultar adjudicatarios, deberán suscribir el consorcio en un plazo máximo de 20 días hábiles a partir de la adjudicación. En caso de no realizarlo, se adjudicará al oferente que le siga en mayor puntaje.

En caso de tratarse de Promesa de Consorcio se controlará el cumplimiento de los Antecedentes Administrativos establecidos en el presente artículo, por cada uno de los sujetos a consorciarse.

En caso de tratarse de Promesa de Consorcio no será necesaria la presentación de  la Propuesta Técnica y la Propuesta Económica establecidos en el presente artículo, por cada una de las empresas integrantes de la Promesa de Consorcio, sino que bastará con la presentación de ambas Propuestas por parte de la Asociación o Grupo.

Cada uno de los integrantes de la Promesa de Consorcio, deberán subir al sistema SICE sus ofertas.

En el caso de que solo uno de los integrantes del consorcio suba la oferta a SICE, la misma se tendrá por válida para todos los integrantes del consorcio, pero se deberá tener en cuenta que el pago se efectuará al integrante que haya subido la oferta al SICE, debiendo los integrantes del consorcio regular entre sí las relaciones internas de pago, las que no serán oponibles a la Administración.

Se deberá establecer el porcentaje de participación de cada uno de los integrantes y si responderán en forma solidaria.

Será responsabilidad de los oferentes sufragar todos los gastos relacionados con la preparación y presentación de sus ofertas. El Ministerio del Interior no será responsable en ningún caso por dichos costos, cualquiera sea la forma en que se realice la licitación o su resultado.

ARTÍCULO 7: JURISDICCIÓN COMPETENTE Y LEY APLICABLE

Por el solo hecho de presentarse a la Licitación, se entenderá que el oferente hace expreso reconocimiento y manifiesta su voluntad de someterse a las Leyes y Tribunales de la República Oriental del Uruguay.

ARTÍCULO 8. INSCRIPCIÓN DE OFERENTES

A efectos de la presentación de ofertas, el oferente deberá estar registrado en el Registro Único de Proveedores del Estado (RUPE), conforme a lo dispuesto por el Decreto del Poder Ejecutivo N° 155/013 de 21 de mayo de 2013.

Los estados admitidos para aceptar ofertas de proveedores son: EN INGRESO, EN INGRESO (SIIF) y ACTIVO.

A efectos de la adjudicación, el oferente que resulte seleccionado, deberá haber adquirido el estado de “ACTIVO” en el RUPE.

Si al momento de la adjudicación, el proveedor que resulte adjudicatario no hubiese adquirido el estado de "ACTIVO" en RUPE, se le otorgará un plazo de 2 días hábiles contados a partir del día siguiente a la notificación de la adjudicación, a fin de que el mismo adquiera dicho estado, bajo apercibimiento de adjudicar este llamado al siguiente mejor oferente en caso de no cumplirse este requerimiento en el plazo mencionado.

Se controlará el Certificado vigente habilitante para ofertar y contratar expedido por el Registro Nacional de Empresas Constructoras de Obras Públicas (Decreto          N° 208/009).

ARTÍCULO 9: FORMA DE COTIZACIÓN, PRECIOS Y PLAZOS

| Moneda | Pesos Uruguayos |
| --- | --- |
| Modalidad | Plaza |
| Cotización | En viviendas a construir, presupuesto según Anexo III - RUBRADO elaborado por el Área de Infraestructura del Ministerio del Interior. Rubrado de Obra (base de cotización de precio, en caso de corresponder) Se tendrá en cuenta el RUBRADO BÁSICO que se adjunta en ANEXO III para la formulación de la propuesta. Dicho rubrado no podrá ser modificado ni enmendado. En caso de que se desee plantear una alternativa, esta se deberá incluir al final del mismo. Ningún item del Rubrado quedará sin cotizar. En caso de que alguno de los Ítems se encuentre incluido en otro, se deberá dejar claramente especificado. Todos los metrajes y dimensiones deberán verificarse por parte de la empresa oferente, ya que no se aceptaran adicionales por diferencia en los mismos. En caso de viviendas nuevas ya construidas cotizar precio total, cumpliendo con los requisitos técnicos establecidos en el Pliego de Condiciones. El valor de cada vivienda no podrá superar el tope del equivalente a U$S 75.000, calculados a la fecha de la apertura de ofertas. |
| Impuestos | Los oferentes deberán cotizar importes con los impuestos que correspondan en forma discriminada, indicando separadamente los correspondientes al MONTO IMPONIBLE para el cálculo de las leyes sociales, los cuales correrán por cuenta del oferente en virtud de tratarse de modalidad llave en mano. |
| Imprevistos | Se deberá incluir en la oferta los rubros imprevistos por el 3% del total de los trabajos y su monto imponible respectivo, que serán autorizados según criterios técnicos por la Administración Contratante. |
| Ajuste De Precios | Con cada certificado de avance de obra se realizará el cálculo de ajuste de precio que le corresponda de acuerdo a la variación del I.C.C. (índice de costo de la construcción parcial sin impuestos del INE) calculado entre el índice correspondiente al mes anterior a la apertura de ofertas de la Licitación y el correspondiente al mes anterior al avance certificado. La aplicación de dichos ajustes solo serán procedentes en el plazo de vigencia del contrato. |

Cotización por Precio Global:

El precio global de la oferta, compromete al oferente y será utilizado en el proceso de evaluación y comparación de ofertas.

El proponente deberá tener en cuenta que por la cantidad establecida en la propuesta, se compromete a ejecutar la totalidad de los trabajos indicados en las piezas del proyecto, de acuerdo a las reglas del arte de construir, aunque hubiera omitido algún rubro o parte de obra en su presupuesto detallado, sin que le sirva de excusa o derecho el alegar cálculos erróneos u omisiones en la presentación de su propuesta.

La omisión de la cotización de precio de algunos de los rubros necesarios para la realización de la obra, supondrá el no pago de dichos rubros por la Administración y, en la comparación de las propuestas o ejecución del contrato, su precio se entenderá prorrateado entre los demás rubros de la obra. La Supervisión de Obra, previo al inicio de obras, definirá conjuntamente con la Dirección de Obra la forma de control del avance de los mencionados rubros.

## ARTÍCULO 10: FECHA DE ACTO APERTURA

La apertura de la oferta técnica y administrativa se realizará en forma electrónica el día  8 de diciembre de 2022 a la hora 12:30.

La apertura de la Propuesta Económica, permanecerá sin abrir hasta la calificación de las ofertas Administrativa y Técnica.

ARTÍCULO 11. INFORMACIÓN CONFIDENCIAL Y DATOS PERSONALES

En caso de que los oferentes presentaren información considerada confidencial, al amparo de lo dispuesto en el artículo 10 literal I) de la Ley N° 18.381 de Acceso a la Información Pública de 17 de octubre de 2008 y del artículo 65 del TOCAF, la misma deberá ser presentada cumpliendo con la normativa vigente.

El oferente deberá realizar la clasificación en base a los siguientes criterios:

| Información confidencial | Información no confidencial |
| --- | --- |
| Información relativa a sus clientes. | Información relativa a los precios. |
| La que pueda ser objeto de propiedad intelectual. | La descripción de bienes y servicios ofertados. |
| La que refiera al patrimonio del oferente. | Las condiciones generales de la oferta. |
| La que comprenda hechos o actos de carácter económico, contable, jurídico o administrativo, relativos al oferente, que pudiera ser útil para un competidor. |  |  |  |  |  |  |  |
| La que esté amparada en una cláusula contractual de confidencialidad. |  |  |  |  |  |  |  |
| Información de naturaleza similar conforme a lo dispuesto en la Ley de Acceso a la Información (Ley Nº 18.381), y demás normas concordantes y complementarias. |  |  |  |  |  |  |  |

Acceso a la información confidencial proporcionada por un oferente

| Identificación | Detalle |
| --- | --- |
| Resto de los oferentes | No tendrán acceso a la misma. |
| Administración contratante | Tendrán acceso ilimitado no siendo de aplicación el carácter confidencial. |
| Tribunal de Cuentas | Tendrán acceso ilimitado no siendo de aplicación el carácter confidencial. |

Notas: La clasificación de la documentación en carácter de confidencial es de exclusiva responsabilidad del proveedor. En caso que se ingrese información en carácter confidencial que no se ajuste a los requisitos exigidos por la normativa referida la misma no tendrá el carácter antes mencionado.-

Toda información calificada como confidencial no podrá ser tomada en cuenta a los efectos de la ponderación de las ofertas.

ARTICULO 12. REQUISITOS MÍNIMOS PARA EVALUACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE LA PROPUESTA TÉCNICA

1. Memoria Técnico Descriptiva.

En dicha Memoria deberá describirse básicamente cada uno de los siguientes puntos:

- Sistema constructivo, así como también detallar los diferentes elementos constructivos de la propuesta.

- Sistema sanitario. Sistema de tratamiento de efluentes propuesto. Trazados generales previstos y forma de evacuación. Sistema de suministro y almacenaje de agua potable, protección contra incendios, etc.

- Instalación eléctrica.

- Instalaciones complementarias, etc.

- Sistema térmico natural y artificial, así como sus componentes.

- Espacios comunes y exteriores.

- Otros equipamientos, información complementaria, dimensiones y especificaciones técnicas.

2. Documentación Gráfica.

La Documentación Gráfica deberá incluir como mínimo:

- Planta ubicación, escala 1/1000

- Planta general, escala 1/250

- Calles circundantes existentes con tipo y niveles de pavimento medidos a eje y niveles de fondo de cunetas (si corresponde) o de cordón cuneta, veredas, etc.

- Red vial interna (incluye hasta las veredas perimetrales de las viviendas) acotada, con tipo y características de los pavimentos proyectados, niveles de pavimento medidos a eje, y niveles de cordón cuneta indicados en cada frente de vivienda. (referidos a un punto fijo o eje de calle existente)

- Afectaciones, líneas de propiedad, de retiro y de edificación, ochavas, cotas planimétricas

- Fachadas con entorno, escala 1/250

- Planta demoliciones, escala 1/500

- Plantas de albañilería, escala 1/100

- Planta de techos y detalles accesos, escala 1/100

- Cortes, escala 1/150

- Fachadas, escala 1/150

- Detalle muros, escala 1/15

- Planta general instalación eléctrica del conjunto, escala 1/200

- Plantas instalación eléctrica de cada unidad (potencia, tensiones débiles y luminarias), escala 1/100

- Planta general instalación sanitaria del conjunto, escala 1/200

- Plantas instalación sanitaria de cada unidad, escala 1/100

- Planta general instalación contra incendio, escala 1/200 (si corresponde).

- Planillas de aberturas

- Niveles y pendientes proyectados interiores y exteriores a las viviendas (referidos a un punto fijo o eje de calle existente) e indicación de niveles de vértices de lotes o parcelas.

- Acotado de lotes o parcelas, viviendas y SUM.

- Planos de esquema estructural, indicando cimentación, estructura y cubiertas, escala 1/100

Los OFERENTES podrán agregar los elementos y documentación adicional que estimen conveniente para la mejor interpretación de la propuesta.

ARTÍCULO 13. ADJUDICACIÓN

a.- Criterios de evaluación de las propuestas.

La evaluación de las propuestas se realizará en tres aspectos:

- Propuesta Urbano Arquitectónica PUA (sólo se evaluarán las propuestas económicas de aquellas ofertas cuya PUA alcance o supere el 65% de su puntaje

- Propuesta Económica

- Antecedentes

1. Evaluación Propuesta Urbano-Arquitectónica (PUA) (máximo 30 puntos)

| El puntaje de la Propuesta Urbano Arquitectónica será asignado de acuerdo a las Dimensiones de Evaluación que se hará, considerando el cuadro de ponderación que se detalla: | PUNTOS |
| --- | --- |
| Durabilidad ………………………………………………hasta | 13 |
| Tipologías…………………………………………………hasta | 10 |
| Implantación ………………………. ……………………hasta | 7 |

Durabilidad.

Deberá asegurarse la durabilidad de las construcciones, teniendo en cuenta la correcta estabilidad, aislación térmica, aislación humídica y acústica y el bajo mantenimiento, acorde a las exigencias determinadas. (Según Pliego Técnico  Item Condiciones Técnico Constructivas).

Tipologías.

Se evaluará la resolución de las tipologías presentadas, siendo estas funcionales con un adecuado espacio doméstico y una organización simple y clara. (Según Pliego Técnico  Item de la Unidad de la Vivienda).

El proyecto deberá aportar las mejores prestaciones posibles en cuanto a asoleamiento. Se ponderará especialmente aquellos proyectos en los cuales las mayoría de los locales habitables no estén orientados hacia el sur (Según Pliego Técnico Ítem Calidad Espacial y Orientación).

Implantación.

Se valorará la inserción del conjunto en el sitio, la configuración del espacio urbano, sus instalaciones, sus espacios exteriores y áreas de esparcimiento, de manera de lograr el mejor resultado espacial y funcional del conjunto. (Según Pliego Técnico Item Implantación y Partido Arquitectónico).

2. Antecedentes (máximo 10 puntos)

a) Antecedentes de la empresa en la construcción de obras de similares             características (máximo 4 puntos):

Se considerarán obras finalizadas mayor a 4000 m2, con complejidad              programática similar o mayor, acreditados mediante F3 o Recepciones Definitivas de Obra.

La aplicación de los puntos para este criterio se realizará de la siguiente forma:

1 a 4 antecedentes: 1 punto

5 a 7 antecedentes: 2 puntos

8 a 10 antecedentes: 3 puntos

más de 10 antecedentes: 4 puntos.

b) Certificado de Calificación de Empresas Constructivas Nacionales (VECA) (máximo 3 puntos)

- Recibirán 3 puntos las empresas que no registren sanciones, incumplimientos o irregularidades en su Certificado Habilitante VECA.

- Recibirán 1 puntos las empresas que registren 1 (un) incumplimiento o irregularidad en el Certificado Habilitante VECA.

- Recibirán 0 puntos las empresas que registren 2 (dos) o más incumplimientos o irregularidades en el Certificado Habilitante VECA.

c) Registro Único de Proveedores del Estado (RUPE) (máximo 3 puntos)

- Recibirán 3 puntos las empresas sin sanciones VIGENTES  en el RUPE.

- Recibirán 2 puntos las empresas con una sanción VIGENTE en el RUPE.

- No recibirán puntaje, las empresas con más de una sanción VIGENTE en el RUPE.

3. Propuesta Económica (máximo 60 puntos)

La aplicación de los puntos para este criterio se realizará en forma proporcional tomando en cuenta la propuesta de menor precio. La oferta de menor precio se califica con el puntaje total, y las restantes con menor puntaje de modo proporcional.

Una vez notificado el acto de adjudicación al oferente adjudicatario y emitida la correspondiente Orden de Compra, de acuerdo al Art. 17 del presente Pliego, y sin perjuicio de lo establecido en el Art. 73 del TOCAF, se tendrá por perfecto y eficaz el negocio, no siendo preceptiva la suscripción de contrato documental alguno, debiendo la Administración y el adjudicatario ceñirse para su ejecución: a) a lo establecido en los presentes Pliegos de Condiciones Particulares, y  b) a lo ofertado.

Todos los datos indicados por el proponente referidos a los elementos contenidos en la oferta, tendrán carácter de compromiso, y si se verifica que no responden estrictamente a lo establecido en la propuesta, la Administración podrá rechazarlos de plano, rescindiendo el contrato respectivo sin que ello de lugar a reclamación de clase alguna.

Se tendrá presente lo dispuesto en el artículo 6 de la Ley No. 17.957 (Registro de Deudores Alimentarios) y Ley No. 18.244, en lo pertinente.

ARTÍCULO 14. MEJORA DE OFERTAS

Si se presentan dos o más ofertas que reciban calificación similar, o que tengan precio similar según sea el criterio de evaluación aplicado, la Comisión Asesora de Adjudicaciones, o el Ordenador, en su caso, podrá invitar a los oferentes respectivos a mejorar sus ofertas, dando cumplimiento a lo establecido en el Artículo 66 del Decreto 150/012 de 11 de mayo de 2012 (TOCAF).

ARTÍCULO 15. NEGOCIACIÓN

La Administración en caso de que se presenten ofertas similares  estará facultada a entablar negociaciones con los oferentes a fin de obtener mejores condiciones técnicas, de calidad o de precio.

Si los precios de la o las ofertas recibidas son considerados manifiestamente inconvenientes, el Ordenador o en su caso la Comisión Asesora debidamente autorizada por éste, podrá solicitar directamente mejoras en sus condiciones técnicas de precio, plazo o calidad,  al amparo de lo establecido en el Artículo 66 del Decreto 150/012 de 11 de mayo de 2012 (TOCAF).

ARTÍCULO 16. NOTIFICACIÓN

Una vez dictada la Resolución de adjudicación, previo cumplimiento a lo establecido en el Artículo 211 Literal B) de la Constitución de la República, se notificará de la misma a quien/es resulte/n adjudicatario/s y a los restantes oferentes, en cumplimiento de las disposiciones de Procedimiento Administrativo común vigentes.

Toda notificación o comunicación que el Organismo contratante deba realizar en el marco del presente llamado, se realizará por cualquier medio fehaciente.

En particular, se acepta como válida toda notificación o comunicación realizada a la/s dirección/es electrónica/s previamente registrada/s por cada oferente en la sección “Comunicación” incluida en la pestaña “Datos Generales” del Registro Único de Proveedores del Estado.

ARTÍCULO 17. PERFECCIONAMIENTO DE CONTRATO

El contrato se considerará perfeccionado una vez notificada la Resolución de adjudicación, previo cumplimiento del artículo 211 Literal B) de la Constitución de la República.

ARTÍCULO 18. FIRMA DE LA COMPRAVENTA

El Contratista deberá otorgar la compraventa definitiva del terreno y /o de las unidades en el caso de viviendas ya construidas, libre de obligaciones, gravamenes y ocupantes  en un plazo de 30 días de perfeccionado el contrato al amparo de la Reserva de Prioridad debidamente inscripta.

ARTÍCULO 19. DOCUMENTACIÓN A EXIGIRSE AL ADJUDICATARIO

La Administración verificará en el RUPE:

Vigencia del Certificado Único de la Dirección General Impositiva

Vigencia del Certificado Común del Banco de Previsión Social

Vigencia del Certificado Banco de Seguros del Estado que acredite el cumplimiento de la Ley Nº 16.074 de 10 de octubre de 1989 sobre Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales

Ausencia de elementos que inhiban su contratación y la existencia de sanciones según corresponda.

Certificado de origen (art. 7 Decreto 371/010) en caso de acogerse.

Certificado habilitante para contratar del R.N.E.O.P.

En caso que el proveedor no presente la documentación en tiempo y forma, o se verifiquen elementos que inhiban a la contratación, la Administración podrá adjudicar el llamado al siguiente mejor oferente, según el orden de prelación resultante del mismo.

ARTÍCULO 20. PRESENTACIÓN DE GARANTIAS

- GARANTÍA DE MANTENIMIENTO DE OFERTA

No será obligatoria la presentación de garantía de mantenimiento de oferta, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 5 del presente Pliego de      Condiciones.

## GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO DE CONTRATO

El adjudicatario deberá constituir la garantía de cumplimiento de contrato, las  que consistirán  en el monto equivalente al cinco por ciento (5%) del monto total de la oferta, la que podrá consistir en:

a) Comprobante de depósito en efectivo

b) Fianza o aval de un banco establecido en la República Oriental del Uruguay

c) Fianza o aval de un banco extranjero con sucursal o corresponsal en el Uruguay

d) Bonos del Tesoro de la República Oriental del Uruguay

e) Póliza de seguro de fianza, emitida por una institución habilitada por la Superintendencia de Empresas Aseguradoras del Banco Central del Uruguay.

f) Afectación de título de deuda pública en el Banco de la República Oriental del Uruguay.

Las garantías deben cumplir los siguientes requisitos:

- Deben ser emitidas en Montevideo- Uruguay, por un banco o aseguradora con oficina en Montevideo-Uruguay.

| Plazo para constituirla | 5 días hábiles a partir del día siguiente a la notificación de resolución de adjudicación. La no entrega de las garantías en el plazo establecido, hará incurrir al adjudicatario, en la MULTA establecida para el incumplimiento de las obligaciones del presente pliego. |
| --- | --- |
| Plazo de vigencia de la garantía | Plazo de vigencia del contrato, hasta la recepción definitiva de las obras. |
| Monto garantía: | 5% (cinco por ciento) del costo total del proyecto de obra llave en mano. |
| A la orden de: | Ministerio del Interior. Licitación Pública Nº 13 /2022 |
| Tipo de documento | En el caso de garantías en efectivo deben ser depositadas previamente en las cuentas del BROU que se detallan a continuación: DÓLARES 152-3096-1 - PESOS 152-26950; una vez efectuado el mismo deberá presentarse en el Departamento de Tesorería donde se expedirá la constancia respectiva. No se admitirán garantías personales de especie alguna ni cheques en ninguna de sus modalidades |

En el caso de que el adjudicatario sea un consorcio, el plazo de constitución de la garantía de fiel cumplimiento del contrato establecida en el artículo 20 del Pliego de Condiciones Particulares será de 5 días hábiles a contar del día siguiente de la constitución del consorcio.

ARTÍCULO 21. OBLIGACIONES DEL ADJUDICATARIO

- El adjudicatario deberá guardar estricta y absoluta confidencialidad y reserva respecto de toda la información a la que tenga acceso o se genere en virtud del presente procedimiento.

- El adjudicatario deberá cumplir con las entregas y prestaciones comprometidas, ajustándose estrictamente a las condiciones establecidas y a los tiempos de entrega estipulados en su oferta o que se determinen.

- El adjudicatario se hará responsable ante cualquier daño y/o perjuicio que causare en el cumplimiento de las condiciones de ejecución del presente procedimiento de contratación.

- El adjudicatario no podrá transferir o ceder sus derechos a terceros ya sea a título oneroso o gratuito, sino conforme a las normas vigentes en la materia.

ARTÍCULO 22. CUMPLIMIENTO DE NORMAS EN MATERIA LABORAL Y DE SEGURIDAD SOCIAL

El jornal que la empresa abone a sus operarios no podrá ser inferior al homologado en el seno de los Consejos de Salarios para la respectiva rama de actividad,  o aquél que fije en su defecto el Poder Ejecutivo.

El Ministerio del Interior podrá exigir mensualmente la presentación de la documentación o declaración jurada que acredite que el adjudicatario da cumplimiento a las normas vigentes en materia laboral y de seguridad social, con respecto al personal en relación de dependencia, tales como pago de remuneraciones, entrega de recibos de sueldos, comprobante de inscripción de la planilla de trabajo en el MTSS, comprobante de pago al BPS, comprobante de pago del seguro contra accidentes de trabajo, enfermedades profesionales, el cumplimiento de normas de seguridad e higiene y demás que correspondieren. El incumplimiento por parte de la empresa adjudicataria en el pago de las retribuciones antes mencionadas será causal de rescisión del contrato.

Asimismo se podrá requerir Certificado Contable que acredite la situación de regularidad en la totalidad de las obligaciones laborales y de seguridad social de la empresa para con sus dependientes.

El Ministerio del Interior tiene la potestad de retener de los pagos debidos en virtud del contrato, los créditos laborales a los que tengan derecho los trabajadores de la empresa contratada (Ley 18.098 de 27 de diciembre de 2006, Ley 18.099 de 10 de Enero de 2007 y Ley 18.251 de 6 de enero de 2008).

En caso de incumplimiento de las obligaciones mencionadas anteriormente el Ministerio del Interior se reserva el derecho de aplicar las disposiciones del Decreto Nº 475/005 de fecha 14 de noviembre de 2005 y de las citadas normas, como así rescindir la presente contratación, con pérdida  del depósito en garantía por cumplimiento de contrato, sin perjuicio de las acciones civiles y penales que pudieren corresponder.

El Ministerio del Interior se reserva el derecho de realizar dichos controles respecto al adjudicatario, durante la vigencia de la contratación.

ARTICULO 23. CONDICIONES DE EJECUCIÓN DE LA OBRA

I) El adjudicatario está obligado a dar cumplimiento en forma personal a todas las obligaciones que asume, no pudiendo delegarlas ni delegar responsabilidades en subcontratistas, así como transferir contratos o realizar cualquier otro tipo de operación que directa o indirectamente procure dicho fin, salvo autorización expresa del Ministerio del Interior.

II) El contratista se obliga a ejecutar todos los trabajos estipulados en su propuesta, y por la cantidad establecida en la misma, dicha cantidad comprenderá el importe de todos los tributos vigentes que las leyes establezcan.

III) Las obras se realizarán teniendo en cuenta los plazos establecidos de acuerdo al cronograma de obras establecido y presentado por el adjudicatario, y debiendo respetarse el plazo máximo establecido por la Administración, siendo preceptivo que este sea indicado en dicho cronograma. El plazo comprende la terminación total y definitiva de todos los trabajos dejando las obras en condiciones de ser habilitadas para su destino. Los plazos son improrrogables salvo causales de fuerza mayor debidamente justificadas. Una vez terminados todos los trabajos, el arquitecto supervisor de la obra designado por este Ministerio, verificará la calidad del mismo y controlará el cumplimiento de dicho plazo, pudiendo determinar en cada caso las pruebas y ensayos adicionales necesarios para la recepción de los trabajos.

IV) Los certificados de leyes sociales deberán presentarse en un plazo de 5 días hábiles contados a partir del último día del mes de finalización de la obra en la propia Unidad Ejecutora.

V) Se deberá dar cumplimiento por la adjudicataria a lo preceptuado en el inciso 1º del Art. 14 de la Ley No. 17.897 de 14 de setiembre de 2005, en la redacción dada por la Ley No. 19.438 de fecha 14 de Octubre de 2016: se establece “la obligatoriedad del o de los empresarios contratantes, de inscribir en las planillas de trabajo un mínimo equivalente al 5% (cinco por ciento) del personal afectado a tareas de peones, medio oficial, oficial o similares, a personas liberadas que se encuentren registradas en la Bolsa de Trabajo de la Dirección Nacional de Apoyo al Liberado.”

La Administración a efectos de controlar el cumplimiento de esta obligación exigirá oportunamente la presentación de una constancia expedida por el Patronato Nacional de Encarcelados y Liberados que acredite que se contrató personal registrado en la correspondiente Bolsa de Trabajo. El no cumplimiento por el adjudicatario de la presente obligación facultará a la Administración a comunicar dicha situación a la Inspección General del Trabajo y Seguridad Social a los efectos pertinentes.

VI) Asimismo, en virtud de lo dispuesto por el Art. 11 de la Ley 18.516 de 26 de junio de 2009, el adjudicatario deberá tomar personal a que refiere el artículo 2 de la citada ley en los términos y condiciones por dicha norma prevista, así como por sus concordantes y reglamentarias. Se dará cumplimiento a lo dispuesto en las Leyes Nº 18.098, 18.099, 18.251 y 18.244 modificativa de la Ley No. 17.957 en lo que correspondieren.

ARTICULO  24. PROYECTO EJECUTIVO Y MEMORIA

El adjudicatario deberá entregar los planos y demás recaudos correspondientes al Proyecto Ejecutivo tal cual lo indica la Memoria Descriptiva y Constructiva.

El Departamento de Proyectos de la Gerencia de Infraestructura del Ministerio del Interior, deberá recibir y aprobar el Proyecto Ejecutivo, para poder dar comienzo de la Obra.

El plazo para la entrega del Proyecto Ejecutivo será de 45 días calendario, independientes de los plazos de obra y se computarán a partir de la firma del contrato respectivo.

Vencido el plazo de entrega del Proyecto Ejecutivo, y si el mismo no está terminado y aprobado, a los 3 días, se comenzará a computar el plazo de obra, pero la misma NO podrá ser comenzada hasta que se apruebe el Proyecto Ejecutivo.

ARTICULO  25. PLAZO DE OBRA

El plazo máximo de obra será  el establecido en el Anexo II – Técnico Constructivo y se comenzará a contabilizar a los 3 días de vencido el plazo de entrega del Proyecto Ejecutivo. El mismo será en días laborales para la Construcción (de lunes a viernes), según se indica en el Pliego Único de Bases y Condiciones Generales para los Contratos de Obra Pública (Decreto Nº 257/2015).

El plazo es improrrogable salvo causales de fuerza mayor debidamente justificadas. No se contabilizarán dentro del plazo de la OBRA, los días de paro de la construcción, feriados no laborables, períodos de la licencia de la construcción y días de lluvia (con precipitaciones registradas por INUMET superiores a 2mm).

Previamente a la suscripción del Acta de Inicio de Obra, el contratista deberá  entregar las constancias del registro de la Obra en MTSS y BPS (Ley Nº 14.411), y comunicar por escrito la designación del Director de Obra.

ARTICULO  26. CRONOGRAMA DE OBRA

El adjudicatario deberá presentar un cronograma de obras donde queden establecidas las fechas de realización de las tareas. Dicho cronograma integrará el contrato de obra.

ARTICULO  27. SUPERVISIÓN DE OBRA

El adjudicatario recibirá las indicaciones técnicas y organizativas que correspondan únicamente de la Supervisión Técnica designada por el Departamento de Obras de la Gerencia del Área de Infraestructura del Ministerio del Interior.

ARTICULO 28. REPRESENTANTE  TÉCNICO Y DIRECTOR DE OBRA

La empresa contratista tendrá un Representante Técnico y/o un Director de Obra (Arquitecto o Ingeniero Civil), que entenderá/n en todas las cuestiones de carácter técnico y administrativo que se planteen durante la ejecución de las obras, así como en todas las gestiones de la misma índole que realice el Contratista. Todas las comunicaciones de carácter técnico y administrativo que planteen ambas partes contratantes  durante la ejecución de la obra,  deben realizarse por intermedio del Representante Técnico, el Director de la Obra y el Supervisor de Obra, además de las vías normales de comunicación en estos casos.

El Director de Obra deberá concurrir periódicamente a la obra y toda vez que la Supervisión de obra lo requiera.

Sin perjuicio de ello, los funcionarios del Ministerio del Interior o aquellos que esta institución determine podrán ejercer los procedimientos de inspección de las obras y/o de los centros de producción, a su mejor conveniencia, obligándose el Contratista o proveedor a otorgar las facilidades necesarias para el desarrollo de dichas tareas.

Si durante la ejecución de  las obras, la Administración considera necesario requerir del Contratista la sustitución del Representante Técnico y/o del Director de Obra, podrá hacerlo y desde ese momento se entenderá que ha cesado en aquel cargo la persona que lo ocupaba, debiendo el Contratista designar de inmediato otro en su lugar.

ARTICULO 29. RECEPCIÓN PROVISORIA

La recepción provisoria, se deberá efectuar en los plazos previstos en el cronograma de obras presentado y dentro del plazo máximo de entrega fijado por la Administración. Cuando se hayan finalizado las obras, el Ministerio del Interior extenderá un certificado, previa inspección y aceptación de las mismas, y se labrará un Acta de Recepción Provisoria.

Asimismo, y previo a la recepción provisoria, el adjudicatario entregará al Ministerio del Interior la documentación que acredite la habilitación final de todas las instalaciones.

ARTICULO 30. RECEPCIÓN  DEFINITIVA

La recepción definitiva se realizará al finalizar el plazo de garantía de 12 meses a partir de la recepción provisoria, siempre y cuando el adjudicatario haya subsanado las deficiencias que eventualmente se hubieran indicado en el Acta de Recepción Provisoria en el plazo establecido en la misma.

Condiciones para la recepción definitiva:

Vencido el plazo de garantía previsto precedentemente, el adjudicatario podrá solicitar la Recepción Definitiva, previa acreditación de los siguientes requisitos:

- Constancia de haber subsanado las observaciones indicadas en el Acta de Recepción Provisoria y las que pudieran surgir durante dicho plazo, provengan o no de su incumplimiento;  y que tengan origen en su error, culpa o negligencia a juicio de la Administración.

- Constancia de haber obtenido el cierre de obra en el Banco de Previsión Social.

- Librar garantía escrita por los trabajos ejecutados por la misma por el término de 10 años, sin perjuicios del plazo de responsabilidad por defectos constructivos establecido en la normativa vigente.

ARTÍCULO 31. FORMA DE PAGO

Las viviendas serán financiadas con cargo al Fondo de Vivienda Policial   creado por el artículo 87 de la Ley Nº 13.640 de 26 de diciembre de 1967 en la   redacción dada por el 161 de la Ley Nº 19.355 de 19 de diciembre de 2015 (modificado por artículo 150 de la Ley Nº 19.924 de 18 de diciembre de 2020) FONDO DE TUTELA POLICIAL.

Asimismo por el convenio suscrito en el marco del Programa ENTRE TODOS con el Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial, este último                  podrá contribuir con el subsidio establecido en el artículo 466 de la Ley           Nº 19.924 de 18 de diciembre de 2020.

El contratista construirá las viviendas según las especificaciones técnicas del Anexo II - Técnico Constructivo. En el caso de ofertar viviendas nuevas ya   construidas, deberán cumplir con las especificaciones técnicas solicitadas.

La Dirección Nacional de Asistencia y Seguridad Social Policial pagará el    precio por certificado de avance de obra dentro de los 30 días de presentada la documentación por el contratista adjudicatario, luego de aceptada y             conformada por la Dirección de Obra correspondiente. El pago del terreno se realizará en el correspondiente certificado de obra luego de firmados los      documentos jurídicos correspondientes de transferencia de la propiedad.

En el caso de viviendas nuevas ya construidas, la forma de pago será    contado luego de constatado por la Dirección de Obra el cumplimiento de     todos  los  requisitos técnico constructivos, dentro del plazo de 30 días siguientes a la conformidad de la Dirección de Obra y aceptación por parte de la  Administración, y cumplidos todos los aspectos formales para la transferencia de la titularidad de los bienes a nombre de la Administración contratante.

ARTÍCULO 32. CESIÓN DE CRÉDITO

En el caso de que el Adjudicatario pretenda ceder su crédito deberá cumplir conjuntamente con el cesionario, las siguientes condiciones:

- No se abonará el crédito hasta tanto dicha cesión sea aprobada desde el punto de vista formal y sustancial por esta Secretaría.

- Durante el plazo que media entre la notificación de la cesión de crédito y la resolución por la cual se aprueba la misma, los créditos cedidos no devengarán interés alguno.

- No se aceptarán cesiones de créditos que no vengan acompañadas del título que lleve anotado el traspaso del derecho con la designación del cesionario y bajo firma del cedente (Artículo 1757 del Código Civil).

- No se aceptarán cesiones de créditos que no tengan individualizados en forma precisa el crédito cedido y su monto, ni de créditos futuros que no estén suficientemente determinados o puedan ser determinados o puedan ser determinables o de facturas que no estén debidamente conformadas.

- No se aceptarán cesiones de créditos que deban abonarse en una moneda distinta al crédito cedido.

Estas condiciones deberán ser aceptadas expresamente por el cedente y cesionario en el documento de cesión de crédito a notificar.

Sin perjuicio de las condiciones exigidas anteriormente esta Secretaría no consentirá  ninguna cesión que le fuera notificada, a los solos efectos de preservar el derecho a la interposición de excepciones personales.

Una vez aprobada la cesión de crédito la misma no supondrá pronunciamiento alguno respecto de la existencia del crédito cedido. La existencia y cobro de los créditos dependerá y se podrá hacer efectiva en la forma y en la medida que sean exigibles según el presente Pliego.

En caso de corresponder el pago del crédito al cesionario en lugar del cedente ellos jamás importará renuncia alguna a oponer excepciones reales fundadas en la existencia, validez o eficacia  del crédito y/o las excepciones personales.

La notificación de dicha cesión a esta Secretaría deberá:

a) ser presentada ante Secretaría General; b) debe ser presentada con su original y una copia autenticada por Escribano Público o por el funcionario receptor de la misma; c)  testimonio por exhibición  con copia autenticada del título que lleve anotado el traspaso del derecho con la designación del cesionario y bajo firma del cedente (Artículo 1757 del Código Civil).

ARTICULO 33. CESIÓN DE CONTRATO

El Contratista  no podrá ceder bajo ninguna forma, el contrato celebrado con la Administración contratante salvo expresa autorización del Ministerio y en las condiciones que éste indique.-

ARTICULO 34. CONTROL DE CALIDAD

De corresponder, la Administración se reserva el derecho a efectuar los controles de calidad que sean pertinentes, los que serán con cargo a la firma adjudicataria. En caso de que algún elemento no cumpla con lo solicitado, el proveedor a su costo y dentro de un plazo de 5 (cinco) días hábiles deberá sustituirlo por el adecuado, no dándose trámite a la recepción hasta que no haya cumplido la exigencia precedente, sin perjuicio de la aplicación de las multas correspondientes.

Si vencido dicho plazo el proveedor no hubiese hecho la sustitución, ni justificado a satisfacción de la Administración la demora originada, perderá la Garantía de Fiel Cumplimiento del Contrato.

ARTÍCULO 35. MORA

El adjudicatario incurrirá en mora de pleno derecho por el sólo vencimiento de los plazos pactados o por la realización u omisión de cualquier acto o hecho que se traduzca en hacer o no hacer algo contrario a lo estipulado, sin necesidad de interpelación judicial o extrajudicial de especie alguna.

ARTÍCULO 36. MULTA

La falta de cumplimiento por parte del adjudicatario en los plazos o condiciones estipuladas, generará una multa de 2 ‰ (dos por mil) por cada día de retraso, calculado sobre la obra no ejecutada según grado de avance comunicada por el Área de Infraestructura. Para el ajuste se tomará el monto histórico de la obra no cumplida y se reajustará por el índice de costo de la construcción.

Excedido 30 días, la Administración podrá revocar la adjudicación, con la consiguiente pérdida de la garantía constituida.

ARTICULO 37. PENALIDADES

Sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos anteriores, la falta de cumplimiento o la demora en el cumplimiento de cualquiera de las obligaciones, por causa imputable al oferente o adjudicatario, en su caso, podrá dar mérito a  la aplicación de las siguientes medidas, no siendo las mismas excluyentes:

a) Advertencia.

b) Suspensión por un período a determinar en cada caso.

c) Aplicación de la multa señalada en el Art. 36

Todo ello, sin perjuicio de las comunicaciones a efectuar al RUPE, y la publicidad que corresponda.

ARTICULO 38. RESCISIÓN  DEL CONTRATO

La Administración podrá rescindir unilateralmente la relación contractual  por incumplimiento total o parcial del adjudicatario, debiendo previamente notificar al mismo. No obstante la misma se producirá de pleno derecho por la inhabilitación superviniente.

La rescisión por incumplimiento del adjudicatario aparejará su responsabilidad por los daños y perjuicios ocasionados a la Administración, y la ejecución de la garantía de fiel cumplimiento del contrato sin perjuicio del pago de la multa correspondiente.

ARTICULO 39. EXENCIÓN DE RESPONSABILIDAD

La Administración podrá desistir del llamado en cualquier etapa de su realización, o desestimar todas las ofertas. Ninguna de estas decisiones generará derecho alguno de los participantes a reclamar por gastos, honorarios o indemnizaciones por daños y perjuicios.

ARTICULO 40. CONDICIONES GENERALES

La sola circunstancia de presentarse a la licitación implica que el oferente conoce y acepta las condiciones y requerimientos establecidos en estos Pliegos de Condiciones Particulares, así como el Pliego Único de Bases y Condiciones Generales para Contratos de Obras Públicas (Decreto 257/2015 de fecha 23/9/2015).

Salvo indicación expresa formulada en la oferta, se entiende que ésta se ajusta a las condiciones, y que el proponente queda comprometido a su total cumplimiento.

ANEXO I

FORMULARIO DE IDENTIFICACIÓN DEL OFERENTE

El/Los que suscribe/n ________________________________ (nombre de quien firme y tenga  poderes  suficientes  para  representar  a  la  empresa  oferente  acreditados  en RUPE)  en   representación de ________________________________ (nombre   de   la Empresa oferente) declara/n bajo juramento que la oferta ingresada en línea a través del sitio  web www.comprasestatales.gub.uy vincula a  la empresa en todos sus términos y que acepta sin condiciones las disposiciones del Pliego de Condiciones Particulares del llamado  ________________________________ (descripción    del procedimiento   de   contratación),   así   como   las   restantes   normas   que   rigen  la contratación.

La empresa oferente, declara que acepta y se compromete, por el monto ofertado, a ejecutar la totalidad de los trabajos solicitados en Memoria Descriptiva, Planos, Rubrado y Anexos.

Asimismo, declara  contar  con capacidad  para  contratar  con el Estado, no encontrándose en ninguna situación que expresamente le impida dicha contratación, conforme lo preceptuado por el artículo 46 del T.O.C.A.F., y restantes normas concordantes y complementarias.

FIRMA/S:

ACLARACIÓN:

C.l.:

# Text boxes

MINISTERIO DEL INTERIOR

DIRECCIÓN NACIONAL DE ASISTENCIA Y SEGURIDAD SOCIAL POLICIAL

UNIDAD EJECUTORA 025

LICITACIÓN   PÚBLICA

Nro  13/2022

8 de diciembre de 2022 hora 12:30

hora 11:00

Construcción de  5 viviendas en el Departamento de Tacuarembó - modalidad llave en mano - para funcionarios policiales.

(Opción compra de viviendas nuevas)