GERENCIA DE ABASTECIMIENTO

RECEPCIÓN DE OFERTAS: EN EL ACTO DE APERTURA.

TAMBIEN PODRÁN ENTREGARSE HASTA 30 MINUTOS ANTES DE LA HORA DE APERTURA EN AVDA. LIBERTADOR BRIGADIER GENERAL LAVALLEJA Y PAYSANDÚ -  EDIFICIO CENTRAL – 6°PISO - ESCRIBANÍA

ACTO DE APERTURA: AVDA. LIBERTADOR BRIGADIER GENERAL LAVALLEJA Y PAYSANDÚ -  EDIFICIO CENTRAL – 1ER. PISO – SALA DE LICITACIONES

LICITACION PÚBLICA

Nº 1600159500

CONSULTAS: exteriorcompras@ancap.com.uy

PLIEGO DE CONDICIONES DE LA LICITACION PÚBLICA PARA CONTRATAR EL SERVICIO DE ASISTENCIA ESPECIALIZADA DURANTE LA PLANIFICACIÓN Y EJECUCIÓN DE TRABAJOS DE MANTENIMIENTO PARA LA PARADA DE UNIDADES DE 2023

CONDICIONES PARTICULARES

SECCIÓN I

RECEPCION Y APERTURA DE LAS PROPUESTAS

DIA: 14 de octubre de 2019 				HORA: 14:00

LOCAL: Sala de Licitaciones – Edificio ANCAP – Primer piso (Paysandú y Avda. Libertador Brigadier General. Lavalleja).

Es de interés de los oferentes considerar el punto 2.2 del Pliego de Condiciones Particulares – Sección II.

Cuando se remitan ofertas a través de un sistema de comunicación no personal se considerarán válidas siempre y cuando hayan sido recibidas por A.N.C.A.P. en su totalidad, no siendo de recibo si no llegaren cumpliendo con el plazo, lugar y medio establecidos para el acto de recepción y apertura de las propuestas.

PARA LA ADQUISICION DE PLIEGOS DE LICITACIONES:

Costo del pliego: $ 3.000

La compra de los pliegos para participar en esta Licitación se debe realizar únicamente por medio de transferencia bancaria, tanto sea la compra en Uruguay como desde el Exterior del país.

Desde el Exterior:

Se hará giro a la cuenta: Cuenta Corriente N° 001548619 - 00010 (en dólares americanos)

Desde Uruguay:

Se hará transferencia a la Cuenta Corriente N° 001548619 - 00005 (en pesos uruguayos).

Beneficiario: ANCAP 
BROU 
Cerrito 440 
ABA 026 003 324 
SWIFT Code BROUUY MM.

IMPORTANTE

Al momento de realizar el giro es importante tener en cuenta que el monto es por el importe del costo del pliego, LIBRE DE GASTOS. Esto significa que los gastos bancarios por la transferencia desde el banco de origen y la posterior acreditación que realiza el BROU ante ANCAP, son de cargo de la empresa que adquiere el pliego.

A los efectos de la transferencia desde el Exterior, deberán girar: valor del pliego aproximadamente U$S 50 (para las licitaciones Abreviadas) y U$S 100 (para las Licitaciones Públicas) más los gastos bancarios (entre U$S 45 y 50), más la comisión del BROU (entre U$S 45 y 50). (total aprox. U$S 150 y U$S  200 según sea el caso)

Una vez realizado el giro, remitir a Tesoreria-CajerosOficinasCentrales@ancap.com.uy copia del comprobante bancario con la siguiente información completa de la empresa:

- NUMERO DE LICITACION

- NOMBRE COMPLETO DE LA FIRMA

- DIRECCION COMPLETA

- DIRECCION DE CORREO ELECTRÓNICO Y PERSONA DE CONTACTO

- CODIGO POSTAL

Esto permitirá realizar la venta del pliego y emitir el recibo. Lo cual será comunicado por la Tesorería a Procesamiento y Ejecución de Compras a: exteriorcompras@ancap.com.uy  enviando el recibo escaneado con los datos de la firma para poder enviarles el pliego correspondiente.

El pliego completo será enviado por correo electrónico o por Courier para el caso que tuviera información complementaria (planos), que dificultara el envío por este medio o se podrá bajar directamente de la página web con la entrega de un pin (esta última forma aún no está operativa).

INDICE

CAPITULO I – OBJETO DE LA LICITACION	4

I.1 - OBJETO	4

I.2 - UBICACION DE LAS TRABAJOS	11

I.3 – CONSULTAS	12

I.4 - VISITA	12

CAPITULO II - DE LAS PROPUESTAS	12

II.1 - FORMA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA	12

II.2 - ACLARACIONES	14

II.3 – PLAZO DE VALIDEZ DE LA OFERTA	14

II.4 - INFORMACION A SUMINISTRAR	14

II.5 - MODIFICACIONES O VARIANTES	15

CAPITULO III - CONDICIONES COMERCIALES	16

III.1 - DEPOSITO DE GARANTIAS	16

III.2 – COTIZACION	16

III.3 – TRIBUTACIÓN	16

III.4 - VARIACIONES DE PRECIOS	17

III.5 - CONDICIONES DE PAGO	17

III.6 - PREFERENCIA A LOS PRODUCTOS NACIONALES	18

III.7 – PLAZOS	20

III.8 - MULTAS Y PENALIDADES	20

III.9 - CESION DEL CONTRATO	20

III.10 - COMPARACIÓN DE OFERTAS	20

III.11 –ADJUDICACION	21

III.12 –  CONTROL PREVIO AL PAGO DE FACTURAS	21

III.13 – AFECTACIONES	21

CAPITULO IV – DISPOSICIONES INTERNAS LEGALES	21

IV.1 - REGLAMENTACIONES INTERNAS	21

IV.2 - CONFIGURACION DE MORA	22

IV.3 - REPRESENTANTES DE FIRMAS EXTRANJERAS	22

IV.4 – INCOMPATIBILIDAD	22

IV.5 - CERTIFICADO DEL SEGURO Y MANTENIMIENTO DEL MISMO (Ley Nº 16074)	23

IV.6 - LEY Nº 18.362 (Art.361) SOCIEDADES CONSTITUIDAS EN EL EXTRANJERO	23

IV.7 - OBLIGACIÓN DE CONFIDENCIALIDAD	24

IV.8 – IMPORTANTE	24

IV.9 - REGISTRO UNICO DE PROVEEDORES DEL ESTADO – R.U.P.E.	24

# CAPITULO I – OBJETO DE LA LICITACION

## I.1 - OBJETO

La Gerencia de Abastecimiento – Procesamiento y Ejecución de Compras llama a Licitación Pública para contratar el servicio de ASISTENCIA ESPECIALIZADA DURANTE LA PLANIFICACIÓN Y EJECUCIÓN DE TRABAJOS DE MANTENIMIENTO PARA LA PARADA DE UNIDADES DE 2023 EN rEFINERÍA lA tEJA, de acuerdo con lo especificado en el presente Pliego de Condiciones y demás documentos técnicos que serán entregados en un CD.

El retiro del mismo se deberá realizar en Planta La Teja, Procesamiento y Ejecución de Compras, en el horario de 10:00 a 17:00 hs.

I.1.1 - Características generales del servicio

La próxima Parada Mayor de Refinería (Major Tunaround) de ANCAP se realizará durante el año 2023 y consistirá, no sólo en el mantenimiento periódico y en las reparaciones en Unidades y equipos, sino que se realizarán modificaciones mayores en la Unidad de Cracking Catalítico a los efectos de alcanzar una  mejora del rendimiento y el cumplimiento de emisiones de acuerdo a regulaciones medioambientales. Esas modificaciones fueron diseñadas por el tecnólogo original de la unidad (AXENS).

En la medida que se entiende como una parada de alta complejidad, ANCAP contratará un servicio especializado de asistencia que acompañe todo el proceso desde la planificación hasta la ejecución y cierre de la parada.

El Contratista dispondrá del personal técnico propio que tendrá la responsabilidad de liderar y ejecutar todo lo requerido en cada una de las etapas, contando con el apoyo de personal de ANCAP en lo relativo al suministro de información, antecedentes, identificar y relevar en Planta los equipos objeto de planificación, facilitar el acceso tanto a las personas como a la información en distintas áreas y disciplinas y generar las coordinaciones indispensables para llevar con continuidad los trabajos de la licitación; ir identificando, a medida que avanza el proceso de planificación, las necesidades de compras a los efectos de realizar los procedimientos en tiempo y forma, etc., etc.

El servicio de asistencia requerido constará de 5 etapas:

- Desarrollo de un plan inicial de estrategia de parada.

A partir de las necesidades del negocio de ANCAP se explorarán y desarrollarán las mejores estrategias de planificación y ejecución de la parada.

El Contratista, a partir de la filosofía y estrategia adoptada,  propondrá los  lineamientos sobre los que se trabajará a posteriori, siendo los objetivos de ésta etapa, los siguientes:

- Revisar las lecciones aprendidas en las paradas anteriores como aporte para las definiciones estratégicas que habrá que realizar.

- Definir conjuntamente entre la dirección de ANCAP y los consultores de la empresa una estructura y equipo de Paro que trabajará en adelante bajo los lineamientos establecidos en esta etapa.

- Establecer  las metas y definir el alcance del Paro  de Unidades (Scope Statement). Por alcance del Paro de Unidades se entiende la identificación de todos los trabajos a realizar dentro de la parada, así como los equipos sobre los cuales se va a intervenir (con independencia del tenor de la intervención) y de las acciones previas requeridas para alcanzar las metas establecidas.

- Realizar un Análisis de Riesgo (Risk Analisis) de la parada, identificando problemas potenciales y sentando las bases para posteriores decisiones gerenciales. Se establecerán mejores y peores escenarios tanto en lo relativo al  costo como en lo relacionado con el  schedule.

- Definir los criterios para el desarrollo de los listados de trabajos a realizar de acuerdo con las mejores prácticas de la industria.

- Elaborar un listado de los grandes trabajos y equipos objeto de intervención en el Paro de Unidades

- Establecer un listado de aquellas licitaciones que deberán elaborarse en la siguiente etapa (etapa 2) de éste procedimiento.

- Elaborar una  duración estimada del  Paro de Unidades, en principio en base a la documentación suministrada por Axens y la experiencia de los consultores.

- Realizar una estimación preliminar de costos (+ 30%).

- Establecer el plan de trabajo para todas las actividades a desarrollar en el marco del presente contrato.

- A partir de las metas definidas y en función de los puntos anteriores se realizará el schedule del proyecto identificando en una línea de tiempo los hitos y actividades claves (Milestone Chart/Milestone Schedule).

El Contratista  propondrá para esta etapa un plan de trabajo, y la modalidad del mismo, ya sea mediante reuniones conjuntas de consultoría y asesoramiento presenciales en Planta, teleconferencias, workshops, etc.

Todo lo anteriormente descrito se recopilará en un entregable final para esta primera etapa donde se resuman las decisiones tomadas y los planes a futuro.

Se requiere de un plazo máximo de 3 (tres) meses para la completa realización de esta etapa, iniciando la contabilización del citado plazo a partir de la colocación de la orden de compra.

- Plan de desarrollo de los trabajos del Paro de Unidades.

- Definido por la etapa anterior el alcance del Paro de Unidades, el objetivo de la presente etapa es el de planificar el desarrollo de los trabajos en la parada.

- El equipo de Paro, liderado por el Contratista y siguiendo los lineamientos previamente definidos, desarrollará el plan detallado de ejecución para el mantenimiento/montaje/reparación de todos aquellos trabajos y equipos a intervenir en el Paro de Unidades.

- Por plan detallado de ejecución se entiende la consideración de todos los trabajos a realizar en el Paro de Unidades, de todas las intervenciones sobre los equipos definidos y la lógica coordinación de los distintos trabajos, con especial atención en la identificación de las eventuales interferencias por trabajos simultáneos en las mismas áreas o sobre los mismos equipos.

En esta etapa el Contratista desarrollará las siguientes tareas:

- Realizar una estimación más ajustada de presupuesto (+ 20%)

- Realizar una análisis de distintos escenarios (“what if ”)

- En concordancia con el schedule de hitos y actividades principales,  un objetivo clave   de esta etapa es elaborar las bases técnicas que forman parte de las licitaciones claves del Paro de Unidades, de forma de disponer de los pliegos elaborados que habiliten a ANCAP a realizar en tiempo y forma los llamados a licitación, tanto para la ejecución de trabajos como para la compra de materiales y repuestos.

- Realizar una planificación detallada y dejar totalmente establecidos los “paquetes de trabajo” para la intervención en aquellos equipos sobre los que se haya definido trabajar.

Todo lo anteriormente descrito se recopilará en un entregable final para esta segunda etapa donde se resuma la planificación detallada, los paquetes de trabajo y las bases técnicas para los pliegos de las licitaciones que fueran definidos en la etapa anterior.

Se requiere de un plazo máximo de 12 (doce) meses para la completa realización de esta etapa, iniciando la contabilización del citado plazo a partir de la colocación de la orden de compra.

- Planificación detallada de trabajos en la Unidad de Cracking

Los trabajos a realizar en la Unidad de Cracking (FCC) consistirán en reemplazar algunos de los ciclones, modificar el separador interno al extremo del riser, reposicionar las toberas de inyección de carga del riser, cambiar alguna junta de expansión interna entre regeneradores, y reemplazar totalmente la línea de transferencia entre reactor y torre fraccionadora, entre otros trabajos. La unidad FCC es del tipo de 1 reactor  y  2 regeneradores (R2R de AXENS), y todos sus cuerpos de presión tienen diseño de “pared fría” con refractario interior.

Se requerirán los servicios de planificación de trabajos en la Unidad de  Cracking, incluyendo, pero no limitada, a las siguientes tareas:

1 – Cambio de ciclones

2 – Cambio de línea de transferencia entre reactor y torre fraccionadora

3 – Reparación general de refractario (los cuerpos de presión son del tipo “pared fría” con refractario interior).

4 – Reubicación y  reemplazo de toberas de carga.

5 – Reubicación y reemplazo de toberas de torch oil.

6 – Cambio de junta de expansión interna entre regeneradores.

7 – Modificación de separador interno y accesorios en el Reactor.

Se adjunta  la documentación disponible relevante de los equipos nuevos a instalar.

Previo a la planificación detallada el Contratista realizará un estudio de constructibilidad/factibilidad que estudiará y resolverá técnicamente la metodología y los pasos a seguir para el desmontaje/ montaje y reparaciones a realizar en la Unidad de Cracking.

Entendiéndose que hay distintas soluciones técnicas para los trabajos a realizar se considerarán  alternativas de distinta relación costo/tiempo de parada a los efectos de llegar a una solución óptima.

Para los montajes de equipos y cañerías será necesario contar con equipos de elevación (grúas) de alto tonelaje y dimensiones importantes, por lo que deberá quedar claramente establecido en el trabajo de planificación la ubicación de estos equipos, teniendo presente las condiciones del suelo donde apoyarán sus patas y en consecuencia, eventuales trabajos de refuerzo del suelo, plataformas adicionales, pilotaje bajo las patas de las grúas, etc.

Dentro del estudio de factibilidad para estos trabajos que implican movimientos de equipos y/o cañerías de gran porte se deberá presentar la animación de los movimientos de elevación y montaje, en particular el montaje de los ciclones y la línea de transferencia.

Una vez realizado el estudio precedente, a partir de la solución y metodología resultante, el Contratista  realizará la planificación detallada que consiste en determinar todas la tareas necesarias para llevar a cabo los trabajos indicados, determinando la forma de realizar dichas tareas, el personal en número y capacidad necesario para cada una, las herramientas y equipos necesarios para las mismas y la secuencia y duración estimada de las tareas de acuerdo a las mejores prácticas de la industria.

El Contratista deberá incluir también un plan de seguridad para la efectiva ejecución de los trabajos.

Las entregables responsabilidades del Contratista para esta etapa serán:

- Cronograma general en MS Project para todos los trabajos objeto de esta etapa, los recursos a utilizar y claramente establecido el camino crítico.

- Las bases técnicas a incorporar a los pliegos de las licitaciones.

- Detalle del procedimiento de construcción de todos los equipos/elementos que forman parte del objeto de ésta etapa, de acuerdo con las soluciones técnicas propuestas.

- Paquetes de trabajo (Job Packs) con la planificación detallada para cada uno de los trabajos indicados precedentemente.

- Un plan de seguridad acorde a los trabajos planificados.

Un aspecto importante del trabajo solicitado es que el entregable final, con todos los puntos, planos, animaciones, etc. ya mencionados, deberá contar con la aprobación de ANCAP en la medida que se considera fundamental para poder licitar el trabajo de montaje como un paquete único, considerando la necesaria adecuación del plan de trabajo  a las características de la industria local y/o regional.

Junto a éste pliego se adjuntan  planos generales del layout de planta y en particular de los equipos a intervenir, así como también los planos preliminares suministrados por Axens  de los propios equipos y de los elementos a cambiar y montar.

ANCAP dispone de información técnica que se detalla en el Anexo 1, el cual será proporcionado en CD.

A partir de la documentación antes mencionada, el Contratista deberá desarrollar la ingeniería mínima imprescindible a los efectos de elaborar las tareas de planificación solicitadas.

En función de la relevancia  de ésta etapa se requiere de un plazo máximo de 6 (seis) meses para su completa realización, iniciando la contabilización del citado plazo a partir de la colocación de la orden de compra.

4) Servicio de apoyo a la preparación del Paro de Unidades

Adicional al  alcance de la segunda etapa, el Contratista, con la colaboración del equipo de Paro,  continuará trabajando en la planificación detallada del Paro de Unidades, realizando  las siguientes actividades:

- Seguimiento de  los lineamientos definidos, referidos al alcance de la parada identificando oportunidades de mejora.

- Colaborar con el análisis de la evaluación técnica de las ofertas de las licitaciones.

- Definir el programa de inspección pre-Paro y el alcance de las tareas de inspección durante la parada de unidades.

- Elaborar  el plan de aseguramiento de calidad y control de calidad.

- Confeccionar el Schedule general del Paro (“congelamiento” del alcance del Paro), estableciendo una fecha límite para el ingreso de nuevos trabajos al Paro de Unidades.

- Establecer la política de ingreso de nuevos trabajos a la parada de unidades

- Ajustar la estimación de los costos totales de la parada (+ 10 %) y establecer  las bases para el control de costos y proceso de seguimiento durante la parada.

- Elaborar planes y programas de seguridad industrial (safety) y medioambientales.

- Confeccionar el plan/programa efectivo de parada de unidades (Units Shutdowns) conjuntamente con el área de Operaciones.

- A partir del input de la Gerencia de Refinación,  confeccionar el esquema de aislamiento de unidades y el plan/programa de colocación de entre bridas.

La presente etapa culminará luego de cumplidos todos los ítems arriba enumerados. La liquidación (pago) se efectuara de acuerdo a la estimación del avance parcial de los trabajos (certificación mensual de avance).

5) Seguimiento y monitoreo durante el Paro de Unidades

- El Contratista  establecerá el equipo de seguimiento y control de trabajos de paro, definiéndose la forma y metodología del seguimiento.

- ANCAP supondrá de personal propio de supervisión operativa y en campo para cada uno de los contratos involucrados en el Paro de Unidades.

- El objetivo de ésta etapa es el disponer de un servicio de seguimiento, que coordinará y monitoreará el avance de los trabajos. El Contratista actuará solamente como un asesor especializado y en ningún caso se le requerirá la aprobación de trabajos de terceros ni que actúe en nombre de ANCAP frente a los mismos.

- En función de la relevancia de la intervención en la Unidad de Cracking, el Contratista dispondrá de un  responsable calificado para el seguimiento y supervisión de todas las tareas a realizar en ésta unidad.

- El Contratista participará, conjuntamente con ANCAP, del relacionamiento con el resto de las empresas contratadas y grupos de trabajo, para lograr una adecuada ejecución de distintas tareas en el Paro de Unidades.

- El Contratista efectuará un seguimiento y reporte de los planes y programas de seguridad industrial (safety) y medioambientales previamente aprobados para el Paro de Unidades.

- El Contratista deberá realizar el seguimiento  de todos los trabajos/contratos a desarrollar en el Paro de Unidades. Lo anterior implicará el notificar  el avance diario de los trabajos y mediante curva S  llevar el control del avance total.

- El Contratista deberá  detectar atrasos y/o desvíos de programación y proponer las acciones correctivas correspondientes.

- El Contratista deberá realizar el seguimiento del costeo del Paro de Unidades, contrastando  con las estimaciones previamente realizadas.

La presente etapa culminará luego de cumplidos todos los ítems arriba enumerados. La liquidación (pago) se efectuara de acuerdo a la estimación del avance parcial de los trabajos.

I.1.2 – Información Técnica de referencia

El presenta pliego tendrá como adjuntos material técnico emitido por Axens vinculado al objeto de la etapa 3 y un resumen ejecutivo de la anterior parada de la Refinería realizada en el año 2017.

Las eventuales consultas por parte del Contratista relacionadas con Axens, serán canalizadas a través de ANCAP.

A los efectos del desarrollo de las distintas etapas, ANCAP dispone de procedimientos de diferentes tipos, especificaciones técnicas, antecedentes, entre otros, siendo información  a considerar por el Contratista a los efectos de alcanzar el objeto de la presente licitación.

## I.2 - UBICACION DE LAS TRABAJOS

El trabajo comprende la planificación de trabajos a realizar por la Gerencia de Mantenimiento en la Refinería La Teja/ Eduardo Acevedo Vásquez (Humboldt 3900 – Montevideo).

ANCAP pondrá a disposición del Contratista el lugar de trabajo, escritorio y brindará almuerzo diario en la Planta.

## I.3 – CONSULTAS

Los interesados podrán efectuar consultas por escrito (correo electrónico) respecto a esta Licitación en Procesamiento y Ejecución de compras de la Gerencia  de Abastecimiento (Humboldt 3900) a la casilla de correo exteriorcompras@ancap.com.uy, hasta 10 (diez) días calendario antes de la fecha establecida para la apertura de la licitación.

ANCAP proporcionará las informaciones que se requieran al respecto hasta 5 (cinco) días calendario antes de la apertura de las propuestas.

Las aclaraciones que se hagan serán comunicadas a todas las firmas que hayan adquirido pliego.

En caso de solicitarse prórroga del plazo para la recepción y apertura de la Licitación, se deberá plantear con una anticipación mínima de 5 (cinco) días hábiles previos a la fecha de la apertura.

Para dar trámite a consultas y recibir aclaraciones es requisito haber adquirido el pliego.

## I.4 - VISITA

Es imprescindible la visita al lugar y las instalaciones relacionadas con los trabajos, coordinando para ello previamente día y hora con el Ing. Sebastián Harreguy, correo electrónico: sharreguy@ancap.com.uy, tel. 1931 int. 3731.

En la oportunidad les será extendida la carta de visita que se encuentra a fs. 35 previa exhibición del comprobante de la compra del Pliego.

No se aceptarán propuestas sin la constancia de la visita a Refinería.

# CAPITULO II - DE LAS PROPUESTAS

## II.1 - FORMA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA

Las propuestas se redactarán de acuerdo con el “MODELO DE FORMULA ORIENTATIVA DE PROPUESTA”.

Se deberán presentar en original y una copia en formato papel y además una copia en soporte digital (CD o DVD) en formato pdf, de acuerdo con las siguientes características:

      - Versión 1.5 (Acrobat 6.x) o posterior

- Tamaño máximo 25MB por archivo

- Printing - Allowed

- Content Copying – Allowed

- Que el contenido de tipo texto pueda ser accedido con el buscador (que no sea una imagen)

- Que no tenga restricciones de acceso (por ejemplo contraseña)

Las ofertas deberán estar firmadas por el representante o responsable de la firma proveedora.

El contenido de la propuesta en formato digital deberá coincidir en su totalidad con el contenido de la oferta en formato papel.

En caso de diferencias entre la versión en formato papel y la versión digital, prevalecerá la versión en papel.

Requisitos para la presentación de las ofertas:

- Las ofertas originales no podrán estar cosidas o con rulo u otro sistema similar de armado de las mismas que impida remover las hojas con facilidad.

- No podrán contener hojas separadoras, hojas que contengan solo el título del contenido del apéndice y deberán estar numeradas correlativamente al pie de la página.

- La información técnica deberá ser sucinta y suficiente relativa al objeto, no se deberán agregar listados ni elementos que no hayan sido explícitamente solicitados y se deberá escribir solo una cara de la hoja.

- No se deberán adjuntar certificados ni otros documentos que no se hayan solicitado expresamente, debiéndose agregar en la copia en CD la planilla de precios en formato Excel, idéntica a la incluida en la oferta original, cuando corresponda.

-	No se deben agregar presentaciones en Power Point de la empresa, modelos de         certificados u otra documentación similar a menos que se haya solicitado expresamente.

- Las ofertas originales no podrán estar cosidas o con rulo u otro sistema similar de armado de las mismas que impida remover las hojas con facilidad.

- No podrán contener hojas separadoras, hojas que contengan solo el título del contenido del apéndice y deberán estar numeradas correlativamente al pie de la página.

- La información técnica deberá ser sucinta y suficiente relativa al objeto, no se deberán agregar listados ni elementos que no hayan sido explícitamente solicitados y se deberá escribir solo una cara de la hoja.

- No se deberán adjuntar certificados ni otros documentos que no se hayan solicitado expresamente, debiéndose agregar en la copia en CD la planilla de precios en formato Excel, idéntica a la incluida en la oferta original, cuando corresponda.

- No se deben agregar presentaciones en Power Point de la empresa, modelos de certificados u otra documentación similar a menos que se haya solicitado expresamente.

Es deseable que las ofertas se escriban en hoja simple, en forma vertical (no apaisada) y           sin fondos en color tanto en títulos como en textos.

## II.2 - ACLARACIONES

Una vez cumplido el acto de apertura no se admitirá que los proponentes presenten  modificaciones ni ampliaciones a las ofertas.

Sólo la Administración podrá solicitar las aclaraciones que a su exclusivo juicio estime necesarias.

## II.3 – PLAZO DE VALIDEZ DE LA OFERTA

Se  modifica  para  esta  licitación  el  plazo  mínimo de vigencia de las ofertas que  establece el Art. 2.5  de la Sección II,  el  cual,  sin  perjuicio  de   las  prórrogas establecidas, en el presente caso, no podrá ser inferior a 120 (ciento veinte) días  calendario.

El plazo mínimo de validez de oferta establecido para el presente procedimiento es un requisito de admisibilidad para considerar la propuesta.

## II.4 - INFORMACION A SUMINISTRAR

II.4.1 – Oferta

La oferta deberá necesariamente ser redactada en idioma español, pudiendo adjuntar en idioma inglés documentación accesoria sobre antecedentes, modelos de procedimientos, etc.

La oferta debe contener:

- Una propuesta de trabajo para cada una de las 5 etapas del punto I.1.1 del Pliego.

Se indicarán las horas estimadas para su cumplimiento, los días estimados de permanencia en Planta y de trabajo en oficinas propias, y finalmente un plazo estimado para realizar totalmente el trabajo requerido para cada una de las etapas antes mencionadas.

En la estimación precedente debe indicarse claramente las necesidades de equipamiento y/o personal permanente o Part-time que se entienda debe aportar ANCAP durante el proceso comprendido en la presente licitación.

En caso que las estimaciones de plazo de las etapas 2 y 3 excedan lo solicitado por ANCAP sobre las mismas, las ofertas no serán consideradas.

- Antecedentes/constancias/referencias de haber efectuado en los últimos 20 años, al menos:

- Un trabajo de planificación de un Paro de Unidades (entendiendo por lo anterior lo comprendido en las etapas 1,2,4 y 5 del numeral I.1.1 del presente pliego), y además

- Un trabajo en paradas de cracking catalítico o unidades de complejidad similar en refinerías o plantas petroquímicas (Lo anterior referencia a lo requerido en la etapa 3 del numeral I.1.1 del presente pliego).

Con respecto a este punto, se deberá dar un detalle amplio del alcance de los trabajos de planificación de Paro de Unidades realizados y de ejecución de trabajos en Unidades de Cracking o similares, indicando en cada caso la empresa para la cual se trabajó y las fechas correspondientes así como los recursos dedicados a la planificación/ejecución. También se deberá informar los detalles de la magnitud de los trabajos de mantenimiento realizados, como las horas/hombre de la parada planificada, los equipos que se intervinieron y/o cambiaron así como toda otra información relevante a este respecto: fotos, videos, testimonios, etc.

Los antecedentes considerados válidos serán aquellos que efectivamente fueron ejecutados por el Contratista (en caso de que el Contratista fuera un consorcio de empresas, se considerarán como válidos los antecedentes de cualquiera de los integrantes del consorcio).

La presentación de los antecedentes en las condiciones solicitadas será un requisito de admisibilidad de la oferta.

3) Un detalle del equipo principal de trabajo a asignar a las distintas etapas requeridas en la presente contratación, y los C.V. de los mismos, los cuales deben estar en concordancia con los trabajos objeto de la licitación.

De no presentarse los C.V solicitados no será aceptada la oferta.

En caso de que al momento efectivo de los trabajos, algún consultor de los indicados no pueda hacerse presente, se debe sustituir por otro consultor con C.V. similar y deberá ser aprobado por ANCAP.

- Propuesta económica de acuerdo a lo indicado en el punto III.2 del pliego (COTIZACIÓN).

## II.5 - MODIFICACIONES O VARIANTES

En caso que existan modificaciones, apartamientos o variantes respecto a lo consignado en el presente pliego, las mismas deberán ser incluidas en la oferta en un capítulo denominado “Modificaciones o Variantes”, conforme a lo establecido en el artículo 63 del TOCAF. Toda modificación, apartamiento o variante que no esté considerada en dicho capítulo no será analizado, y se presumirá que el oferente cumple con todas las condiciones establecidas en el Pliego. No se considerarán modificaciones, apartamientos o variantes las referidas a aspectos que estén consignados en el pliego como requisitos de admisibilidad, o aquellos requisitos sustanciales que de no observarse, provoquen el rechazo de la oferta.

# CAPITULO III - CONDICIONES COMERCIALES

## III.1 - DEPOSITO DE GARANTIAS

De propuesta: $ 856.400,00 (pesos uruguayos ochocientos cincuenta y seis mil cuatrocientos).

De contrato: 5 % (cinco por ciento) del monto del contrato.

Ambos depósitos de garantía deberán efectuarse en la Tesorería del Edificio ANCAP (Avda. Libertador Brigadier General Lavalleja y Paysandú).

Se deberá tener en cuenta lo establecido en el Art. 3 DE LAS GARANTIAS de la Sección II del Pliego de Condiciones Particulares y arts. 11, 17, 19 y 27 del Pliego Único General del Estado.

Solo se admitirán garantías de contrato que cubran eventuales incumplimientos del Contratista derivados de obligaciones generadas frente a sus trabajadores de las que ANCAP resulte obligado a responder en virtud de lo dispuesto por las leyes Nros. 18.099 y 18.251.

Para el caso en que estos depósitos se realicen mediante cheque bancario, los mismos deberán ser certificados.

## III.2 – COTIZACION

Las cotizaciones serán en dólares estadounidenses por el total de los trabajos, incluyendo los entregables solicitados y de acuerdo con lo establecido en el punto II.4.1 del pliego.

Los precios globales en la oferta comprenden todos los gastos, insumos, mano de obra, traslados, (incluyendo desde el país de origen a Uruguay y viceversa) alojamiento, Leyes  Sociales que correspondan a la mano de obra, compensaciones del personal, transportes, fletes, etc., para la completa realización de los trabajos contratados.

Además se deberá cotizar la hora hombre consultor incluyendo los gastos por cualquier concepto a los efectos de eventuales tareas adicionales en el alcance de los trabajos.

Cuando correspondan cargos adicionales sobre los precios, caso del IVA, o descuentos sobre el mismo, se dejará expresa constancia en la propuesta cotizándolos en forma separada. En caso de no estar expresamente señalado, se entenderá que los mismos están incluidos en los precios cotizados por los trabajos realizados dentro del territorio uruguayo.

## III.3 – TRIBUTACIÓN

## De acuerdo con lo establecido en el literal G del Art. 48° del T.O.C.A.F., la presente contratación no cuenta con beneficios fiscales.

Los servicios técnicos prestados en el Uruguay y facturados por personas físicas o jurídicas del exterior, están gravados con el Impuesto a la Renta de NO RESIDENTES (I.R.N.R.).

En caso de empresas extranjeras se deberá incluir en el precio el IRNR (Impuesto a la Renta de No Residentes), siendo la tasa del 12% (doce por ciento), dejando constancia de ello en la propuesta.

Teniendo en cuenta que ANCAP actuará como agente de retención de los impuestos a tributar en Uruguay para las empresas extranjeras, éstas deberán indicar en la propuesta el porcentaje de los trabajos que se realizará en el territorio uruguayo e incluir certificado de la autoridad competente de su país donde se establezca si los servicios técnicos están gravados en el país del domicilio del titular y si existe crédito fiscal por el gravamen abonado en nuestro país. En caso que no se expida la certificación referida, la misma podrá ser suplida por informe de auditoría privada del país del titular debidamente legalizada y traducida en su caso.

Las creaciones, supresiones o modificaciones de los tributos que graven la última etapa de la comercialización de los bienes o prestación de servicios serán reconocidas en todos los casos a favor del adjudicatario o de la Administración según corresponda.

No se aceptarán cláusulas que modifiquen lo consignado en el párrafo anterior, y se rechazará toda cláusula del oferente que pretenda exonerarse del pago de un tributo del que resulta sujeto pasivo, poniéndolo de cargo de ANCAP.

ANCAP oficiará de agente de retención del I.V.A. en virtud de lo previsto en los decretos nº 528/2003 y 34/2004, disposiciones concordantes y/o complementarias.

## III.4 - VARIACIONES DE PRECIOS

No se considerarán fórmulas de ajuste paramétrico para la presente licitación.

## III.5 - CONDICIONES DE PAGO

Se facturará y pagará en forma mensual de acuerdo con el porcentaje de avance del proyecto tomando en cuenta el trabajo realizado y los entregables para cada una de las etapas.

En base a ello, la empresa presentará la factura por un monto básico en original y tres copias,  donde se indicará el mes del servicio prestado.

El detalle de cálculo del monto a facturar se adjuntará a la factura correspondiente.

Se presentarán las facturas con el siguiente encabezamiento:

L.P. Nº 1600159500 -  Pedido de Compra Nº  ........................................................

Servicio:  .................................................................................................................

Las facturas por el monto básico deberán ser entregadas en la Mesa Centralizadora de Facturas (Edificio Central de ANCAP (calle Paysandú y Avda. Libertador Brigadier General Lavalleja) - Planta Principal, luego de cumplir con los pasos establecidos en el Instructivo.

Además será obligatorio que las empresas presenten en el área respectiva fotocopias de las facturas básicas.

Toda factura incorrectamente presentada con errores será rechazada.

La Administración no será responsable por las demoras que pudieran surgir en los pagos de las facturas originadas por errores en las mismas y rechazos.

De no mediar circunstancias extraordinarias y problemas de facturación como las indicadas arriba, los pagos se realizarán a los 30 días.

Los pagos a proveedores se realizarán a través de transferencia bancaria, en el BROU tres veces por semana (lunes, miércoles y viernes) y a otros Bancos que estén registrados en el RUPE 2 veces por semana (martes y jueves).

El Contratista deberá ajustarse a los siguientes anexos que acompañan al presente pliego:

-	DISPOSICIONES LABORALES Y PROCEDIMIENTO DE CONTROL DE PAGOS

-	INSTRUCTIVO PARA LA RECEPCION Y PAGO DE FACTURAS CREDITO DE PROVEEDORES DE PLAZA.

## III.6 - PREFERENCIA A LOS PRODUCTOS NACIONALES

CONTRATACION DE SERVICIOS

Los oferentes al formular sus ofertas tomarán en cuenta lo establecido por el Art. 41° de la Ley 18.362 y el Decreto del Poder Ejecutivo N° 13/2009 del 13/1/2009.

Los oferentes deberán expresar bajo declaración jurada si el servicio que ofrece califica como nacional a la luz de las exigencias de la legislación vigente.

Cuando el servicio incluya el suministro de bienes, a los efectos de obtener la preferencia, el proponente deberá obligatoriamente identificar dentro del precio del servicio el porcentaje que representan los bienes que no califican como nacionales.

De no brindarse la información requerida, la Administración no aplicará la preferencia.

En caso de ausencia de declaración, se interpretará que el servicio no califica como nacional.

Para la aplicación del beneficio y a los efectos de la referida calificación como nacional del servicio, el oferente deberá presentar conjuntamente con su oferta el certificado correspondiente (art. 10 y concordantes del mencionado Decreto) o la constancia de haber solicitado dicho certificado ante la Cámara respectiva. En este último caso, el proponente deberá dar cumplimiento con la presentación del certificado en el plazo de hasta 10 (diez) días calendario posteriores.

El incumplimiento de dicho extremo, dará mérito para interpretar que el servicio no califica como nacional.

Asimismo, la Administración podrá efectuar las verificaciones o peritajes del caso, reservándose el derecho de rechazar la calificación de la oferta como nacional, en forma fundada.

# REGIMEN DE PREFERENCIAS PARA MPyME

# SERVICIOS

Se deberá tener en cuenta lo establecido en el artículo 44 de la ley 18.362, reglamentado por Decreto del Poder Ejecutivo No. 371/2010 de 14 de diciembre de 2010 y disposiciones concordantes y/o complementarias.

Para la aplicación del beneficio, el oferente deberá presentar conjuntamente con su oferta:

a.- Certificado expedido por DINAPYME que acredite su condición de MIPYME y la Participación en el Subprograma de Contratación para el Desarrollo otorgado al amparo del artículo 4 y concordantes del Decreto 371/2010.

La no acreditación de la condición de MIPYME y la correspondiente participación en el referido subprograma mediante el mencionado certificado, implicará el no otorgamiento de beneficio alguno hacia la empresa oferente, considerando a la misma como no MIPYME.

b.- Cuando el servicio incluya el suministro de bienes, a los efectos de obtener la preferencia el proponente deberá obligatoriamente presentar una Declaración Jurada que acredite el porcentaje de integración nacional de los mismos conforme a lo dispuesto en el artículo 8 del decreto 371/2010, la que ratificará lo acreditado en el certificado emitido por DINAPYME.

De no brindarse la información requerida o de existir discrepancias entre el certificado emitido por DINAPYME y la declaración jurada presentada en la oferta la Administración no aplicará la preferencia.

No resultará aplicable el mecanismo de reserva de mercado previsto en el artículo 11 del decreto 371/2010.

Cuando la empresa resulte adjudicataria por aplicación de los mecanismos de preferencia deberá necesariamente presentar el Certificado de Origen emitido por las Entidades certificadoras correspondientes que acredite el carácter nacional de los bienes incluidos en el servicio en un plazo no mayor a 15 días hábiles contados a partir de la notificación de la resolución de adjudicación (arts. 7 y 8 del presente decreto).

DECLARACION JURADA

Los oferentes que requieran la aplicación de los beneficios consagrados en los artículos 41 o 44 de la ley 18.362 deberán necesariamente presentar una declaración jurada, la cual se adjunta como Anexo al presente Pliego (pág. 27 y 28).

De no completar la referida declaración en la forma requerida, la Administración no aplicará preferencia alguna.

## III.7 – PLAZOS

# III.7.1 - Plazo de entrega

Se indicará en la oferta el plazo total para la realización de los trabajos para cada una de las etapas de planificación en días calendario, considerando los requerimientos específicamente establecidos por ANCAP para las etapas 2 y 3.

No serán consideradas aquellas ofertas que no cumplan con los requerimientos solicitados por ANCAP en lo relativo a los plazos de las etapas 2 y 3.

III.7.2 - Cómputo de plazo

En la medida que el cumplimiento de los plazos tiene incidencia directa en toda la cadena, se establece para el cómputo de los mismos la fecha de notificación a la firma adjudicataria (recepción de la Orden de Compra).

## III.8 - MULTAS Y PENALIDADES

En caso de incumplimiento del plazo fijado para la entrega del servicio, determinará la aplicación de una multa equivalente al 2,5 % del monto total adjudicado por cada semana de atraso imputable al Contratista considerándose un máximo de 20% de multa para cada etapa.

La no aceptación de esta forma de penalidad será motivo de rechazo de la oferta.

## III.9 - CESION DEL CONTRATO

El empresario o Contratista no podrá ceder su contrato o su parte sin el consentimiento expreso de la Administración y estará en un todo con lo dispuesto en el Art. 75° del T.O.C.A.F.

## III.10 - COMPARACIÓN DE OFERTAS

Para la comparación de ofertas se considerará el precio global cotizado (suma de cada una de las etapas solicitadas), más un ficto de 500 horas consultor senior y 500 horas consultor junior y el margen de preferencia a aplicar de acuerdo con lo establecido en los art. 41 y 44 de la ley 18.362 y decretos del Poder Ejecutivo N° 371/2010 y 13/2009, disposiciones concordantes y/o complementarias.

## III.11 –ADJUDICACION

## Se adjudicará a la empresa de menor precio comparativo.

## ANCAP no adjudicará el objeto de esta licitación en forma dividida, debiéndose cotizar todos los ítems, esto implica que la adjudicación recaerá en un solo oferente.

Asimismo, ANCAP se reserva el derecho de no adjudicar la presente licitación, extremo que desde ya conocen y aceptan los oferentes, sin derecho a reclamo o resarcimiento de especie alguna.

## III.12 –  CONTROL PREVIO AL PAGO DE FACTURAS

A efectos de realizar el debido contralor de estar al día las empresas con la Dirección General Impositiva y con el Banco de Previsión Social, ANCAP verificará dicho extremo on line previo a efectuar el pago de las facturas correspondientes a los servicios prestados.

## III.13 – AFECTACIONES

A) Queda pactado que cualquier adeudo de la firma adjudicataria por incumplimiento del objeto licitado, podrá retenerse de los créditos que le correspondan a la misma, ya sea, provenientes del contrato que origina dicho incumplimiento, de otros que pueda tener con ANCAP, o de cualquier otro crédito, imputándose esa retención para el pago de tales adeudos.

B) Sin perjuicio de poder hacerse efectiva en su caso la multa contra el depósito de garantía de contrato, la Administración podrá también ir contra el referido depósito en las situaciones de incumplimiento de cualquier naturaleza.

# CAPITULO IV – DISPOSICIONES INTERNAS LEGALES

## IV.1 - REGLAMENTACIONES INTERNAS

El personal del Contratista deberá cumplir estrictamente las disposiciones internas en lo referente a la disciplina exigida a su personal. Si por falta de cumplimiento de estas obligaciones se ocasionare algún perjuicio a esta Administración se hará responsable del mismo al Contratista.

El Contratista es responsable del conocimiento y cumplimiento de las normas de seguridad por parte de todo su personal y sub-contratistas, debiéndose ajustar a las Disposiciones legales vigentes, así como a las siguientes Normas:

- NORMA SOBRE MEDIDAS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL PARA EMPRESAS CONTRATISTAS

- NORMA PARA EL USO DE EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL

- NORMA DE GESTION AMBIENTAL PARA EMPRESAS CONTRATADAS POR ANCAP

- PROTOCOLO  DE  ACTUACIÓN  EN  CASO  DE  MAL  RELACIONAMIENTO    LABORAL,  DISCRIMINACIÓN, ACOSO LABORAL Y/O ACOSO SEXUAL.

Las mismas podrán ser consultadas en la página web: www.ancap.com.uy (ANCAP – Página principal, “Servicios en Línea, Normas”).

Previo al inicio de los trabajos el adjudicatario deberá dirigirse al área de Seguridad Industrial para recibir una instrucción general.

A los efectos del cumplimiento de los compromisos que las empresas contratadas deberán asumir a lo largo del desarrollo de sus actividades dentro de las instalaciones de ANCAP, previo al inicio de las tareas a efectuar deberán presentar la declaración jurada firmada por los representantes de la empresa.

Dicho formulario se encuentra en nuestra página web: www.ancap.com.uy - licitaciones

Asimismo el Contratista deberá presentar ante el Director de los trabajos la nómina del personal con nombre, Nº de documento, original y fotocopia de los carné de salud vigentes, expedidos por el MSP o autoridad competente (el original les será devuelto) y la nómina de vehículos que van a ingresar a la Refinería.

Cuando el personal del Contratista no cumpliere con las disposiciones arriba indicadas, la Dirección de los trabajos podrá exigir el retiro de la Planta del personal en falta, sin perjuicio de la responsabilidad del Contratista.

En todos los casos el Contratista hará los contactos a través del Director de los trabajos.

Con 48 horas de anticipación al inicio de los trabajos, el Contratista deberá informar a la Dirección de los trabajos el Servicio de emergencia médica móvil que amparará a su personal y sub-contratistas durante el transcurso de los mismos.

## IV.2 - CONFIGURACION DE MORA

Se configurará la mora de pleno derecho, cuando, una vez adjudicados los trabajos o estando éstos en curso, se constatara la no concurrencia de la empresa o el abandono de ésta por un lapso mayor a 5 días calendario, sin que hubiere mediado comunicación escrita previa a ANCAP, justificando tal circunstancia y hubiere aceptación de ésta en tal sentido.

## IV.3 - REPRESENTANTES DE FIRMAS EXTRANJERAS

Los oferentes nacionales que se presenten en representación de firmas extranjeras deberán presentar la constancia de inscripción vigente en el Registro de Firmas Extranjeras conforme a lo previsto por la ley 16.497 y Decreto 369/994.

## IV.4 – INCOMPATIBILIDAD

La empresa adjudicataria no podrá presentar personal que reviste en los cuadros administrativos del Organismo, menores de edad ni personal acogido al Artículo 74 del Acto Institucional N° 9 y del Artículo 15 del Decreto 125/96 y disposiciones modificativas, complementarias y concordantes.

## IV.5 - CERTIFICADO DEL SEGURO Y MANTENIMIENTO DEL MISMO (Ley Nº 16074)

En cumplimiento del Art. 61 de la Ley 16074 los oferentes deberán presentar en el acto de apertura el Certificado del BSE que acredite haber contratado para su personal la Póliza del Seguro de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales, dentro de la categoría que corresponda al riesgo derivado de las tareas que se contratan.

Es de total responsabilidad de la empresa y de exclusivo cargo de ésta mantener asegurado en el Banco de Seguros del Estado al personal contra riesgos cubiertos por la póliza de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales, y de tomar a su cargo el pago de los premios resultantes, durante la vigencia del contrato.

Por lo tanto aceptará la responsabilidad exclusiva y total de todas las consecuencias inherentes que sufre el citado personal por su causa, y de todas las responsabilidades y ulterioridades que emerjan de la omisión de cualquiera de las obligaciones establecidas en el apartado anterior.

Se compromete a respetar y hacer respetar por parte del personal que dedique a las tareas todas las normas del Banco de Seguros del Estado, y de la que pueda indicar la ANCAP, circunstancia de que la Administración indique el empleo de determinada norma o falta de supervisión en el cumplimiento de ella no altera la situación de total y única responsabilidad que al respecto asume y tiene la empresa que representa.

No obstante, aceptará y reconocerá el derecho que se reserva la Administración de suspender en cualquier momento (y sin que ello genere derecho de indemnización alguna a favor de la empresa que representa) los trabajos y tareas, de comprobarse por parte de la Administración, del Banco de Seguros del Estado o de alguna autoridad pública con derecho a actuar en la materia, el incumplimiento de cualesquiera de las normas de seguridad a que se refiere el apartado precedente y que pueda llegar a originar riesgos, para el personal que emplea la empresa que representa, como el propio de ANCAP.

En caso de oferentes extranjeros el recaudo se exigirá en caso de resultar preadjudicatario.

## IV.6 - LEY Nº 18.362 (Art.361) SOCIEDADES CONSTITUIDAS EN EL EXTRANJERO

Siempre que las empresas oferentes sean sociedades constituidas en el extranjero y se encuentren inscriptas en el Registro Nacional de Comercio, deberán adjuntar el contrato social o la resolución de la sociedad de establecerse en nuestro país, debiendo proporcionar junto con su oferta su domicilio, así como también la designación de las personas que la administran o representan y el capital asignado si corresponde

## IV.7 - OBLIGACIÓN DE CONFIDENCIALIDAD

La información contenida en el Anexo es confidencial, debiendo utilizarse exclusivamente  para la elaboración de la Oferta y de los trabajos solicitados en esta Licitación. Queda prohibida la utilización o reproducción de dicha información para cualquier otro fin.

La misma obligación de confidencialidad le será exigida a terceros, a los que la empresa adjudicataria se vea obligada a facilitar toda o parte de dicha información.

## IV.8 – IMPORTANTE

Sin perjuicio de las demás disposiciones contenidas, los señores oferentes deberán tener en cuenta para la presentación de su propuesta el siguiente artículo del P.U. o de la Sección II.

- Articulo 9.2, lit. b) - Comprobante de adquisición del pliego.

## IV.9 - REGISTRO UNICO DE PROVEEDORES DEL ESTADO – R.U.P.E.

Se recuerda a los señores oferentes que para participar en este procedimiento deberán encontrarse inscriptos en el REGISTRO UNICO DE PROVEEDORES DEL ESTADO (R.U.P.E.), reglamentado por decreto del Poder Ejecutivo N° 155/013 de fecha 21 de mayo de 2013, en forma previa a la apertura de ofertas. Para que sus ofertas sean aceptadas los oferentes deben encontrarse registrados en el R.U.P.E., en alguno de los siguientes estados: “en ingreso”, “en ingreso (Siif)” o “activo”.

A efectos de la adjudicación el oferente que resulte seleccionado deberá haber completado su inscripción y encontrarse en estado “activo”.

En caso de actuar por representación, quién deberá estar inscripto en el Registro es la firma representada, que es la oferente en el caso.

Se recomienda gestionar la inscripción con la antelación suficiente a efectos de evitar eventuales inconvenientes.

En la Gerencia de Abastecimiento (Gestión de Contratos) sita en el Edificio de Oficinas Centrales de ANCAP – Planta Principal, existe un Punto de Atención del R.U.P.E. a efectos que aquellos proveedores que pretendan contratar con el estado uruguayo puedan gestionar su inscripción. Para comunicarse con este Punto de Atención pueden hacerlo al teléfono 1931 internos: 2816, 2817 o 2825 de lunes a viernes en el horario de 9:00 a 15:00 horas, o a la siguiente dirección: gestoresrupe@ancap.com.uy.

Sin perjuicio de ser responsabilidad de cada proveedor mantener actualizada su información en el RUPE, se deberá informar inmediatamente a esta Administración (ANCAP) respecto de toda modificación, cancelación o sustitución de las cuentas bancarias donde se realizan los pagos. A tales efectos la comunicación deberá dirigirse vía correo electrónico a gestoresrupe@ancap.com.uy y acreedores@ancap.com.uy

En caso de requerir más información se podrán contactar con la Agencia de Compras y Contrataciones del Estado (A.C.C.E), a cuyo cargo se encuentra se encuentra la gestión del Registro, por las siguientes vías de contacto:

Teléfono ACCE: (+598) 2604 5360. Lunes a domingos de 8 a 21 hs.

Página web ACCE: www.comprasestatales.gub.uy

Sigue: - Modelo de Declaración para SERVICIOS (CON Suministro de bienes) que califican como nacionales (Decreto N°13/009)

- Modelo de Declaración para SERVICIOS (CON Materiales) que califican como nacionales MIPyMES

  - ANEXO DISPOSICIONES LABORALES Y PROCEDIMIENTO DE CONTROL DE PAGOS

  - INSTRUCTIVO PARA LA RECEPCION Y PAGO DE FACTURAS CREDITO DE PROVEEDORES DE PLAZA

Modelo de Declaración para SERVICIOS (CON Suministro de bienes) que califican como nacionales (Decreto N°13/009)

El que suscribe (NOMBRE DE QUIEN FIRME Y TENGA PODERES SUFICIENTES PARA REPRESENTAR A LA EMPRESA OFERENTE) en representación de (NOMBRE DE LA EMPRESA OFERENTE) declara que su oferta califica como nacional de acuerdo a lo dispuesto en el art. 8 del Decreto No 13/009.

Declara, asimismo, que el/los servicio/s que ofrece incluye/n el suministro de bienes y los que NO CALIFICAN COMO NACIONALES representan el XX % del precio ofrecido (si se trata de varios servicios ofrecidos se deberá detallar el porcentaje en cada caso).

Por lo tanto, solicita la aplicación del beneficio que consagra el art. 58 del TOCAF.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Firma autorizada

Modelo de Declaración para EMPRESAS que califican como nacionales MIPyMES

El	que	suscribe	 	en representación de                                                                                       _  declara que La empresa oferente califica como MIPyME según Certificado adjunto expedido por DINAPYME, acreditando la Participación en el Subprograma de Contratación Pública para el Desarrollo y, por tanto, el/los servicio/s ofertado/s califica/n como nacional/es de acuerdo a la normativa legal vigente (Dec. 371/2010, Art. 8° y art. 59 del TOCAF).

Declaro, asimismo, que el/los servicio/s que ofrezco incluye/n el suministro de bienes o materiales, y que los bienes que NO CALIFICAN COMO NACIONALES representan el     % del precio ofrecido (si se trata de varios servicios ofrecidos se deberá detallar el porcentaje en cada caso).

Por lo tanto, solicito la aplicación del beneficio que consagra el Art. 10 deL Decreto 371/2010 de fecha 14/12/2010 y art. 59 del TOCAF.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Firma autorizada

ANEXO I

DISPOSICIONES LABORALES Y PROCEDIMIENTO DE CONTROL DE PAGOS DE PRESTACIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL PARA EL PAGO DE FACTURAS A CONTRATISTAS

1. - OBLIGACIONES DEL ADJUDICATARIO

1.1.- El adjudicatario deberá dar cumplimiento a lo establecido en el Decreto 114/982.

1.2.- Cumplimiento de las disposiciones sobre laudos y Convenios Laborales vigentes, en materia de categorías de labor, pagos y complemento de horas extraordinarias, primas por nocturnidad, incentivos por asistencia, viáticos y en general todo beneficio que mejora las condiciones establecidas por la legislación Laboral común, así como las demás normas de trabajo vigentes, contenidas en los Convenios Internacionales y sus reglamentaciones.

1.3.-Retribuciones al personal

1.3.1 -La adjudicataria quedará obligada a pagar a su personal, los Laudos y Convenios Laborales correspondientes a la rama de actividad y en caso de no haberlos, o ser inferior, por lo menos y con adecuación a las distintas categorías laborales $ 12.487 (pesos uruguayos doce mil cuatrocientos ochenta y siete) nominales mensuales o su equivalente resultante de dividir dicho importe entre 22 para determinar el jornal diario, o entre 176  para  determinar  el  salario  por  hora.  El  mínimo de $ 12.487 es por todo concepto y es un valor al 1 de diciembre de 2012 y su adecuación posterior se realizará de acuerdo a los laudos resultantes de los Grupos correspondientes de los Consejos de Salarios

Dicha remuneración incluye beneficios que corresponde abonar en virtud del Convenio Colectivo vigente.

En caso de omisión de dicha declaración en la oferta por parte del proponente, se entenderá que este acepta el referido requisito y queda comprometido al total cumplimiento del mismo.

Su inobservancia dará lugar a la rescisión del contrato

1.3.2.- Para el caso de que el Laudo o Convenio Colectivo para la correspondiente actividad se dictare durante la ejecución del contrato y fuera mayor que el mínimo establecido en el numeral 1.3.1., el adjudicatario deberá ajustar los salarios según lo establecido en el Laudo. En caso de que fuera menor que lo establecido en el numeral 1.3.1., se continuará remunerando al personal de acuerdo con lo establecido en dicho numeral.

1.3.3. – El adjudicatario deberá pagar a sus trabajadores de conformidad con la normativa legal vigente, sin perjuicio de efectuar los adelantos que pudieran corresponder a criterio de la empresa contratada o el régimen que en tal sentido la misma hubiere acordado con dichos trabajadores dentro del período mensual, pudiendo en este último caso la Administración exigir el cumplimiento del referido régimen so pena de incumplimiento contractual, y con las características que determina esta cláusula.

En caso de comprobación de atrasos, se avisará al Adjudicatario por escrito para que efectúe los pagos dentro de los tres días hábiles subsiguientes, y si no lo hiciere la Administración se reserva la facultad de pagar de oficio los salarios adeudados, pudiendo descontar su importe de las sumas que el Adjudicatario tenga que percibir por razón del contrato que origina dicho incumplimiento, de otros que pueda tener con el organismo contratante, de cualquier otro crédito o de la garantía contractual; todo ello sin perjuicio del derecho de repetir civilmente, en su caso.

El adjudicatario desde ya consiente expresamente que la Administración pueda efectuar la paga que corresponda en razón o concepto de salarios.

Si la Administración hiciera uso de la expresada facultad de pagar por un plazo de dos meses – continuos o discontinuos – sin que el adjudicatario reanudara regularmente el pago de los salarios, la misma se reserva el derecho de rescindir administrativa y unilateralmente el contrato.

La Administración podrá exigir del Adjudicatario los comprobantes necesarios para verificar las fechas en que hayan sido pagados los salarios del personal ocupado en las tareas a su cargo, o que sean suministrados al Ente todos los datos, documentos y/o información que le sea requerido y necesario para la realización de los pagos por el contratante, so pena de rescisión establecida en el párrafo inmediato anterior.

El extremo de que eventualmente la Administración no ejerza alguna o algunas oportunidades estos derechos, no implica renunciar a ejercerlos en el futuro.

Además de lo que la presente cláusula establece, la misma puede eventualmente interpretarse como complementaria y/o concordante de otras estipulaciones contenidas en los pliegos de condiciones que rigen esta licitación y que tiendan, directa o indirectamente, a la regulación de la situación que dicha cláusula prevé.

1.4 Tendrá contratado el Seguro contra Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales, vigente por toda la duración del contrato, amparando al personal que interviene en esta contratación, acorde al tipo de tarea que éste va a realizar.

1.5 Seguro de cumplimiento de las obligaciones derivadas de las Leyes de Tercerizaciones: a los efectos de cubrir eventuales incumplimientos del contratista derivados de obligaciones generadas frente a sus trabajadores de las que ANCAP resulte obligado a responder en virtud de lo dispuesto por las Leyes Nos. 18.099 y 18.251, se deberá depositar una Garantía del tipo ”FIANZAS – Condiciones generales cumplimiento de reglamentación Ley de Tercerizaciones” que ofrece el Banco de Seguros del Estado, o similar de otra Institución, que cubra estos requisitos por el monto equivalente al pago de mano de obra del contrato y prestaciones a la Seguridad Social.

1.6.- Deberá cumplir con todas las normas relativas a condiciones de salud, seguridad e higiene ocupacional de los trabajadores empleados y además con las siguientes:

a) NORMA GENERAL SOBRE MEDIDAS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL PARA EMPRESAS CONTRATADAS.

b)  NORMA PARA EL USO DE EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL.

c)  NORMA DE GESTION AMBIENTAL PARA EMPRESAS CONTRATADAS POR ANCAP

d)  DECLARACION JURADA DE EMPRESAS CONTRATADAS

1.7.- Los oferentes deberán tener presente los siguientes convenios internacionales de trabajo: OIT N° 95, relativo a la "Protección del Salario", OIT N° 87, "Convenio relativo a la libertad sindical y a la protección del derecho de sindicación" y el OIT N° 98, "Convenio relativo a la aplicación de los principios del derecho de sindicación y de negociación colectiva". Su inobservancia dará lugar a la pertinente comunicación al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social

2.- CONTROLES A EFECTUARSE POR ANCAP

La Administración controlará el estricto cumplimiento de las obligaciones contraídas por el adjudicatario.

A tales efectos se deberá presentar al Director de Obra o a la Jefatura del área a que esté asignado el servicio, la siguiente documentación:

2.1.- Planilla de contralor de Trabajo autorizada por el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social , con inclusión de la nómina de los trabajadores afectados a la tarea contratada, la que deberá mantenerse actualizada.

2.2. - Nómina de los trabajadores asignados al contrato con los datos:

-  Nombre completo

-  Número de Cédula de Identidad

-  Dirección

-  Cargo que va a desempeñar

- Deberá presentar declaración jurada realizada por todos los empleados asignados a la presente contratación informando si poseen o no algún vínculo de parentesco con algún funcionario de Ancap (art. 239 Código Penal).

2.2.1-  En  forma trimestral

Deberá presentar en las oficinas de Contralor de Personal la nómina de personal en actividad en dependencias de ANCAP. Cuando los empleados de la adjudicataria hayan cesado sus actividades en la empresa, esta queda obligada a retener y reintegrar a ANCAP la tarjeta magnética u otro idóneo  que habilita el ingreso a las instalaciones de los empleados.

2.3. - Declaración mensual a Historia Laboral del BPS y fotocopia del recibo de pago al BPS

2.4.- Documentación que acredite el pago de salarios y demás rubros emergentes de la relación laboral. Recibos de sueldos del personal, firmados, correspondientes al mes inmediato anterior al que se factura, junto con la factura y documentación exigida, a efectos de que se autorice el pago de la factura del mes.

2.5.- Póliza de Seguro de Accidentes y Enfermedades Profesionales

Cada mes se verificará que el personal afectado a las tareas, se encuentra asegurado por la Póliza del Seguro de Accidentes y Enfermedades Profesionales en la clave de riesgo que corresponda a las tareas, presentando a tales efectos: copia de dicha póliza y factura al día de la misma y si se pagara en cuotas, los recibos de pago de cada cuota.

2.6.- El Director de Obra o Jefatura del área a que esté asignado el servicio en su caso, en coordinación con el área de Seguridad Industrial de ANCAP, controlará las medidas de seguridad industrial que debe seguir la contratada para con los trabajos y sus dependientes, así como la provisión en tiempo y forma de los elementos de seguridad personal necesarios para cada trabajo.

2.7.- ANCAP se reserva el derecho de exigir a la empresa contratada la documentación que acredite el pago de salarios y demás rubros emergentes de la relación laboral, los recaudos que justifiquen que está al día en el pago de la póliza contra accidentes de trabajo así como las contribuciones de seguridad social, como condición previa al pago de los servicios prestados. Las empresas deberán comprometerse a comunicar al organismo contratante, en caso que éste se lo requiera, los datos personales de los trabajadores afectados a la prestación del servicio a efectos de que se puedan realizar los controles correspondientes.

3 - ACCIONES ANTE INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

3.1 - El incumplimiento de alguna de las obligaciones señaladas precedentemente (normativa legal y contralor respectivo) habilitarán a ANCAP a proceder a la retención de los créditos que la empresa contratada tuviere a su favor (sean provenientes de la presente contratación o de cualquier otro origen) , y destinar dichos montos al pago de los créditos laborales que se les adeudaren a los trabajadores de la empresa contratada, al pago de adeudos por obligaciones previsionales o adeudos al BSE por el seguro de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, sin perjuicio de poder proceder a la rescisión unilateral del vínculo por parte de ANCAP.

3.2 - La Administración queda facultada también para ejecutar la Garantía de Contrato de la empresa contratada en caso de incumplimiento de sus obligaciones laborales, previsionales o del seguro de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales y afectarla al pago de dichos rubros adeudados, sin perjuicio de la rescisión del contrato y demás afectaciones que corresponda realizar.

3.3 - La Administración podrá destinar la Garantía de Contrato a efectos del cobro de las multas que impusiese o para el reembolso de los gastos en que incurriese ante cualquier tipo de incumplimiento de la empresa contratada.

3.4 - La Administración quedará facultada también a retener la Garantía de Contrato en tanto la empresa contratada no acredite en debida forma el cumplimiento de todas sus obligaciones.

3.5 - En cumplimiento de lo establecido por las leyes 18.099 y 18.251, y sin perjuicio de las estipulaciones contenidas en este pliego de condiciones, se determina que ante cualquier reclamación por incumplimiento de las obligaciones que establecen las mencionadas leyes, sea formulada por los trabajadores, por la entidad previsional o por el BSE, queda pactado que los únicos, exclusivos y definitivos responsables en todos los casos y por el total de los adeudos que correspondan, serán las empresas contratadas, ejecutándose el Seguro depositado a tal efecto.

ANCAP podrá llegado el caso y sin perjuicio de las facultades ya referidas, accionar legalmente contra la empresa contratada a efectos de lograr la completa indemnización de los gastos en que hubiera incurrido por los incumplimientos de ésta.

4 -  ANTECEDENTES

El oferente deberá proporcionar los antecedentes del personal que va a designar para prestar funciones en el marco de esta contratación, destacándose que ANCAP evaluará el hecho de que la empresa oferente ofrezca tomar aquellos empleados que se hallen prestando servicios en ANCAP (cuyo desempeño haya sido evaluado a satisfacción), de modo de mejor aprovechar la experiencia adquirida en las distintas labores.

PRESENTACIÓN DE DOCUMENTACIÓN ANTE ANCAP

1_- AL INICIO DEL CONTRATO

Deberá presentar ante el Director de Obra, Encargado, Jefe del área que contrata los trabajos o Área designada por la Administración a tales efectos la siguiente documentación:

- Original y fotocopia de la Póliza del Seguro de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales del Banco de Seguros del Estado, acorde al tipo de tarea a realizar, vigente para toda la duración del contrato, amparando al personal que interviene en la contratación (el original le será devuelto una vez verificada la fotocopia).

- Original y fotocopia de la Planilla de inscripción del personal de la contratista que interviene en el contrato, en el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (el original le será devuelto luego de verificación).

c)  Original y copia de la Tarjeta de inscripción en el Banco de Previsión Social (el original le será devuelto luego de la correspondiente verificación) y copia del último recibo de pago efectuado.

2 –  A LA EJECUCION DEL CONTRATO

2.1 – Mensualmente junto con la factura

Deberá presentar, mensualmente junto con la factura, ante el Director de Obra, Encargado, Jefe del área que contrata los trabajos o Área designada por la Administración a tales efectos, la siguiente documentación:

- Factura al día de la Póliza del Seguro de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales y si se pagara en cuotas, los recibos de pago de cada cuota a la fecha, certificando que el personal afectado a las tareas se encuentra amparado por la misma.

- Planilla de Contralor de Trabajo autorizada por el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social y la nómina de los trabajadores afectados a la tarea contratada, la que deberá mantenerse actualizada.

c)  Recibos de sueldos del personal, firmados, correspondientes al mes inmediato anterior al que se factura.

Se controlará por parte de ANCAP el estricto cumplimiento de las obligaciones contraídas por la Contratista con su personal y con los Organismos de control y aportes. En caso de incumplimiento de alguna de las obligaciones por parte de la empresa contratista se rechazará la factura presentada.

El incumplimiento de alguna de las obligaciones señaladas precedentemente (normativa legal y contralor respectivo), habilitarán a ANCAP a proceder de acuerdo a lo establecido en el numeral 3.

Gerencia Abastecimiento

INSTRUCTIVO PARA LA RECEPCION Y PAGO DE FACTURAS CREDITO DE PROVEEDORES DE PLAZA

I _-  Proveedores plaza NO emisores de Comprobantes Fiscales Electrónicos (CFE):

los proveedores de ANCAP que no sean emisores de CFE deberán regirse por el siguiente procedimiento para la gestión de sus facturas de crédito:

- Entrega de bienes o servicios: Deberán realizar sus entregas de bienes o servicios con un documento que permita identificar la cantidad, calidad y precio del bien entregado o el servicio brindado, así como el número de Pedido de compra asociado. El documento puede ser una copia de la factura (sin validez legal), un remito o un formulario que podrán descargar de la web de ANCAP y completar previo a la entrega.

- Número de Recepción: Si la recepción del bien o servicio es autorizada por ANCAP, se les notificará a través de un mail automático a su casilla de correo electrónico el Número de Recepción generado por el Sistema.

- Facturas crédito: Las facturas dejarán de ser entregadas a los usuarios receptores en el momento de la entrega de los bienes o servicios, y pasarán a ser cargadas en el Portal de Proveedores con el Número de Recepción recibido por mail. Luego la factura debe ser entregada en la Mesa Centralizadora de Facturas (Edificio Central de ANCAP).

Podrán emitir una factura por una o varias entregas de bienes o servicios, pero no podrán emitir más de una factura por una misma entrega de bienes o servicios.

Comprende facturas de precio fijo y las básicas de bienes o servicios que llevan ajuste de precios.

El Portal de Proveedores es el sitio web destinado a la gestión y consulta de los proveedores, al cual se ingresa con un usuario y contraseña entregados por ANCAP. Los datos de la factura que se deben cargar en el Portal son: Serie de la Factura, Número, Fecha de emisión, Moneda, Total de la Factura, Impuesto de la Factura, Monto sin impuestos y Número de Recepción.

- Diferencias Factura – Recepción al cargar la factura al Portal: el Portal verificará los montos de las facturas automáticamente y de detectarse una inconsistencia entre el contenido de la factura y la Recepción realizada por ANCAP, el proveedor deberá comunicarse con el usuario responsable de la recepción:

  - Si el error es de ANCAP se le enviará al proveedor un nuevo Número de Recepción por mail.

  - Si el error está en la factura, el proveedor deberá anularla y emitir  una nueva factura.

- Diferencias Factura – Recepción luego de cargar la factura al Portal: De detectarse en la Mesa Centralizadora de Facturas una inconsistencia entre el contenido de la factura y la Recepción realizada por ANCAP luego de que la factura se cargó en el Portal de Proveedores:

  - Si el error estuvo en la Recepción del bien o servicio, puede dar lugar a la emisión de un “Nuevo número de Recepción” (ver punto 6 del presente procedimiento).

  - Si el error está en la factura, se le enviará un mail automático al proveedor rechazando la factura y solicitando la Nota de crédito que la anule por el total y el ingreso de la asociación de la nueva factura con la recepción en el Portal de Proveedores.

- Nuevo número de Recepción: De detectarse una inconsistencia en la Recepción del bien o servicio realizada por ANCAP en una etapa posterior del proceso, el proveedor recibirá en su casilla de correo un nuevo Número de Recepción para asociar en el Portal de Proveedores a su factura.

- Las facturas correspondientes al ajuste paramétrico de las facturas básicas gestionadas, según el punto 3), se entregarán, junto con las planillas de cálculo y todo otro documento necesario para la verificación de lo facturado, en el Área Ajuste de Precios de la Gerencia Económico-Financera (Segundo Piso Edificio ANCAP), también se entregara una  copia de la factura de ajuste y sus documentos adjuntos, en el área contratante del bien o del servicio.

- Condiciones de Presentación de las facturas:

- Original y 3 copias (pueden ser fotocopias)

- Nombre, dirección, teléfono, RUT de la empresa emisora

- Pie de imprenta no mayor a 2 (dos) años

- Fecha de la factura

- Dirigidas a ANCAP y/o Área que corresponda – RUT 210475730011

- Mes o período de realización del trabajo

- Número de licitación o procedimiento y número de pedido de compra

- Facturas de ajuste: descripción de la fórmula y valores empleados para llegar al coeficiente de ajuste, e indicar el N° de factura básica a que corresponde, mes o período de realización de los trabajos.

La no realización de las gestiones antes mencionadas por parte de los proveedores de ANCAP, impedirá el pago a los mismos.

En apoyo a las consultas que les pueden surgir a los proveedores, la Mesa Centralizadora de Facturas (ubicada en el Edificio ANCAP – Av. Libertador y Paysandú), dispondrá de puestos de trabajo que se dedicarán a dicha atención (vía presencial, mail o telefónica) así como una computadora de auto consulta y gestión de uso exclusivo para proveedores.

II - Proveedores plaza emisores de Comprobantes Fiscales Electrónicos (CFE):

Los proveedores de ANCAP que sean emisores de CFE deberán regirse por el siguiente procedimiento para la gestión de sus facturas de crédito:

- Entrega de bienes o servicios: Deberán realizar sus entregas de bienes o servicios con un documento que permita identificar la cantidad, calidad y precio del bien entregado o el servicio brindado, así como el número de Pedido de compra asociado. El documento puede ser una copia de la factura (sin validez legal), un remito o un formulario que podrán descargar de la web de ANCAP y completar previo a la entrega.

- Número de Recepción: Si la recepción del bien o servicio es autorizada por ANCAP, se les notificará a través de un mail automático a su casilla de correo electrónico el Número de Recepción generado por el Sistema.

- E- facturas crédito: Las e-facturas enviadas a ANCAP, deberán ser asociadas con el Número de Recepción (recibido por mail) en el Portal de Proveedores.

Podrán emitir una factura por una o varias entregas de bienes o servicios, pero no podrán emitir más de una factura por una misma entrega de bienes o servicios.

Si las e-factura coinciden con la recepción autorizada por ANCAP, se le enviará un mensaje automático de aceptación del documento, de lo contrario se rechazará.

Comprende facturas de precio fijo y las básicas de bienes o servicios que llevan ajuste de precios.

El Portal de Proveedores es el sitio web destinado a la gestión y consulta de los proveedores, al cual se ingresa con un usuario y contraseña entregados por ANCAP. Los datos de la Factura que se deben cargar en el Portal son: Serie de la Factura, Número y Número de Recepción.

- Diferencias Factura – Recepción: De detectarse en la Mesa Centralizadora de Facturas una inconsistencia entre el contenido de la e-factura recibida y la Recepción autorizada por ANCAP:

  - Si el error estuvo en la Recepción del bien o servicio, puede dar lugar a la emisión de un “Nuevo número de Recepción” (ver punto 5 del presente procedimiento).

  - Si el error está en la e-factura, ANCAP realiza el Rechazo Comercial de la misma. Se le enviará un mail automático al proveedor notificándole sobre el rechazo, y solicitando la emisión de la e-nota de crédito que anule la factura original por el total. Luego el proveedor debe ingresar la nueva  e-factura asociada a la recepción en el Portal de Proveedores.

La e-nota de crédito deberá incluir en el campo “Número de Identificación de Compra” serie y número de la factura contra la que se emite el comprobante.

- Nuevo número de Recepción: De detectarse una inconsistencia en la Recepción del bien o servicio realizada por ANCAP en una etapa posterior del proceso, el proveedor recibirá en su casilla de correo un nuevo Número de Recepción para asociar en el Portal de Proveedores a su factura.

- Las facturas correspondientes al ajuste paramétrico de las facturas básicas gestionadas, según el punto 3), se entregarán, junto con las planillas de cálculo y todo otro documento necesario para la verificación de lo facturado, en el Área Ajuste de Precios de la Gerencia Económico-Financera (Segundo Piso Edificio ANCAP), también se entregara una  copia de la factura de ajuste y sus documentos adjuntos, en el área contratante del bien o del servicio.

- Condiciones de Presentación de las facturas:

- Original electrónico

- Nombre, dirección, teléfono, RUT de la empresa emisora

- Fecha de la factura

- Dirigidas a ANCAP y/o Área que corresponda – RUT 210475730011

- Mes o período de realización del trabajo

- Número de licitación o procedimiento y número de pedido de compra

- Facturas de ajuste: descripción de la fórmula y valores empleados para llegar al coeficiente de ajuste, e indicar el N° de factura básica a que corresponde, mes o período de realización de los trabajos.

La no realización de las gestiones antes mencionadas por parte de los proveedores de ANCAP, impedirá el pago a los mismos.

En apoyo a las consultas que les pueden surgir a los proveedores raíz de los cambios en este instructivo, la Mesa Centralizadora de Facturas dispondrá de puestos de trabajo que se dedican a dicha atención (vía presencial, mail o telefónica) así como una computadora de auto consulta y gestión de uso exclusivo para proveedores.

CARTA DE VISITA

PLIEGO DE CONDICIONES DE LA LICITACION PUBLICA PARA CONTRATAR EL SERVICIO DE CONSULTORÍA SOBRE mantenimiento y confiabilidad en RefineríaS y terminales de distribución

Fecha: _____________________

Técnico Responsable Empresa:					Doc. Id.:

Técnico Responsable ANCAP: Sebastián Harreguy 			Doc. Id.: 2.528.358 – 4

---------------------------------------- 				------------------------------------------

Empresa 								ANCAP

Gerencia de Abastecimiento

Expediente Nº 256.161

Montevideo, setiembre de 2019

# Documentos incluidos en el pliego:

-  Pliego de Condiciones Particulares

- Modelo de Declaración para SERVICIOS (CON Suministro de bienes) que califican como nacionales (Decreto N°13/009)

- Modelo de Declaración para EMPRESAS que califican como nacionales MIPyMES.

- Disposiciones Laborales y Procedimiento de control de pagos, de prestaciones a la seguridad social y tributos, para el pago de facturas a contratistas.

- Instructivo para la recepción y pago de facturas crédito de proveedores de plaza.

- Carta de visita

  - Pliego de Condiciones Particulares Sección II

  - Avales bancarios I y II

  - Modelo de Fórmula Orientativa de Propuesta

  - Pliego Único General del Estado