Obras Sanitarias del Estado

Licitación Abreviada N° 23201

Estudio de impacto ambiental para el proyecto de Planta de Tratamiento de Aguas Residuales y de la disposición final de efluentes de San Gregorio de Polanco, Tacuarembó

Índice

Sección I	5

Pliego Único de Bases y Condiciones Generales para Contratos de Suministros y Servicios No Personales	5

1	 Disposiciones Generales	5

1.1 	Ámbito de Aplicación	5

1.2 	Jerarquía de las Normas	5

1.3 	Cómputo de Plazos	5

1.4 	Notificaciones	5

1.5 	Comunicaciones	5

1.6 	Jurisdicción competente	5

2	 Publicación del llamado	5

3	 Aclaraciones de los Pliegos	6

4	 Modificación del Pliego Particular	6

5	 Solicitud de prórroga de apertura de ofertas	6

6	 Reserva de la Administración	6

7	 Normalización de artículos	7

8	 Requisitos Formales de las Ofertas	7

8.1 	Redacción	7

8.2 	Domicilio	7

8.3 	Identificación	7

8.4 	Cumplimiento de requisitos formales	7

9	 Requisitos para la presentación de las ofertas	8

9.1 	Documentos integrantes de la oferta	8

9.2 	Requisitos previos a la presentación de la oferta	8

10	 Validez de las ofertas	8

10.1 	Consideraciones generales	8

10.2 	Objeto	9

10.3 	Precio y cotización	9

10.3.1 	Discrepancias	9

10.3.2 	Actualización de precios	10

10.4 	Tributos	11

10.5 	Regímenes de Preferencia	11

10.5.1       Régimen general	11

10.5.2 	Regímenes especiales incluidos en el Programa de Contratación Pública para el Desarrollo	13

11 	Garantía de mantenimiento de oferta	15

11.1	Ejecución	16

11.2	 Aplicación de multa	16

12 	Presentación, Confidencialidad y Apertura de ofertas	16

12.1 	Presentación	16

13 	Defectos, carencias o errores en las ofertas	17

13.1 	Comisión Asesora de Adjudicaciones	18

13.2 	Admisibilidad de las ofertas	18

13.3	 Evaluación	18

13.4	 Mejora de ofertas	19

13.5	 Negociaciones	19

13.6 	Precio Manifiestamente Inconveniente	19

13.7 	Vista de las actuaciones	19

14 	Adjudicación	20

14.1 	Dictado del acto	20

14.2 	Requisitos formales	20

15 	Aumento o disminución de contrato	20

16 	Notificación	21

17 	Devolución de las garantías de mantenimiento de oferta	21

18 	Perfeccionamiento del contrato	21

19 	Garantía de fiel cumplimiento del contrato	21

19.1 	Constitución	21

19.2 	   Opción de no presentación de la garantía	22

19.3 	   Falta de constitución de la garantía	22

19.4 	   Ejecución de garantía	22

20 	Control de calidad	22

21 	Cumplimiento personal de las obligaciones	22

22 	Mora	22

23 	Penalidades	23

24 	Importación	23

25 	Recepción	23

26 	Rescisión	23

27 	Devolución de la garantía de fiel cumplimiento de contrato	24

28 	Pagos	24

ANEXO I	25

Modelo de Declaración para BIENES que califican como nacionales	25

ANEXO II	25

Modelo de Declaración para SERVICIOS (CON Suministro de bienes) que califican como nacionales	25

ANEXO III	27

Pliego de Condiciones Particulares	27

Cumplimiento personal de las obligaciones	38

ANEXO IV	43

Carta Poder	43

Formulario de Oferta	45

ANEXO V - A	46

Planilla de Cantidades y Precios	46

ANEXO VI	47

Formato de Currículum para el personal técnico	47

ANEXO VII	48

Formularios Art. 9.1 a) Sección II	48

Experiencia del proveedor	48

ANEXO VIII	49

Especificaciones Técnicas	49

1.	OBJETO Y ALCANCE	49

2.	DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	49

3.	ACTIVIDADES A DESARROLLAR	55

4.	FORMATO DE ENTREGABLES	63

5.	CONTRAPARTE	63

6.	MODALIDAD DE TRABAJO	63

7.	PROPIEDAD INTELECTUAL DEL PROYECTO	64

8.	PERSONAL CLAVE	64

ANEXO IX	65

Declaración igualdad de género	65

# Sección I

# Pliego Único de Bases y Condiciones Generales para Contratos de Suministros y Servicios No Personales

# 1		Disposiciones Generales

# 1.1 	Ámbito de Aplicación

Las normas contenidas en el presente reglamento constituyen el Pliego Único de Bases y Condiciones Generales (en adelante, Pliego Único) para los Contratos de Suministros y Servicios No Personales, en los casos de las contrataciones cuyos montos superen el límite establecido en el Artículo 47 del TOCAF, salvo los procedimientos que requieran reglamentación especial.

# 1.2 	Jerarquía de las Normas

El Pliego de Bases y Condiciones Particulares (en adelante, Pliego Particular) sólo podrá modificar las disposiciones del presente Pliego que éste expresamente autorice.

# 1.3 	Cómputo de Plazos

Los términos fijados en el presente reglamento se computarán en días hábiles, y no se computará el día de la notificación, citación o emplazamiento.

# 1.4 	Notificaciones

Toda notificación que realice la Administración se hará en forma personal, telegrama colacionado, fax, correo electrónico, u otro medio hábil de comunicación de acuerdo a los datos proporcionados en el Registro Único de Proveedores del Estado.

# 1.5 	Comunicaciones

Todas las comunicaciones se efectuarán en el domicilio o a través de los medios que se indicaren en el Pliego Particular.

# 1.6 	Jurisdicción competente

Por el sólo hecho de presentarse, se entenderá que el oferente hace expreso reconocimiento y manifiesta su voluntad de someterse a las Leyes y Tribunales de la República Oriental del Uruguay.

# 2		Publicación del llamado

Es obligatoria la publicación de la convocatoria a procedimientos competitivos y el Pliego Particular en el sitio web de Compras y Contrataciones Estatales, cumpliendo con la antelación suficiente en casos de corresponder, sin perjuicio de otros medios que la Administración Pública estime conveniente.

En los casos de licitaciones públicas, se deberá dar cumplimiento a la normativa específica en la materia, efectuando asimismo la publicación de la convocatoria en el Diario Oficial.

# 3		Aclaraciones de los Pliegos

Las solicitudes de aclaración podrán ser formuladas por los adquirentes del Pliego Particular mediante comunicación escrita dentro del plazo que fije el mismo y por los medios que establezca. Vencido dicho término no será obligatorio proporcionar más datos aclaratorios.

Las consultas deberán ser específicas y deberán ser evacuadas por la Administración dentro del plazo que establezca el Pliego Particular, comunicando las mismas a todos los interesados a través de su publicación en el sitio web de Compras y Contrataciones Estatales. En los casos que el Pliego Particular hubiera sido adquirido, la evacuación de la consulta se comunicará asimismo en forma personal tanto al eventual oferente que la realice, como a todos aquellos que hayan adquirido dicho recaudo.

# 4		Modificación del Pliego Particular

La Administración podrá, antes que venza el plazo para la presentación de ofertas, modificar el Pliego Particular ya sea por iniciativa propia o en atención a una consulta u observación formulada por un particular. Todos los interesados serán notificados de las modificaciones introducidas, en un plazo no menor a 2 días antes del término límite para la recepción de las ofertas, personalmente al interesado que formuló la observación como a los que hayan adquirido pliegos y comunicado a los demás interesados a través del sitio web de Compras y Contrataciones Estatales.

La Administración tendrá la facultad discrecional de prorrogar la fecha u hora de apertura del procedimiento de contratación, a fin de dar a los posibles oferentes tiempo adicional para la preparación de sus ofertas, debiendo comunicarse en la forma señalada en el párrafo anterior.

# 5		Solicitud de prórroga de apertura de ofertas

Cualquier proveedor podrá solicitar prórroga de la Apertura de Ofertas. La misma se presentará a través de los medios que se indicaren en el Pliego Particular y dentro del plazo que fije el mismo.

La prórroga será resuelta por la Administración según su exclusivo criterio, y deberá notificarse personalmente al interesado. En caso de disponerse la prórroga de la Apertura, además deberá comunicarse personalmente a los que hayan adquiridos pliegos y publicarse la nueva fecha para conocimiento de los demás interesados en el sitio web de Compras y Contrataciones Estatales.

# 6		Reserva de la Administración

La Administración podrá prorrogar la Apertura, o dejar sin efecto el llamado en cualquier momento.

En los casos de prórroga de la Apertura, la Administración procederá a publicar la nueva fecha en el sitio web de Compras y Contrataciones Estatales, y en su caso, se comunicará personalmente a quienes hayan adquirido Pliegos; asimismo deberá devolver las garantías de mantenimiento de ofertas y el importe de los Pliegos a solicitud de los interesados que, ante dicha prórroga, desistan de presentar propuestas.

En caso de dejar sin efecto el Llamado, se procederá a publicar inmediatamente lo resuelto en el sitio web de Compras y Contrataciones Estatales, y en su caso, se comunicará personalmente a quienes hayan adquirido Pliegos. Consecuentemente, la Administración procederá a devolver de oficio el importe de los Pliegos y las garantías depositadas, si correspondiere.

# 7		Normalización de artículos

Cuando un bien o servicio se encuentre normalizado, la referencia a las normas estandarizadas de calidad que apliquen, incluidas en el Pliego Particular, hará obligatorio el cumplimiento de las mismas por parte de los oferentes y su control de calidad se efectuará en la forma prevista en ellas y en dicho Pliego.

# 8		Requisitos Formales de las Ofertas

# 8.1 	Redacción

Las ofertas deberán ser redactadas en forma clara y precisa, en idioma castellano y conforme lo dispuesto por el artículo 63 del TOCAF.

El Pliego Particular podrá autorizar la presentación de folletos, catálogos, etc. en idioma extranjero.

La Administración se reserva el derecho de exigir en cualquier momento su traducción al castellano.

# 8.2 	Domicilio

Las firmas proponentes deberán constituir domicilio a los efectos del procedimiento y actos posteriores al mismo.

Cuando se presenten empresas extranjeras, las firmas que no se encuentren instaladas en el país, podrán actuar por medio de representante, en cuyo caso el mismo deberá estar inscripto en el Registro Nacional de Representantes de Firmas Extranjeras, creado por la Ley Nº 16.497 de 15 de junio de 1994 y, en caso de ser adjudicatarias, deberán constituir domicilio en el mismo.

# 8.3 	Identificación

Las firmas proponentes deberán indicar los nombres de los titulares que la componen en caso de ser sociedades personales o de sus representantes autorizados, en caso de ser sociedades anónimas.

En los casos de aplicación del presente Pliego Único, las sociedades anónimas deberán agregar la nómina de los integrantes de los directorios.

# 8.4 	Cumplimiento de requisitos formales

Para la valoración del cumplimiento de los requisitos formales se aplicarán los principios establecidos en el art. 149 del TOCAF.

# 9		Requisitos para la presentación de las ofertas

El Pliego Particular no podrá imponer al oferente ningún requisito que no esté directamente vinculado a la Consideración del objeto de la contratación y a la evaluación de la oferta, reservándose sólo al oferente que resulte adjudicatario la carga administrativa de la demostración de estar en condiciones formales de contratar, sin perjuicio de las responsabilidades penales, civiles o administrativas que pudieran corresponder.

El Pliego Particular no podrá exigir documentación a la que se pueda acceder a través del RUPE o cualquier sistema de información de libre acceso.

# 9.1 	Documentos integrantes de la oferta

La oferta constará de los siguientes documentos:

a.   	Antecedentes del oferente, de acuerdo con lo que establezca el Pliego Particular, tanto respecto de la empresa como del objeto licitado.

b.   	La propuesta en todo lo que corresponda al objeto del procedimiento de contratación, incluyendo la declaración exigida en el punto 10.5.

c.   	Documentos requeridos en el Pliego Particular.

# 9.2 	Requisitos previos a la presentación de la oferta

Cuando corresponda el oferente deberá:

a.   	Depositar la garantía de mantenimiento de oferta cuando la Administración declare la obligatoriedad de la misma de acuerdo a lo establecido por el art. 64 del TOCAF.

b.   	Adquirir el Pliego, cuando el mismo tenga costo.

# 10		Validez de las ofertas

# 10.1 	Consideraciones generales

Los oferentes deberán presentar sus propuestas de acuerdo con lo establecido en el presente reglamento y en las condiciones y forma que se establezcan en el Pliego Particular, pudiendo agregar cualquier otra información complementaria, pero sin omitir ninguna de las exigencias esenciales requeridas.

A estos efectos se consideran esenciales sólo aquellos aspectos cuya omisión pueda alterar o impedir la debida igualdad de los oferentes o la consideración de las propuestas, de acuerdo con los principios establecidos en el art. 149 del TOCAF.

La admisión inicial de una propuesta no será obstáculo para su invalidación posterior si se constataren luego, defectos que violen los requisitos legales o aquellos esenciales contenidos en el Pliego respectivo.

Las ofertas que contengan apartamientos sustanciales a dichas exigencias no podrán ser consideradas.

Salvo indicación en contrario formulada en la oferta, se entiende que ésta se ajusta a las condiciones contenidas en los Pliegos, y que el proponente queda comprometido a su total cumplimiento, sin perjuicio de la facultad de la Administración de establecer en las bases del llamado exigencias de manifestación expresa por parte de los oferentes, en cuyo caso los mismos deberán cumplir con dicho requisito.

# 10.2 	Objeto

Las ofertas deberán ajustarse razonablemente a la descripción del objeto requerido, teniendo en cuenta la complejidad técnica del mismo. Se considerará que las condiciones técnicas establecidas en los Pliegos tienen un carácter indicativo para la consecución del objeto del llamado.

Si el Pliego Particular lo autoriza, podrán presentarse modificaciones, soluciones alternativas así como variantes, inclusive sin presentarse la propuesta básica.

Se considerará que una oferta es:

a.	Una modificación cuando, manteniendo la identidad del objeto licitado y presentando apartamientos no sustanciales, igualmente permite satisfacer los requerimientos que originaron el llamado.

b.   	Una solución alternativa cuando, tratándose de una opción, permite igualmente satisfacer los requerimientos que originaron el llamado, siempre que no menoscabe los principios imperantes en materia de contratación pública.

c.   	Una variante cuando, la misma presente variedad o diferencia pero manteniendo la identidad del objeto licitado.

# 10.3 	Precio y cotización

El Pliego Particular establecerá las condiciones de compra en plaza, en el exterior o indistintamente, rigiendo las cláusulas INCOTERMS -Cámara de Comercio Internacional (CCI)- aplicables en la versión vigente a la fecha de la convocatoria en lo que corresponda.

El oferente indicará los precios de los bienes y servicios que propone suministrar en las condiciones comerciales establecidas en el Pliego Particular.

Dichos precios no podrán estar sujetos a confirmación ni condicionados en forma alguna. En el caso en que el Pliego Particular no determine precisamente la cantidad a comprar, los oferentes podrán proponer precios distintos por cantidades diferentes de unidades que se adjudiquen.

El oferente indicará los precios de los bienes y servicios que propone suministrar en las condiciones comerciales establecidas en el Pliego Particular, el que establecerá el o los tipos de moneda en que deberá cotizarse y los instrumentos de pago que pueden utilizarse.

# 10.3.1 	Discrepancias

Si en la oferta hubiera discrepancia entre los precios unitarios y los totales, valdrá lo establecido en los precios unitarios.

Cuando exista diferencia entre la cantidad escrita en números y en letras, valdrá la escrita en letras.

Todo ello sin perjuicio de la facultad de la Administración de otorgar un plazo máximo de dos días hábiles en los casos en que se producen discrepancias que se deben a errores evidentes o de escasa importancia, la que operará siempre que no se altere la igualdad de los oferentes, conforme lo preceptuado por el artículo 65 inciso 7 del T.O.C.A.F.

# 10.3.2 	Actualización de precios

La obligación de cotizar precio firme sin ajustes, o de fórmulas paramétricas de actualización de precios, será incluida en las cláusulas del Pliego Particular.

A falta de especificación en el Pliego Particular los oferentes que coticen precios reajustables, deberán establecer una fórmula paramétrica que refleje la estructura de costos del producto o del servicio ofrecido, del tipo siguiente:

P1 = P0 (aA1/A0 + bB1/B0 + … + mM1/M0 + n)

Donde:

P0 = monto de la propuesta

P1 = monto actualizado de la propuesta

a, b,...m, n = coeficientes de incidencia de los parámetros.

La suma de dichos coeficientes deberá ser igual a 1.

n = coeficiente que representa el componente de la oferta cuyo precio no está sujeto a ajuste.

A, B,...M = parámetros o índices de los principales componentes de los costos del oferente.

Los parámetros con subíndice 0 toman el valor vigente al último día hábil o mes anterior a la fecha de apertura de la oferta, y los parámetros con subíndice 1 toman, para suministros, el valor vigente al día o mes anterior a la fecha de la entrega total o parcial de los bienes y, para la prestación de servicios, el promedio ponderado del valor del parámetro en el período de facturación.

Cuando la entrega se realice dentro del plazo contractual, el ajuste del precio se calculará a entrega real. Si la referida entrega se realizara fuera de dicho plazo por razones imputables al proveedor o a sus subcontratistas, el ajuste de precio se calculará tomando como fecha de entrega la contractualmente convenida. Sin embargo, si esto implica una erogación mayor para la Administración, se ajustará a entrega real.

Podrá aplicarse la misma fórmula paramétrica para el caso de demora en el pago.

Los valores de todos los parámetros contenidos en la fórmula de ajuste deberán estar documentados por publicaciones oficiales o que merezcan la confianza de la Administración. Dichas publicaciones deberán estar claramente definidas en la oferta y, en caso de ser extranjeras, se incluirá una copia de las mismas.

En el caso de suministros tarifados oficialmente en el País, la Administración no pagará precios o aumentos mayores a los decretados por la autoridad competente, aún cuando la fórmula paramétrica eleve éstos a un valor superior.

Asimismo cuando existan disposiciones conteniendo cláusulas que limiten el traslado de los aumentos a los precios, las mismas serán tenidas en cuenta.

# 10.4 	Tributos

Todos los tributos que legalmente corresponden al contratista por el cumplimiento del contrato se considerarán incluidos en los precios cotizados.

El oferente, cuando corresponda, desglosará el importe de aquellos tributos en los que la administración sea agente de retención (Impuesto al Valor Agregado, IRNR u otro tributo vigente) del precio global de la oferta. Cuando el oferente no deje constancia expresa al respecto, se considerará dichos tributos incluidos en el monto de la oferta.

Las creaciones, supresiones o modificaciones de los tributos que graven la última etapa de la comercialización de los bienes o prestación de servicios serán reconocidos en todos los casos a favor del adjudicatario o de la Administración según corresponda.

# 10.5 	Regímenes de Preferencia

# 10.5.1  Régimen general

El margen de preferencia a los productos que califican como nacionales frente a los que no califican, establecido en el art. 58 del TOCAF, modificativas y concordantes, tendrá el alcance, naturaleza y procedimientos de cálculo siguientes:

i)   Será aplicable en los casos de licitaciones públicas y licitaciones abreviadas así como en los casos de compras por excepción en las que dicha preferencia resulte procedente, cuando el monto supere el establecido para la obligatoriedad del presente Pliego Único. Dicho monto es el estimado por la Administración al aprobar la convocatoria.

ii)  Será aplicable siempre que exista paridad de calidad o de aptitud. Se considera que existe paridad de calidad o aptitud entre ofertas cuando las mismas cumplan los requisitos técnicos exigidos en el Pliego Particular.

No será aplicable en las contrataciones y adquisiciones de bienes o servicios, realizadas por los Entes Autónomos y Servicios Descentralizados del dominio industrial, comercial y financiero del Estado, destinadas a servicios que se encuentren de hecho o de derecho en regímenes de libre competencia.

# BIENES

El margen de preferencia a los bienes que califiquen como nacionales será del 8% en el precio respecto de los que no califiquen como nacionales, de acuerdo con los criterios de evaluación que se determinan en el Pliego Particular.

Los oferentes que deseen acogerse al presente beneficio deberán formular una declaración jurada detallando los bienes a proveer que califican como nacionales (Anexo I), debiendo quien resulte adjudicatario, en aplicación del citado beneficio, presentar el certificado de origen respectivo emitido por las Entidades Certificadoras, en un plazo no mayor a 15 días hábiles contados a partir de la notificación de la resolución de adjudicación.En ausencia de declaración a los efectos del presente régimen los bienes serán considerados como no nacionales.

En caso de que el certificado no fuera presentado en el plazo previsto o fuera denegado, se dejará sin efecto la adjudicación la cual recaerá en la siguiente mejor oferta.

# SERVICIOS

El margen de preferencia a los servicios que califiquen como nacionales será del 8% en el precio respecto de los que no califiquen como nacionales de acuerdo con los criterios de evaluación que se determinan en el Pliego Particular. Cuando el servicio incluya el suministro de bienes, el monto sobre el que se aplicará el margen de preferencia no considerará el precio de aquellos bienes que no califiquen como nacionales. A estos efectos, el oferente deberá declarar el porcentaje del precio del servicio correspondiente a bienes que no califican como nacionales (Anexo II).

En caso de ausencia de declaración del mencionado porcentaje no será aplicable el presente beneficio.

Fórmulas de cálculo

Los precios comparativos de los productos y servicios que califiquen como nacionales y los que no califiquen como tales se evaluarán de acuerdo con las fórmulas siguientes, sin perjuicio de la consideración de los demás criterios de evaluación de ofertas:

- Bienes y servicios que no incluyan bienes

PCN = PN - (PN x 0,08) PCNN = PNN

- Servicios que incluyan bienes

PCN = PN - PN x (1 - % BNN) x 0,08

Donde

PCN = precio comparativo del producto nacional con la aplicación de la preferencia a la industria nacional

PCNN = precio comparativo del producto que no califica como nacional

PN = precio del producto nacional puesto en almacenes del comprador

PNN = precio del producto que no califica como nacional puesto en almacenes del comprador

%BNN = porcentaje del precio del servicio que representan los bienes que no califican como nacionales (declarado por el oferente)

Cuando  los  demás  criterios de  evaluación, establecidos en el Pliego Particular, tengan asignada una cuantificación monetaria, la misma se sumará al precio comparativo.

En el caso de los bienes, la comparación de precios entre los productos que califiquen como nacionales y los que no califiquen, sean éstos cotizados en plaza o a importar, se efectuará considerando, sea en forma real o ficta, todos los gastos requeridos para colocar los productos en almacenes del comprador y en igualdad de condiciones.

Se considerarán almacenes del comprador a todos los recintos habituales de recepción de mercaderías de acuerdo con las características de éstas, inclusive los obradores.

En esta comparación se deberán incluir todos los tributos que correspondan (aranceles generales, aranceles de acuerdos de integración, etc.), aún aquellos de los cuales la Administración se encuentre exonerada.

No se incluirán en los precios comparativos los importes correspondientes al Impuesto al Valor Agregado.

# 10.5.2 	Regímenes especiales incluidos en el Programa de Contratación Pública para el Desarrollo

10.5.2.1 	Subprograma de Contratación Pública para el Desarrollo de las MIPYME

La promoción a los productos que califican como nacionales frente a los que no califican, establecida en los arts. 59 y 60 lit. A del TOCAF, modificativas y concordantes, tendrá el alcance, naturaleza y procedimientos de cálculo siguientes:

b1) 	Preferencia en el precio

i) Será aplicable cuando intervengan micro, pequeñas y medianas empresas (en adelante MIPYME) con bienes de su producción así como con servicios prestados o ejecutados directamente por ellas, que califiquen como nacionales. A los efectos de ampararse en el referido subprograma, las empresas deberán estar incluidas en alguna de las categorías previstas en el Dec. No.º 504/007 de 20 de diciembre de 2007 y ajustarse a lo dispuesto en el Dec. Nº 371/010 de 14 de diciembre de 2010.

ii) Será aplicable siempre que exista paridad de calidad o de aptitud. Se considera que existe paridad de calidad o aptitud entre ofertas cuando las mismas cumplan los requisitos técnicos exigidos en el Pliego Particular. No será aplicable en las contrataciones y adquisiciones de bienes o servicios, realizadas por los Entes Autónomos y Servicios Descentralizados del dominio industrial, comercial y financiero del Estado, destinadas a servicios que se encuentren de hecho o de derecho en regímenes de libre competencia.

iii) El margen de preferencia a los productos y servicios que califiquen como nacionales de micro y pequeñas empresas será del

8% y para medianas empresas del 4% cuando compitan entre sí o bien cualquiera de las categorías o todas ellas frente a productos o servicios nacionales que no califiquen como MIPYME, y siempre que no existan ofertas de productos o servicios que no califiquen como nacionales.

iv) El margen de preferencia a los productos y servicios que califiquen como nacionales de micro y pequeñas empresas será del 16% y para medianas empresas del 12% en cualquier circunstancia en que participe un producto o servicio que no califique como nacional y su oferta sea válida.

v) El monto sobre el que se aplicará el margen de preferencia a los servicios de micro, pequeñas y medianas empresas que califiquen como nacionales y que incluya el suministro de bienes, no considerará el precio de aquellos bienes que no califiquen como nacionales. A estos efectos, la Administración tendrá en cuenta los porcentajes establecidos en el certificado de participación en el programa de contratación pública para el desarrollo de las MIPYME emitido por la DINAPYME.

vi) En el caso de los bienes, la comparación de precios entre los productos ofrecidos por empresas que califiquen como MIPYME y los que no califiquen, sean éstos cotizados en plaza o a importar, se efectuará considerando, sea en forma real o ficta, todos los gastos requeridos para colocar los productos en almacenes del comprador y en igualdad de condiciones.

Se considerarán almacenes del comprador a todos los recintos habituales de recepción de mercaderías de acuerdo con las características de éstas, inclusive los obradores.

En esta comparación se deberán incluir todos los tributos que correspondan (aranceles generales, aranceles de acuerdos de integración, etc.), aún aquellos de los cuales la Administración se encuentre exonerada.

No se incluirán en los precios comparativos los importes correspondientes al Impuesto al Valor Agregado.

vii) Los precios comparativos de los productos y servicios ofrecidos por empresas que califiquen como MIPYME y los que no califiquen como tales se evaluarán de acuerdo con las fórmulas siguientes, sin perjuicio de la consideración de los demás criterios de evaluación de ofertas:

- Bienes y servicios que no incluyan bienes, proporcionados por MIPYME

PCM = PM - (PM x B)

- Servicios que incluyan bienes, proporcionados por MIPYME

PCM = PM - PM x (1 - % BNN) x B

Donde:

PCM = precio comparativo del producto MIPYME con la aplicación de la preferencia.

PM = precio del producto MIPYME puesto en almacenes del comprador.

%BNN = porcentaje del precio del servicio que representan los bienes que no califican como nacionales de acuerdo con el certificado del art. 5 del Dec. Nº 371/010.

B = preferencia de acuerdo con los numerales iii) y iv) precedentes.

Cuando los demás criterios de evaluación, establecidos en el Pliego, tengan establecida una cuantificación monetaria, la misma se sumará al precio comparativo.

En caso de ausencia de declaración del mencionado porcentaje no será aplicable el presente beneficio.

b2) 	Reserva de mercado para MIPYME

i) Las empresas que cumplan los requisitos previstos en los numerales i) y ii), del precedente b1) podrán presentarse a la contratación o adquisición invocando explícitamente el mecanismo de Reserva de Mercado.

ii) Mediante este mecanismo la empresa deberá ofertar una cantidad igual al 10% del total del quantum previsto por la contratación o adquisición.

iii) La empresa que invoque este mecanismo no podrá presentar, dentro de la misma licitación, otra oferta o propuesta.

iv) Sin perjuicio de lo dispuesto en el numeral siguiente, se deberá adjudicar a la mejor de las ofertas que invoque el mecanismo de Reserva de Mercado, el 10% del quantum total del objeto licitado. La parte restante se asignará a la mejor oferta.

v) Este mecanismo no aplica en los siguientes casos:

a) cuando resulte ganadora una empresa por aplicación del régimen previsto en el precedente b1.

b) cuando la mejor oferta que se ampara en el mecanismo de Reserva de Mercado supera en 16% o más a la mejor de las ofertas que se presentan por el total del monto licitado. Se entiende por mejor de las ofertas la de menor precio o la que obtenga la mejor calificación según corresponda, sin perjuicio de que por aplicación de la Preferencia a la Industria Nacional (PIN) pueda resultar ganadora otra oferta.

c) en aquellas excepciones en que el ordenador del gasto correspondiente considere impracticable o inconveniente la aplicación del mecanismo de Reserva de Mercado, en cuyo caso deberá:

1) Establecer esta excepción en el Pliego Particular, y

2) Fundamentar su decisión en todos los casos, quedando dicha fundamentación a disposición de cualquier interesado a partir de la fecha de publicación del Pliego.

d) cuando se trate de una compra realizada al amparo del literal B y literal C, numerales 1, 3 y siguientes del art. 33 del TOCAF.

vi) No serán de aplicación a las ofertas que se amparen al mecanismo de Reserva de Mercado las demás preferencias en precio previstas en el presente numeral 10.5.1 y 10.5.2.1.

# 11 	Garantía de mantenimiento de oferta

El oferente podrá constituir la garantía mediante depósito en efectivo o en valores públicos, fianza o aval bancario, o póliza de seguro de fianza, por un valor fijo en moneda nacional o extranjera que se determinará en el Pliego Particular.

El mismo Pliego podrá establecer la obligatoriedad de su constitución. En caso contrario el oferente podrá optar por constituirla o no.

En ningún caso podrán exigirse garantías por ofertas cuyos montos sean inferiores al tope de la licitación abreviada.

El Pliego Particular podrá establecer garantías diferentes o exonerar al oferente de su constitución cuando ello resulte conveniente a la Administración.

# 11.1	Ejecución

La garantía podrá ser ejecutada:

a)  Cuando el oferente desista de su oferta durante su período de mantenimiento.

b)  Cuando el adjudicatario no constituya en tiempo y forma la garantía de fiel cumplimiento del contrato, cuando corresponda.

c)  Cuando el adjudicatario se niegue o no concurra a firmar el contrato, habiendo sido notificado para ello.

# 11.2	 Aplicación de multa

En el caso en que el oferente opte por no constituir la garantía de mantenimiento de oferta, en las mismas hipótesis del numeral anterior, se aplicará una multa del 5% del monto máximo de su oferta. El acto administrativo o resolución que imponga la multa será título ejecutivo, sin perjuicio del resarcimiento de los eventuales daños y perjuicios que dicho incumplimiento pueda haber causado a la Administración, y la comunicación del hecho al RUPE.

# 12 	Presentación, Confidencialidad y Apertura de ofertas

# 12.1 	Presentación

La presentación de las ofertas podrá realizarse personalmente contra recibo, o por correo, fax, en línea a través de los sitios web de Compras y Contrataciones Estatales u otros medios remotos de comunicación electrónica según lo disponga el llamado, no siendo de recibo las que llegaren fuera de las condiciones establecidas en el Pliego Particular.

El resguardo de las ofertas, en todos los casos, será responsabilidad de la Administración contratante, asegurando su confidencialidad e inviolabilidad hasta el momento de la apertura.

12.2	Confidencialidad

El oferente podrá declarar con carácter confidencial, especificándolo debidamente, la siguiente información:

*	la relativa a sus clientes;

*	la que puede ser objeto de propiedad intelectual;

*	la que refiera al patrimonio del oferente;

*	la que comprenda hechos o actos de carácter económico, contable, jurídico o administrativo, relativos al oferente, que pudiera ser útil para un competidor;

*	la que esté amparada en una cláusula contractual de confidencialidad;

*	y aquella de naturaleza similar de acuerdo con lo que establezca el Pliego Particular.

La información declarada en tal carácter deberá presentarse en forma separada del resto de la oferta, en sobre o en archivo digital. En todos los casos deberá identificarse como “Información Confidencial”.

El oferente que presente información confidencial deberá presentar en la oferta un “resumen no confidencial” de dicha información, que sea breve y conciso (Decreto Nº 232/010 de 2 de agosto de 2010).

No se considerarán confidenciales los precios, las descripciones de bienes y servicios ofertados, ni las condiciones generales de la oferta.

12.3	 Apertura

La apertura de las ofertas se hará en forma pública en el lugar, día y hora fijados en las publicaciones, en presencia de los funcionarios que designe al efecto la Administración Pública licitante y de los oferentes o sus representantes que deseen asistir. En caso de apertura electrónica, ésta se efectuará en forma automática y el acta se remitirá a la dirección electrónica de los oferentes.

En dicho acto no se podrá rechazar la presentación de ninguna propuesta sin perjuicio de su invalidación posterior y se controlará si se ha constituido la garantía, cuando ello correspondiera.

La admisión inicial de una propuesta no será obstáculo a su rechazo si se constataren luego defectos que violen los requisitos legales o aquellos sustanciales contenidos en el respectivo Pliego.

Se considerarán apartamientos sustanciales aquellos que no pueden subsanarse sin alterar materialmente la igualdad de los oferentes.

Los oferentes podrán requerir a la Administración que le facilite copia o archivo electrónico de las ofertas presentadas para su análisis. El costo será de cargo del solicitante.

Abierto el acto no podrá introducirse modificación alguna en las propuestas, pudiendo no obstante, los oferentes o sus representantes formular las manifestaciones, aclaraciones o salvedades que deseen.

Finalizado el acto se labrará acta circunstanciada que será firmada por los funcionarios actuantes y los oferentes que hubieren consignado constancias en la misma, así como por los demás oferentes que lo deseen hacer.

# 13 	Defectos, carencias o errores en las ofertas

La Administración podrá otorgar a los proponentes un plazo máximo de dos días para salvar los defectos, carencias formales o errores evidentes o de escasa importancia; este plazo podrá ampliarse para proveedores del exterior y en ese caso se aplicará a todos los oferentes.

El plazo antes mencionado no se otorgará cuando a juicio de la Administración se altere materialmente la igualdad de los oferentes, o cuando se presuma la existencia de alguna maniobra destinada a obtener una ventaja indebida.

# 13.1 	Comisión Asesora de Adjudicaciones

Las ofertas serán estudiadas por una Comisión Asesora de Adjudicaciones, a la que le compete informar fundadamente acerca de la admisibilidad y conveniencia de las ofertas.

A los efectos de producir su informe la Comisión Asesora de Adjudicaciones podrá:

1.	Solicitar a cualquier oferente las aclaraciones necesarias, no pudiendo pedir ni permitir que se modifique el contenido de la oferta.

2.	Recabar otros asesoramientos dejando expresa constancia que aquellos que intervengan en tal calidad deberán excusarse cuando medie cualquier circunstancia comprobable que pueda afectar su imparcialidad.

Finalmente la Comisión Asesora de Adjudicaciones emitirá su informe que deberá contener los fundamentos que respalden su juicio de admisibilidad y su opción por la oferta más conveniente, exponiendo las razones de la misma.

El pronunciamiento deberá recaer sobre cada ítem, salvo que en el Pliego Particular se establezca un criterio diferente.

El dictamen de la Comisión Asesora de Adjudicaciones no genera ningún derecho a favor de los oferentes.

# 13.2 	Admisibilidad de las ofertas

La Administración actuante efectuará el análisis de admisibilidad de las propuestas, lo que implica determinar si las ofertas presentadas cumplen con la normativa vigente en la materia, lo que comprende, entre otras, las disposiciones del Texto Ordenado de Contabilidad y Administración Financiera del Estado vigentes, así como las contenidas en el Pliego Único aplicable y en los Pliegos de Condiciones Particulares que rijan en el procedimiento de que se trate.

# 13.3	 Evaluación

En el Pliego de Condiciones Particulares se deberán establecer los criterios de evaluación, conforme a uno de los siguientes sistemas:

- Determinación del o los principales factores (cuantitativos y/o cualitativo) que se tendrán en cuenta para evaluar las ofertas, así como la ponderación de cada uno a efectos de determinar la calificación asignada a cada oferta, en su caso (Arts. 48 Lit. C y 65 final del T.O.C.A.F.).

b) 	Utilización del factor precio en forma exclusiva, u otro elemento cuantitativo, el que será aplicado únicamente respecto de quienes cumplan con los requisitos mínimos previstos en las bases del llamado (Art. 68 inciso 3º del T.O.C.A.F.).

# 13.4	 Mejora de ofertas

Si en la comparación efectuada se encuentran dos o más ofertas que reciban calificación similar o que tengan precio similar, según sea el criterio de evaluación aplicado, la Comisión Asesora de Adjudicaciones, o el ordenador, en su caso, podrá invitar a los oferentes respectivos a mejorar sus ofertas, otorgándoles un plazo no menor a dos días para presentarlas.

Se considerarán ofertas con calificación similar aquellas que no difieran en más de un 5% (cinco por ciento) de la mejor calificada conforme a los criterios cuantificados definidos en los Pliegos de Condiciones.

Se considerarán ofertas con precio similar a aquellas que no difieran en más del 5% (cinco por ciento) del precio de la menor.

En caso de que, como resultado de la mejora de ofertas, dos ofertas o más resultaran iguales en valor, se podrá promover una puja a la baja de precios entre ellas, dividir la adjudicación entre dos o más oferentes o efectuar un sorteo.

# 13.5	 Negociaciones

El Pliego Particular podrá establecer que en caso de existir ofertas similares en los términos definidos por el art. 66 del TOCAF, se podrán entablar negociaciones con los respectivos oferentes, a fin de obtener mejores condiciones técnicas, de calidad o de precio.

Se considerará similares las ofertas cuando su calificación es similar o su precio es similar, según los criterios de evaluación previstos en las bases del llamado.

# 13.6 	Precio Manifiestamente Inconveniente

Si los precios de la o las ofertas recibidas son considerados manifiestamente inconvenientes, el ordenador o en su caso la Comisión Asesora de Adjudicaciones debidamente autorizada por este, podrá solicitar directamente mejoras en sus condiciones técnicas, de precio, plazo o calidad.

# 13.7 	Vista de las actuaciones

En todo procedimiento competitivo de contratación cuyo valor supere el cuádruple del monto máximo para la licitación abreviada correspondiente al organismo, una vez obtenido el pronunciamiento de la Comisión Asesora de Adjudicaciones y antes de la adjudicación o rechazo de las ofertas por apartamiento de las normas o condiciones preestablecidas, la Administración deberá dar vista del expediente a los oferentes, excepto de aquella información de carácter confidencial contenida en las ofertas respecto de la cual se haya dado cumplimiento a la normativa vigente en la materia para ser considerada como tal (Ley Nº 18.381 y Arts. 28 a 32 del Decreto Nº 232/010) debiendo haber sido presentadas en ese carácter (Art. 10 Ley Nº 18.381).

A tales efectos, se pondrá el expediente de manifiesto por el término de cinco días, notificándose a los interesados dentro de las veinticuatro horas de dispuesto el trámite aludido.

Los oferentes podrán formular por escrito, dentro del plazo establecido en el inciso precedente, las consideraciones que les merezca el proceso cumplido hasta el momento y el dictamen o informe de la Comisión Asesora de Adjudicaciones. No será necesario esperar el transcurso de este plazo si los interesados expresaran que no tienen consideraciones que formular.

Los escritos o impugnaciones que se formulen en esta etapa por los interesados serán considerados por la Administración como una petición, de acuerdo con lo dispuesto por los artículos 30 y 318 de la Constitución de la República a tener en cuenta al momento de dictar la resolución de adjudicación, y respecto de cuya petición debe existir informe fundado.

El interesado remitirá copia del escrito o impugnación presentada al Tribunal de Cuentas, disponiendo de un plazo de cuarenta y ocho horas a tales efectos.

# 14 	Adjudicación

# 14.1 	Dictado del acto

Recibido el informe de la Comisión Asesora de Adjudicaciones y cumplida la vista, en su caso, el ordenador competente dispondrá del plazo tentativo establecido en los procedimientos de contratación del organismo dentro del cual deberá adjudicar, declarar desierto o rechazar todas las ofertas, lo que deberá publicarse en el sitio web de Compras y Contrataciones Estatales, así como solicitar ampliación de información o seguir otros cursos de acción por razones de buena administración.

El ordenador efectuará la adjudicación a la oferta más conveniente a los intereses de la Administración Pública y las necesidades del servicio, apreciando el dictamen de la Comisión Asesora de Adjudicaciones. En caso de apartarse del mismo, deberá dejarse expresa constancia de los fundamentos por los cuales se adopta resolución divergente.

# 14.2 	Requisitos formales

Una vez dictado el acto de adjudicación y previo a su notificación se le solicitará al adjudicatario, en el plazo en que la administración disponga, la presentación de todos los requisitos formales que corresponda para acreditar que se encuentra en condiciones de contratar con el Estado.

En ningún caso se podrá solicitar aquella documentación a la que se pueda acceder a través del RUPE o cualquier sistema de información de libre acceso.

# 15 	Aumento o disminución de contrato

La Administración se reserva el derecho de aumentar o disminuir unilateralmente las prestaciones objeto de la contratación hasta un máximo de 20% y 10%, respectivamente, respetando las condiciones y modalidades originales.

También podrán aumentarse o disminuirse en mayores proporciones a las indicadas, previo consentimiento del adjudicatario, respetando las condiciones que rigen la contratación.

En ningún caso los aumentos podrán exceder el 100% del objeto del contrato.

Los porcentajes referidos precedentemente se aplican sobre cada una de las prestaciones objeto del contrato.

Las resoluciones de ampliación de contrato deberán publicarse en el sitio web de Compras y Contrataciones Estatales.

# 16 	Notificación

El acto administrativo que disponga la adjudicación o el rechazo de ofertas será notificado a todos los oferentes.

# 17 	Devolución de las garantías de mantenimiento de oferta

Cuando se hayan rechazado todas las ofertas, se procederá a la devolución de las garantías de mantenimiento de oferta constituidas.

Adjudicada una propuesta y perfeccionado el contrato en los términos del art. 69 del TOCAF, se procederá a la devolución de las garantías de mantenimiento de oferta constituidas a los restantes oferentes.

Al adjudicatario se le devolverá su garantía de mantenimiento de oferta una vez que se haya perfeccionado el contrato y se hubiere constituido la garantía de fiel cumplimiento del contrato, de corresponder su constitución.

# 18 	Perfeccionamiento del contrato

El contrato se perfeccionará con la notificación al oferente del acto que disponga su adjudicación dictado por el ordenador competente, previa intervención del Tribunal de Cuentas de la República.

La administración podrá establecer en los Pliegos Particulares o en la resolución de adjudicación, la forma escrita o requisitos de solemnidad a cumplir con posterioridad al dictado del mencionado acto o existan otras condiciones suspensivas que obsten para el perfeccionamiento del contrato.

# 19 	Garantía de fiel cumplimiento del contrato

# 19.1 	Constitución

Cuando el monto total adjudicado supere el 40% del tope de la licitación abreviada establecida en el art. 33 del TOCAF, el adjudicatario constituirá una garantía equivalente al 5% del monto de la adjudicación. Esta garantía se podrá acrecer con una retención de los sucesivos pagos, lo que deberá estar establecido en el Pliego Particular.

El adjudicatario constituirá la garantía mediante depósito en efectivo o en valores públicos, fianza o aval bancario, o póliza de seguro de fianza.

La Administración podrá establecer en el Pliego Particular, garantías o montos diferentes a lo expresado precedentemente, determinar que sean obligatorias cuando la contratación lo justifique o exonerar de la presentación cuando ello le resulte conveniente.

A efectos de determinar el monto de la garantía los valores públicos serán considerados por su valor nominal, excepto que la Administración considere que éste es sustancialmente superior a su valor de mercado.

Cuando la garantía se constituya en moneda extranjera, se tomará el tipo de cambio interbancario vendedor y arbitraje, vigente al cierre de la Mesa de Cambios del Banco Central del Uruguay del día anterior al de la constitución de la garantía.

# 19.2 	Opción de no presentación de la garantía

El Pliego Particular podrá establecer el derecho de los adjudicatarios a optar por no presentar garantía. En caso de hacer uso de este derecho, el incumplimiento del contrato se sancionará con una multa equivalente al 10% (diez por ciento) de la adjudicación.

# 19.3 	Falta de constitución de la garantía

La falta de constitución de la garantía de fiel cumplimiento del contrato en tiempo y forma, en los casos que sea exigible, hará caducar los derechos del adjudicatario, pudiendo la Administración hacer uso de la facultad establecida en el inciso final del art. 70 del TOCAF.

# 19.4 	Ejecución de garantía

La garantía de fiel cumplimiento del contrato podrá ser ejecutada en caso que el adjudicatario no de cumplimiento a las obligaciones contractuales.

# 20 	Control de calidad

La Administración Pública podrá efectuar, directamente o a través de organismos de normalización y certificación, controles de calidad de los productos ofertados o contratados.

En los casos en que la Agencia de Compras y Contrataciones del Estado desarrolle normas de calidad de productos y servicios, las mismas deberán ser consideradas.

# 21 	Cumplimiento personal de las obligaciones

El contratista deberá cumplir por sí las obligaciones asumidas. Sólo podrá verificarse la cesión del contrato a solicitud fundada del contratista y con el consentimiento por escrito del organismo contratante, previa demostración de que el cesionario brinda las mismas seguridades de cumplimiento, registrándose el hecho en el RUPE.

En todos los casos el cesionario deberá probar que tiene capacidad para contratar con el Estado y que reúne los requisitos exigidos para contratar con el mismo.

También se requerirá la autorización del organismo contratante para subcontratar total o parcialmente.

# 22 	Mora

La mora se configura por el incumplimiento de las obligaciones contractuales y se producirá de pleno derecho por el solo vencimiento de los términos establecidos, sin necesidad de interpelación judicial o extrajudicial alguna.

# 23 	Penalidades

Las penalidades por mora podrán ser:

A) 	un porcentaje del monto total del contrato, o de la cuota parte correspondiente, por el incumplimiento.

B) 	un porcentaje de dicho monto o cuota parte, proporcional al período de incumplimiento.

El Pliego Particular determinará dichos porcentajes y su límite máximo.

C) 	suma fija.

Las penalidades por mora se aplicarán con independencia de la indemnización que por daños y perjuicios pudiera corresponder.

En caso que la Administración establezca en el Pliego Particular el derecho de los adjudicatarios a optar por no presentar garantía de fiel cumplimiento de contrato, y se incumpliera el contrato, el acto administrativo que imponga la multa será título ejecutivo, sin perjuicio del resarcimiento de los eventuales daños y perjuicios que dicho incumplimiento pueda haber causado a la Administración y la comunicación del hecho al RUPE.

# 24 	Importación

En caso de bienes a ser importados por la Administración, se establecerá en el Pliego Particular las condiciones y requisitos a cumplir por los oferentes y adjudicatarios.

# 25 	Recepción

El adjudicatario deberá efectuar la entrega de bienes o la prestación de servicios en las condiciones y plazos previstos en la contratación.

La Administración efectuará los controles de calidad que sean pertinentes. En caso de que algún elemento no cumpla con lo solicitado, el proveedor, a su costo y dentro del plazo que fije el Pliego Particular deberá sustituirlo por el adecuado, no dándose trámite a la recepción hasta que no haya cumplido la exigencia precedente, sin perjuicio de la aplicación de las multas correspondientes.

Si vencido dicho plazo el proveedor no hubiese hecho la sustitución, ni justificado a satisfacción de la Administración la demora originada, se podrá ejecutar la Garantía de Fiel Cumplimiento del Contrato o si el adjudicatario hubiera optado por no presentar garantía, conforme lo dispuesto en el art. 64 inciso 4º del TOCAF, aplicar la multa prevista en el citado artículo, comunicándose al RUPE.

# 26 	Rescisión

La Administración podrá rescindir unilateralmente el contrato por incumplimiento grave del adjudicatario, debiendo notificarlo de ello.

No obstante, la misma se producirá de pleno derecho por la inhabilitación superviniente por cualquiera de las causales previstas en la ley.

La rescisión por incumplimiento del contratista, aparejará su responsabilidad por los daños y perjuicios ocasionados a la Administración y la ejecución de la garantía de fiel cumplimiento del contrato o la aplicación de la multa dispuesta en el art. 64 inciso 4º del TOCAF, en caso en que el oferente hubiera optado por no presentar garantía, sin perjuicio del pago de las demás multas que corresponda, efectuándose la comunicación al RUPE.

En caso de rescisión del contrato antes de iniciarse su ejecución material, el ordenador podrá efectuar la adjudicación al siguiente mejor oferente de ese procedimiento de compra, previa aceptación de éste. En caso de no aceptación se podrá continuar con el orden de prelación resultante de la evaluación de las ofertas.

# 27 	Devolución de la garantía de fiel cumplimiento de contrato

La garantía de fiel cumplimiento de contrato será devuelta de oficio por la Administración, una vez verificado el cumplimiento de todas las obligaciones contractuales.

# 28 	Pagos

El Pliego Particular establecerá las condiciones y formas de pago. En todos los pagos la Administración podrá deducir del monto a pagar, la suma correspondiente a cualquier deuda que el contratista mantenga con el organismo contratante, relativa al contrato.

# ANEXO I

# Modelo de Declaración para BIENES que califican como nacionales

El que suscribe (NOMBRE DE QUIEN FIRME Y TENGA PODERES SUFICIENTES PARA REPRESENTAR A LA EMPRESA OFERENTE) en representación de (NOMBRE DE LA EMPRESA OFERENTE) declara que los bienes integrantes de la oferta que se detallan a continuación califican como nacionales de acuerdo a la normativa vigente.

Por lo tanto, solicita la aplicación del beneficio que consagra el Art. 58 del TOCAF.

____________________

Firma autorizada

# ANEXO II

# Modelo de Declaración para SERVICIOS (CON Suministro de bienes) que califican como nacionales

El que suscribe (NOMBRE DE QUIEN FIRME Y TENGA PODERES SUFICIENTES PARA REPRESENTAR A LA EMPRESA OFERENTE) en representación de (NOMBRE DE LA EMPRESA OFERENTE) declara que su oferta califica como nacional de acuerdo a lo dispuesto en el art. 8 del Decreto Nº 13/009.

Declara, asimismo, que el/los servicio/s que ofrece incluye/n el suministro de bienes y los que NO CALIFICAN COMO NACIONALES representan el XX % del precio ofrecido (si se trata de varios servicios ofrecidos se deberá detallar el porcentaje en cada caso).

Por lo tanto, solicita la aplicación del beneficio que consagra el Art. 58 del TOCAF.

____________________

Firma autorizada

# ANEXO III

# Pliego de Condiciones Particulares

| 1.5 | Comunicaciones Se agrega: Comunicaciones a O.S.E. Las comunicaciones a O.S.E. se realizarán a la Oficina de Licitaciones de O.S.E. Personalmente en Av. Gral. San Martín 3235 - Montevideo- Uruguay Correo electrónico: licitaciones@ose.com.uy Comunicaciones de O.S.E. Las comunicaciones que realice O.S.E. las efectuará a través del correo electrónico que figure en el RUPE. |
| --- | --- |
| 1.6 | Jurisdicción competente Se agrega: Competencia judicial Para todos los efectos judiciales o extrajudiciales que tengan relación con el presente pliego, el proceso licitatorio del cual forma parte, así como la relación contractual que se perfeccionará en la forma establecida en el Artículo 69 del TOCAF, se establece que cualquier trámite o proceso judicial que se inicie se someterá a los Tribunales de Justicia Ordinaria del Departamento de Montevideo que por turno y materia corresponda. La presentación de una oferta implicará indefectiblemente la aceptación de la presente prórroga de competencia, así como todas las condiciones establecidas en este Pliego. |
| 3 | Aclaraciones de los Pliegos Se agrega: Las solicitudes de aclaración podrán ser formuladas con una antelación mínima de hasta 7 (siete) días hábiles de la fecha fijada para la apertura de las ofertas. Este plazo se computará a partir del día siguiente al de presentación de la solicitud. Vencido el mismo no será obligatorio proporcionar más datos aclaratorios. La solicitud estará dirigida a la Oficina de Licitaciones por los siguientes medios: Personalmente en la Oficina de Licitaciones: Av. Gral. San Martín 3235, Montevideo, Uruguay Correo electrónico: licitaciones@ose.com.uy Las respuestas a las consultas efectuadas serán publicadas en la Página de la Agencia Reguladora de Compras Estatales, en un plazo de hasta 2 días hábiles previo al acto de apertura. |
| 5 | Solicitud de prórroga de apertura de ofertas Se agrega: La solicitud de prórroga de apertura de ofertas podrá presentarla cualquier interesado, debiendo hacerlo por escrito, dirigida a la Oficina de Licitaciones de O.S.E., con una antelación mínima de hasta 5 (cinco) días hábiles de la fecha fijada para ese acto. Los medios para solicitarla son los que se indican: Oficina de Licitaciones de O.S.E. Av. Gral. San Martín 3235, CP 11.700, Montevideo, Uruguay Correo electrónico: licitaciones@ose.com.uy |
| 9 | Requisitos para la presentación de las ofertas Se agrega: El Oferente será quien formaliza la oferta, contrata y se obliga con la Administración, ya sea que actúe por sí mismo, o a través de representante. |
| 9.1 a) | Documentos integrantes de la oferta Se agrega: Antecedentes del oferente: Experiencia general del proveedor del servicio El oferente deberá demostrar como experiencia general mínima: la ejecución de 5 (cinco) contratos de Estudios de Impacto Ambiental en el marco del trámite de Solicitud Autorización Ambiental Previa, en los últimos 10 (diez) años (contados a partir de la fecha de apertura de la licitación). Experiencia particular del proveedor del servicio El oferente deberá demostrar como experiencia particular mínima haber obtenido por lo menos 2 (dos) Autorizaciones Ambientales Previas y/o Autorizaciones Ambientales Especiales de plantas de tratamiento secundario (o superior) de efluentes (domésticos y/o industriales) en los últimos 10 (diez) años, en el marco de compromisos contractuales asumidos a esos efectos. Estas autorizaciones deben haber requerido Estudio de Impacto Ambiental de acuerdo al Decreto 349/005. Se deberá adjuntar copia de la Resolución Ministerial correspondiente como comprobante. De lo contrario, no se tendrá en cuenta para la experiencia particular del proveedor. Tanto para la experiencia general como para la experiencia particular de la empresa oferente, los plazos establecidos precedentemente deberán cumplirse a la fecha de apertura de la licitación. Esta información deberá presentarse completando el formulario de Experiencia (Anexo VII). Si los antecedentes de Experiencias refieren a servicios realizados para Administraciones públicas, se deberá incluir en la oferta copia del cumplimiento de los mismos. En caso de tratarse de antecedentes con clientes privados se deberá incluir en la oferta comprobante emitido por el referido cliente. De lo contrario, en cualquiera de los casos, no se tendrá en cuenta esa experiencia. Personal clave a desempeñarse en este servicio Representante Técnico: Será el Jefe de Proyecto especificado en el numeral 8 del Anexo VIII y deberá cumplir con los requisitos de formación y experiencia allí establecidos. Medio de contacto del Representante técnico: (teléfono fijo, celular y correo electrónico), quien será el nexo entre O.S.E. y el proveedor del servicio. Experiencia del Personal Clave que se asignará a los trabajos Currículum firmados del Personal Clave que figura en el Anexo VIII numeral 8 (Jefe de Proyecto y los tres profesionales especialistas) que acrediten su formación y su experiencia profesional teniendo en cuenta la mínima experiencia requerida en dicho Anexo. Los currículum deberán presentarse según el formato establecido en el Anexo VII, firmados con fecha menor a los 30 días de la fecha de apertura de la licitación, e incluyendo la fecha de obtención del título universitario, años de experiencia en la profesión y en las áreas de trabajo específicas. Durante toda la ejecución del Contrato, la consultora que resulte adjudicataria deberá poner a disposición de este contrato todos los especialistas propuestos. En cualquier caso que deba proceder a suplir personal del Equipo de trabajo presentado en la oferta por razones de fuerza mayor, licencias médicas, licencias anuales, rechazo del personal por parte de O.S.E. con solicitud de su remplazo, etc., el reemplazo deberá cumplir como mínimo con las Calificaciones Técnicas del personal a suplir, y su aceptación quedará sujeta al solo juicio de la Administración. No poder cumplir con esta condición será razón de rechazo de la oferta o de rescisión de Contrato. La consultora desarrollará sus tareas en permanente contacto con la Gerencia de Gestión Ambiental de O.S.E. o quien ésta designe y las otras áreas de O.S.E. vinculadas a tareas necesarias para el cumplimiento del objeto de la presente licitación. Información que deberá presentarse en la oferta completando el formulario Antecedentes personal clave (Anexo VII) y acreditarse presentando fotocopia de título de graduación y dirección de domicilio constituido. Plan de trabajo Plan de Trabajo Plan de Trabajo que detalle la planificación de los trabajos de consultoría a los efectos de abordar todas las actividades descriptas en el Anexo VIII. Deberá incluir la descripción detallada de los enfoques a tener en cuenta, la metodología de trabajo y de todo tipo de análisis a realizar, la información de base necesaria, las formas de relacionamiento con O.S.E., la organización del personal y los técnicos asignados a cada actividad con su grado de responsabilidad, indicando la especialidad de cada uno, todo ello aplicado al objeto de la presente licitación, no admitiéndose descripciones generales. El incumplimiento del alcance requerido para el Plan de Trabajo será motivo de rechazo de la oferta. Cronograma de trabajo Cronograma de trabajo, formulado de forma de cumplir los plazos máximos establecidos en el Art. 25 del presente Pliego, en el cual se detallen las actividades y los períodos de ejecución de las mismas, las fechas de entrega de los informes de avance parciales, incluyendo un cuadro en el que se especifique la cantidad de meses-hombre y/o horas-hombre dedicadas a cada actividad por cada uno de los miembros del equipo técnico, y el lugar físico donde las realizará. El cronograma de trabajo será objeto de control por parte de O.S.E. durante el desarrollo de la consultoría, debiendo coincidir en todos los aspectos con la propuesta presentada. |
| 9.1 b) | Documentos integrantes de la oferta Se agrega: Se deberá presentar: La Oferta redactada conforme establece el Anexo V y declaraciones de MYPYMES y bienes de calificación nacional (si correspondiese). O.S.E. se reserva el derecho de solicitar cualquier información adicional que entienda necesaria para el estudio de las ofertas. |
| 9.1 c) | Documentos integrantes de la oferta Se agrega: Declaración Igualdad de género En el marco de lo dispuesto por las Leyes Nos. 17.215, 18.104, 18.561 y 19.161 y la Ordenanza Ministerial del M.S.P. 217/2009 sobre Lactancia materna, los proponentes deberán acreditar al momento de la presentación de sus ofertas haber implementado en sus empresas una política para abordar situaciones de acoso sexual y políticas y/o acciones concretas para la promoción de la igualdad de oportunidades desde la perspectiva de género, de acuerdo a declaración jurada que figura en el Anexo IX. |
| 9.2 | Requisitos previos a la presentación de la oferta Se agrega: Para presentar la oferta los oferentes deberán: Estar registrados en el RUPE (Registro Único de Proveedores del Estado, Decreto del Poder Ejecutivo No. 155/013), siendo los estados admitidos del trámite de registro los siguientes: “EN INGRESO” o “ACTIVO”. Depositar la Garantía de Mantenimiento de Oferta en las condiciones previstas en el Art. 11 del PCP. Tener vigente el Seguro contra Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales establecido por la Ley 16.074. |
| 10.1 | Consideraciones Generales Se agrega: Se fija el plazo de mantenimiento de oferta en 120 (ciento veinte) días calendario a partir de la apertura de la licitación. Transcurrido ese plazo, las ofertas se considerarán mantenidas hasta que se inicie la ejecución del contrato. En caso que el oferente no tenga interés en mantener su oferta por un plazo superior al fijado, deberá presentar nota manifestando el retiro de la oferta y la solicitud de devolución de la Garantía de Mantenimiento de Oferta correspondiente, siempre que la misma sea recibida con anterioridad a la notificación de la adjudicación. |
| 10.2 | Objeto El objeto de la licitación es la contratación de los servicios de consultoría que aseguren a OSE la obtención de la Autorización Ambiental Previa por parte de la DINACEA, Ministerio de Ambiente (MA) para la obra de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales y de la disposición final de efluentes de San Gregorio de Polanco, de acuerdo a las condiciones establecidas en este Pliego y las Especificaciones técnicas y controles del Anexo VIII. Plazo de prestación del servicio es el establecido en el Art. 25 del presente pliego. Forma de pago es la establecida en el Art. 28 del presente pliego. |
| 10.3 | Precio y cotización Se agrega: Forma de cotizar: A los efectos de esta licitación, los trabajos de consultoría se contratarán por precio global. La oferta deberá realizarse en las condiciones de pago establecidas en el Art. 28. Precio de la oferta y precio de comparación de la oferta El precio de la oferta deberá realizarse en condiciones de pago a 30 (treinta) días de la fecha de la factura. El Precio de comparación de la oferta se define como el precio de los trabajos de consultoría más los tributos que por todo concepto sean de aplicación. A efectos de formular el Precio de la oferta y el Precio de comparación de la oferta, el oferente deberá completar la Planilla de Cantidades y Precios del Anexo VI. Los precios ofertados no podrán estar sujetos a confirmación ni condicionados en forma alguna, y deberán comprender todos los gastos necesarios para el correcto cumplimiento del servicio e incluir todos los tributos y obligaciones que sean de aplicación. El oferente es el único responsable del precio ofertado, no existiendo posibilidad de reclamo si al momento de ejecutar los trabajos estos superan los montos incluidos en su oferta. Moneda de la oferta, de comparación y de pago La moneda de cotización, de comparación y de pago, será pesos uruguayos, no siendo de recibo otras. |
| 10.3.2 | Actualización de precios Únicamente serán objeto de ajuste de precios las ofertas formuladas en pesos uruguayos. Las ofertas formuladas en moneda extranjera no serán objeto de ajuste alguno, considerándose al firme. P=Po(IPC/IPCo) siendo: P Precio actualizado del servicio realizado. Po Precio de oferta del servicio. IPC Valor del Índice de Precios al Consumo según el Instituto Nacional de Estadística correspondiente al mes anterior al de la realización de los trabajos. IPCo Valor del ítem anterior correspondiente al mes anterior a la fecha de apertura de la licitación. No se aceptarán ofertas que la modifiquen o propongan otras fórmulas, lo que será causa de rechazo de la oferta. A los efectos de la liquidación del ajuste de precio, el adjudicatario deberá presentar una nota solicitando la aprobación del ajuste de precios correspondiente a los servicios realizados en el mes conforme a los plazos indicados en el presente Pliego, en Oficina N°4 de Gestión Ambiental, 3er Piso, Carlos Roxlo 1275, Montevideo. Dichas solicitudes podrán presentarse hasta un plazo máximo de 60 días calendario de presentada la factura entregada. Pasado ese plazo, se considerará que no presentará reclamo por el ajuste de precio. En la hipótesis de que el precio actualizado del servicio (P), derive de una paramétrica inferior a uno y por tal motivo se deba realizar un ajuste que implique una corrección a la baja, la Administración deberá notificar al adjudicatario y solicitarle la nota de crédito del caso. Dicha notificación deberá realizarse hasta en un plazo máximo de 60 días corridos de presentada la factura del servicio prestado. Pasado ese plazo se considerará que OSE no hará uso del ajuste de precios. Una vez notificado al proveedor de la aprobación del ajuste de precios que corresponda, éste dispondrá de un plazo de 5 días corridos para la presentación de la factura/nota de crédito en la forma que establece el Art. 28 de la presente Sección. Pasado ese plazo, si el caso fuera, que correspondía la emisión de una factura y la misma no ha sido presentada, se entenderá que esa es la intención del proveedor. En el caso que hubiese correspondido la emisión de una nota de crédito y la misma no fue presentada, la Administración hará la deducción pertinente. En todos los casos la aceptación o rechazo de las liquidaciones por variación de precios quedará a exclusivo juicio de OSE. |
| 10.4 | Tributos Se agrega: Todos los tributos que legalmente corresponden al adjudicatario para el cumplimiento del contrato se considerarán incluidos en los precios cotizados. Se indicará si corresponde Impuesto al Valor Agregado (IVA) y porcentajes del mismo. De no indicarse se considerará incluido en el precio cotizado. O.S.E. rechazará de plano las ofertas que establezcan traslados tributarios diferentes a lo dispuesto en la Sección I del presente pliego |
| 10.5 | Regímenes de Preferencia BIENES O SERVICIOS QUE CALIFICAN COMO NACIONALES En la oferta, los interesados en beneficiarse con el margen de preferencia, deberán especificarlo y presentar la Declaración Jurada establecida en el Art. 10.5.1 del Decreto No. 131/014 (Anexo I). MICRO, PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS (MIPYMEs) Para la aplicación del beneficio, el oferente deberá presentar conjuntamente con su oferta el Certificado expedido por Dinapyme que acredite su condición de MIPYME y la Participación en el Subprograma de Contratación para el Desarrollo (Arts. 2 y 5, y concordantes del Decreto No. 371/010). No aplica la reserva de mercado. |
| 11 | Garantía de Mantenimiento de Oferta Si la oferta, considerando el precio más IVA, supera el monto de $ 11.011.999 (pesos uruguayos once millones once mil novecientos noventa y nueve) se deberá constituir, obligatoriamente y previo al acto de apertura una Garantía de Mantenimiento de Oferta por la suma de $ 110.000 (pesos uruguayos ciento diez mil). La Garantía de Mantenimiento de Oferta se constituirá a nombre del Oferente y a la orden de la Administración de las Obras Sanitarias del Estado y podrá consistir en: Depósito o transferencia bancaria a las cuentas : Caja de ahorro en moneda nacional: Cuenta BROU No. 001552171-00134 Caja de ahorro en dólares estadounidenses: Cuenta BROU No. 001552171-00128 Caja de ahorro en euros: Cuenta BROU No. 001552171-00127 Valores públicos, fianza o aval bancario. Póliza de seguro de fianza. A efectos de determinar el monto de la garantía los valores públicos serán considerados por su valor nominal. Cuando la garantía se constituya en moneda extranjera, se tomará el tipo de cambio interbancario billete y arbitraje vigente al cierre de la Mesa de Cambio del Banco Central del Uruguay al día anterior al de la constitución de la garantía. Si la Garantía de Mantenimiento de Oferta se constituye mediante fianza o aval bancario, dichos documentos emitidos por la entidad garante deberán venir acompañados de certificación notarial de firmas. La garantía deberá constituirse previo al acto de apertura, en el Módulo de Atención a Proveedores, ubicado en la Planta Baja del Edificio Central de OSE, Carlos Roxlo 1275, Montevideo, Uruguay. |
| 12 | Presentación Se agrega: La oferta en su totalidad se presentará numerada correlativamente incluyendo la Planilla de Cantidades y Precios (Anexo VI), en original papel firmada y acompañada de 4 (cuatro) copias papel idénticas a la oferta original. Además se entregará la referida Planilla de Cantidades y Precios (Anexo VI) en formato digital (planilla de cálculo). Así conformada la oferta se presentará en sobre cerrado hasta la hora fijada para la apertura, en la Oficina de Licitaciones de O.S.E. ubicada en la Av. San Martín 3235, Dpto. Montevideo. No se aceptarán ofertas entregadas fuera del plazo fijado. |
| 12.3 | Apertura Se agrega: La fecha y hora de apertura se dará a conocer en las publicaciones oficiales del llamado a licitación. |
| 13.2 | Admisibilidad de las ofertas Se agrega: A los efectos de esta licitación se definen ofertas válidas a aquellas ofertas que se ajusten al objeto de la licitación conforme al Art. 10.2 y que hayan cumplido con los requisitos formales de presentación y los estipulados en los Arts. 9.1 a), 9.1 b), 9.1 c) y 9.2. Para esto el oferente completará los Formularios de los Anexos del presente Pliego y proporcionará la información y documentación requerida. La verificación determinará si la oferta PASA o NO PASA a la etapa de evaluación. |
| 13.3 | Evaluación El procedimiento de evaluación se realizará sobre el conjunto de ofertas válidas (ofertas que pasaron). La evaluación constará de un componente técnico y otro monetario, siguiendo el criterio que se establece a continuación: CF = a x CT + b x CE siendo: CF Calificación final de la oferta válida. CT Calificación técnica de la oferta válida. CE Calificación económica de la oferta válida. a y b Factores de ponderación de CT y CE tal que a + b = 1. A los efectos de esta licitación a= 0,40 y b= 0,60. Se adjudicará a la oferta válida que obtenga el mayor puntaje de calificación final, suma de calificación técnica más calificación económica. A cada oferente se le asignará una Calificación Técnica (CT) y una Calificación Económica (CE). Las calificaciones obtenidas serán usadas para determinar la Calificación Final de la Empresa (CF). Calificación técnica de la Oferta (CT): La Calificación Técnica se determinará en base a los siguientes conceptos, con un puntaje máximo de 100 según se detalla a continuación. Metodología y Plan de ejecución de los trabajos (máximo 40 puntos): Se evaluarán los siguientes componentes y puntajes máximos asociados: Enfoque técnico y metodológico:--------------------------------------- 15 puntos Plan de trabajo: ----------------------------------------------------------- 10 puntos Organización y dotación de personal----------------------------------- 15 puntos Experiencia y capacidad técnica acreditada del equipo de trabajo propuesto (máximo 30 puntos): Se evaluará al Jefe de Proyecto y Equipo de trabajo con los siguientes puntajes máximos asociados: Jefe de Proyecto:---------------------------------------------------------- 10 puntos Equipo de trabajo:-------------------------------------------------------- 20 puntos El Jefe de Proyecto será evaluado por los años de experiencia como jefe/director de proyectos y en Estudios de Impacto Ambiental para solicitudes de AAP de proyectos de características similares (plantas de tratamiento de efluentes domésticos y/o industriales). Se asignarán 2 puntos por año de experiencia. El equipo de trabajo será evaluado por la formación y años de experiencia en las siguientes áreas: modelación de calidad de aguas, ecología acuática limnología y social. El Jefe de equipo podrá cubrir una de estas áreas. Se evaluará de la siguiente manera: Área de conocimiento Puntaje máximo Forma de evaluar Modelación de calidad de aguas 8 - 2 puntos por formación específica o posgrado en el área de conocimiento - 1 punto por año de experiencia en EsIA de plantas de tratamiento de efluentes Ecología acuática/ limnología 6 Social 6 Antecedentes del Oferente (máximo 30 puntos): Se otorgarán 4 puntos por cada Estudio de Impacto Ambiental realizado en el marco de Autorizaciones Ambientales de proyectos con características similares a las del objeto de la licitación, en los últimos 10 años (contados a partir de la fecha de apertura de la licitación). La información se deberá presentar completando el formulario de Experiencia del oferente (Anexo VII) y acreditarse mediante comprobante emitido por el cliente (público o privado), con aclaración por el mismo, que la ejecución fue cumplida de conformidad. De lo contrario, no se tendrá en cuenta esa experiencia. Se descontarán 5 puntos del total del puntaje obtenido por cada registro de antecedente negativo en RUPE en los últimos 10 años (contados a partir de la fecha de apertura de la licitación). Calificación económica de la oferta (CE): A la oferta con menor precio de comparación se le asignarán 100 puntos. Esa oferta se tomará como base 100 y al resto se le otorgará el puntaje proporcional a esta. La oferta válida con el mayor puntaje será la propuesta para la adjudicación. |
| 13.5 | Negociaciones En caso de ofertas con precio similar O.S.E. podrá recurrir al instituto de mejora de ofertas y/o negociación a los efectos establecidos en el Art. 66 del TOCAF. |
| 14.1 | Adjudicación O.S.E. adjudicará de conformidad con lo establecido en los Art. 10.2, 10.3 y 13.3 O.S.E se reserva el derecho de rechazar todas las ofertas. |
| 14.2 | Adjudicación - Requisitos formales Se agrega: Para ser adjudicatarios los oferentes deberán estar inscriptos en forma definitiva en el referido Registro (RUPE), habiendo adquirido el estado de “ACTIVO”. Si al momento de la adjudicación, el proveedor que resulte adjudicatario no hubiese adquirido el estado de “ACTIVO” en RUPE, una vez dictado el acto, la Administración otorgará un plazo de 5 (cinco) días hábiles a partir de la comunicación a fin de que el mismo adquiera dicho estado, bajo apercibimiento de adjudicar el llamado al siguiente mejor oferente en caso de no cumplirse este requerimiento en el plazo mencionado. En caso que el adjudicatario tenga una representación legal o comercial por una persona física o jurídica la adjudicación se considerará de la siguiente forma: En caso de representante legal La adjudicación será a nombre del representado, quien deberá estar inscripto en RUPE y cumplir con lo solicitado en el literal a) de este artículo. A su vez deberá facturar y será el beneficiario del cobro, en el caso de que el pago sea realizado mediante carta de crédito, será el beneficiario de la misma. En caso de representante comercial La adjudicación será a quien presenta la oferta, y cumpla con lo solicitado en el literal a) de este artículo. A su vez deberá facturar y será el beneficiario del cobro. En caso de importación, podrá abrirse una carta de crédito transferible siendo siempre el adjudicatario el que debe facturar. Si la información no constare en el RUPE o la misma fuera insuficiente, se le exigirá al adjudicatario la acreditación de los siguientes documentos: Poder con facultades suficientes del firmante de la oferta. Antecedentes legales acerca de la constitución y naturaleza jurídica y nacionalidad de la empresa o consorcio proponente, agregando testimonio de los estatutos o documentos constitutivos respectivos y de sus modificaciones o certificado notarial que lo acredite. Deberá acreditar además si la empresa es filial o subsidiaria de cualquiera otra. Previa comunicación, quien resulte adjudicatario dispondrá de un plazo de 48 (cuarenta y ocho) horas para entregar la documentación antes referida, a la Oficina de Licitaciones de O.S.E. |
| 19.1 | Garantía de fiel cumplimiento del contrato - Constitución Se agrega: La Garantía de fiel cumplimiento de contrato será obligatoria por el 5% (cinco por ciento) del monto total adjudicado y se presentará o constituirá en el Módulo de Atención a Proveedores de O.S.E., ubicado en la Planta Baja del Edificio Central, sito en la calle Carlos Roxlo 1275, Montevideo. El monto mínimo para exigir la referida garantía por el período enero-diciembre 2022 es de $ 4.405.000 (pesos uruguayos cuatro millones cuatrocientos cinco mil). Si la garantía de fiel cumplimiento de contrato se constituye mediante fianza o aval bancario, dichos documentos emitidos por la entidad garante deberán venir acompañados de certificación notarial de firmas. La Garantía de fiel cumplimiento de contrato será devuelta por O.S.E., una vez verificado el cumplimiento de todas las obligaciones contractuales. |
| 21 | Cumplimiento personal de las obligaciones Se agrega: Normativa legal y disposiciones correspondientes a la Ley 18.251. Son obligaciones del prestador del servicio, dar cumplimiento durante la ejecución del contrato a la normativa legal vigente, relacionada a la actividad del servicio prestado (laboral, tributaria, seguridad ocupacional, medioambiental, etc.), y en particular, a las disposiciones laborales y salariales contenidas en la Ley 18.251 y Decreto 137/016. El prestador del servicio deberá comunicar a O.S.E. los datos personales de los trabajadores afectados a la prestación del servicio contratado a fin de facilitar el contralor y los eventuales cambios en la nómina de trabajadores afectados a la prestación del servicio contratado. Excepto con la aprobación previa por escrito de O.S.E., el adjudicatario no cederá ni transferirá el Contrato ni ninguna parte del mismo para llevar a cabo ninguna parte de los servicios. |
| 23 | Penalidades Mora en el inicio del contrato: Por cada día de mora en el inicio del contrato, se aplicará una multa del 1/1000 (uno por mil) del monto total del contrato, la que será descontada de la primera factura. Esta multa podrá a solo juicio de O.S.E. ser devuelta en la última factura, si el adjudicatario diera cumplimiento al total del servicio en el plazo fijado en el Art. 25 del presente Pliego. Mora por incumplimiento de los plazos parciales y final Por cada día de mora en el cumplimiento de los plazos parciales y total establecidos a la Consultora en el Art. 10.2, se aplicará una multa del 1/1000 (uno por mil) del monto total del contrato, la que será descontada del pago parcial correspondiente. Esta multa podrá a solo juicio de O.S.E. ser devuelta en la última factura, si el adjudicatario diera cumplimiento al total del servicio en el plazo final fijado en el Art. 10.2 del presente Pliego. El incumplimiento total o parcial del adjudicatario de los compromisos contraídos con O.S.E., será pasible de las sanciones que al caso correspondan, según lo dispuesto en el Reglamento de Proveedores de O.S.E., pudiendo llegarse a la rescisión del contrato, lo que a su vez dará mérito a la pérdida de la Garantía de Fiel Cumplimiento del mismo. O.S.E. podrá asimismo exigir por la vía correspondiente los daños y perjuicios emergentes del incumplimiento e incluso podrá encomendar la realización del objeto del contrato por cuenta del adjudicatario omiso. |
| 25 | Recepción Se agrega: Condiciones de ejecución del servicio El servicio será prestado en las condiciones que establecen las Especificaciones técnicas y controles (Anexo VIII) y cumpliendo la normativa y las disposiciones establecidas en el presente Pliego. Plazo para la realización de los trabajos: El plazo máximo de la consultoría será de 365 (trescientos sesenta y cinco) días calendario contados a partir de la firma del Acta de Inicio, con los siguientes plazos parciales: La Consultora tendrá 15 días calendario de plazo, contados a partir de la firma del Acta de inicio para la presentación del Plan de Trabajo Ajustado. O.S.E., a través de la Gerencia de Gestión Ambiental (GGA), procederá a la revisión del Plan de Trabajo Ajustado. En caso de tenerse observaciones, la Consultora contará con 5 días hábiles para realizar las correcciones pertinentes. La Consultora tendrá un plazo de 60 días calendario contados a partir de la firma del Acta de inicio, para la entrega del borrador de Estudio para la determinación del punto de vertido de la PTAR a O.S.E. a través de la GGA, que procederá a la revisión de la documentación presentada. Dicho documento será un entregable a O.S.E., no requiriendo entrega del mismo a DINACEA. La Consultora tendrá un plazo de 90 días calendario para la presentación de un Borrador de los Documentos de Proyecto (DP) y del Estudio de Impacto Ambiental (EsIA), contados a partir de la firma del Acta de inicio. O.S.E. a través de la GGA procederá a la revisión de la documentación presentada. Con las modificaciones que hubieran sido necesarias, se procederá a preparar los documentos definitivos para su presentación ante la DINACEA. La consultora tiene un plazo máximo de 30 días calendario contados a partir de la devolución de O.S.E. para entregar la versión ajustada de los DP y del EsIA. Si a juicio de la contraparte esta entrega tuviera observaciones que resultaran en un documento no satisfactorio, se considerará causal de rescisión del contrato. Para dar respuesta a cada solicitud de información complementaria, correcciones o ampliaciones de información solicitadas por DINACEA, el consultor contará con un plazo máximo de 30 días calendario u otro plazo menor que establezca DINACEA para cada contestación. De acuerdo al Decreto 349/005 el MVOTMA dispondrá de un plazo de 120 días calendario para pronunciarse sobre la SAAP, los cuales se interrumpen en cada solicitud de información complementaria. El Informe Ambiental Resumen (IAR) será presentado en un plazo máximo de 20 días calendario a partir del día en que DINACEA lo solicite. En caso de que surjan observaciones o modificaciones por parte de la DINACEA, la Consultora tendrá un plazo máximo de 15 días calendario desde cuando la DINACEA lo solicite para incorporar o modificar lo solicitado. A continuación se presenta un esquema con los plazos máximos del proceso de obtención de AAP a partir del Acta de Inicio. Entrega de borradores DP y EsIA para revisión de GGA-OSE 90 días Elaboración y presentación de la SAAP: 140 días Revisión GGA-OSE 10 días hábiles Entrega final 30 días Presentación a DINACEA de la SAAP 5 días hábiles Evaluación de DINACEA (Decreto 349/005)* Respuesta a solicitudes de información complementaria 1 30 días Revisión GGA-OSE 5 días hábiles Evaluación de DINACEA* Respuesta a solicitudes de información complementaria 2 30 días Revisión GGA-OSE 5 días hábiles Evaluación DINACEA y solicitud de IAR* Elaboración y entrega del IAR 20 días Revisión GGA-OSE 5 días hábiles Manifiesto público del IAR* Audiencia pública (si es requerido) Resolución Ministerial* * El plazo total para estas etapas, de acuerdo al Decreto 349/005 DINAMA, es de 120 días calendario. Los plazos están especificados en días calendario salvo que se especifique lo contario. SAAP: Solicitud de Autorización Ambiental Previa IAR: Informe Ambiental Resumen GGA: Gerencia de Gestión Ambiental de OSE Acta de Inicio El Acta de Inicio se deberá firmar en un plazo no mayor a 10 días calendario a partir de la fecha de la notificación de adjudicación definitiva (comunicación del número de pedido de compra). Se realizará en el día fijado en la Gerencia de Gestión Ambiental, debiéndose extenderse el Acta de Inicio por duplicado, donde conste haberse verificado este inicio con arreglo al servicio contratado, incluyendo las observaciones que durante esa instancia hubieren podido surgir. Uno de los ejemplares del Acta de Inicio se agregará al expediente respectivo, quedando el otro en poder del adjudicatario. Recepción del servicio Se considerará que el servicio contratado termina cuando se obtenga la Resolución Ministerial, por medio de la cual el Ministerio de Ambiente otorga a O.S.E. la Autorización Ambiental Previa para la obra de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales y de la disposición final de efluentes de San Gregorio de Polanco, y la aprobación por parte de la DINACEA de los requerimientos adicionales impuestos en dicha autorización que correspondan a inconsistencias, errores u omisiones en el Estudio de Impacto Ambiental (de acuerdo a lo establecido en el numeral 3 del Anexo VIII). La Garantía de fiel cumplimiento de contrato será devuelta por O.S.E., una vez verificado el cumplimiento de todas las obligaciones contractuales. Información Se pondrá a disposición de la consultora, sin cargo y en plazo razonable: - la Comunicación del Proyecto con Viabilidad Ambiental de Localización presentada a DINACEA; - otros datos e información pertinente que se tenga disponible. A los efectos de elaborar la propuesta, en el Anexo VIII se presentan los datos básicos del Proyecto. |
| 26 | Rescisión del contrato Se agrega: Si completada cualquier etapa del trabajo, O.S.E. considerara inadecuados, insuficientes o de cualquier forma inaceptables los resultados hasta entonces obtenidos, y si los consultores no adoptaran en los plazos establecidos en las cláusulas contractuales, las medidas correctivas conducentes a la aprobación por O.S.E. de lo actuado por los mismos, la Administración podrá proceder por su sola voluntad a la suspensión o rescisión del contrato. En esa circunstancia, la empresa contratista sólo tendrá derecho a percibir los importes correspondientes a las etapas que se hubieren aprobado anteriormente, si las mismas no hubieren sido cobradas todavía. |
| 28 | Pagos Se agrega: La condición de pago será a 30 (treinta) días calendario de la fecha de emisión de la factura. Pagos parciales La empresa adjudicataria facturará: el 10 % (diez por ciento) del monto total del contrato contra la aprobación de O.S.E. del Plan de Trabajo Ajustado con los contenidos establecidos en el Anexo VIII. El 10 % (diez por ciento) del monto total del contrato contra la aprobación de O.S.E. del Estudio para la determinación del punto de vertido de la PTAR el 30 % (treinta por ciento) del monto total del contrato contra la aprobación de OSE de la documentación necesaria para que se presente la Solicitud de Autorización Ambiental Previa (Documentos de Proyecto y Estudio de Impacto Ambiental) a la DINACEA. el 20 % (veinte por ciento) del monto total del contrato contra la aprobación de O.S.E. de la documentación del Informe Ambiental Resumen para su presentación ante DINACEA. el restante 30 % (treinta por ciento) del monto total del contrato al finalizar la consultoría, contra la Resolución Ministerial otorgando la Autorización Ambiental Previa y haber completado el asesoramiento sobre los requerimientos adicionales impuestos en dicha autorización. Los contenidos de los informes y las condiciones de aprobación de los mismos son los establecidos en el Anexo VIII del presente pliego. Atraso en los pagos Si O.S.E. efectuara el pago de una factura más allá del plazo establecido, el proveedor del servicio tendrá derecho a un ajuste adicional aplicando al monto atrasado la tasa de interés por recargos de financiación vigente a la fecha que cobra la Dirección General Impositiva. El proveedor del servicio deberá indicar expresamente su voluntad de hacer uso de este derecho. En caso contrario se entenderá que no se aplicarán recargos por atrasos en los pagos. A esos efectos, deberá presentar una nota solicitando la aprobación de la liquidación del ajuste correspondiente por el atraso en el pago, en el Módulo de Atención a Proveedores de OSE Montevideo, sito en la Planta Baja del Edificio Central de OSE, calle Carlos Roxlo 1275, conforme a los plazos indicados en el presente pliego. O.S.E. no considerará de recibo otros tipos de puniciones que el indicado o que superen la tasa de interés referida. Facturación Proveedores no incluidos en el Sistema de Facturación Electrónica Las facturas deberán presentarse en los Módulos de Atención a Proveedores, del Interior, UGD o de Montevideo (planta baja del Edificio Central, calle Carlos Roxlo 1275) según corresponda. Las mismas deberán incluir el dato de la HS/RM (Hoja de Servicio, debidamente autorizada o Recepción de materiales) proporcionada por OSE. Proveedores incluidos en el Sistema de Facturación Electrónica Para los casos de proveedores que dispongan de Facturación Electrónica, deberán incorporar, al momento de la emisión de la factura, en el campo Orden de Compra, el dato de la HS/RM (Hoja de Servicio, debidamente autorizada o Recepción de Materiales) proporcionada por OSE, o dispondrán de un plazo de 72 (setenta y dos) horas para ingresar en la Web de OSE a la aplicación Proveedores-Ingreso HS/RM CFE y asociar el número de CFE con la HS/RM. |

# ANEXO IV

# Carta Poder

_______ (lugar), ________ (fecha)

De nuestra mayor consideración

Por la presente carta poder ________________ nombre del/los poderdante(s)) autorizo/amos ___________ (Nombre del (los) apoderado(s)) con Cédula de Identidad No./s. _____________ para que en mi (nuestro) nombre y representación, realice(n) todo tipo de trámites, gestiones y peticiones ante cualquier Oficina o repartición de la Administración de las Obras Sanitarias del Estado (O.S.E.), en relación a esta Licitación Abreviada No. _______ en trámite en dicho Organismo.

En consecuencia él (los) apoderado(s) queda(n) facultado(s) expresamente para:

- Retirar la documentación necesaria para poder participar en la referida licitación.

- Gestionar la inscripción de la Empresa en los Registros existentes o que se creen.

- Entregar en depósito las garantías necesarias y retirarlas en el momento que indique O.S.E.

- Firmar las propuestas y presentarlas en el acto de apertura, pudiendo realizar las observaciones que estime convenientes siempre que se refieran a dicho acto exigiendo o no que se deje constancia en el acta respectiva.

- Efectuar declaraciones sean juradas o no.

- Interponer todo tipo de recursos.

- Otorgar y suscribir todo tipo de documentos y especialmente los contratos pertinentes con O.S.E. en caso de ser adjudicatario(s) de la presente licitación con todas las cláusulas y requisitos de estilo.

La intervención personal del (los) mandante(s) en el trámite no significará revocación tácita del presente, al que se tendrá por vigente y válido hasta tanto no se notifique por escrito a las oficinas y reparticiones en las cuales fue presentado, su suspensión, limitación o revocación.

SOLICITO(AMOS) la intervención del escribano_____________ a los efectos de certificación de las siguientes firmas.

SIGUE certificación notarial de firmas, en sellado notarial y con los timbres correspondientes.

En caso de tratarse de sociedades el escribano actuante deberá hacer un control completo de las mismas y de la inscripción en el Registro Público de Comercio, publicaciones, representación de los firmantes, vigencia de los cargos, etc. En caso de ser sociedad anónima deberá hacer un control del decreto que autoriza su funcionamiento. En caso de que la sociedad actúe por poder: vigencia del mismo.

NO SE REQUERIRÁ LA PRESENTACIÓN DE LA PRESENTE CARTA PODER SI FACULTADES SIMILARES A LAS OTORGADAS EN ESTE RESULTAN DE OTROS PODERES REGISTRADOS EN EL REGISTRO DE PROVEEDORES DEL ESTADO (RUPE).

# ANEXO V

# Formulario de Oferta

Licitación Abreviada No. _____

Montevideo, ___ de ______________ de ____

DATOS DEL PROPONENTE:

| RUT | RAZÓN SOCIAL | NOMBRE COMERCIAL |
| --- | --- | --- |
| DOMICILIO LEGAL | TELÉFONO Y FAX | CORREO ELECTRÓNICO |

Sres. Administración de las Obras Sanitarias del Estado  (O.S.E.)

De mi mayor consideración

El que suscribe Sr. __________________, C.I. ______________, representante de la empresa indicada, declara estar en condiciones de contratar con el Estado y que se somete a la Leyes y Tribunales del País, con exclusión de todo otro recurso, comprometiéndose a proveer el servicio  que se detalla en los documentos licitatorios que rigen la Licitación Abreviada No. ______, por los precios globales y de los rubros unitarios que cotiza en moneda nacional.

Declara que ha inspeccionado el lugar en que se realizarán los trabajos.

PRECIO TOTAL DE LA OFERTA: _____________ (Números) _______ (Letras)

(Este monto coincide con el “Precio de comparación de la oferta” de la Lista de Cantidades y Precios (Anexo VI) de los documentos licitatorios.

PLAZO  DE EJECUCIÓN: _________________________

PLAZO DE MANTENIMIENTO DE OFERTA: ______________________

____________________ 			    ________________________

Firma/s                                                   Aclaración de Firma/s

# ANEXO VI

# Planilla de Cantidades y Precios

# ANEXO VII

# Formato de Currículum para el personal técnico

1. Cargo propuesto [solamente un candidato deberá ser nominado para cada posición] _______________________________________________________________________

2.  Nombre del individuo: [inserte el nombre completo] _______________________________

3.  Fecha de nacimiento: ____________________ Nacionalidad: _______________________

4.  Educación: [Indicar los nombres de las universidades y otros estudios especializados del individuo, dando los nombres de las instituciones. Grados obtenidos y las fechas en que los obtuvo.] ______________________________________________________________________

5.  Otras especialidades: [Indicar otros estudios significativos desde los grados indicados bajo el 4 indicando fechas e institución] _______________________________________________

6. Historia de Trabajo: [Empezando con el cargo actual, enumere en orden inverso cada cargo que ha desempeñado desde que se graduó, indicando para cada empleo (véase el formulario siguiente): fechas de empleo, nombre de la organización, cargos desempeñados]

Desde [Año]: ____________ Hasta [Año] ____________

Empresa: _____________________________________________________________

Cargos desempeñados: __________________________________________________

Breve descripción de tareas: ______________________________________________

7. Trabajos que ha realizado que mejor demuestran la capacidad para ejecutar las tareas asignadas [Entre los trabajos que el individuo ha desempeñado, complete la siguiente información para aquellos que mejor demuestran su capacidad para ejecutar el cargo propuesto]

Nombre de la tarea o proyecto: _____________________________________________

Año: ________________ Lugar: ____________________________________________

Contratante: ____________________________________________________________

Principales características del proyecto: ______________________________________

Actividades desempeñadas: ________________________________________________

8. Certificación:

Yo, el abajo firmante, certifico que según mi conocimiento y mi entender este currículum describe correctamente mis calificaciones y experiencia. Entiendo que cualquier declaración voluntariamente falsa aquí incluida puede conducir a mi descalificación o destitución, si ya estoy contratado.

________________________________________________ Fecha: _________________

[Firma del individuo]	Día / Mes / Año

[Adjuntar la documentación de respaldo para la calificación]

ANEXO VII

# Formularios Art. 9.1 a) Sección II

# Experiencia personal clave propuesto

| Representante Técnico |
| --- |
| Información personal | Nombre | Fecha de nacimiento |
|  | Domicilio |
|  | Título profesional (título terciario de grado, facultad, universidad, país, año de egreso, perfil/especialidad/perfil) * |
| Experiencia laboral tipología definida Art. 9.1 a) |  |

* En caso de corresponder, especificar.

Declaro que de resultar adjudicatario del servicio licitado, el profesional designado para actuar en el cargo de Representante Técnico será el declarado en este Formulario.

# Experiencia del personal propuesto

| Nombre del operario | Tareas a desempeñar (operario de máquina, operario de apoyo, etc.) | Años de experiencia | Empresa contratante | Nombre y No. de contacto en la empresa contratante |
| --- | --- | --- | --- | --- |

ANEXO VII

# Formularios Art. 9.1 a) Sección II

# Plan de trabajo

Incluir Plan de trabajo con el alcance definido en el Art. 9.1 a) II)  y Numeral 3 del Anexo VIII de la Sección II.

ANEXO VII

Formulario Art. 13.3 Sección II

# Experiencia del oferente

| Identificación del Contrato | Fecha de inicio y fin de ejecución |
| --- | --- |
| Nombre del Contrato: Nombre del Contratante: Objeto del contrato: Dirección: |  |
| Nombre del Contrato: Nombre del Contratante: Objeto del contrato: Dirección: |  |

ANEXO VIII

# Especificaciones Técnicas

# OBJETO Y ALCANCE

O.S.E se encuentra en proceso de tramitación de la Autorización Ambiental Previa (AAP) ante DINACEA para su proyecto de Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR) y de la disposición final de efluentes de San Gregorio de Polanco. OSE realizará la Comunicación del Proyecto a DINACEA proponiendo que el proyecto se clasifique como B de acuerdo a lo establecido en el Decreto 349/005.

El objeto de la presente contratación es la realización de todos los trabajos necesarios para la obtención de la AAP antes mencionada, para lo cual la Consultora deberá realizar los estudios y gestiones necesarias para lograr dicho objetivo, elaborar los documentos necesarios (Documentos de Proyecto, Estudio de Impacto Ambiental e Informe Ambiental Resumen), responder todas las observaciones que surjan por parte de la DINACEA, así como realizar consultas públicas con todas las partes interesadas y considerar sus observaciones en el Estudio de Impacto Ambiental. El alcance de los estudios incluye a la PTAR y el emisario, las estaciones de bombeo y la línea de impulsión requerida para conducir las aguas residuales desde la ciudad hasta la nueva PTAR.

En el marco de los objetivos del Estudio de Impacto Ambiental, y en forma independiente a éste, la consultora deberá analizar el impacto sobre el cuerpo receptor del efluente de la PTAR valiéndose de distintas herramientas, entre las que desarrollará un modelo numérico para las condiciones del vertido en el punto establecido en el proyecto, y en puntos alternativos a éste en el embalse de Rincón del Bonete. En forma previa a la finalización de los Documentos que integrarán la SAAP ante DINACEA, la consultora entregará a OSE un informe con dicho estudio de las condiciones de disposición final en el embalse de Rincón del Bonete, para la ratificación o ajuste del proyecto de emisario subacuático.

El estudio de la disposición final del efluente tratado en el embalse de Rincón de Bonete, incluirá un análisis y comparación de las variantes, conteniendo un estudio de sobrecostos de cada variante, particularidades constructivas de cada caso, así como ventajas y desventajas de cada opción a los efectos de la pertinencia o no de una extensión del emisario propuesto en el proyecto.

# DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

El proyecto se enmarca en el Plan de Acción para la Mejora de la Calidad del Agua de la Cuenca del Río Negro, en adelante “Iniciativa para el Río Negro”, específicamente dentro del Eje Estratégico 2: Agua potable y saneamiento. Para dar cumplimiento a la Medida E2.1: “Mejora de la gestión de saneamiento en la Cuenca” OSE se encuentra en proceso de concreción de obras de saneamiento en la ciudad de San Gregorio de Polanco.

El proyecto pretende resolver una inquietud de larga data de la zona, a los efectos de disponer de un sistema de saneamiento de tipo dinámico para el casco urbano de la ciudad de San Gregorio de Polanco. En este sentido el proyecto redundará en una mejora sustantiva de las condiciones de vida de su población y en profundizar el desarrollo turístico nacional e internacional, como eje principal de su desarrollo económico.

En la actualidad OSE no presta servicio de saneamiento en San Gregorio de Polanco, por lo que los sistemas existentes son del tipo estático a través de pozos negros. Con el objetivo de concretar este servicio, se proyectan obras que en primera etapa comprenden: 15,3 Km de redes (cuencas Centro y Península), 2 pozos de bombeo, una impulsión hacia la planta de tratamiento, la PTAR y el emisario de disposición final de los efluentes en el embalse de Rincón del Bonete, en la zona de Brazo Las Piedras.

La PTAR se localizará al norte de la ciudad, en el padrón rural N° 16.667. El acceso a esta zona será desde el camino vecinal existente, con pavimento de tosca que conecta con la Ruta N° 43. El sitio de implantación de la PTAR es el resultado de un análisis detenido respecto a los usos actuales y potenciales del suelo y la dinámica de vida de la localidad, en la cual se tuvo en consideración los planes de ordenamiento territorial de la región.

En la lámina a continuación, LP-02 se presenta el sistema de saneamiento proyectado.

La PTAR consiste en un conjunto de unidades que realizan un pretratamiento mediante desbaste y desarenado, tratamiento biológico del tipo lodos activados en modalidad aireación extendida, con remoción de nutrientes (fósforo y nitrógeno) y desinfección por UV. La disposición final del líquido tratado será mediante un emisario con un tramo terrestre, cuya traza recorrerá sobre una barrera corta fuego entre áreas forestadas, y un tramo subacuático que penetrará en el embalse del Río Negro generado por la presa de Rincón de Bonete en la zona del denominado Brazo de Las Piedras.

Los lodos generados en el proceso de tratamiento serán deshidratados y estabilizados mediante bolsas filtrantes (geotubos) ubicados sobre lecho drenante. Una vez lleno el geotubo y alcanzado el tiempo para obtener la humedad deseada (>20% ST) se retira el lodo deshidratado para su posterior transporte al destino final.

En resumen, las obras de construcción de unidades de tratamiento y disposición final comprenden:

- Descarga de barométrica y Estación de Bombeo B1

- Pretratamiento formado por dos rejas manuales en serie, seguidas de un desarenador hidráulico

- Cámaras repartidoras de caudales de entrada y salida a los reactores

- Dos trenes de tratamiento formados por reactor con una celda anaerobia de cabecera, seguida de dos anóxicas y tres módulos aireados.

- Dos sedimentadores circulares con barredores

- Varios sistemas de bombeo y medición de caudal

- Unidad de desinfección y agua de reúso

- Deshidratación de lodos mediante geotubos

- Unidad de aplicación de cloruro férrico

- Emisario terrestre y subacuático de vertido final

El diseño de la PTAR ha sido realizado para que el efluente vertido cumpla con los estándares de calidad establecidos en el Decreto 253/79 y modificativos, también se consideran como referencia los límites de Nitrógeno Total Kjeldahl y Nitrato establecidos para la cuenca del rio Santa Lucia por RM 1025/2013. La tabla a continuación resume los límites de vertido del mencionado y la calidad de vertido esperada para las condiciones de diseño del proyecto:

| Parámetro | Calidad vertido, diseño del proyecto | Límite vertido, Dec. 253/79 y RM 1025/2013 |
| --- | --- | --- |
| DBO 5,20 (mg/l) | 25 | 60 |
| SST (mg/l) | 20 | 150 |
| Aceites y grasas (mg/l) | 10 | 50 |
| P total (mg/l) | 4 | 5 |
| Amonio (mg/l) | 0 | 5 |
| NTK (mg/l) | 3.5 | 10 |
| NO3 (mg/l) | 9 | 20 |
| CF (UFC/100 ml) | 1.000 | 5.000 |

En las láminas a continuación, LP-04 y LP-03 se presenta el layout general y diagrama de flujo de la PTAR.

# ACTIVIDADES A DESARROLLAR

Los estudios y actividades que deberán ser desarrollados son los necesarios para abordar un Estudio de Impacto enfocado en los aspectos ambientales significativos del proyecto que surjan del Certificado de Clasificación del proyecto emitido por DINACEA. Como primera actividad la consultora deberá desarrollar un Plan de Trabajo Ajustado para asegurar este objetivo en los plazos previstos.

El Plan de Trabajo Ajustado deberá contener los siguientes puntos:

- El listado de las actividades necesarias para cumplir con el Estudio de la disposición final del efluente tratado en el embalse de Rincón de Bonete en base a las especificaciones establecidas en estos recaudos.

- El listado de las actividades necesarias para cumplir con cada uno de los documentos requeridos para obtener la AAP.

- Cronograma de las actividades detalladas de los ítems a y b. Estos cronogramas tendrán una definición semanal e incluirán las fechas de entrega de los documentos, las instancias de acuerdo, así como los plazos establecidos para la revisión de OSE.

- Metodología de trabajo ajustada: en el cuerpo principal del Plan solo se presentarán los ajustes propuestos a la metodología presentada en la oferta y en anexo se incluirá la metodología completa ajustada.

El grado de definición de estas actividades deberá ser tal que permita el seguimiento de los trabajos. Para cada actividad se indicarán los técnicos participantes. También se considerarán actividades las visitas y trabajos de campo, así como las reuniones de trabajo.

Estudio de la disposición final del efluente tratado en el embalse de Rincón de Bonete

La consultora realizará un Estudio analizando y comparando las condiciones ambientales en el punto de vertido establecido en el proyecto y otros puntos de vertido alternativos en la zona considerando posibles correcciones en extensión y/o la traza del tramo subacuático del emisario proyectado.

Como se muestra en la lámina a continuación LP-09 el proyecto de la disposición final del efluente tratado corresponde a una descarga directa a través de un emisario subacuático conformado por una tubería de 200 mm de diámetro apoyado sobre el lecho del embalse.

El Estudio analizará este punto y al menos tres (3) puntos adicionales como puntos de vertido alternativos cuya localización será acordada con la contraparte técnica de OSE. A partir del análisis de las condiciones ambientales de cada uno de los puntos de vertido estudiados, se desarrollará un planteo constructivo preliminar (anteproyecto básico) de las variantes, que permita realizar una comparación de costos, ventajas vs desventajas constructivas, operativas y ambientales de cada una de las opciones. El anteproyecto básico tendrá en cuenta la batimetría en el área de estudio, la implantación y nivel de salida en la PTAR y la traza del emisario terrestre.

Se dispone de registros diarios del nivel del Embalse de Rincón de Bonete, desde su puesta en operación en el año 1947, facilitados por UTE en su rol de operador de la Central Hidroeléctrica Dr. Gabriel Terra. A los efectos del manejo de estos datos se deberá contemplar las diferencias de operación de la Central a lo largo de su vida de funcionamiento, teniendo en cuenta que han transcurrido condiciones distintas de trabajo, con niveles de agua que reflejan las diferencias en las demandas del servicio dadas por cambios en la matriz energética del país, así como los actuales compromisos nacionales que imponen consignas especiales en su vertedero y en consecuencia en los niveles del Embalse.

OSE tiene una batimetría de la zona indicada en la lámina LP-09, con información dada por curvas de nivel a partir de un relevamiento realizado en junio de 2018. Esta información será suministrada oportunamente a la consultora para el desarrollo de sus tareas. Sin perjuicio de esto, será de cargo del consultor la realización de una batimetría de mayor detalle o extensión si lo considera necesario.

Si bien se tiene información del subsuelo sobre la traza del emisario terrestre y en el predio donde se construirá la PTAR, no se dispone de estudios geotécnicos en el lecho del Embalse.

A los efectos del análisis de la disposición final del efluente, se deberá analizar distintos escenarios con diferentes condiciones del Embalse y de operación de la PTAR en régimen y en  contingencia (alivio del efluente pretratado). En instancia de desarrollo del trabajo se acordará con la contraparte de OSE los distintos escenarios de estudio, debiendo prever al menos dos configuraciones de operación del Embalse, como por ejemplo: operando en el nivel esperable y en condiciones extremas a definir para situaciones de estiaje.

Se realizará un modelo numérico de la descarga para realizar simulaciones que permitan evaluar los puntos de mayor vulnerabilidad de la zona; entre estos puntos se deberá tener en cuenta el uso turístico de la franja de playa al sur de la península que conforma la localidad de San Gregorio de Polanco.

El modelo a desarrollar, en la zona de interés deberá permitir evaluar la calidad del agua, en base a un modelo hidrodinámico tridimensional, de transporte de sustancias y calidad de agua, trabajando en el campo cercano y lejano, para la dilución y dispersión del contaminante. Se analizarán como mínimo los siguientes parámetros: nitrógeno y fósforo para evaluar la incidencia del punto de vertido en el riesgo de eutrofización en el Embalse, y coliformes fecales con foco en las zonas de mayor uso recreativo y turístico de la península.

Adicionalmente, para la modelación de campo cercano de las diferentes variantes, se deberá analizar el efecto de la eventual incorporación de difusores a lo largo de la traza, con el fin de evidenciar potenciales mejoras en la dilución alcanzada.

El trabajo se deberá desarrollar con entregables intermedios durante el proceso de estudio, con instancias de intercambio técnico con la contraparte de OSE; se deberán disponer de al menos dos instancias intermedias de intercambio que muestren la evolución del estudio.

El Informe a presentar, como documento final, deberá incluir toda la información pertinente a los objetivos del trabajo, compaginada con un texto principal que cuide consistencia y facilite la comprensión por parte de un lector ajeno al proceso desarrollado de la metodología realizada, los resultados numéricos obtenidos, el análisis y las conclusiones arribadas; se entregará también las piezas gráficas que complementen la información, las salidas gráficas y numéricas de las simulaciones que se realicen, entre otro tipo de información anexa.

La entrega del Informe se realizará en formato digital conteniendo todos los archivos asociados al documento final, incluyendo una versión editable; a su vez se presentará en soporte papel 2 copias. También se suministrará a OSE los archivos del modelo numérico desarrollado y si los programas utilizados refieren a versiones comerciales, la consultora deberá facilitar a su costo los medios para la visualización y ejecución de simulaciones por parte de OSE.

El Estudio de la disposición final del efluente tratado en el embalse de Rincón de Bonete deberá contener como mínimo los siguientes puntos:

- Introducción y Alcance del Estudio.

- Metodología empleada.

- Justificación de la selección de los puntos de vertido a estudiar, requerimientos de extensión del emisario y de difusores.

- Evaluación de las alternativas de los puntos de vertido.

- Estimación de los sobrecostos para cada variante respecto al punto del proyecto.

- Conclusiones del estudio y propuesta del punto a seleccionar.

Documentos necesarios para obtener la AAP

Con el fin de obtener la AAP la consultora deberá elaborar los siguientes documentos:

- Documentos de Proyecto

- Estudio de Impacto Ambiental

- Informe Ambiental Resumen

Tanto las gestiones como los documentos que se elaboren deberán estar de acuerdo, además de con los presentes Términos de Referencia, con el Decreto 349/005 y la Guía para la Solicitud de Autorización Ambiental Previa (R.M. 1389/2017). Para la realización de los trabajos, OSE brindará la información que tenga disponible siendo responsabilidad de la consultora obtener la restante información necesaria para dar cumplimiento al objeto de la contratación.

El Doc. 1. Documentos de Proyecto deberá contener los siguientes puntos:

- Resumen ejecutivo.

- Marco legal y administrativo de referencia: se deberá hacer referencia a todas aquellas Leyes, Decretos, Resoluciones, Reglamentos u otros instrumentos legales, que tengan que ver con las condiciones del proyecto.

- Localización y área de influencia del proyecto: por área de influencia se entiende la determinada por las actividades directas o indirectas en todas sus fases, en el corto y mediano plazo, siendo necesaria la directa identificación de todas estas actividades.

- Justificación del proyecto. Se incluirán las razones que llevaron a la OSE a implementar la solución propuesta.

- Características principales del proyecto con sus distintas componentes, que se describirán en sus distintas fases de concreción: construcción, operación y clausura, identificando las actividades a realizar en cada una de ellas. Se adjuntarán los planos y gráficos que corresponda.

- Identificación de los aspectos ambientales que surjan de las actividades identificadas en el punto anterior, y que serán analizados en el Estudio de Impacto Ambiental (Doc. 2).

OSE suministrará la información necesaria para la elaboración de los puntos d, y e.

El Doc. 2. Estudio de Impacto Ambiental deberá contener los siguientes puntos:

- Caracterización del medio receptor. La caracterización debe hacer énfasis en el área terrestre (PTAR, emisario) y el área acuática, incluyendo las zonas de influencia del vertido.

  - Medio físico: debe incluir todos los aspectos climáticos, geológicos, hidrológicos, de calidad de aguas superficiales, calidad de aire y nivel sonoro que sean relevantes para el proyecto.

  - Medio biótico: debe incluir una caracterización de los ecosistemas de la zona de influencia del proyecto, incluyendo la biota terrestre y acuática, su relevancia ecológica, y áreas sensibles y prioridades de conservación. Se debe prestar especial atención en la biota hídrica que pudiera ser afectada por el vertido, teniendo en cuenta las afectaciones ya existentes en este sistema (floraciones de algas potencialmente tóxicas en los embalses, reducción de biodiversidad, entre otros).

  - Medio antrópico: debe incluir todos los aspectos demográficos, socioeconómicos, de salud, de usos del suelo y del embalse, así como los lineamientos de ordenamiento territorial. En este punto deberá hacerse especial referencia a los múltiples bienes y servicios ecosistémicos que brinda el cuerpo receptor del vertido (generación de energía hidroeléctrica, pesca artesanal y deportiva, recreación y turismo, abrevadero, navegación y piscicultura, entre otros) que podrían verse afectados por el proyecto.

Se deberán identificar futuras actividades, urbanizaciones u otras acciones que se estén planificando en el área de influencia del proyecto.

  - Medio simbólico: debe incluir una descripción de aquellos elementos del patrimonio arqueológico, histórico y/o cultural, que podrían verse afectados por el proyecto, así como en la percepción social del mismo.

- Bases metodológicas utilizadas en la evaluación de impactos ambientales.

- Identificación de actividades, aspectos, factores e impactos ambientales. La evaluación de los impactos ambientales deberá contener información sobre la valoración, cuantificación y evaluación (comparación de resultados con criterios de aceptación) de impactos que se hubieran considerado significativos. Deberán estudiarse como mínimo los siguientes:

  - Impactos de las obras terrestres proyectadas: PTAR y emisario.

  - Impactos de la obra del emisario subacuático: se deberá estudiar si es necesario imponer condiciones a los procedimientos constructivos y/o restricciones al período de construcción, minimizando los impactos,

  - Impactos del vertido en la calidad del cuerpo receptor, y sobre sus usos, comparando la situación actual con el horizonte del proyecto (año 2040), considerando las condiciones de vertido durante la obra, la puesta en marcha y en régimen. La calidad del agua del cuerpo receptor se evaluará teniendo en cuenta la contaminación de tipo patógena así como la contaminación de tipo eutrófica, poniendo especial atención en la evolución del nivel de nutrientes. Esta evaluación se realizará con base en las especificaciones que se establecen más adelante.

  - Impactos derivados de la construcción y operación de la PTAR, en especial por la generación de emisiones a la atmósfera (olores, material particulado y ruidos). Esta evaluación se realizará con base en la modelación de la calidad del aire de acuerdo a las especificaciones que se establecen más adelante.

  - Impactos derivados de la generación y gestión de biosólidos (lodos), incluyendo un análisis de alternativas de gestión ajustándose al Decreto 182/13 y los lineamientos estratégicos del Plan Nacional de Residuos Sólidos.

  - Impactos derivados de la inserción del emprendimiento a nivel socio-económico, cultural, patrimonial, etc. Para realizar esta evaluación la Consultora deberá coordinar como mínimo una consulta con el objetivo de recabar las inquietudes de la población local y otros actores clave en referencia al proyecto. En caso que DINACEA lo requiera, se deberán realizar otras consultas necesarias para la presentación del Estudio de Impacto Ambiental. Asimismo, se deberá evaluar el impacto potencial sobre el patrimonio cultural y arqueológico en la zona de estudio.

  - Identificación y evaluación de los efectos de situaciones contingentes en fase de construcción y de operación.

  - Impactos derivados de la fase de abandono.

- Identificación y desarrollo de las medidas de prevención y mitigación a ser adoptadas así como los impactos residuales que correspondan.

- Plan de seguimiento, vigilancia y auditoría para cada fase (construcción, operación y abandono), con los siguientes contenidos mínimos:

  - Plan de Gestión Ambiental de Construcción (PGA-C)

- Objetivos generales y específicos

- Responsabilidades (por parte de OSE, contratistas, gobierno nacional, otros)

- Lineamientos de la gestión ambiental para la fase constructiva:

  - programas de mitigación de impactos a ser atendidos en la fase de construcción (emisiones, efluentes, residuos sólidos, gestión de materiales, combustibles y productos químicos, etc.) asociados a las actividades implicadas en las obras.

  - Programa de capacitación

  - Programa de comunicación

  - Programa de monitoreo

  - Programa de riesgos y gestión de contingencias

  - Plan de Gestión Ambiental de Operación  (PGA-O)

- Objetivos generales y específicos

- Responsabilidades (por parte de OSE, contratistas, gobierno nacional, otros)

- Lineamientos de la gestión ambiental para la fase de operación:

  - programas de mitigación de impactos a ser atendidos en la fase de operación (emisiones, efluentes, residuos sólidos, gestión de insumos, etc.) asociados a las actividades implicadas en la operación de la PTAR.

En relación a los Residuos Sólidos su Plan de Gestión deberá presentarse como un documento aparte Anexo a la solicitud de AAP, su formato será suministrado por OSE, y en particular la gestión de los Residuos Transversales (residuos no específicos del proceso productivo) será indicada por OSE.

  - Programa de capacitación

  - Programa de comunicación

  - Programa de monitoreo

  - Programa de gestión de contingencias

  - Plan de gestión ambiental de abandono (PGA-A), en la forma de un Programa de Abandono. Deberá fundamentar las acciones a desarrollar una vez culminada la fase de operación, a la vez que planteará las actividades de seguimiento que se instrumentarán para verificar la respuesta del medio ante el abandono del proyecto.

- Estimación de costos y recursos para la gestión ambiental propuesta (este punto no formará parte de los documentos a presentar ante DINACEA). Deberá contener un presupuesto estimado (desglosado y detallado) de implementación de los Planes de Gestión Ambiental establecidos en el punto e (PGA-C y PGA-O).

La definición de las propuestas de medidas y planes especificados en los puntos d. y e. requerirá de forma obligatoria, la coordinación y acuerdo previo de parte de OSE. Para ello la consultora deberá mantener reuniones y generar las instancias de acuerdo con las áreas que correspondan.

Evaluación de impacto en la calidad de agua en el cuerpo receptor. Los efectos sobre la calidad de agua deberán analizarse mediante modelación hidrodinámica, teniendo en cuenta las características del vertido y cuerpo receptor en consideración.

Para la evaluación de la afectación por el vertido se deberá previamente analizar y definir cuáles serán los contaminantes a considerar, que como mínimo incluirán algún parámetro bacteriológico y los nutrientes fósforo y nitrógeno. Asimismo, se deberá establecer el nivel de calidad de agua, a partir de la realización de monitoreos de línea base, así como los estándares de calidad que apliquen a zonas con usos definidos identificados, los cuales se basarán en la normativa vigente aplicable: Decreto 253/979.

La evaluación deberá considerar escenarios para distintas condiciones de operación, en función de cantidad y calidad de vertido, así como de diferentes condiciones ambientales.

Condiciones de operación de la PTAR (vertido):

- En régimen.

- Contingencias: situación de alivio y falla de desinfección.

Condiciones del cuerpo receptor:

- Caudales de estiaje y permanencia. Se estudiará como mínimo un caudal representativo de cada situación, a propuesta de la Consultora y a convenir con la Contraparte de OSE durante la revisión del Plan de Trabajo ajustado.

- Manejo de represa hidroeléctrica de Rincón del Bonete (UTE).

- Considerar aquellos aportes significativos preexistentes y previsibles en el corto plazo.

En caso de que como resultado de la modelación, no se obtenga la calidad de agua esperada por normativa, se deberá analizar la capacidad de soporte del ecosistema acuático para dichas condiciones y evaluar posibles afectaciones sobre los bienes y servicios ecosistémicos que brinda el embalse en el tramo de estudio.

Modelos de calidad de aire. Se aplicarán modelos de dispersión que permitan la determinación de impactos para la simulación de emisión e inmisión, teniendo en cuenta todos los elementos que puedan generar olores y ruidos en el predio de la PTAR. Los modelos serán los más adecuados de acuerdo a las emisiones que se prevé generar, tanto en la fase de construcción como en operación del sistema al inicio y final del proyecto, teniendo en cuenta las condiciones atmosféricas del lugar de instalación y otras fuentes ya existentes en el área cercana. Además se deberán estudiar posibles situaciones contingentes. La Consultora deberá recopilar, generar y procesar la información necesaria para realizar simulaciones e interpretar los resultados obtenidos.

El Doc. 3. Informe Ambiental Resumen (IAR):

Cuando DINACEA así los solicite (en la etapa de Manifiesto), la Consultora deberá elaborar y presentar el Informe Ambiental Resumen. Dicho documento contendrá toda la información relevante incluida en los Documentos de Proyecto y en el Estudio de Impacto Ambiental, incorporando además todas las correcciones que hayan surgido del proceso de revisión de la solicitud de AAP y que fueran aceptadas por parte de DINACEA.

El IAR tiene como destinatario el público en general, por lo que deberá estar escrito en un lenguaje sencillo y comprensible a los efectos de ser puesto de manifiesto público; en general no resulta adecuado simplemente extractar pasajes de los Documentos de Proyecto y del Estudio de Impacto Ambiental. El documento debe presentar, en forma clara y resumida, los principales impactos potenciales identificados para el proyecto así como las medidas propuestas si correspondiera.

Otras actividades:

La Consultora, con la supervisión de OSE, deberá dar respuesta a todas las consultas técnicas y ampliaciones de información solicitadas (SIC) por DINACEA, para lo cual el técnico responsable deberá ser ubicable en un plazo máximo de 2 (dos) días hábiles (teléfono y correo electrónico).

La Consultora deberá concurrir a la DINACEA y otras oficinas públicas, así como a cualquier instancia pública o privada vinculada a la presente SAAP, siempre que la Administración así lo requiera. Será tarea de la Consultora participar en todas las reuniones de coordinación o comunicación que sean citados por la contraparte o por  DINACEA, para tratar asuntos relativos a la gestión indicada.

Si la AAP es otorgada con requerimientos adicionales respecto a temas técnicos relacionados con los impactos o medidas de mitigación estudiados durante el EsIA, que correspondan a inconsistencias, errores u omisiones, la Consultora deberá asesorar a OSE hasta lograr la conformidad de DINACEA sobre los mismos.

# FORMATO DE ENTREGABLES

En los informes se deberán evitar largas y complejas descripciones, no relevantes, así como todo análisis y datos extremadamente especializados que abunden en caracterizaciones innecesarias, enmascarando los aspectos críticos y significativos. A modo de referencia, se espera los siguientes tamaños de documentos, sin incluir anexos:

Plan de Trabajo Ajustado: 10 páginas

Estudio para la determinación del punto de vertido: 30 páginas

Documentos de Proyecto: 40 páginas

Estudio de Impacto Ambiental: 120 páginas

Informe Ambiental Resumen: 60 páginas

Para el análisis y evaluación de las versiones borrador de los informes, la Consultora entregará toda la documentación requerida en soporte digital y una copia impresa. Una vez aprobados definitivamente los informes, la Consultora deberá entregar los insumos necesarios para presentar la SAAP y el IAR de acuerdo a lo establecido en la Guía de Solicitud de Autorización Ambiental Previa. Adicionalmente, se entregará una copia impresa y una versión digital de todos los documentos entregados a DINACEA para registro de OSE.

Todos los documentos se deberán imprimir a doble faz, exceptuando aquellas partes que presenten una inconveniencia evidente y concreta para hacerlo de ese modo. Las copias digitales de los documentos deberán presentarse en formato pdf con calidad para impresión, y en formato de procesador de texto abierto para su edición. También se entregarán en formato digital los elementos gráficos utilizados en la elaboración de los documentos, con la mayor calidad disponible, para su procesamiento posterior si fuera necesario. Los planos que integren los documentos objeto de esta consultoría deberán estar en formato dwg.

Todas las informaciones resultado de cálculos u operaciones a partir de informaciones de base que se hubieran presentado o mencionado en los documentos deberá entregarse en una planilla de cálculo abierta ordenada, donde se muestre claramente los distintos datos y cálculos realizados (metrajes, costos, etc.).

# CONTRAPARTE

La Gerencia de Gestión Ambiental de OSE será la contraparte de las actividades contempladas en esta consultoría y la responsable de la aprobación de los informes a presentar en el marco de la SAAP.

La Gerencia de Gestión Ambiental y Gerencia de Saneamiento de OSE serán las contraparte de las actividades contempladas en el Estudio de la disposición final del efluente tratado en el embalse de Rincón de Bonete y la aprobación del informe a presentar ante OSE.

# MODALIDAD DE TRABAJO

Se realizarán como mínimo cuatro reuniones de seguimiento entre OSE y la Consultora, pudiéndose solicitar otras reuniones adicionales de trabajo toda vez que OSE o la Consultora lo entienda necesario:

- Reunión de presentación al inicio de la consultoría para la discusión y ajuste de la metodología y Plan de Trabajo.

- Reunión de presentación del Estudio para la determinación del punto de vertido

- Reunión de presentación del borrador de los Documentos del Proyecto y presentación de los literales a. y b. del Estudio de Impacto Ambiental.

- Reunión de presentación de los literales c. a g. del Estudio de Impacto Ambiental.

- Reunión de revisión de las versiones finales de los Documentos del Proyecto y Estudio de Impacto Ambiental.

En la Reunión de Presentación Inicial (i) deberá participar todo el Personal Clave definido en el numeral 8, y en las restantes reuniones deberán participar el Jefe de Proyecto junto con el personal técnico competente de la consultora, según el tema a tratar.

La Consultora deberá elaborar un acta de las reuniones mantenidas y enviarla a la Contraparte de OSE, en un plazo máximo de 5 días hábiles a partir de la fecha de realizada la reunión.

La Consultora deberá comunicar con suficiente antelación a la Contraparte, todos los trabajos de campo que vaya a realizar con el fin de posibilitar a OSE la participación en dichas actividades.

# PROPIEDAD INTELECTUAL DEL PROYECTO

Una vez efectuado el pago por los trabajos objeto de esta consultoría, la propiedad intelectual de todos los documentos referidos (con excepción del Plan de Trabajo), así como todas las informaciones de campo relevadas y documentos gráficos producidos en requerimiento del desarrollo de la consultoría, pasará a ser propiedad exclusiva de la Administración.

# PERSONAL CLAVE

La firma Consultora deberá presentar en la propuesta un Jefe de Proyecto, quien será profesional universitario con título de grado en el área ambiental con experiencia mínima de: i) 5 años en evaluaciones ambientales y gestión de Autorizaciones Ambientales y ii) 3 años como coordinador de proyecto. Éste será el Técnico Responsable del EsIA y de la tramitación ante DINACEA, así como el interlocutor válido con la Contraparte de OSE durante la consultoría.

También se considerará Personal Clave a especialistas en las siguientes áreas: 1) Modelación de calidad de aguas superficiales, y 2) Ecología acuática / Limnología y 3) Social. Estos perfiles deberán ser cubiertos por profesionales universitarios con título de grado y un mínimo de experiencia de 3 años en estudios ambientales en el área especificada.

En todos los casos, serán aceptados sólo aquellos profesionales que tengan títulos de grado expedidos por la Universidad de la República (UDELAR) o por instituciones terciarias reconocidas por el Ministerio de Educación y Cultura (MEC) o títulos de Universidades extranjeras revalidados ante la UDELAR.

# ANEXO IX

# Declaración igualdad de género

Declaración Jurada: En la ciudad de………… a los…….. días del mes de…. del año …….., …………, en su calidad de …… de la empresa …….., declara bajo juramento que en esta empresa se ha comenzado a implementar una política tendiente al cumplimiento de las siguientes leyes y ordenanza ministerial:

- Ley 18.104 del 15/3/2007, de igualdad de derechos y oportunidades entre hombres y mujeres en la República Oriental del Uruguay.

- Ley 18.561 del 11/9/2009, de acoso sexual, prevención y sanción en el ámbito laboral.

- Ley 17.215, de fecha 24/9/1999 referente a las trabajadoras públicas o privadas que se encontraren en estado de gravidez o período de lactancia.

- Ley 19.161 de 1 /11/2013 relativa a subsidios por maternidad y paternidad para trabajadores de la actividad privada, y

- Ordenanza Ministerial del M.S.P. No. 217/2009 sobre Lactancia materna.

En concordancia con lo declarado, la empresa asume la obligación de acreditar mediante la documentación correspondiente las acciones llevadas a cabo para su cumplimiento, así como el compromiso de adecuar su actuación a las mismas cuando las circunstancias lo requieran.

_______________________

Firma

# Footnotes

Si la Carta Poder o el poder queda otorgado por escritura autorizada en el exterior, deberá además estar debidamente legalizada, traducida al Idioma Español en su caso y protocolizada.

Datos de llenado obligatorio.

El precio se establece en números y letras. En caso de discordancia se reconocerán válidos los escritos en letras.

Según lo establecido en el Art. 10.2 de la Sección II y/o Enmiendas si las hubieren.

Según lo establecido en el Art. 10.1 de la Sección II y/p Enmiendas si las hubieren.

Art. 239 - Código Penal: “El que con motivo del otorgamiento o formalización de documento  público, ante funcionario público, prestare una declaración falsa sobre su identidad, estado o cualquiera otra circunstancia de hecho, será castigado con tres a veinticuatro meses de prisión”.