G.A.025917
                                               VIG22082016


<H><U>RESOLUCION G.A. N° 259/17</></>


<H>VISTAS</> estas actuaciones relacionadas con la Licitación Abreviada
Nº 50035, cuyo objeto es  la instalación de cerco olímpico dentro del
predio de la Subestación Norte, que fuera solicitada por la SubGerencia
de Planificación y Ejecución de Obras Civiles;

<H>CONSIDERANDO: I)</> lo informado por la Comisión Asesora de
Adjudicaciones actuante de fecha 04/04/2017;

<H>ATENTO</> a las facultades conferidas a la Gerencia de División
Abastecimientos por Resolucion R.12.-1234 del 09/08/12, y R16.-1482<H> ;
</> <H>SE RESUELVE</>:

<H>ADJUDICAR</>, ad-referéndum de la intervención preventiva de
legalidad del Contador Delegado del Tribunal de Cuentas de la República,
según detalle:

<H>A: RASTELCO S.A. (Nº Proveedor 21682584</>), según los precios de su
oferta de fecha 27/03/17, de acuerdo al Pliego de condiciones de la
compra de referencia.


       <H>  Rubros                      Unidad,, Pr.unit.($)   % MO</>
,,,,
1,,Implantación y replanteo (? $30.000)    gl   29.000,00  20
2,,Suministro e instalación de cerco
    olímpico                                ml    2.750,00  23
3,,Suministro y colocación de tejido
    desmontable (ancho total 5m)            gl   40.640,00  29
4,,Suministro y colocación de portón
    de 2 hojas corredizas (ancho total 5m)  gl   96.500,00  29
5,,Suministro y colocación de puerta
    para ingreso peatonal (ancho 1,5m)      gl   26.560,00  29

6,,Puesta a tierra del cerco,,,,
6.1,,Suministro y colocación de planchuela
    galvanizada 1" x 1/8" x (2,40 + 0,25 mts)Un     505,00  16
6.2,,Suministro y colocación de cable de
    cobre de 50mm2                           ml     255,00  23
6.3,,Suministro y colocación de cable de
    cobre de 120mm2                          ml     540,00  23
6.4,,Suministro y colocación de chicote
    de aterramiento                          Un      85,00  23

6.5,,Soldadura exotérmica
    6,5,1  120/50                            Un     485,00  20
    6,5,2  120/120                           Un   1.035,00  20
    6,5,3  120/JABALINA                      Un     980,00  20

6.6 Suministro de Jabalina copperweld
    L=3m x 16mm                              Un   1.430,00  16
6.7,,Zanjeado y relleno de canal              m3     750,00  19
6.8,,Cateos                                   un   1.450,00  29
7,,Suministro y colocación de carteles
    preventivos en cerco                     un     620,00  16
8,,Acondicionamiento de cuneta y
    recarga de material granular para
    viga de cerco                            ml     520,00  23
9,,Limpieza de material                     m3,, 1.275,00  19
10,,Limpieza y retiro de obra                gl   14.860,00  19
11,,Elementos de seguridad según
    decreto 125/2014                         gl   22.980,00  0


Suma de Rubros                        $   1.878.885,00
10% Imprevistos de Obra               $     187.889,00
                                        -------------
<H>TOTAL RUBROS E IMPREVISTOS </>           $  2.066.774,00

Previsión ajuste de precios           $    133.894,00
                                        -------------
Suma de Rubros c/Imprev.y Previsión   $  2.200.668,00
de Ajuste de Precios

I.V.A.                                 $   484.146,96
                                        -------------
<H>PRECIO TOTAL</>                          $  2.684.814.96

Monto Leyes Sociales totales incluida
cuota mutual                          $    300.637,00
10% Imprevistos Leyes Sociales        $     30.063,70
                                        --------------
TOTAL CARGAS SOCIALES e IMPREVISTOS   $    330.700,70

Prev.ajuste precios Cargas Sociales   $    21.365,00
                                        --------------
L.Sociales c/imprevistos y Previsión  $   352.065,70
Ajuste de precios
<H>TOTAL DE LA NEGOCIACIÓN </>              <H>$ 3.036.880,66</>


               <H>CONDICIONES COMERCIALES</>

<H>MONEDA DE COTIZACION:</> $ PESOS URUGUAYOS.

<H>MONEDA DE PAGO:</> $ PESOS URUGUAYOS.

<H>PRECIO:</> Los precios correspondientes a los rubros de Obra se
ajustarán de acuerdo a la siguiente fórmula paramétrica:

P= P0 * (ICC1 / ICC0)

Las cargas sociales se ajustarán según la siguiente fórmula:

P= P0 * (J1 / J0)

Siendo:

P  = precio ajustado

P0 = precio básico

ICC1 = Índice General del Costo de la Construcción según el Instituto
Nacional de Estadísticas, correspondiente al mes anterior al de la
realización del servicio.

ICC0 = Ídem al anterior pero correspondiente al mes anterior al de la
apertura de las ofertas.

J1 = Jornal mínimo nacional del grupo medio oficial albañil categoría 5,
homologado por el Poder Ejecutivo, correspondiente al mes de la
realización del avance de obra.

J0 = Ídem al anterior pero correspondiente al mes anterior al de la
apertura de las ofertas.

<H>PAGO:</> Mediante transferencia bancaria. Rige en su totalidad lo
indicado en los artículos 47 y 48 de la Sección I del Pliego y el punto
II.7 - "CONDICIONES DE PAGO del CAPÍTULO II de la Parte I de la Sección
III del Pliego.

No se ingresarán avances de obra sin que se haya entregado la
documentación solicitada en el punto II.1.3.4.2 de la Sección III.

<H>IMPREVISTOS Y PREVISION DE AJUSTE DE PRECIOS:</> Los mismos quedarán
total o parcialmente en poder de la Administración en caso de no ser
utilizados.

<H>APORTES SOCIALES:</> Deberá cumplirse con lo establecido en el Punto
II.1.3.3 del Capítulo II de la Sección III del Pliego de Condiciones.

<H>PLAZO DE FINALIZACION DE OBRAS:</> Se fija un plazo máximo de 60 días
hábiles ininterrumpidos, a partir de la firma del Acta de Iniciación de
obras, para la terminación de las obras.

Se entiende por "días hábiles ininterrumpidos" como días laborales para
la construcción contabilizados de manera ininterrumpida.
Rige en su totalidad el Punto 42 de la Sección I.

<H>DEMAS CONDICIONES:</> Rigen las establecidas en el Pliego de
Condiciones que regula la presente licitación.

Vuelva a sus efectos a la Gerencia de Sector Compras.
UT476390 02.05.2017. SILVIA LIZ MOREIRA